Перечень программных мероприятий

по реализации целевой программы по благоустройству Кыштымского городского округа

на 2011-2015 годы.

I. План мероприятий по благоустройству территории округа к 255-летию основания Кыштыма (2011-2012 годы)

| № п\п | Наименование мероприятий | Требуемые затраты, тыс.руб. | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектно- сметная документация | Выполнение работ |  |
|  |  | проект | реали-зация |  |  |  |
| 1 Совершенствование облика центральных площадей |
| 1 | Благоустройство набережной реки Кыштымка от вечного огня до стадиона | 50 | 2500 | 2011 | 2012 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 2 | Очистка русла реки | - | 3000 | 2011 | 2011 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 3 | Строительство фонтанов на реке у библиотеки им. Швейкина и стены ОАО Машиностроительное объединение | 50 | 800 | 2011 | 2012 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 4 | Ремонт бутовой кладки и парапетных плит подпорных стенок в центре города | - | 100 | 2011 | 2012 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 5 | Ремонт и покраска скамей и ремонт асфальтового покрытия | - | 32 | 2011 | 2011 | Местный бюджет |
| 6. | Реконструкция трибуны | - | 600 | - | 2011 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 7. | Ремонт постамента и бюста памятника К. Марксу | - | 75 | - | 2011 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 8. | Установка памятника Н. Демидову и благоустройство прилегающей территории | 15 | 900 | 2011 | 2011 | Внебюджетные источники |
| 9. | Разработка проекта планировки центральной исторической части города | 1000 |  | 2012 | 2012 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: | 1115 | 8007 |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по благоустройству отдельных городских территорий |
| 1 | Благоустройство ул.Республика перед зданием школы искусств | 20 | 200 | 2011 | 2012 | Внебюджетные источники |
| 2 | Заасфальтирование площади перед зданием ОАО «Связьинформ» с организацией водостока | 10 | 136 | 2011 | 2012 | Внебюджетные источники |
| 3 | Озеленение привокзальной площади | - | 100 | 2011 | 2011 | Внебюджетные источники |
| 5 | Благоустройство сквера между магазином «Книги» и автостоянкой по ул. Ленина | 20 | 150 | 2011 | 2011 | Внебюджетные источники |
| 6 | Благоустройство придомовых территорий (ремонт внутридомовых тротуаров) | - | 5000 | - | 2011-2014 | Областной бюджет, Местный бюджет, Внебюджетные источники |
| 8 | Благоустройство детского парка, организация лодочной станции | 130 | 1000 | 2011 | 2013 | Внебюджетные источники |
| 9 | Ремонт колодцев | - | 500 | 2006 | 2011-2015 | Местный бюджет |
|  | Итого; | 180 | 7086 |  |  |  |
|  | Благоустройство территорий торговых предприятий |
| 1 | Территория перед магазинами по ул.Металлистов,8 | 15 | 80 | 2011 | 2011-2012 | Внебюджетные источники |
| 2 | Территория перед магазинами по ул.Металлистов,12 | 13 | 50 | 2011 | 2011 | Внебюджетные источники |
| 3 | АЗС «Лукойл» магазин «Автозапчасти» по ул. К. Либкнехта | 15 | 70 | 2011 | 2011-2012 | Внебюджетные источники |
| 4 | Магазин «Кондор» по ул. К. Либкнехта | 5 | 80 | 2011 | 2011 | Внебюджетные источники |
| 5 | Магазин «Молния» |  | 200 | 2011 | 2011 | Внебюджетные источники |
|  | Итого: | 48 | 480 |  |  |  |
| 3 | Текущее содержание, капитальный ремонт и строительство улично-дорожной сети с элементами благоустройства |
| 1 | Строительство тротуара по ул.Челюскинцев от ул.Пролетарской до ул.Ленина /300 м./ | 5 | 2000 | 2011 | 2012 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 2 | Благоустройство территории у домов №115, 117, 119 по ул. К. Либкнехта /1000м.кв./ | 3 | 980 | 2011 | 2012 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 3 | Автодорога и пешеходные тротуары по улице Ленина от улицы Челюскинцев до конечной остановки ОАО «Радиозавод» (2я очередь), автодорога по ул. Ю. Ичевой (от перекрестка с улицы Механическая до пересечения с улицей Свердлова), автодорога по улице Фрунзе, Советская, Некрасова, Горелова |  | 25705 |  | 2011 | Местный бюджет |
| 4 | Благоустройство у въездной стелы со стороны г. Челябинска | - | 193 | 2011 | 2012 | Местный бюджет |
| 5 | Строительство въездной стелы со стороны г. Карабаша | 30 | 550 | 2011 | 2013 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 6 | Строительство оград палисадников по ул.Республики | - | 50 | - | 2011-2012 | Средства собственником домов (по согласованию) |
| 7 | Замена остановочных павильонов /5шт/ ул.Садовая ул.Интернационала ул.Комарова /2шт/ ул.Нязепетровская /КАТО/ | - | 34,3 54,6 125 54,6 | 2011 | 2011-2012 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 8 | Ремонт моста и ограждений у ЦГБ по ул.Садовая | 1500 | 7500 | 2012 | 2013 | Местный бюджет |
| 9 | Содержание и обслуживание объектов благоустройства |  | 75000 |  | 2011-2015 | Местный бюджет |
|  | Итого: | 1538 | 112246,5 |  |  |  |
|  | Итого по I разделу: | 2881 | 127819,5 |  |  |  |

II . План мероприятий по благоустройству городской территории

(2011-2015года)

| № п\п | Наименование мероприятий | Требуемые затраты, тыс. руб. | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПСД | Выполнение работ |  |
|  |  | проект | реали зация |  |  |  |
| 1. | Совершенствование облика центральных площадей |
| 1 | Благоустройство территории около кинотеатра по ул. Республики | 5 | 760 | 2011 | 2012 | Внебюджетные источники |
| 2 | Замена остановочных павильонов в едином стиле в центре города | 45 | 920 | 2011 | 2011 | Внебюджетные источники |
| 3 | Реконструкция каскада клумб с расширением проезжей части по ул. Фрунзе | 50 | 1200 | 2012 | 2014 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
|  | Итого: | 100 | 2880 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по благоустройству отдельных городских территорий |  |
| 1 | Возрождение городского парка им. Пушкина | 150 | 1500 | 2011 | 2012 | Внебюджетные источники |
| 2 | Проведение конкурсов по благоустройству |  | 1500 |  | 2011-2015 | Местный бюджет |
| 3 | Благоустройство во дворах: строительство детских игровых площадок и зон отдыха с тротуарами и пешеходными дорожками | - | 31500 | 2011 | 2011-2014 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
|  | Итого: | 150 | 34500 |  |  |  |
| 3. | Текущее содержание, капитальный ремонт и строительство улично-дорожной сети с элементами благоустройства |  |
| 1 | Реконструкция городских мостов | 4000 | 30000 | 2012 | 2012-2015 | Областной бюджет, местный бюджет |  |
| 2 | Дальнейшее развитие сети улиц с твердым покрытием (частный сектор) | - | 6000 | 2012 | 2012-2015 | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 3 | Содержание и обслуживание объектов благоустройства | - | 50000 | - | 2011-2015 | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
|  | Итого: | 4000 | 86000 |  |  |  |  |
|  | Итого по II разделу: | 4250 | 123380 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО : | 258330,5 |  |  |  |  |

III. План мероприятий по  благоустройству  поселков

Кыштымского городского округа на 2011-2015 годы

| № п\п | Наименование мероприятий | Требуемые затраты, тыс. руб. | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПСД | Выпол нение работ |  |
|  |  | ПСД | реали зация |  |  |  |
| 1 | Поселок Тайгинка: |
| 1. | Капитальный ремонт твердого покрытия автодороги и тротуара по ул.Мира (0,6 км) | 5 | 600 | 2012 | 2011-2015 | Местный бюджет |
|  | Капитальный ремонт твердого покрытия автодороги и тротуара по ул.Мира (0,6 км) | - | 800 | 2012 | 2011-2015 | Местный бюджет |
| 2. | Капитальный ремонт моста через протоку по ул. Мира | 5 | 545 | 2012 | 2011-2015 | Местный бюджет |
| 3. | Благоустройство территории центра поселка: |  |  |  |  |  |
|  | Устройство твердого покрытия перед школой № 8 (900кв.м) | - | 250 | 2012 | 2011-2015 | Местный бюджет |
|  | Устройство ограждения школьной территории | - | 530 | 2012 | 2011-2015 | Местный бюджет |
| 4. | Ремонт и обустройство питьевых колодцев и ключиков: |  |  | 2011-2012 | 2011-2015 | Местный бюджет |
|  | Капитальный ремонт колодца по ул. Увильдинская (замена сруба, навеса) | 0,5 | 30 | 2011-2012 | 2011-2015 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
|  | Капитальный ремонт колодца по ул. Жданова (замена сруба, навеса) | 0,5 | 30 | 2011-2012 | 2011-2015 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
|  | Обустройство колодца по ул. Мира,33 (замена навеса) | 0,5 | 50 | 2011-2012 | 2011-2015 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
|  | Капитальный ремонт колодца по ул. Цыганкова (замена сруба, навеса) | 0,5 | 80 | 2011-2012 | 2011-2015 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 5. | Установка автобусных павильонов, обустройство остановочных площадок: |  |  |  |  |  |
|  | ул. Мира – выезд из поселка – павильон; | 1,5 | 55 | 2012 | 2011-2015 | Местный бюджет |
|  | ул. Мира ,4 – павильон | 1,5 | 55 | 2012 | 2011-2015 | Местный бюджет |
| 6. | Очистка русла реки Увильдинка, обустройство откосов и берегов(150м) | - | 1000 | 2012 | 2011-2015 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 7. | Благоустройство мест для купания: |  |  | 2011-2012 | 2011-2015 | Местный бюджет |
|  | Озеро Тайгинка (отсыпка площадки, ремонт дороги, установка 2-х раздевалок) | 6 | 200 | 2011-2012 | 2011-2015 | Внебюджетные источники |
|  | Озеро Акуля (отсыпка и грейдерование автодороги, установка раздевалок) | 6 | 300 | 2011-2012 | 2011-2015 | Внебюджетные источники |
| 8. | Благоустройство территории железнодорожного остановочного пункта (продление посадочной площадки, ремонт и окраска павильона) | - | 350 | 2011-2012 | 2011-2015 | ОАО ЮУ РЖД |
| 9. | Капитальный ремонт мемориала участникам ВОВ, установка на территории кладбища контейнерных площадок, ремонт ограждения и входных ворот | - | 200 | 2011-2012 | 2011-2015 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: | 27 | 5075 |  |  |  |
| 2 | Поселок Увильды: |
| 1. | Замена остановочного павильона по ул. Набережная |  | 60 |  | 2013 | Местный бюджет |
| 2. | Благоустройство набережной, устройство пляжа, установка пирса | 3 | 650 | 2011 | 2012 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
|  | ИТОГО: | 3 | 710 |  |  |  |
| 3 | Поселок Слюдорудник |
| 1. | Ремонт дороги по ул. Горная от д. №5 до д. №11 – 200м (отсыпка, грейдирование) | - | 200 | 2011-2012 | 2011 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 2. | Ремонт колодца по ул. Горная (замена сруба, навеса) | - | 155 | 2011-2012 | 2013 | Местный бюджет |
| 3. | Строительство детской игровой площадки в районе клуба по ул. Центральная | - | 100 | 2011 | 2014 | Внебюджетные источники |
| 4. | Ремонт колодца по ул. Проезжая (замена сруба, навеса) | - | 55 | 2011-2012 | 2014 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: | - | 510 |  |  |  |
| 4 | Поселки Северный и Южная Кузнечиха |
| 1. | Установка остановочного павильона на ж/д переезде в пос. Северный и Ю. Кузнечиха. | 5 | 130 | 2011-2012 | 2011 | Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 3. | Восстановление колодца по ул. Октябрьская | - | 25 | 2011-2012 | 2011 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: | 5 | 155 |  |  |  |
| 5 | Поселок Большие Егусты |
| 1. | Строительство детской игровой площадки возле клуба: |  |  |  |  |  |
|  | Установка ограждения, отсыпка, установка песочницы. | - | 150 | 2011 | 2013 | Внебюджетные источники |
|  | Установка футбольных ворот, баскетбольной стойки, турника, качелей. | - | 350 | 2011 | 2013 | Внебюджетные источники |
|  | Благоустройство кладбища | - | 500 | 2011 | 2014 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: | - | 1000 |  |  |  |
|  | Итого по III разделу: | 7485 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 265815,5 |  |  |  |

Финансовые затраты на реализацию целевой программы по благоустройства

Кыштымского городского округа на 2011-2015 годы.

| Финансирование, тыс. руб. Виды работ по годам | Бюджетные средства ВСЕГО | в том числе | Внебюджетные источники | Общие финансовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства из бюджета Кыштымского городского округа на город | Средства из бюджета Кыштымского городского округа на поселки |  |  |
| 2011 | проектирование | 47974,33 | 406,7 | 8,75 | 178,05 | 68534,75 |
|  | строительство |  | 46599,875 | 959 | 20382,38 |  |
| 2012 | проектирование | 42886,025 | 4585 | 15,75 | 1971,75 | 61265,75 |
|  |  |  | 37049,77 | 1235,5 | 16377,975 |  |
|  | строительство |  |  |  |  |  |
| 2013 | проектирование | 38013,5 | - | - | - | 54305 |
|  |  |  | 36802,5 | 1211 | 16141,5 |  |
|  | строительство |  |  |  |  |  |
| 2014 | проектирование | 32406,5 | - | - | - | 46295 |
|  |  |  | 31307,5 | 1099 | 13888,5 |  |
|  | строительство |  |  |  |  |  |
| 2015 | проектирование | 24790,5 | - | - | - | 35415 |
|  |  |  | 24080 | 710,5 | 10624,5 |  |
|  | строительство |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 186070,85 |  |  | 79744,65 | 265815,5 |