АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2014г. № 2565

О внесении изменений в постановление Администрации Кыштымского городского округа от 27.02.2010г. №619

На основании Постановления Администрации Кыштымского городского округа от 09.09.2010г. №2716 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ» (в ред. Постановления Администрации Кыштымского городского округа от 04.02.2013г. №252),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Кыштымского городского округа от 27.02.2010г. №619 «Об утверждении целевой Программы развития и содержания улично-дорожной сети Кыштымского городского округа на период 2010-2014 годы с прогнозом до 2020 года» следующие изменения:

- таблицу 5 «Мероприятия по доведению параметров УДС до нормативных требований»  читать в новой редакции Приложение 1;

- исключить пункт 3 «Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»;

- пункт 5 «Источники финансирования Программы» читать в новой редакции: «Общая сумма требуемых расходов на реализацию мероприятий Программы составляет 136 423,064 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 133 232,364 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 561,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 2629,3 тыс. рублей.»

- Потребность финансирования по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети определена на основании предварительных расчетов, конкретные затраты должны уточняться при разработке проектно-сметной документации в рамках реализации Программы. Приложение 2;

- Приложение к Программе «Система мероприятий целевой Программы развития и содержания улично-дорожной сети Кыштымского городского округа на 2010-2014 годы с прогнозом до 2020 года» читать в новой редакции Приложение 3.

- Организацию исполнения настоящего постановления возложить на  начальника управления городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа Двукраева Д.В.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Гурцкая Р.Р.

Глава Кыштымского городского округа                                         Л.А. Шеболаева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кыштымского городского округа

от 27.02.2010г. №619

(в редакции постановления Администрации

Кыштымского городского округа)

от «24» 09. 2014г. №2565

Мероприятия по доведению параметров УДС до нормативных требований

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Боровая | Капитальный ремонт | 2010 |
| 2 | ул. Школьная | Капитальный ремонт | 2010 |
| 3 | ул. Ленина от кругового движения до ул. Челюскинцев | Капитальный ремонт | 2010 |
| 4 | ул. Ленина от ул. Челюскинцев до остановки Радиозавод | Капитальный ремонт | 2011 |
| 5 | ул. Ю. Ичевой от перекрестка с ул. Механическая до ул. Свердлова | Капитальный ремонт | 2011 |
| 6 | ул. Фрунзе – Советская – Некрасова – Горелова | Капитальный ремонт | 2011 |
| 7 | ул. Образцова (Коноплянка) | Капитальный ремонт | 2012 |
| 8 | ул. Интернационала от жилого дома №8 до церкви (круговое движение) | Капитальный ремонт | 2012 |
| 9 | ул. М. Сибиряка от спортивной базы «Спартак» до пересечения с ул. Осв. Урала | Капитальный ремонт | 2012 |
| 10 | ул. Комарова от пересечения с пер. Кирова до жилого дома №35 по ул. Комарова | Капитальный ремонт | 2012 |
| 11 | От Каслинского шоссе по ул. Пионерская до ж.д. №95 по ул. Комарова | Капитальный ремонт | 2012 |
| 12 | ул. Демина от ул. Челюскинцев до ул. К. Либкнехта | Капитальный ремонт | 2012 |
| 13 | ул. Республики от мемориала «Вечный огонь» до пересечения р. Кыштымка | Капитальный ремонт | 2012 |
| 14 | ул. Малышева | Капитальный ремонт | 2013 |
| 15 | ул. Садовая | Капитальный ремонт | 2013 |
| 16 | ул. К. Либкнехта от ж/д переезда до остановки 2-ая Южная (Рождественский кордон) | Капитальный ремонт | 2013 |
| 17 | Квартальный проезд от ул. Ленина до ул. Некрасова | Капитальный ремонт | 2013 |
| 18 | Квартальный проезд от ул. К Либкнехта до ул. Кр. Звезды | Капитальный ремонт | 2013 |
| 19 | ул. К. Косолапова от ул. Калинина до ул. К. Либкнехта | Капитальный ремонт | 2013 |
| 20 | ул. К. Косолапова от ул. К. Либкнехта до ул. Челюскинцев | Капитальный ремонт | 2013 |
| 21 | Квартальный проезд ул. Чернышевского, Соплякова | Капитальный ремонт | 2013 |
| 22 | ул. Возмездия от корчма «У Петера» до конечной остановки «КМЭЗ» | Капитальный ремонт | 2013 |
| 23 | ул. Возмездия от конечной остановки «КМЭЗ» до ул. Ст. Разина | Капитальный ремонт | 2014 |
| 24 | площадка по ул. Садовая (стоянка ЦГБ) | Капитальный ремонт | 2014 |
| 25 | ул. Малышева – Горького – Володарского до ул. Республики | Капитальный ремонт | 2014 |
| 26 | ул. М. Сибиряка от перекрестка с ул. Осв. Урала до поворота ул. Нязепетровская | Капитальный ремонт | 2014 |
| 27 | ул. Механическая от пересечения с ул. Ю. Ичевой до ул. К. Либкнехта | Капитальный ремонт | 2014 |
| 28 | ул. Мира пос. Тайгинка | Капитальный ремонт | 2014 |
| 29 | ул. Чернышевского – ул. Соплякова | Капитальный ремонт | 2014 |
| 30 | ул. Республики | Капитальный ремонт | 2014 |
| 31 | ул.Чернышевского | Ремонт | 2014 |
| 32 | ул.К.Либкнехта, 123 | Ремонт | 2014 |
| 33 | ул.К.Либкнехта, 115 | Ремонт | 2014 |

Заместитель Главы Кыштымского городского

округа по капитальному строительству                                                Р.Р. Гурцкая

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кыштымского городского округа

от 27.02.2010г. №619

(в редакции постановления Администрации

Кыштымского городского округа)

от «24» 09. 2014г. №2565

Система мероприятий целевой Программы развития и содержания улично-дорожной сети

Кыштымского городского округа на 2010-2014 годы с прогнозом до 2020 года

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность (км, м2 | Вид покрытия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  |  |  | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1) | ул. Боровая | 0,450 | а/бетон |  | 3121,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | ул. Школьная | 0,110 | а/бетон | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | ул. Ленина от кругового движения до ул. Челюскинцев | 1,520 | а/бетон |  | 30878,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | ул. Ленина от ул. Челюскинцев до остановки Радиозавод | 1,140 | а/бетон |  |  |  | 15745,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | ул. Ю. Ичевой от перекрестка с ул. Механическая до ул. Свердлова | 0,570 | а/бетон |  |  |  | 3932,4 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | ул. Фрунзе – Советская – Некрасова – Горелова | 1,340 | а/бетон |  |  |  | 5721,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | ул. Образцова (Коноплянка) | 0,900 | а/бетон |  |  |  |  | 1660,0 Внеб. | 3115,4 |  |  |  |  |
| 8) | ул. Интернационала от жилого дома №8 до церкви (круговое движение) | 1,300 | а/бетон |  |  |  |  | 969,3 Внеб. | 8767,3 |  |  |  |  |
| 9) | ул. М. Сибиряка от спортивной базы «Спартак» до пересечения с ул. Осв. Урала | 1,000 | а/бетон |  |  |  |  |  | 4767,9 |  |  |  |  |
| 10) | ул. Комарова от пересечения с пер. Кирова до жилого дома №35 по ул. Комарова | 0,300 | а/бетон |  |  |  |  |  | 1538,8 |  |  |  |  |
| 11) | От Каслинского шоссе по ул. Пионерская до ж.д. №95 по ул. Комарова | 0,550 | а/бетон |  |  |  |  |  | 2743,0 |  |  |  |  |
| 12) | ул. Демина от ул. Челюскинцев до ул. К. Либкнехта | 0,300 | а/бетон |  |  |  |  |  | 3772,6 |  |  |  |  |
| 13) | ул. Республики от мемориала «Вечный огонь» до пересечения р. Кыштымка | 0,350 | а/бетон |  |  |  |  |  | 4394,8 |  |  |  |  |
| 14) | ул. Малышева | 0,150 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  | 1628,5 |  |  |
| 15) | ул. Садовая | 0,952 | а/бетон |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 7984,5 |  |  |
| 16) | ул. К. Либкнехта от ж/д переезда до остановки 2-ая Южная (Рождественский кордон) | 0,560 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  | 4748,4 |  |  |
| 17) | Квартальный проезд от ул. Ленина до ул. Некрасова | 0,450 | а/бетон |  |  |  |  |  |  | 230,0 | 1432,1 |  |  |
| 18) | Квартальный проезд от ул. К Либкнехта до ул. Кр. Звезды | 0,150 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  | 792,1 |  |  |
| 19) | ул. К. Косолапова от ул. Калинина до ул. К. Либкнехта | 0,150 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  | 569,2 |  |  |
| 20) | ул. К. Косолапова от ул. К. Либкнехта до ул. Челюскинцев | 0,350 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  | 1910,0 |  |  |
| 21) | Квартальный проезд ул. Чернышевского, Соплякова | 0,400 | а/бетон |  |  |  |  |  |  | 230,4 | 1510,8 |  |  |
| 22) | ул. Возмездия от корчма «У Петера» до конечной остановки «КМЭЗ» | 0,150 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  | 772,2 |  |  |
| 23) | ул. Возмездия от конечной остановки «КМЭЗ» до ул. Ст. Разина | 0,252 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206,9 |
| 24) | площадка по ул. Садовая (стоянка ЦГБ) | 0,070 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,7 |
| 25) | ул. Малышева – Горького – Володарского до ул. Республики | 0,758 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5605,4 |
| 26) | ул. М. Сибиряка от перекрестка с ул. Осв. Урала до поворота ул. Нязепетровская | 0,530 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3843,3 |
| 27) | ул. Механическая от пересечения с ул. Ю. Ичевой до ул. К. Либкнехта | 0,480 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2578,5 |
| 28) | ул. Мира пос. Тайгинка | 0,917 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008,4 |
| 29) | ул. Чернышевского – ул. Соплякова | 0,755 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2466,6 |
| 30) | ул. Республики | 0,325 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1826,3 |
| 31) | ул.Чернышевского | 1400 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,243 |
| 32) | ул.К.Либкнехта, 123 | 550 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,717 |
| 33) | ул.К.Либкнехта, 115 | 280 | а/бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,704 |
| Итого по Программе: | 98,0 | 34000,0 | 0,0 | 25400,0 | 2629,3 Внеб. | 29099,8 | 463,4 | 21347,8 | 0 | 23384,764 |
| Всего по Программе: |  |  | 136423,064 |
| в том числе: | Областной бюджет | 133232,364 |
|  | Местный бюджет | 561,4 (2629,3 внеб.) |