**3. Перечень целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач и целевых показателей программы | Единица измерения | Значения показателя | | | | | | | | |
| Текущий год, оценка | Отчетный год | Годы реализации программы | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Цель программы: | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Кыштымского городского округа с повышением уровня ее безопасности | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, с накопительным итогом к 2017 год | км | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 |
| II | Показатели задачи программы | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 1 программы: Обеспечение проектирования строительства, реконструкции автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество проектов на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры | Проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Задача 2 программы :Обеспечение строительства, реконструкции автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог . | % | 100% |  | 0,5% | 0,9% | 11% | 15% | 30% | 50% | 100% |
| III | Задача 3 программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории Кыштымского городского округа | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Количество внедренных технических средств организации дорожного движения | Объект/шт. | 0/0 | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к программе

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Срок исполнения | Объем и источники финансирования (тыс.руб.) | | | | | Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнители, участники |
| По годам реализации | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| Показатель результативности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
|  | Цель программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Кыштымского городского округа с повышением уровня ее безопасности | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 программы: Обеспечение проектирования строительства, реконструкции автомобильных дорог | | | | | | | | | |
|  | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильного моста по ул. Папанина (МОУ СОШ № 3) | 2017-2025 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | Количество разработанных ПСД. Ед. | | КГО |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятию: | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |  |
| Задача 2 программы: Обеспечение строительства, реконструкции автомобильных дорог | | | | | | | | | |
| Реконструкция  а/дорог на территории КГО | 2017-2025 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | Протяженность | КГО |
|  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятию | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |  |