**3. Перечень целевых показателей программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач и целевых показателей программы  | Единица измерения  | Значения показателя |
| Текущий год, оценка | Отчетный год | Годы реализации программы  |
| 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Цель программы:  | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Кыштымского городского округа с повышением уровня ее безопасности  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, с накопительным итогом к 2017 год  | км | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 | 204,933 |
| II | Показатели задачи программы |
| 2.1 | Задача 1 программы: Обеспечение проектирования строительства, реконструкции автомобильных дорог |
| 2.1.1 | Количество проектов на строительство, реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры  | Проект  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Задача 2 программы :Обеспечение строительства, реконструкции автомобильных дорог |
| 2.2.1 | Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог .  | %  | 100% |  | 0,5% | 0,9% | 11% | 15% | 30% | 50% | 100% |
| III | Задача 3 программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории Кыштымского городского округа  |
| 3.3.1 | Количество внедренных технических средств организации дорожного движения  | Объект/шт. | 0/0 | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к программе

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Срок исполнения  | Объем и источники финансирования (тыс.руб.) | Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий  | Исполнители, участники  |
| По годам реализации  | Всего | Местный бюджет  | Областной бюджет | Внебюджетные источники  |
| Показатель результативности  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Кыштымского городского округа с повышением уровня ее безопасности |
|  | Задача 1 программы: Обеспечение проектирования строительства, реконструкции автомобильных дорог  |
|  | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильного моста по ул. Папанина (МОУ СОШ № 3) | 2017-2025 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | Количество разработанных ПСД. Ед. | КГО  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятию: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 2 программы: Обеспечение строительства, реконструкции автомобильных дорог |
| Реконструкция а/дорог на территории КГО | 2017-2025 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | Протяженность  | КГО |
|  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |