ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457011 Челябинская область, Увельский район, с.Рождественка, ул.Совхозная 2

ИНН – 7440000741, КПП – 742401001, ОКНХ- 97620, ОКПО - 04270021

Тел. (Факс 8-3516652179),  83516652116, е-mail ru:rog 52179@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» _________ 2014 года                                                                          № _____

«О создании комиссии по проверке

готовности жилого фонда, социальной

сферы и коммунальной инфраструктуры

к работе в отопительный период 2014-2015 г.г.

В целях организации своевременной подготовки объектов жилого фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период 2014-2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2014-2015 г.г. объектов жилого фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры (Приложение № 1)

2. Утвердить программу по проверке готовности объектов инфраструктуры к работе в отопительный период с оформлением актов проверок и выдачей паспортов готовности (Приложение № 2)

Глава администрации Рождественского сельского поселения ________________ С.М.Панов

# ПРОЕКТ

# Приложение № 1

к Постановлению Главы

Рождественского сельского поселения

№ ___ от «____» ____________ 2014 года

# Состав комиссии

по проверке готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный  период 2014-2015 г.г.

Председатель комиссии  - Глава администрации Рождественского сельского поселения Панов Сергей Михайлович

Зам. председателя комиссии –Начальник Управления ЖКХ – Гаврюшин В.Ю

Члены комиссии:

Генеральный директор ООО «Рождественская ЖКХ» -      Кремса А.Л.

Генеральный директор ООО «Комфорт»                            - Гореев Е.А.

Директор МБОУ «Рождественская СОШ                           - Мастриков В.А.

Директор МБОУ «Дуванкульская ОШ                               - Демьянивская Л.В.

Директор МКУК «Рождественская СЦКС                         - Акульшина Е.М.

Заведующая МДОУ «Рождественский детский сад № 22- Ческидова Н.А.

Заведующая МДОУ «Рождественский детский сад № 21 – Галяминская Ю.М.

# Глава администрации Рождественского сельского поселения ______________ С.М.Панов

# ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                  Приложение № 2

Глава Рождественского                                                                         к постановлению Главы

сельского поселения                                                      Рождественского сельского поселения

____________________ С.М.Панов                               № _____ от  «____» _________ 2014 г.

«____» ___________2014 г.

# ПРОГРАММА

по проверке готовности объектов жилого фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период 2014-2015 г.г. с оформлением и выдачей актов и паспортов готовности.

| № п/п | Наименование объекта | Срок проверки | Ответственное лицо (члены комиссии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с.Рождественка | 22.08-23.08.2014г. | Ген. директор ООО «Рождествекнское ЖКХ» А.Л.Кремса |
| 2 | Блочная котельная с.Дуванкуль | 22.08.-23.08.2014г | Ген. директор ООО «Рождествекнское ЖКХ» А.Л.Кремса |
| 3 | МБОУ Рождественская СОШ | 24.08-25.08.2014г | Директор школы В.А.Мастриков |
| 4 | МБОУ Дуванкульская ОШ | 24.08-25.08.2014г | Директор школы Демьянивская Л.В. |
| 5 | ДК с.Рождественка | 20.08-21.08.2014г | Директор МКУК «Рождественская СЦКС» Е.М.Акульшина |
| 6 | Клуб с.Дуванкуль | 20.08-21.08.2014г | Директор МКУК «Рождественская СЦКС» Е.М.Акульшина |
| 7 | МДОУ «Рождественский детский сад» № 22 | 18.08-19.08.2014 г | Заведующая Н.А.Ческидова |
| 8 | МДОУ «Дуванкульский детский сад» № 21 | 18.08-19.08.2014 г | Заведующая Ю.М.Галяминская |
| 9 | МКД с.Дуванкуль ул.Молодежная 9 | 18.08-19.08.2014 г | Ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А. |
| 9 | МКД с.Дуванкуль ул.Молодежная 11 | 18.08-19.08.2014 г | Ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А. |
| 10 | ФОК с.Рождественка ул.Мира 9 | 15.08-16.08.2014 г | Директор МКУК «Рождественская СЦКС» Е.М.Акульшина |
| 11 | Здан. Администрации ул.Совхозная 2 | 15.08-16.08.2014 г | Глава С.М.Панов |
| 12 | МКД с.Рождественка ул.Мира дома №№ 1,2,3,4,5,7 | 13.08-14.08.2014 г | Ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А. |
| 13 | МКД с.Рождественка ул.Победы 1,1А,2,3,6 | 11.08-12.08.2014 г | Ген. директор ООО «Комфорт» Гореев Е.А. |

Примечание – проверки (с оформлением актов и паспортов готовности) по всем объектам должны быть проведены в период июль-август и завершены в срок до 1 сентября 2014 года

# Увельский муниципальный район

с.Рождественка

2014 г.

# Паспорт программы

Наименование программы:  Проведение проверки готовности объектов жилого фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2014-2015 гг.

# Дата разработки программы: 16 мая  2014 года

# Основные разработчики программы:

- Администрация Рождественского сельского поселения

- ООО «Рождественское ЖКХ»

Цель проекта: создание гражданам, проживающим на территории Рождественского сельского поселения, комфортных условий проживания, надежное теплоснабжение  жилых домов с учетом климатических условий.

# Основные задачи проекта:

- Создание комиссии для проведения проверок готовности к отопительному периоду

- Проверка проводимых  мероприятий теплоснабжающими организациями к отопительному периоду

- Проверка проводимых мероприятий теплосетевых организаций к отопительному периоду.

- Проверка проводимых мероприятий потребителями тепловой энергии.

- Проверка соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении

- Проверка готовности теплоснабжающих организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

- Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской  и аварийной служб:

Укомплектованность персоналом, обеспеченность персонала спецодеждой, инструментами, оснасткой, технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами теплоснабжения, первичными средствами пожаротушения

- Проверка проведения наладки принадлежащих им тепловых сетей.

- Проверка организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

- Проверка наличия расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

- Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций.

- Проверка проведения гидравлических  испытаний тепловых сетей.

- Проверка выполнения планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

- Проверка наличия договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки.

- Проверка наличия документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

- Проверка устранения выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

- Проверка проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

- Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

- Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) тепловых пунктов

- Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

- Проверка наличия и работоспособность приборов учета.

- Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

- Проверка отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию(мощность), теплоноситель

# Сроки реализации программы: 2014-2015 г.г.