# Приложение

# к постановлению администрации

Увельского  муниципального округа

от  «19» марта  2026 года № 499

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НА 2026-2028 ГОДЫ»

2026 г.

I.	Оценка текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа

Развитие жилищно-коммунального хозяйства является одним из самых актуальных вопросов для большинства граждан Российской Федерации, в том числе и для жителей Увельского муниципального округа.

Основной проблемой, препятствующей комфортному проживанию населения Увельского муниципального округа, является износ инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также источников теплоснабжения (котельные).

Многолетний недостаток финансирования мероприятий по капитальному ремонту в сфере жилищно-коммунального хозяйства привел к высокому уровню износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологической отсталости.

Уровень благополучия жизни населения зависит от различных показателей. Бесперебойное функционирование систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения напрямую влияет на уровень социальной удовлетворенности населения. Кроме того, существует потребность создания инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, в том числе в части повышения качества питьевой воды, доступности коммунально-бытовых услуг.

Оказание населению помощи в модернизации изношенных систем многоквартирных жилых домов, является одной из приоритетных задач социального развития. Программный подход позволит решать поставленные проблемы системно, что приведет к наилучшему результату.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации  Программы (в том числе в соответствии с документами стратегического планирования)

Приоритеты муниципальной  политики Увельского муниципального округа в сфере реализации программы определены:

- указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим в том числе достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» Стратегия – 2035;

- постановлением правительства Челябинской области от 21.12.2020 года № 700-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»;

- решением собрания депутатов Увельского муниципального района от 28.11.2019 года № 59 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Увельского муниципального района на период до 2035 года».

Основным приоритетом муниципальной политики Увельского муниципального округа в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Увельского муниципального района на период до 2035 года является:

- Создание условий для комфортного проживания населения Увельского муниципального округа путем строительства, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

Целью муниципальной программы является повышение надежности и качества объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности, обеспечение безопасности потребителей при эксплуатации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Достижение целей настоящей программы осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках структурных элементов указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим в том числе достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» Стратегия – 2035, Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области».

IV.	Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи, связанные с осуществлением полномочий администрации муниципального округа в отрасли жилищно-коммунального хозяйства:

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Увельского муниципального округа;

- проектирование, строительство, техническое перевооружение, реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Задачи реализации муниципальной программы соответствуют следующим задачам реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального округа на период до 2035 года:

1) повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан;

2) повышение комфортности и доступности жилья;

3) формирование комфортной и доступной общественной среды, направленной на повышение качества жизни граждан.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории 0Увельского муниципального округа

на 2026-2028 годы»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Увельского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Увельского муниципального округа |  |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |  |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель - повышение надежности и качества объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности, обеспечение безопасности потребителей при эксплуатации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | Задача 1 - проектирование (в том числе ПИР), строительство, техническое перевооружение, реконструкция и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры |
|  |  | Задача 2 – содержание и подготовка объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, включая разработку необходимой документации |
| Направления | Направление "Жилищно-коммунальная инфраструктура" |  |
| Объем финансового обеспечения за счет средств местного бюджета за весь период реализации (тыс. руб.) | 6729,426 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" национальная цель развития, в рамках которой реализуются задачи в области жилищно-коммунального хозяйства – «Комфортная и безопасная среда для жизни». |  |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 10 |
| 1. Повышение надежности и качества объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности, обеспечение безопасности потребителей при эксплуатации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | шт. | 1 | 0 | 2 |  | 2 | Управление ЖКХ и КС |
| 1.2. | Количество мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | шт. | 0 | 0 | 2 |  | 2 | Управление ЖКХ и КС |
| 1.3. | Количество документов, разработанных с целью подготовки к отопительному периоду | шт. | 0 | 0 | 2 |  | 2 | Управление ЖКХ и КС |

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Жилищно-коммунальная инфраструктура |  |  |  |
| Ответственный за реализацию - Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Увельского муниципального округа |  | Срок реализации (2026-2028 гг.) |  |
| 1.1.1. | Задача 1 - проектирование (в том числе ПИР), строительство, техническое перевооружение, реконструкция и ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | Уменьшение износа объектов коммунальной инфраструктуры | Количество объектов проектирования (в том числе ПИР), строительства, технического перевооружения, реконструкции и ремонта котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты |
| 1.1.2. | Задача 2 – содержание и подготовка объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду, включая разработку необходимой документации | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения в отопительный период | Количество объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, подготовленных к отопительному периоду, количество разработанных документов |

4. Мероприятия и  финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование мероприятий муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего, в т.ч.: | 0 | 5648,219 | 1081,207 | 6729,426 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 5648,219 | 1081,207 | 6729,426 |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |