АДМИНИСТРАЦИЯ ХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457010 Челябинская область Увельский район с.Хуторка ул.Мира д.4

ИНН – 7440000798, КПП – 742401001, ОКОГУ-32200, ОКПО -04270038

телефон  1-71   факс 8(351-66-65-1-32)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9

30.01.2015г.

«Об организации подготовки и

пропуску паводковых вод на

территории Хуторского сельского

поселения в 2015г.»

В целях предотвращения  возникновения чрезвычайных  ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и территории  поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать  противопаводковую  комиссию по  проведению  мероприятий, направленных на  обеспечение безопасного прохождения весеннего  половодья и  паводковых  вод  в  2015году и  утвердить  ее  состав.

/Приложение  №1/

2.Возложить  на комиссию рассмотрение вопросов  планирования  и  реализации на территории Хуторского сельского поселения мероприятий по  предупреждению чрезвычайных  ситуаций и  ликвидации последствий  весеннего  половодья и  паводков.

3. Утвердить План мероприятий противопаводковой комиссии. /Приложение №  2/.

4.Утвердить  График дежурства  во  время прохождения  паводка./Приложение № 3/.

Контроль  за выполнением  мероприятий оставляю за  собой.

Глава Хуторского сельского поселения                                   А.М.Быков

Приложение 2

к постановлению Главы

Хуторского сельского поселения

от « 30 »  января  2015г.  № 9

ПЛАН

работы  противопаводковой  комиссии

Хуторского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | Глава поселения | до 15.03.2015 |  |
| 2. | Организовать проверку технического состояния и готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к безаварийному пропуску весеннего половодья паводковых вод | Глава поселения | до 10.03.2015 |  |
| 3. | Определить мероприятия по инженерной защите населенных пунктов, дорог в период прохождения паводка. | Глава поселения | до 10.03.2015 |  |
| 4. | Организовать проведение круглосуточного наблюдения за развитием паводка | Глава поселения | март апрель |  |
| 5. | На период весеннего половодья определить силы и средства для ликвидации возможных ЧС, сформировать и содержать в постоянной готовности аварийно-технические бригады, полностью оснащенные техникой и автотранспортом и провести проверку готовности их к действиям | Директор ЖКХ | март апрель |  |
| 6. | В период пропуска паводковых вод, начиная с 01.04.2015г. организовать дежурство специалистов администрации для обеспечения постоянного наблюдения за развитием паводка | Глава поселения | март-апрель |  |
| 7. | Разъяснить, под роспись, до начала паводка населению порядок отселения в случае усложнения обстановки произведя поквартирный и подворный обход | специалисты администрации | март |  |
| 8. | Проверить готовность системы оповещения и связи для обеспечения своевременной и бесперебойной работы в период весеннего половодья | монтер | март апрель |  |
| 9. | Обеспечить постоянную готовность машин скорой помощи, набор необходимых лекарств | Заведующие Хуторской амбулаторией и Песчанским ФАП | март апрель |  |
| 10. | Усилить лабораторный контроль за соблюдением и состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны, источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой населению воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных вод, а также токсичных веществ в водные объекты | Роспотребнадзор | март апрель |  |
| 11. | Обеспечить очистку каналов и кюветов от грязи и снега | ЖКХ | март апрель |  |
| 12. | Обеспечить надежность эксплуатации водохозяйственных сетей | ЖКХ | постоянно |  |
| 13. | Определить мероприятия по защите водозаборов и систем подачи и распределения воды от затопления | ЖКХ | март |  |
| 14. | Быть в готовности выделить специальные машины для обеспечения населения питьевой водой | ЖКХ | март апрель |  |
| 15. | Предусмотреть на период паводка порядок снабжения отселяемого населения продовольствием и питьевой водой | Служба торговли и питания | март апрель |  |
| 16. | Быть в готовности организовать питание дежурного персонала и привлекаемого личного состава гражданских организаций в период прохождения паводка | Служба торговли и питания | март апрель |  |
| 17. | Обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод, сохранность имущества эвакуируемых граждан | Участковый инспектор | март апрель |  |
| 18. | Организовать информирование населения через средства массовой информации об обстановке по прохождению весеннего паводка и о состоянии водоисточников и качестве подаваемой воды | сми | март апрель |  |
| 19. | Ежедневно, с 1 апреля 2015г. информировать ЕДДС Увельского района по телефону 2-01-90 о прохождении паводка к 6.30 и 16.30 часам и немедленно в случае чрезвычайной ситуации | Уполномоченный по делам ГО ЧС | март апрель |  |
| 20. | Организовать взаимодействие с отделами по делам ГО и ЧС (гражданской защиты населения) по вопросам предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, своевременной подготовки и качественного проведения работ по безаварийному пропуску весеннего половодья 2015года и обеспечения защиты населения и объектов экономики | Уполномоченный по делам ГО ЧС | март апрель |  |
| 21. | Провести заседание ГО ЧС с руководителями учреждений и предприятий «О готовности поселения к пропуску паводковых вод » | Уполномоченный по делам ГО ЧС | март |  |