АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   10 сентября  2013г.   N   95
с.Хуторка

Об утверждении Положения о порядке 

разработки схемы водоснабжения и  водоотведения

Хуторского сельского поселения  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь   Уставом Хуторского  сельского поселения, администрация Хуторского сельского поселения  

          П О С Т А Н О В Л Я Ю  : 

1. Утвердить Порядок разработки схемы водоснабжения  и водоотведения Хуторского сельского поселения (Приложение №1).

2. Утвердить мероприятия по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения (Приложение №2).

3. Создать рабочую группу по разработке схемы водоснабжения и водоотведения  Хуторского сельского поселения (Приложение №3).

4. Обнародовать настоящее постановление  на официальном стенде  и разместить на официальном 
сайте администрации Хуторского сельского поселения. 

5.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Хуторского сельского поселения                     А.М.Быков

Приложение №1

к постановлению администрации

Хуторского сельского поселения

№  95 от 10.09.2013г.
ПОРЯДОК

 разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения  

1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки и утверждения схемы  водоснабжения и водоотведения.

2. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схемы теплоснабжения.

3. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет  и ежегодно актуализируется в срок до 1 апреля текущего года.

4. Схема водоснабжения и водоотведения  должна содержать:

    - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития  систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления холодной воды,  сроком не                                                                                                             менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны водоснабжения и водоотведения и перечень систем водоснабжения и водоотведения;


- карты (схемы) планируемого размещения объектов систем 
холодного водоснабжения и водоотведения;


- границы планируемых зон размещения объектов  систем 

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации; холодного водоснабжения и водоотведения;


- сведения о выводе объектов  системы 
водоснабжения и водоотведения из эксплуатации.

5. Администрация Хуторского сельского поселения обязана предоставить разработчикам схем водоснабжения и водоотведения  по их запросам исходные данные  действующие на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения инвестиционные программы организаций, осуществляющих, холодное водоснабжение, а также  информацию о тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения.

6. Проект схем водоснабжения и водоотведения  должен быть вынесен на рассмотрение администрации, а также подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях для организации сбора замечаний и предложений к проекту схем водоснабжения и водоотведения.

7. Глава  администрации Хуторского сельского поселения  с учетом поступивших замечаний и предложений, а также заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении схем водоснабжения и водоотведения.

Приложение №2

к постановлению администрации

Хуторского сельского поселения

№ 95 от  10.09.2013г.                                                                                                                                                                    
МЕРОПРИЯТИЯ ПО  РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

	№ 

п/п
	Наименование этапа выполнения
	Дата и сроки проведения
	Примечание

	1


	Принятие постановления  о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения
	10.09.2013
	

	2
	Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений
	16.09.2013
	

	3
	Сбор исходных данных для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения
	01.10.2013  
	

	6
	Разработка проекта схемы водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения
	с 02.10.2013 

до 12.10.2013
	

	7
	Проведение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения  
	15.11.2013
	

	11
	Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний
	18.11.2013
	

	12
	Принятие постановления Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения
	20.11.2013
	

	13
	Размещение схем водоснабжения и водоотведения  в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте.  Обнародование на информационном стенде.
	22.11.2013
	


Приложение №3

к постановлению администрации

Хуторского сельского поселения

№ 95 от  10.09.2013г.
СОСТАВ

 рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Хуторского сельского поселения  

1. Быков А.М. – Глава Хуторского сельского поселения 
2. Нехаев А.А. – Директор ООО «Хуторское ЖКХ»

3. Курмелева В.П. – инженер 
4. Колдаев В.П. – мастер участка ООО «Хуторское ЖКХ"

