Российская Федерация

Челябинская  область

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08.07.2013г.                              

         №   65
Об утверждении Положения о порядке 
разработки схемы водоснабжения и  водоотведения

Красносельского  сельского поселения  
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь   Уставом Красносельского  сельского поселения, администрация Красносельского сельского поселения  
          П О С Т А Н О В Л Я Е Т  : 
1. Утвердить Порядок разработки схемы водоснабжения  и водоотведения Красносельского сельского поселения (Приложение №1).

2. Утвердить мероприятия по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского  сельского поселения (Приложение №2).

3. Создать рабочую группу по разработке схемы водоснабжения и водоотведения  Красносельского  сельского поселения (Приложение №3).

4. Обнародовать настоящее постановление  на официальном стенде  и разместить на официальном 
сайте администрации Красносельского  сельского поселения. 
5.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
             Глава Красносельского

            сельского поселения                                              Д.Г.Карамов.
Приложение №1
к постановлению администрации

Красносельского  сельского поселения

№ 65 от 08.07.2013г.
ПОРЯДОК

 разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского  сельского поселения  
1. Настоящий  Порядок определяет порядок разработки и утверждения схемы  водоснабжения и водоотведения.

2. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схемы теплоснабжения.
3. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет  и ежегодно актуализируется в срок до 1 апреля текущего года.
4. Схема водоснабжения и водоотведения  должна содержать:
    - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития  систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления холодной воды,  сроком не                                                                                                             менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны водоснабжения и водоотведения и перечень систем водоснабжения и водоотведения;


- карты (схемы) планируемого размещения объектов систем 
холодного водоснабжения и водоотведения;


- границы планируемых зон размещения объектов  систем 
холодного водоснабжения и водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;


- сведения о выводе объектов  системы 
водоснабжения и водоотведения из эксплуатации.

5. Администрация Красносельского сельского поселения обязана предоставить разработчикам схем водоснабжения и водоотведения  по их запросам исходные данные,  действующие на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения инвестиционные программы организаций, осуществляющих, холодное водоснабжение, а также  информацию о тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения.

6. Проект схем водоснабжения и водоотведения  должен быть вынесен на рассмотрение администрации, а также подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях для организации сбора замечаний и предложений к проекту схем водоснабжения и водоотведения.
7. Глава  администрации Красносельского  сельского поселения  с учетом поступивших замечаний и предложений, а также заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении схем водоснабжения и водоотведения.
Приложение №2

к постановлению администрации

Красносельского  сельского поселения

№ 65 от08.07.2013г.                                                                                                                                                                     
МЕРОПРИЯТИЯ ПО  РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

	№ 

п/п
	Наименование этапа выполнения
	Дата и сроки проведения
	Примечание

	1


	Принятие постановления  о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения
	08.07.2013
	

	2
	Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений
	14.07.2013
	

	3
	Сбор исходных данных для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского  сельского поселения
	15.08.2013 г.  
	

	6
	Разработка проекта схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского  сельского поселения
	с 16.08.2013 

до 27.092013
	

	7
	Проведение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского  сельского поселения  
	29.09.2013
	

	11
	Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний
	01.10.2013
	

	12
	Принятие постановления Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения
	10.10.2013
	

	13
	Размещение схем водоснабжения и водоотведения  в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте.  Обнародование на информационном стенде.
	11.10.2013
	


Приложение №3
к постановлению администрации

Красносельского сельского поселения

№65  от  08.07.2013г.
СОСТАВ

 рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского  сельского поселения  
 Председатель комиссии:    Карамов Д.Г. – Глава Красносельского сельского   

 Поселения
Секретарь комиссии: Чинькова О.А. –председатель Совета депутатов Красносельского сельского поселения

Члены комиссии:  Акулова Н.Ф. – директор ООО «Красносельское ЖКХ»

                             Осинцева О.Н. –  гл.бухгалтер  ООО «Красносельское ЖКХ»
