Приложение 1

к постановлению администрации

Увельского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Порядок

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Увельского муниципального района и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Увельского муниципального района

1. Настоящий Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Увельского муниципального района и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Увельского муниципального района (далее - Порядок) определяет правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет средств бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности Увельского муниципального района или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Увельского муниципального района (далее соответственно - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества, бюджетные инвестиции) и осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества.

2. Не допускается при исполнении бюджета района предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности района, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности района.

3. Отбор объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества производится с учетом приоритетов и целей развития Увельского муниципального района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития района, отраслевых концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.

4. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями района, муниципальными унитарными предприятиями района с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений района и муниципальных унитарных предприятий района, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны района.

5. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций вправе выступать предполагаемый главный распорядитель средств бюджета, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы Увельского муниципального района, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства или в объекты недвижимого имущества, либо в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не включен в муниципальную программу, - предполагаемый главный распорядитель средств бюджета, наделенный в установленном законодательством порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее именуется - главный распорядитель).

6. Главный распорядитель подготавливает проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме проекта постановления администрации Увельского муниципального района.

В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций допустимо включение нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

7. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества:

1) наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества;

2) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение);

3) наименование главного распорядителя;

4) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

5) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

6) сметная стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет);

7) распределение (по годам реализации) сметной стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет;

8) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций;

9) распределение (по годам реализации) общего (предельного) объема бюджетных инвестиций.

8.Главный распорядитель одновременно с проектом постановления подготавливает следующие документы:

финансово-экономическое обоснование,

пояснительную записку,

документы и материалы, обосновывающие сведения, указанные в пояснительной записке,

Пояснительная записка должна содержать сведения об эффективности использования бюджетных инвестиций и об объеме эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источниках их финансового обеспечения.

9. В случае, если капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность планируется осуществлять с привлечением финансовых ресурсов вышестоящих бюджетов, одновременно с проектом постановления направляется письменное решение областной межведомственной комиссии по оценке и анализу объектов, планируемых к проектированию и строительству на территории Челябинской области, созданной распоряжением Правительства Челябинской области от 08.11.2013 г. N 313-рп "О создании межведомственной комиссии по оценке и анализу объектов, планируемых к проектированию и строительству на территории Челябинской области".

10. Главный распорядитель согласовывает указанный проект постановления администрации Увельского муниципального района в порядке, предусмотренном регламентом администрации Увельского муниципального района.

11.Бюджетные инвестиции осуществляются в пределах средств, предусмотренных решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в соответствии с концессионными соглашениями.

12. Операции с бюджетными инвестициями отражаются на лицевых счетах, открытых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в Финансовом управлении администрации Увельского муниципального района в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Увельского муниципального района.