СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МОРДВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457014, Челябинская область, Увельский район, с.Мордвиновка, ул.Школьная, 5 ИНН - 7440000766, КПП - 744001001, тел. (351 66) 53-3-86

РЕШЕНИЕ

от 27.04.2016г.                                                                                      N 20

с.Мордвиновка

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Мордвиновского сельского поселения на 2016-

2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой Программы «Жилище» на 2002-2010 годы», Решение расширенной коллегии Министерства регионального развития РФ от 24.04.2009 года (об обязательном условии, для предоставления мер федеральной поддержки муниципальным образованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства), Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Поручения Президента РФ от 09.08.2015г. № Пр-1608 в части утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, Уставом администрации Мордвиновского сельского поселения, Совет депутатов Мордвиновского сельского поселения

РЕШАЕТ:

- Разработанную Администрацией Мордвиновского сельского поселения и специалистами ООО «Мордвиновское ЖКХ» Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016- 2020 годы  утвердить.

- На основании утвержденной программы, предприятию коммунального комплекса ООО «Мордвиновское ЖКХ» разработать инвестиционные программы с целью определения тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мордвиновского сельского поселения                           Н.Н.Юшин

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета депутатов

Мордвиновского сельского  поселения

от 27.04.2016г. № 20

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Мордвиновского сельского поселения

на 2016-2020 годы

Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы

- Паспорт

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения" на период до 2016-2020 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поручения Президента РФ от 09.08.2015г. № Пр-1608 в части утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уставом Мордвиновского сельского поселения |
| Заказчик программы | Администрация Мордвиновского сельского поселения. |
| Основной разработчик программы | Администрация Мордвиновского сельского поселения, ООО Мордвиновское ЖКХ |
| Детали и задачи программы | Цели Программы: - надежное функционирование и долгосрочное развитие систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества коммунальных услуг; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы. Задачи Программы: - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям новых потребителей. |
| Срок реализации программы | Первый этап - 2016 год; Второй этап - 2017-2018 годы; Третий этап - 2019-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | Комплексное развитие систем водоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы; Комплексное развитие систем теплоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы; Комплексное развитие систем газоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 года. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - обеспечение коммунальными услугами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - разработка проектов инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением источников финансирования; улучшение уровня экологического состояния Мордвиновского сельского поселения |

Затраты на реализацию Программы

Величина необходимых суммарных капитальных вложений для реализации программных мероприятий определена в размере 913,0 тыс. рублей.

| № п/п | Подпрограмма | Стоимость объектов мероприятий всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение | 540 |
| 2. | Теплоснабжение | 673 |
| 3. | Электроснабжение |  |
| 4. | Газоснабжение |  |
| 5. | ФАП | 800 |
| 6. | МКУК «Мордвиновский сельский Дом культуры» | 1200 |
| 7. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | 432500 |
|  | Итого | 435713 |

Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможности бюджета района на текущий финансовый год, а также с учетом программ организаций коммунальной сферы.

Указанная в Программе стоимость работ по мероприятиям является ориентировочной.

2. Введение

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы" (далее - Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением расширенной коллегии Министерства регионального развития РФ от 24.04.2009 года (об обязательном условии, для предоставления мер федеральной поддержки муниципальным образованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства), письмом министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 04.05.2009 г. N4647.

Инженерно-техническое обеспечение поселения состоит из систем водо-,  тепло-  и газоснабжения, сбора, дорог. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения.  Поэтому система инженерно-технического обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

В целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых для потребителей услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения, Администрация Мордвиновского сельского поселения и ООО Мордвиновское ЖКХ, разработали Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

Разработка и утверждение данной Программы необходима для последующей разработки инвестиционных программ, предприятиями коммунального комплекса, с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

К объектам, охваченными мероприятиями относятся:

1 .   Водоснабжение - скважина 2 подъема, магистральные сети водопровода 450м;

- Теплоснабжение - блочная мини - котельная, электрокотельная в с.Мордвиновка, разводящие тепловые сети;

- Электроснабжение - линии электропередач, распределительные пункты;

- Газоснабжение - газопроводы высокого и низкого давления (ГВД и ГНД).

Правовое обоснование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016 - 2020 годы

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

-   Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции ФЗ от 26.12.2005 N 184- ФЗ).

-   Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 N 865 "О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы".

-   Решение расширенной коллегии Министерства регионального развития РФ от 24.04.2009 года (об обязательном условии, для предоставления мер федеральной поддержки муниципальным образованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

Основные принципы формирования Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения

на 2016 -2020 годы

Формирование и реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения базируется на следующих принципах:

-   мероприятия и решения Программы развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

-   рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы комплексного развития является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в поселении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития являются:

- определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства;

- определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям;

- создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, электро-, газо-, теплоснабжения.

Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов:

-   организаций, непосредственно реализующих программу;

-   предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей;

-   поставщиков материальных и энергетических ресурсов;

-   строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- ... повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

-   снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

3.Финансирование (ресурсное обеспечение) Программы

Программа реализуется за счет:

-   средств местного бюджета Увельского района на выполнение проектноизыскательных работ;

-   средств Федерального бюджета и бюджета Челябинской области в виде субсидий на капитальное строительство (новое строительство) объектов, требующих значительных финансовых вложений и средств местного бюджета Мордвиновского сельского поселения;

- средств внебюджетных фондов и иных внебюджетных средств, в том числе:

- средств предприятий и организаций коммунального комплекса муниципального образования;

- средств инвесторов.

4. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию систем

коммунальной инфраструктуры

Для обеспечения планируемых перспективных нагрузок энергоресурсов, система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании, вследствие чего были разработаны необходимые мероприятия.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы представлены в таблицах:

Раздел 4.1.   Водоснабжение.

Раздел 4.2.  Теплоснабжение.

Раздел 4.3.   Электроснабжение.

Раздел 4.4.   Газоснабжение.

Раздел 4.5.  ФАП

Раздел 4.6.  МКУК «Мордвиновский сельский Дом культуры»

Раздел 4.7.  Внутрипоселковые дороги

4.1. Подпрограмма "Комплексное развитие систем водоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020годы

Водоснабжение Мордвиновского сельского поселения осуществляется из скважины, расположенной на расстоянии 6,5 км от с.Мордвиновка.

Эксплуатируется с 1996 года, износ составляет 70%.

На территории Мордвиновского сельского поселения имеется 14,6 км  водопроводных сетей. Изношенность разводящей водопроводной сети составляет 60%. Изношенность 2 км водопроводных сетей составляет - 4Изношенность 2 км водопроводных сетей составляет – 40%.

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей на отдельных участках ведет к авариям, особенно на центральном магистральном водопроводе (2 км).

Для обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, программой предусмотрена установка химводоочистки в с.Мордвиновка, в том числе,  реконструкция водозабора (промывка скважины) и подготовки новой скважины с установкой насосной станции 1 подъема. Увеличение потребления питьевой воды связано с перспективой строительства жилья и объектов социального значения. В связи с этим,  необходимо строительство новых водопроводных сетей (0,5км).

- Паспорт Подпрограммы

«Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы»

| Муниципальный заказчик | Администрация Мордвиновского сельского поселения Россия, Челябинская обл., Увельский р-он, с.Мордвиновка, ул.Школьная, д.5. |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем водоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы (далее Подпрограмма) |
| Руководитель Подпрограммы | Глава администрации Мордвиновского сельского поселения |
| Разработчики Подпрограммы | Отдел ЖКХ и субсидирования граждан |
| Цели и задачи Подпрограммы | Строительство, реконструкция или модернизация систем водоснабжения с.Мордвиновка: - промывка водозаборных скважин, реконструкция насосной станции 1 подъема; - капитальный ремонт магистральных, разводящих водопроводных сетей и сооружений. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016 -2020 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - снижение аварийности на водопроводных сетях; - снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения; - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, организаций, находящихся на территории поселения; - увеличение срока эксплуатации трубопроводов водоснабжения до 30 лет. - подключение к существующим коммунальным системам новых потребителей; |

- Перечень  мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень мероприятий, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации ( T-V-VTTTJ^ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство станции химводоочистки в с.Мордвиновка | 2017-2020 |
| 2. | Пробуривание новой скважины и промывка 1-ой скважины | 2016-2020 |
| 3. | Капитальный ремонт магистральных и сетевых водопроводных сетей с.Мордвиновка | 2017-2020 |
| 4. | Строительство нового внутри поселкового водопровода Мордвиновского сельского поселения (0,5 км) | 2018-2020 |

- Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели

социально-экономической эффективности

- снижение аварийности на водопроводных сетях;

- снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснабжения;

- обеспечение	бесперебойного водоснабжения населения, предприятий,  организаций, находящихся на территории сельского поселения;

- увеличение	срока эксплуатации трубопроводов с 25 до 50 лет;

- повышение надежности энергообеспечения систем водоснабжения;

- подключение к существующим коммунальным сетям новых потребителей.

4.2.  Подпрограмма «Комплексное развитие систем теплоснабжения

Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы»

Подпрограмма представляет собой комплекс первоочередных мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих источников тепла, сетей теплоснабжения (далее - тепловых сетей), с целью сокращения их износа, снижения аварийности, сокращения тепловых потерь и издержек при производстве и передаче тепла с расчётом потребностей капиталовложения и сроков реализации

- Паспорт Подпрограммы

"Комплексное развитие систем теплоснабжения Мордвиновского сельского 	поселения на  2016-2020 годы”

| Муниципальный заказчик | Администрация Мордвиновского сельского поселения Россия, Челябинская область, Увельский район, с.Мордвиновка, ул. Школьная, д. 5 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем теплоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы {далее Подпрограмма) |

| Руководитель Подпрограммы | Глава администрации Мордвиновского сельского поселения. Россия, Челябинская обл., Увельский р-он, с.Мордвиновка, ул.Школьная, д.5 * |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы | Администрация Мордвиновского сельского поселения, ООО Мордвиновское ЖКХ |
| Наименование мероприятий | Замена электрокотельной на газовую блочную. Капитальный ремонт теплотрассы к детскому саду МДОУ № 25, Мордвиновскому ФАПу. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - обеспечение подключения новых тепловых нагрузок как во вновь застраиваемых районах, так и в старых (при точечной застройке); - снижение затрат электроэнергии на выработку и передачу тепла; - снижение издержек производства по передаче тепла за счет установки новых более экономичных котлов, уменьшения тепловых потерь, применения перспективных видов изоляции. |

- Описание действующей системы теплоснабжения и анализ существующих проблем.

Теплоснабжение централизованное осуществляется в с.Мордвиновка через мини электрокотельную.

- Перечень мероприятий Подпрограммы.

В целях реализации Подпрограммы предполагается выполнить перечень мероприятий, представленных в приложении 1.

Освещение улиц Мордвиновского сельского поселения.

- Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с ГОСТ 13109- 97 электрическая энергия.

- обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и организаций на территории сельского поселения;

- увеличение пропускной способности электрических сетей;

- снижение потерь и неучтенных расходов электроэнергии в системе электроснабжения;

- снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

4.Подпрограмма "Комплексное развитие систем газоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы"

1.Паспорт Подпрограммы

"Комплексное развитие систем газоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы"

| Муниципальный заказчик | Администрация Мордвиновского сельского поселения. Россия, Челябинская обл., Увельский р-он, с.Мордвиновка, ул.Школьная,д.5 |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Комплексное развитие систем газоснабжения Мордвиновского сельского поселения на 2016-2020 годы (далее Подпрограмма). |
| Руководитель Подпрограммы | Глава администрации Мордвиновского сельского поселения. Россия, Челябинская обл., Увельский р-он, с.Мордвиновка, ул.Школьная, д.5 |
| Разработчики Подпрограммы | Администрация Мордвиновского сельского поселения, ООО Мордвиновское ЖКХ |

- Описание существующей системы газоснабжения и выявление проблем функционирования

Газоснабжение населенного пункта сельского поселения предусмотрено в соответствии со «Схемой газоснабжения Челябинской области», разработанной институтом «Промгаз» в 2007 году.

Реализация предусмотренных мероприятий ликвидирует газодефицитность, обеспечит газобезопасность поселения и увеличение полезного отпуска газа потребителям.

- Цели и задачи Подпрограммы

Целями и задачами Подпрограммы являются:

- обеспечение безопасного и безаварийного функционирования газораспределительной системы поселения;

- обеспечение	бесперебойной подачи газа потребителям;

- увеличение	пропускной способности газовых сетей.

- Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 4

Таблица № 4

| №№ п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение в с.Мордвиновка осуществлено |  |

- Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- повышение надежности функционирования объектов газоснабжения;

- увеличение уровня газификации поселения;

- снижение износа объектов газоснабжения.

Приложение 1

Перечень программных мероприятий развития коммунальной инфраструктуры на 2016-2020 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и ремонт водопроводных сетей (Кап. ремонт водопровода по ул.Центральной, ул.Труда. Строительство химводоочистки в с.Мордвиновка. Промывка скважины, ремонт магистрального водопровода бурение 2-х скважин | 200,0 | 250,0 | 2000,0 | 450,0 | 600,0 | Областной, районный бюджет | Снижение потерь воды при подаче потребителям, улучшение качества воды |
|  | ИТОГО: | 200,0 | 250,0 | 2000,0 | 450,0 | 600,0 |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы к детскому саду МДОУ № 25, ФАПу. Установка блочной котельни для отопления детского сада, ФАПа, администрации, почты и т.д. Ремонт электрокотельни, замена 2-х эл.котлов АПЗ-100 | 350,0 | 0,0 | 1500,0 300.0 | 0,0 | 0,0 | Областной, районный бюджет |  |
|  | ИТОГО: | 350,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Освещение улиц сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Перенос ФАПа в другое здание | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет |  |
|  | ИТОГО: | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МКУК «Мордвиновский сельский Дом культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция здания ДК в с.Мордвиновка | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Областной, районный бюджет |  |
|  | ИТОГО: | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внутрипоселковые дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432500 |  |  |
|  | ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432500 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1350,0 | 850,0 | 4400,0 | 450,0 | 433100,0 |  |  |