| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела по юридическим вопросам и социальной политике администрации Симского городского поселения ____________________ В.А. Караваев | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _____________________ В.А. Саблуков |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации - начальник финансового отдела администрации Симского городского поселения _____________________ Н.П. Кадышева |  |
| Ведущий специалист экономического отдела администрации Симского городского поселения ________________________ Ю.В. Булыкина |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на капитальный ремонт котельной с установкой котла КВ-ГМ-3,48-95Н (или эквивалент) по ул. 40 лет Октября в г. Симе Ашинского района Челябинской области

г. Сим							                      «____» _______________ 2014 г.

Администрация Симского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы администрации Симского городского поселения Саблукова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Муниципальный контракт заключается на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме (Протокол от «___» ______________ 2014 г. № ___).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту котельной с установкой котла КВ-ГМ-3,48-95Н (или эквивалент) по ул. 40 лет Октября в г. Симе Ашинского района Челябинской области  (далее - объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Муниципальному контракту) и утвержденной проектно-сметной документацией, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом.

1.3. Подрядчик извещен о том, что Техническим надзором, упоминаемом в тексте настоящего Муниципального контракта будет являться МКУ «Заказчик по капитальному строительству».

1.4. Дата начала выполнения работ Подрядчиком: «___» _________ 2014 года.

Дата окончания выполнения работ Подрядчиком: «___» _________ 2014 года.

1.5. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. 40 лет Октября, 15а.

2.ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Муниципального контракта составляет _________ (_______________) рублей, в том числе НДС 18% (облагается/не облагается) на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме № ______ от _________ 2014 года и указывается в протоколе согласования контрактной цены (Приложение 2 к настоящему Муниципальному контракту). В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена муниципального контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Цена Муниципального контракта формируется с учетом всех затрат, связанных с исполнением Муниципального контракта, в том числе на материалы, оборудование, транспортные услуги, доставку, погрузку, разгрузку, вывоз образовавшегося мусора, страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Цена Муниципального контракта определяется на весь срок исполнения Муниципального контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.2. Расчет Муниципального заказчика  с Подрядчиком осуществляется за счет средств местного бюджета за полностью выполненный объем работ до 31.12.2014 г. после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС – 3) и предоставления Подрядчиком  счетов-фактур.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

3.1. По факту выполнения работ Подрядчик представляет Техническому надзору следующие документы (оригинал в 4-х экземплярах): форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», счета-фактуры к ним, счета-фактуры и накладные на оборудование, прочие документы по требованию Технического надзора.

3.2. Технический надзор в течение 5 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

3.3. Технический надзор принятые и оформленные в установленном порядке документы представляет Муниципальному заказчику в течение 5 рабочих дней.

3.4. Расчет Муниципального заказчика  с Подрядчиком осуществляется за счет средств местного бюджета за полностью выполненный объем работ до 31.12.2014 г. после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС – 2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС – 3) и предоставления Подрядчиком  счетов-фактур.

3.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3.6. В случае несоответствия результатов работ проектно-сметной документации и требованиям строительных норм и правил, Подрядчик обязан устранить все недостатки без дополнительной оплаты.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. «ПОДРЯДЧИК» обязуется:

4.1.1. Выполнить из своих материалов, своими (и (или) привлеченными) силами и средствами комплекс работ по капитальному ремонту объекта, в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к настоящему контракту), утвержденной проектно-сметной документацией, с надлежащим качеством, с соблюдением требований СНиП, ГОСТ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, в пределах общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Муниципального контракта.

4.1.2. Перед началом выполнения работ представить Техническому надзору и Муниципальному заказчику график выполнения работ.

4.1.3. Официально известить Муниципального заказчика и Технический надзор (не позднее 2-х рабочих дней) о начале осуществления работ по капитальному ремонту объекта путем направления Муниципальному заказчику и Техническому надзору письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом. Датой исполнения Подрядчиком данной обязанности считается день получения Муниципальным заказчиком и Техническим надзором письменного извещения.

4.1.4. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории производства работ все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения работ.

4.1.5. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период капитального ремонта объекта на территории производства работ. Обеспечить оплату за потребляемую электроэнергию, воду, сброс канализации.

4.1.6. Обеспечить поставку материалов и оборудования для капитального ремонта объекта. Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество и возможность применения при выполнении работ на объекте. Ответственность за сохранность всех поставленных для капитального ремонта объекта материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик. Подрядчик, представивший материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.1.7. По требованию Муниципального заказчика, Технического надзора представить документы, подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования при выполнении работ.

4.1.8. Обеспечить выполнение работ по размещению материалов для выполнения капитального ремонта объекта, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, несет административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка.

4.1.9. Устранить за счет собственных средств повреждения строений и коммуникаций, находящихся на земельном участке и прилегающих территориях, в течение двух дней с момента предъявления соответствующего требования Муниципальным заказчиком, Техническим надзором или собственником данных строений и коммуникаций.

4.1.10. При проведении работ обеспечить мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. В процессе производства работ персонал Подрядчика и привлеченных субподрядных организаций должен быть одет в специальную форму. Подрядчик обеспечивает наличие указанной формы за счет собственных средств.

4.1.11. Обеспечить ведение на объекте рабочей организационно-технологической, проектной документации, которая включает в себя: наличие права на ведение работ (свидетельство о допуске к видам работ выданное саморегулируемой организацией); проект производства работ; исполнительные чертежи; общие журналы работ; акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций; журналы лабораторного контроля: паспорта и сертификаты на применяемые материалы, оборудование и изделия.

4.1.12. Официально за 3 дня известить Технический надзор о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Техническим надзором скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Технического надзора, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Технического надзора Подрядчик  обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технического надзора, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Технического надзора в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ. Вскрытие работ в этом случае по требованию Технического надзора производится за его счет.

4.1.13. Обеспечить содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а так же обеспечить чистоту выезжающего транспорта.

4.1.14. В 5-дневный срок после завершения работ на объекте обязуется вывезти за пределы территории производства работ и прилегающей территории объекта принадлежащие ему или привлеченным подрядным организациям машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия конструкции и другое имущество, а так же строительный мусор.

4.1.15. До сдачи результата выполненных работ Муниципальному заказчику Подрядчик обязуется обеспечить сохранность объекта,  нести риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта.

4.1.16. Нести ответственность перед Техническим надзором и Муниципальным заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными подрядными организациями, за координацию их деятельности.

4.1.17. Производить индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителей Технического надзора, Муниципального заказчика, эксплуатирующей организации.

4.1.18. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

4.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.

4.2. «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК» обязуется:

4.2.1. Представить Подрядчику в дополнение к настоящему Муниципальному контракту следующие документы:

- проектно-сметную документацию.

- положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» по проектно-сметной документации.

    - Обеспечить Подрядчику доступ на объект.

4.2.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

4.2.4. Вести бухгалтерский учет затрат на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Работы, выполненные некачественно, не в полном объеме, подлежат оплате после устранения замечаний за счет средств Подрядчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом,  Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа).  Размер штрафа установлен  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г.  № 1063 и составляет ____________________ рублей (2 % от цены Муниципального контракта) за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств по Муниципальному контракту.

5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. №1063 и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом,  Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку (штраф).  Размер штрафа установлен  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г.  № 1063 и составляет ____________________ рублей (5 % от цены Муниципального контракта) за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по  Муниципальному контракту.

5.7. Подрядчик несет полную ответственность за действия и упущения привлеченных субподрядных организаций для выполнения работ.

5.8. Уплата неустоек, штрафов и пеней, а также возмещение убытков по настоящему Муниципальному контракту, не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

5.9. Подрядчик или Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Муниципальному контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 6.1 настоящего Муниципального контракта, обязана в 3-х дневный срок письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Муниципального контракта.

6.4. Если  обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных  месяцев,  Муниципальный контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

## 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Муниципального контракта составляет _____________ рублей (____% начальной (максимальной) цены Муниципального контракта), предоставлено в форме ________________________________, и включает в себя все обязательства Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту.

7.2. В ходе исполнения Муниципального контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Муниципального контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Муниципального контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Муниципального контракта.

7.3. В случае, если обеспечение исполнения Муниципального контракта перестало обеспечивать обязательства Подрядчика по Муниципальному контракту (в случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представлено в форме банковской гарантии), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения Муниципального контракта.

7.4. В банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представлено в форме банковской гарантии) включается условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.5. Сумма обеспечения исполнения Муниципального контракта подлежит выплате Муниципальному заказчику в случае нарушения Подрядчиком своих обязательств, которые установлены в Муниципальном контракте.

7.6. В случае внесения денежных средств, в качестве  обеспечения исполнения Муниципального контракта, указанные средства возвращаются  Подрядчику Муниципальным заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту, в течение 20 (двадцати) календарных дней  со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Муниципальному контракту.

8.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей объекта показателям, указанным в проектно-сметной документации и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 8.3. Муниципального контракта, а также несет ответственность за отступление от технико-экономических показателей, указанных в проектно-сметной документации.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 3(три) года с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то  Подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х рабочих дней со дня получения письменного извещения от Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.6. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо не устранения дефектов в течение 30 дней с момента получения соответствующего письменного уведомления, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса  Российской Федерации, Муниципальный заказчик  вправе устранить выявленные строительные дефекты с привлечением третьих лиц и потребовать от  Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, выявленных Ссторонами, либо экспертным учреждением на объекте, являющемся предметом Муниципального контракта.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Муниципального контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов  или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Муниципальному контракту решаются в Арбитражном суде Челябинской области.

10. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

10.1. Расторжение Муниципального контракта допускается:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Муниципального контракта от исполнения Муниципального контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. ИЗМЕНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий Муниципального контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.1.1 при снижении цены Муниципального контракта без изменения предусмотренных Муниципальным контрактом объема работ, качества работ и иных условий Муниципального контракта.

11.1.2. если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные Муниципальным контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Муниципальным контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены Муниципального контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Муниципальном контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Муниципального контракта. При уменьшении, предусмотренного Муниципальным контрактом, объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Муниципального контракта исходя из цены единицы работы.

11.1.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Муниципальным контрактом, считается действительной, если она подтверждена всеми сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

12.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине  Подрядчика при выполнении им работ по  Муниципальному контракту, возмещается Подрядчиком.

12.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Муниципального контракта, иначе как с письменного согласия всех Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ о закупках и нормативными правовыми актами РФ.

12.5. Настоящий Муниципальный контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРОН

| «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»: Администрация Симского городского поселения Адрес: 456020, г. Сим, ул. Свердлова,1 ИНН 7401001300 КПП 740101001 ОГРН 1027400510500 ОКАТО 75209505000 р/с 40204810600000000291 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501001 тел./факс (35159) 78-4-27 E-mail: admsim@chel.surnet.ru Глава администрации Симского городского поселения __________________ В.А. Саблуков МП «___» __________________ 2014 г. | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ _____ от «___» __________ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

______________________ В.А. Саблуков

«____» _______________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт котельной с установкой котла КВ-ГМ-3,48-95Н (или эквивалент) по ул. 40 лет Октября в г. Симе Ашинского района Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Предмет контракта: Капитальный ремонт котельной с установкой котла КВ-ГМ-3,48-95Н (или эквивалент) по ул. 40 лет Октября в г. Симе Ашинского района Челябинской области.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «___» _________ 2014 г.

- конечный срок – «___» __________ 2014 г.

Наименование и характеристики используемых товаров.

(Формируется на основании Раздела II. «Требования к поставляемому товару»  настоящей аукционной документации и предложений участника электронного аукциона, с которым заключается контракт)

| № п/п | Техническое требование Муниципального заказчика (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара) |
| --- | --- |
|  | Наименование | Технические характеристики материалов и оборудования Муниципального заказчика |
| 1. | Котел водогрейный водотрубный газовый КВ-ГМ-3,48-95Н (или эквивалент) |  |
| 2. | Насос центробежный с электродвигателем IPL 65/165-5.5/2 (или эквивалент) |  |
| 3. | Горелка комбинированная газо-дизельная HR 512A MG.PR.S.RU.A.8.50 |  |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ___________2014 г.

### Протокол согласования контрактной цены

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Симского городского поселения, от имени муниципального образования «Симское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы Симского городского поселения Саблукова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены:

| 1 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование Заказчика | Наименование работ | Цена работ (руб.) |
| ИТОГО |  |

Цена работ (цена Муниципального контракта), выполняемых Подрядчиком по условиям настоящего Муниципального контракта, определена на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме и составляет _____________ (_____________) рублей ___ копеек.

Цена Муниципального контракта формируется с учетом всех затрат, связанных с исполнением Муниципального контракта, в том числе на материалы, оборудование, транспортные услуги, доставку, погрузку, разгрузку, вывоз образовавшегося мусора, страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Цена Муниципального контракта определяется на весь срок исполнения Муниципального контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация Симского городского поселения |  |
| Глава администрации Симского городского поселения ____________________ В.А. Саблуков «____» ____________ 2014 г. м.п. |  |