РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___________________________________________________________________________

от 28.02.2025.  № 28_

«О  внесении изменений в Муниципальную программу

Симского городского поселения «Формирование

комфортной городской среды на территории

Симского городского поселения на 2018-2027 годы»»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 10.02.2017г. N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и муниципальных  программ формирования современной  городской  среды» , Приказ Министерства  строительства   и жилищно – коммунального хозяйства  РФ  от 06.04.2017г. №691/пр  «Об   утверждении    методический  рекомендаций  по подготовке государственных  программ  субъектов РФ  и  муниципальных  программ  формирование  современной  городской  среды  в  рамках  реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной  городской  среды»,  Постановлением администрации СГП №152 от 25.09.2015г. «Об утверждении  проядка  принятия решений о разработке  муниципальных программ СГП их формирования и реализации»,  администрация Симского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести   следующие изменения в муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2027 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Главы Симского городского поселения №197  от 19.12.2017года:

1.1. В паспорте Программы в  графе  Объемы  и  источники финансирования Программы слова:

| Объемы и источники финансирования Программы: | Источники и объемы финансирования: 2018год - 4076,9 тыс. руб. в т. ч. ФБ – 3211,1 тыс.руб.; ОБ – 753,3 тыс.руб.; МБ – 112,5 тыс. руб. 2019год - 3909,9 тыс. руб. в т.ч. ФБ -3727,7 тыс. руб.; ОБ – 155,3 тыс. руб.; МБ -26,9 тыс. руб. 2020год - 41933,5тыс. руб. в т.ч. ФБ – 34933,6 тыс. руб.;ОБ-5913,6 тыс.руб.; МБ- 412,6 тыс.руб.; МБ-673,7 тыс.руб 2021год -0 тыс. руб. 2022год - 0 тыс. руб. 2023год - 1500тыс. руб. в т.ч.МБ 1500тыс руб. 2024год -0 тыс. руб. |
| --- | --- |

Заменить на  слова:

| Объемы и источники финансирования Программы: | Источники и объемы финансирования: 2018год - 4076,9 тыс. руб. в т. ч. ФБ – 3211,1 тыс.руб.; ОБ – 753,3 тыс.руб.; МБ – 112,5 тыс. руб. 2019год - 3909,9 тыс. руб. в т.ч. ФБ -3727,7 тыс. руб.; ОБ – 155,3 тыс. руб.; МБ -26,9 тыс. руб. 2020год - 41933,5тыс. руб. в т.ч. ФБ – 34933,6 тыс. руб.;ОБ-5913,6 тыс.руб.; МБ- 412,6 тыс.руб.; МБ-673,7 тыс.руб 2021год -0 тыс. руб. 2022год -0 тыс. руб. 2023год - 1500тыс. руб. в т.ч.МБ 1500тыс. руб. 2024год - 0 тыс. руб. 2025год – 0 тыс. руб. 2026год – 0 тыс. руб. 2027год – 0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2.  В  приложение №2 к Программе внести изменения, изложив его в новой  редакции (Приложение №2)

1.3. В  приложение №3 к Программе внести изменения, изложив его в новой  редакции (Приложение №1)

1.4. В  приложение №16 к Программе внести изменения, изложив его в новой  редакции (Приложение №3)

1.5. В  приложение №6 к Программе внести изменения, изложив его в новой  редакции (Приложение №4)

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте администрации Симского городского поселения www.gorodsim.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Симского городского поселения Захарову Ю.А.

Глава   Симского  городского

поселения                                                                                                                  Р.Р.Гафаров

# Приложение №1

к постановлению администрации Симского

городского поселения от28.02..2025г  № 28

- Приложение №3

- к Муниципальной программе Симского

- городского поселения «Формирование комфортной

- городской среды на территории Симского городского

- поселения на 2018-2027 годы»

- .

ВИДЫ РАБОТ

по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий

и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий

с нормативной стоимостью (единичными расценками) работ

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами Челябинской  области и включает:

-ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн;

- оборудование автомобильных парковок;

- ремонт тротуаров;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Минимальный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | кв.м | 3280 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Стоимость ремонта наружного освещения со светильником | 1м | 2800 |
| 3 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 7200 |
| 4 | Стоимость установки скамьи со спинкой | 1 шт. | 12000 |
| 5 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 8140 |
| 6 | Стоимость ремонта тротуара | Кв м | 2500 |
| 7 | Стоимость оборудования автомобильных парковок | Кв м | 2900 |

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами и включает:

- установку и ремонт ограждений;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка детского городка | 1 комплекс | 500 000,00 |
| 2 | Установка спортивной площадки размером 25х14 | 1 комплекс | 900 000,00 |
| 3 | Установка спортивной площадки размером 40х20 | 1 комплекс | 1350 000,00 |
| 4 | Установка спортивного комплекса | 1 комплекс | 150 000,00 |
| 5 |  |  |  |
| 6 | Озеленение территории (транспортировка и посадка деревьев, кустарников), без уходных работ | 1 шт | 1850 |
| 7 | Обустройство площадок для отдыха (беседка столик, скамейки) | 1 шт | 56000 |
| 8 | Установка ограждения (высота 0,7 м., ширина 2 м.) | 1 шт. | 5 100 |
| 9 | Стоимость устройства ливневой канализации | м.п. | 3 000 |
| 10 | Демонтаж газовых емкостей | 1 шт | 400 000 |
| 11 | Устройство детской площадки | 1 кв м | 600 000 |
| 12 | Установка информационного стенда | 1 шт | 96 000 |

# Приложение №2

к постановлению администрации Симского

городского поселения от28.02..2025г  № 28

# Приложение №2

К Программе

# ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Источники финансирования Программы |  | Объем финансирования Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 7 986,843 | 4076,933 | 3 909,911 | 41933,5 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
|  | бюджет СГП |  |  |  | 673,7 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
|  | Бюджет СГП | 139,416 | 112,5 | 26,916 | 412,6 | 0 |  |  |  |
|  | бюджет области | 908,597 | 753,277 | 155,320 | 5913,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 6 938,83 | 3 211,155 | 3727,675 | 34933,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве» | 2 393,58 | 2 262,649 | 130,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет СГП | 63,338 | 62,437 | 0,901 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет области | 423,26 | 418,060 | 5,201 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1 906,98 | 1782,152 | 124,829 |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» | 5 593,263 | 1 814,283 | 3 778,98 | 41933,5 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
|  | Бюджет СГП |  |  |  | 673,7 |  |  | 1500 | 0 |
|  | бюджет СГП | 76,078 | 50,063 | 26,015 | 412,6 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет области | 485,336 | 335,217 | 150,119 | 5913,6 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 5 031,849 | 1 429,003 | 3602,846 | 34933,6 | 0 | 0 |  |  |

# Приложение №3

к постановлению администрации Симского

городского поселения от28.02..2025г  № 28

- Приложение №16

- к Муниципальной программе Симского

- городского поселения «Формирование комфортной

- городской среды на территории Симского городского

- поселения на 2018-2027 годы»

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий  на территории Симского городского поселения  на 2020-2027годы

| Наименование основного мероприятия | Ответственн ый исполнитель | Срок, год |  | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | Связь с индикаторами программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Благоустройство центральной ул.Кирова в г.Сим | Администрация СГП | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, устройство парковки | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство центральной улицы Пушкина и сквера по ул. Пушкина в г.Сим | Администрация СГП | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, ремонт освещения, установка урн, информационных стендов, демонтаж ограждений, опиловка и выкорчевка деревьев | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство центральной улицы Давыдова в г.Сим | Администрация СГП | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт освещения, демонтаж ограждений, опиловка и выкорчевка деревьев | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 1 этап | Администрация СГП | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, опиловка и выкорчевка деревьев | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 2 этап | Администрация СГП | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт освещения, ремонт покрытия | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 3 этап | Администрация СГП | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 4 этап | Администрация СГП | 2023 | 2023 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, установка скамеек, урн, велопарковки | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 5 этап | Администрация СГП | 2024 | 2024 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Устройство детского игрового оборудования | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 5 этап | Администрация СГП | 2025 | 2025 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Устройство МАФ | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство сквера «Воинской славы» по ул.Давыдова в районе ДК | Администрация СГП | 2026 | 2026 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Планировка, озеленение, установка МАФ | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |

# Приложение №4

к постановлению администрации Симского

городского поселения от28.02..2025г  № 28

- Приложение №6

- к Муниципальной программе Симского

- городского поселения «Формирование комфортной

- городской среды на территории Симского городского

- поселения на 2018-2027 годы»

.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды  на  территории Симского городского  поселения  на  2018-2027 годы»

| № | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Центральная ул.Кирова |
| 2 | Центральная ул. Пушкина |
| 3 | Сквер по ул. Пушкина |
| 4 | Центральная ул.Давыдова |
| 5 | Парк Дворца Культуры, |
| 6 | территория Спортивно - оздоровительного комплекса |
| 7 | пешеходная часть ул.Кирова |
| 8 | Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой отечественной войны |
| 9 | зона отдыха |
| 10 | Городское кладбище |
| 11 | Сквер «Воинской славы» по ул.Давыдова в районе ДК |