

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

## АДМИНИСТРАЦИИЯ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 14.08.2023 года № 167**

**О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Симского городского поселения**

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Симского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения, расположенных на территории Симского городского поселения. Объектом Концессионного соглашения являются следующие находящиеся в муниципальной собственности объекты водоотведения, указанные в Приложении №1 к настоящему Постановлению и подлежащие реконструкции в рамках концессионного соглашения.
2. Заключить концессионное соглашение по результатам открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее - конкурс).
3. Установить:
   * 1. условия концессионного соглашения в соответствии со[статьей 10](http://internet.garant.ru/document/redirect/12141176/10) Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", содержащиеся в проекте концессионного соглашения **(**[Приложение](#sub_2000) № 2);
     2. критерии Конкурса, включая предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев ([Приложение](#sub_2000)№ 3);
     3. значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера ([Приложение](#sub_2000)№ 4);
     4. техническое задание в отношении объектов водоотведения, расположенных на территории Симского городского поселения, подлежащих реконструкции (модернизации), капитальному ремонту ([Приложение](#sub_2000) № 5);
     5. органом, уполномоченным на утверждение конкурсной документации, проекта концессионного соглашения, внесение изменений в конкурсную документацию, проект концессионного соглашения, создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение персонального состава конкурсной комиссии является Администрация Симского Городского Поселения.
     6. конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее – конкурс) является открытым;
     7. полномочия Концедента от имени муниципального образования Симское городское поселение Ашинского муниципального района Челябинской области, выполняет Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Симского городского поселения;
     8. в качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации – Челябинская область, от имени которого выступает руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Челябинской области.
4. Утвердить:
5. состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения ([Приложение](#sub_2000) **№ 6**).
6. положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения ([Приложение](#sub_2000) **№ 7**).
7. конкурсную документацию ([Приложение](#sub_2000) **№ 8**).
8. Установить, что срок опубликования сообщения о проведении конкурса в официальном печатном издании, на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Симского городского поселения в сети «Интернет» [www.gorodsim.ru](http://www.gorodsim.ru) -  до 21.08.2023.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Симского городского поселения Захарову Ю.А.
11. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Симского городского поселения [www.gorodsim.ru](http://www.gorodsim.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Симского городского поселения Р.Р. Гафаров

# Приложение №1 к Постановлению

Объект концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и адрес** | **Реквизиты правоустанавливающих документов** | **Назначение** | **Год ввода в эксплуатацию** |
| 1. | Производственный корпус, расположенный по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:42 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права: 74:03:0804010:42-74/003/2017-1 от 20.03.2017 г. | Производственное | 1984 |
| 2. | Здание решеток, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:28 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74-74/003-74/999/001/2016-19342/1  от 21.12.2016 г. | Инженерная инфраструктура | 1984 |
| 3. | Хлораторная, расположенная по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:43 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:43-74/003/2017-1  от 16.02.2017 | Инженерная инфраструктура | 1966 |
| 4. | Сливная станция, расположенная по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:26 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:26-74/003/2017-1  от 16.02.2017 | Инженерная инфраструктура | 1984 |
| 5. | Здание песковых бункеров, расположенное по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:44 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:44-74/003/2017-1  от 16.02.2017 | Инженерная инфраструктура | 1984 |
| 6. | Склад хлора, расположенный по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:6 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:6-74/003/2017-1  от 20.03.2017 г. | Складское. | 1966 |
| 7. | Лаборатория, расположенная по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:15 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:15-74/003/2017-1  от 16.02.2017 г. | Производственное | 1966 |
| 8. | Насосная дренажных вод, расположенная по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:8 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:8-74/003/2017-1  от 16.02.2017 г. | Инженерная инфраструктура | 1966 |
| 9. | Питьевой водопровод, расположенный по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:18 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:18-74/003/2017-1  от 20.03.2017 г. | Инженерно-коммуникационное | 1984 |
| 10. | Канализационные сети, расположенные по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:34 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:34-74/003/2017-1  от 20.03.2017 г. | Инженерно-коммуникационное | 1984 |
| 11. | Воздуховод, расположенный по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:37 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:37-74/003/2017-1  от 20.03.2017 г. | Водопровод | 1984 |
| 12. | Технический водопровод, кв.м., расположенный по адресу: Челябинская область, Ашинский р-н, г. Сим, ул. Железнодорожная, д.117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:38 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:38-74/003/2017-1  от 20.03.2017 г. | Инженерно-коммуникационное | 1984 |
| 15. | Сооружение – приемная камера очистных сооружений, расположенная по адресу: Ашинский район, город Сим, улица Железнодорожная, 117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:331 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:331-74/112/2022-1  от 01.12.2022 г. | Инженерно-коммуникационное | 1998 |
| 16. | Сооружение – распределительная камера первичных отстойников очистных сооружений, расположенная по адресу: Ашинский район, город Сим, улица Железнодорожная, 117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:333 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права:  74:03:0804010:333-74/112/2022-1  от 19.12.2022 г. | Инженерно-коммуникационное | 1998 |
| 17 | Канализационная сеть, расположенная по ул. Свердлова, Пушкина, Кирова, Революции, Володарского, Давыдова, Гузакова, Крупской, 8-е марта, Ленина, Остров, Железнодорожная в г. Сим Челябинской области  Кадастровый номер: 74:03:0000000:3164 | Выписка из ЕГРН  № государственной регистрации права: 74:03:0000000:3164-  74/112/2023-1У | Инженерно-коммуникационное | 1998 |
| 18 | Канализационная сеть, расположенная по ул. 40 лет Октября, Железнодорожная в г. Сим  Кадастровый номер: 74:03:0000000:3112 | Выписка из ЕГРН 19.07.2023  № государственной регистрации права: 74:03:0000000:3112-74/112/2023-3 от 19.07.2023 г. | Инженерно-коммуникационное | 1998 |
| 19 | Канализационная сеть, расположенная по ул. Братьев Буяновых, Заводская, Фонтанная, Железнодорожная в г. Сим Челябинской области  Кадастровый номер: 74:03:0000000:3116 | Выписка из ЕГРН от 19.07.2023 г.  № государственной регистрации права: 74:03:000000:3116-74/112/2023-3 | Инженерно-коммуникационное | 1998 |
| 20 | *Канализационная насосная станция № 1, расположенная по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Остров*  Кадастровый номер: 74:03:0815001:494 | Выписка из ЕГРН 09.03.2023г. № КУВИ-001/2023-58288108  № государственной регистрации права: принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости, 01.12.2022 16:31:22, 74:03:0815001:494-  74/112/2022-1У | Инженерно-коммуникационное | 1998 |
| 21 | *Канализационная насосная станция № 3, расположенная по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Заводская*  Кадастровый номер: 74:03:0802005:331 | Выписка из ЕГРН 09.03.2023г. № КУВИ-001/2023-58288232  № государственной регистрации права: принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости, 05.12.2022 14:30:40, 74:03:0802005:331-  74/112/2022-1У | Инженерно-коммуникационное | 1998 |
| 22 | Сооружение - аэротенк очистных сооружений, расположенный по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Железнодорожная, 117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:332 | Выписка из ЕГРН № государственной регистрации права:  74:03:0804010:332-74/112/2022-1 от 01.12.2022 г. | Инженерно-коммуникационное | 1998 |
| 23 | Сооружение -иловые площадки очистных сооружений, расположенный по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Железнодорожная, 117  Кадастровый номер: 74:03:0804010:330 | Выписка из ЕГРН № государственной регистрации права:  74:03:0804010:330-74/112/2022-1 от 01.12.2022 г. | Инженерно-коммуникационное | 1998 |

# Приложение №2 к Постановлению

Условия концессионного соглашения

**Проект концессионного соглашения**

# Приложение №3 к Постановлению

## ***Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения.***

5.1. Водоотведение:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование критериев открытого конкурса** | **Параметры критериев открытого конкурса** |
| 1.Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения (без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) (70% от стоимости работы) (тыс. руб.).  В т.ч. 2025  В т.ч. 2028  В т.ч. 2031 |  |
| 2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:  2.1. Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 23 254,66 |
| 3.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности  3.1. Удельный расход электроэнергии кВт-ч/м3  В т.ч. 2023  В т.ч. 2024  В т.ч. 2025  В т.ч. 2026  В т.ч. 2027  В т.ч. 2028  В т.ч. 2029  В т.ч. 2030  В т.ч. 2031  В т.ч. 2032  В т.ч. 2033 | 2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065 |
| * 1. Нормативный уровень прибыли, %   В т.ч. 2023  В т.ч. 2024  В т.ч. 2025  В т.ч. 2026  В т.ч. 2027  В т.ч. 2028  В т.ч. 2029  В т.ч. 2030  В т.ч. 2031  В т.ч. 2032  В т.ч. 2033 | 0,18  0,18  0,18  0,18  0,18  0,18  0,18  0,18  0,18  0,18  0,18 |
| 4. Плановые значения показателей деятельности концессионера  4.1. Удельное количество аварий и засоров в год, ед./100км:  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год  2028 год  2029 год  2030 год  2031 год  2032 год  2033 год | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 4.2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, %  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год  2028 год  2029 год  2030 год  2031 год  2032 год  2033 год | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 4.3.Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, %  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год  2028 год  2029 год  2030 год  2031 год  2032 год  2033 год | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 4.4.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВтч/м³  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год  2028 год  2029 год  2030 год  2031 год  2032 год  2033 год | 2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065  2,065 |

Использованиекритериев конкурса, не предусмотренные данным пунктом, не допускается.

# Приложение №4 к Постановлению

## Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

**Долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности Концессионера**

**Метод регулирования тарифов** – Метод долгосрочного регулирования тарифов

Предельно максимальные значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, являющихся критерием конкурса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2031** | **2032** | **2033** |
| **Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение 2023 год | 23 254,66 | | | | | | | | | | | | |
| **Нормативный уровень прибыли, %** | | | | | | | | | | | | | |
| водоотведение |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| **Удельный расход электроэнергии, кВтч/м3** | | | | | | | | | | | | | |
| водоотведение | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 |

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов (индекса эффективности операционных расходов), не установленного в качестве критерия конкурса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2031** | **2032** | **2033** |
| **Индекс эффективности операционных расходов, %** | | | | | | | | | | | | | |
| водоотведение | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2031** | **2032** | **2033** |
| **Предельный (максимальный) Рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере холодного водоснабжения по отношению к каждому предыдущему году** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В тарифах на водоотведение | 13,6 | | 4,2 | | 3,7 | | PHBBi=(HBBi-I \* ИРРш)/HВВi-i\*100%-100% | | | | | | | | | | |

# Приложение №5 к Постановлению

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**в отношении объектов водоотведения, расположенных на территории Симского городского поселения, подлежащих реконструкции (модернизации), капитальному ремонту**

Настоящее Задание сформировано по результатам обследования систем водоотведения Симского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей водоотведения Симского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области в услугах по водоотведению необходимо проведение мероприятий по реконструкции (модернизации), капитальному ремонту централизованной системы водоотведения.

Для повышения надежности и эффективности централизованной системы водоотведения Концессионер должен реализовать следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок завершения**  **реконструкции** | **Стоимость, (тыс.руб.), без**  **НДС** |
| 1 | Капитальный ремонт мягкой кровли КНС №1 | 2026 | 402,5 |
| 2 | Капительный ремонт мягкой кровли КНС №2 | 2025 | 105,0 |
| 3 | Капительный ремонт мягкой кровли КНС №3 | 2025 | 105,0 |
| 4 | Изготовление и замена прокодированнных мелкопрозорных металлических решеток, в количестве 5 шт. между приемной камерой и горизонтальными песколовками | 2025 | 96,0 |
| 5 | Замена прокорродированных металлических лотков между камерой-зданием решеток-горинтальными песколовками из листовой стали h=6 мм | 2025-2027 | 210,0- 2025г. |
| 210,0 – 2026 г. |
| 210,0 – 2027 г. |
| 6 | Опорожнение и очистка железобетонных лотков карт иловых площадок от уплотнительнного дренажного слоя щебня с последующей заменой на полимерную дренажную систему **диаметром** (⌀) 160 мм и щебеночного наполнителя | 2024 | 632,4 |
| 7 | Капитальный ремонт металлического кессона примной камеры очистных сооружений | 2028 | 362,75 |
| 8 | Капиталный ремонт железобетонных конструкций 3-х горизонтальных песколовок | 2027 | 320,0 |

\*- Цены указаны на период 2023 г.

При необходимости вышеуказанные мероприятия по повышению надёжности и эффективности работы систем водоотведения можно заменить на другие без увеличения стоимости выполненных работ и по согласованию с Концедентом.

Основные требования к технологическому оборудованию:

- работы по замене оборудования, трубопровода и запорной арматуры осуществлять без изменения технических характеристик

- при работе использовать только сертифицированное в РФ технологическое оборудование

Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности Концессионера и целевых показателей развития системы водоотведения на территории Симского городского поселения Челябинской области с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения, определяется на основании задания.

Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном законодательством порядке.

# Приложение №6 к Постановлению

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения Симского городского поселения

**Председатель комиссии:**

Захарова Ю.А. – заместитель главы Симского городского поселения.

**Секретарь комиссии:**

Григорьева Ю.Ю. - ведущий специалист КУМИ и ЗО Симского городского поселения;

**Члены комиссии:**

Караваев В.А. – начальник отдела по юридическим вопросам и социальной политике администрации Симского городского поселения

Смирнова С.В. – председатель КУМИ и ЗО Симского городского поселения;

Воропанова А.С. – ведущий специалист КУМИ и ЗО Симского городского поселения;

Дромашко Ю.Е. – начальник финансового отдел администрации Симского городского поселения;

Волкова Е.Н. – начальник экономического отдела администрации Симского городского поселения

# Приложение №7 к Постановлению

Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения

1.Положение о конкурной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее – Положение) определяет функции, состав, структуру, порядок формирования, принятие и оформления решений конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения ( далее- Конкурсная комиссия).

2.Конкурсная комиссия создана для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения, оценки заявок, определения заявителей, прошедших процедуру предварительного отбора, оценки конкурсных предложений, определения победителей конкурса и принятия решений в соответствии с настоящим Положением.

3.Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конкурентных условий, равного отношения к претендентам, объективной оценки заявок и конкурсных предложений и достаточной прозрачности процедур конкурса.

4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

1) Опубликовывает и размещает сообщение о проведении открытого конкурса.

2) Опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.

3) Принимает заявки на участие в конкурсе.

4) Предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации.

5) Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок.

6) Проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах.

7) Устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям.

8) В случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений.

9) Принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующие уведомление.

10) Определяет участников конкурса.

11) Направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критериями конкурса, установленными конкурсной документацией.

12) Определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем.

13) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса.

14) Уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса.

15) Опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

5. Конкурсная комиссия при осуществлении своих функций и полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами Симского городского поселения, конкурсной документацией, а также настоящим Положением.

6. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации Симского городского поселения. Членов конкурсной комиссии не может быть меньше чем 5 человек.

7. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председатель. Председатель конкурсной комиссии:

- ведет заседания Конкурсной комиссии;

-организует работу конкурсной комиссии;

-ставит на голосование предложения членов Конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений;

- подводит итоги голосования и оглашает принятое решение.

8. Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии.

9.Членами конкурсной комиссии не могут быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организации, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющихся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления.

10. Решения Конкурсной комиссии принимаются в закрытом заседании, с участием секретаря конкурсной комиссии, путем открытого голосования простым большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании.

При вскрытии конвертов с заявками и конкурсными предложениями вправе присутствовать претенденты.

11. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в заседании. В случаях и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», протоколы конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте в сети «Интернет».

12. В протоколе конкурсной комиссии в обязательном порядке указывается дата заседания, присутствующие члены конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должность и место работы приглашенных на заседание конкурсной комиссии, принятые решения, результаты голосования, а также иная информация, наличие которой является обязательной в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

13. В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» в установленные законом сроки конкурсная комиссия публикует необходимую информацию и сведения о ходе и результатах конкурса на официальном сайте Администрации Симского городского поселения.

# Приложение №8 к Постановлению