| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _____________________ В.А. Саблуков |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации - начальник финансового отдела администрации Симского городского поселения _____________________ Н.П. Кадышева |  |
| Ведущий специалист экономического отдела администрации Симского городского поселения ________________________ Ю.В. Булыкина |  |

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение  работ по зимнему содержанию дорог и инженерных сооружений

в г. Сим Челябинской области

г. Сим                                                                                                         «___» _____________  2015 г.

Администрация Симского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Симского городского поселения Саблукова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается на основании протокола ___________________                  № ____ от «___» ____________ 2015 г.

1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по зимнему содержанию дорог и инженерных сооружений в г. Сим Челябинской области, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Объем работ определен в Техническом задании (Приложение 1 к настоящему контракту).

1.3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

1.4. Срок выполнения работ:

- начальный срок – «15» октября 2015 г.;

- конечный срок – «31» декабря 2015 г.

2. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы из своих материалов, своими силами (и/или привлеченными) и средствами в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.1.2. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему контракту).

2.1.3. В течение 2 (двух) рабочих дней по требованию Заказчика предоставить сертификаты качества на применяемые материалы или декларацию о соответствии материалов (если применяемый материал содержится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации или в едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

2.1.4. Производить очистку дорог, лестниц, мостов от снега и наледи, посыпать их противогололедным материалом.

2.1.5. Очищать перекрестки, заезды во дворы, проходы, заваленные при очистке уличных дорог.

2.1.6. При образовании наледи производить посыпку противогололедным материалом, причем в первую очередь посыпать спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта.

2.1.7. В период снегопада ежедневно представлять Заказчику маршрутную карту очистки города от снега.

2.1.8. Не допускать образования колейности на дорогах.

2.1.9. Выполнять все предписания Заказчика.

2.1.10. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ, по его требованию и за свой счет устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком.

2.1.11. Исполнять указания и распоряжения Заказчика в пределах его компетенции по любому вопросу, относящемуся к работам по настоящему контракту.

2.1.12. По запросу Заказчика и в срок, определенный Заказчиком, представлять информацию в устной и письменной форме о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

2.1.13. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.1.14. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли в период выполнения работ.

2.1.15. Представить Заказчику отчетные документы (счета, счета-фактуры).

2.1.16. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

2.1.17.	Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе реализации настоящего контракта.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Произвести приемку и оплату выполненных работ, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2.3.2. Выдавать Подрядчику предписания об устранении выявленных нарушений и недостатков.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ в любое удобное для него время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (облагается/не облагается).

3.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.3. Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе на материалы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением своих обязательств по настоящему контракту.

3.4. Цена контракта определена на весь срок исполнения настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.5. Оплата работ производится за счет средств местного бюджета ежемесячно равными долями за выполненные работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и представления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС).

3.6. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Ежемесячно Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, счет, счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС).

4.2. Заказчик в течение 7 (семи) дней обязан подписать акт о приемке выполненных работ или дать мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан в течение указанного в акте срока устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.4. В случае повторной приемки работ, Подрядчик представляет Заказчику повторный акт о приемке работ. Приемка осуществляется в порядке, указанном в п.4.1., 4.2., 4.3. настоящего контракта.

4.5. Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок (ежедневно) представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

4.6. Для проверки соответствия выполненной работы условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность Заказчика:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств  Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа составляет ________________ (_________________________) рубля ___ копеек (2,5% от цены контракта).

5.3. Ответственность Подрядчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена настоящего контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.3.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом,  Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа составляет ___________ (________________________) рублей ____ копейки (10% от цены контракта).

Размер штрафов, пеней определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г.  № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно известить в письменной форме другую Сторону.

## 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (5% начальной (максимальной) цены контракта) и включает в себя все обязательства Подрядчика по настоящему контракту. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, выданной банком или   внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет,  в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае, если Подрядчик не предоставил информацию, подтверждающую его добросовестность на дату подачи заявки.

7.2. Срок действия обеспечения контракта распространяется на весь период срока действия настоящего контракта.

7.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта перестало обеспечивать обязательства Подрядчика по контракту (в случае, если обеспечение исполнения контракта представлено в форме банковской гарантии), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения контракта.

7.5. В банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения контракта представлено в форме банковской гарантии) включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии

7.6. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.7. В случае внесения денежных средств, в качестве  обеспечения исполнения контракта, указанные средства возвращаются  Подрядчику Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных  дней  со дня исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту, подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов  или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту решаются в Арбитражном суде Челябинской области.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение контракта допускается:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении возможно по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.

10.2. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным пунктом 10.1 настоящего контракта, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим соглашением и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| «ЗАКАЗЧИК»: Администрация Симского городского поселения Адрес: 456020, г. Сим, ул. Свердлова,1 ИНН 7401001300 КПП 740101001 ОГРН 1027400510500 ОКАТО 75209505000 р/с 40204810600000000291 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501001 тел./факс (35159) 78-4-27 E-mail: admsim@chel.surnet.ru Глава администрации Симского городского поселения __________________ В.А. Саблуков МП «___» __________________ 2015 г. | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту

от «___» ____________ 2015 г. № ___

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Симского городского поселения

_______________ В.А. Саблуков

«___» ______________ 2015 г.

Техническое задание

на выполнение  работ по зимнему содержанию дорог и инженерных сооружений

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим

Срок выполнения работ:

- начальный срок  – «15»  октября 2015 г.

- конечный срок    – «31»  декабря 2015 г.

Требования к выполняемым работам: выполнять работы в соответствии с техническим заданием,               ГОСТ Р50597-93, Правилами благоустройства Симского городского поселения утв.решением СД СГП №179 от 04.05.2012г., в соответствии с требованиями статьи 12 «Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения  при ремонте и содержании дорог» Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии с методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2013 г. № ОС-28/1270-ИС.

Качество выполнения работ должно обеспечивать безопасность дорожного движения по автомобильным дорогам г. Сим Челябинской области.

Перечень объектов, подлежащих содержанию в зимний период

| № п/п | Наименование объектов | Длина проезжей части, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | ширина 7м | ширина 5м |
|  | Улицы |
| 1 | ул. 40 лет Октября |  | 3000 |
| 2 | ул. 8-ое Марта |  | 1000 |
| 3 | ул. Бр. Буяновых |  | 1000 |
| 4 | ул. Володарского | 1000 |  |
| 5 | ул. Гагарина | 1430 |  |
| 6 | ул. Гайдара |  | 200 |
| 7 | ул. Гоголя |  | 700 |
| 8 | ул. Головяшкина |  | 700 |
| 9 | ул. Горького |  | 500 |
| 10 | ул. Гузакова |  | 400 |
| 11 | ул. Давыдова | 955 |  |
| 12 | ул. Дзержинского |  | 800 |
| 13 | ул. Железнодорожная | 6386 |  |
| 14 | ул. Заводская |  | 250 |
| 15 | ул. Заречная |  | 950 |
| 16 | ул. Зеленая |  | 950 |
| 17 | ул. Калинина |  | 250 |
| 18 | ул. Кирова | 800 (от ул. Давыдова до ул. Курчатова) | 1300 |
| 19 | ул. Ключевая |  | 400 |
| 20 | ул. Ковшова |  | 900 |
| 21 | ул. Комсомольская |  | 900 |
| 22 | ул. Крупской |  | 1000 |
| 23 | ул. Куйбышева |  | 450 |
| 24 | ул. Кирзавод |  | 200 |
| 25 | ул. Красноармейская |  | 700 |
| 26 | ул. Курчатова | 1000 | 1000 |
| 27 | ул. Кутузова |  | 300 |
| 28 | ул. Ленина |  | 1093 |
| 29 | ул. Лесная |  | 1282 |
| 30 | ул. Леспромхозная |  | 855 |
| 31 | ул. Ломоносова |  | 275 |
| 32 | ул. Луговая |  | 2000 |
| 33 | ул. Линейная | 900 | 300 |
| 34 | ул. Маяковского |  | 1000 |
| 35 | ул. Минцевича |  | 850 |
| 36 | ул. Молодежная + ул. Мира |  | 450 |
| 37 | ул. Набережная |  | 500 |
| 38 | ул. Нагорная |  | 900 |
| 39 | ул. Островского |  | 300 |
| 40 | ул. Октября | 1400 |  |
| 41 | ул. Остров |  | 800 |
| 42 | ул. Пугачева |  | 700 |
| 43 | ул. Пушкина | 800 |  |
| 44 | ул. Пионерская |  | 800 |
| 45 | ул. Победы |  | 750 |
| 46 | ул. Полевая |  | 1350 |
| 47 | ул. Революции | 800 | 1405 |
| 48 | ул. Свердлова | 800 |  |
| 49 | ул. Свободы |  | 700 |
| 50 | ул. Северная |  | 450 |
| 51 | ул. Сибирева |  | 300 |
| 52 | ул. Симская |  | 800 |
| 53 | ул. Советская |  | 350 |
| 54 | ул. Ст. Разина |  | 700 |
| 55 | ул. Столбовая |  | 1200 |
| 56 | ул. Строительная |  | 300 |
| 57 | ул. Тараканова |  | 800 |
| 58 | ул. Трактовая |  | 1200 |
| 59 | ул. Уральская + ул. Суворова |  | 450 |
| 60 | ул. Урицкого | 1000 |  |
| 61 | ул. Фонтанная |  | 300 |
| 62 | ул. Фурманова |  | 1000 |
| 63 | ул. Чапаева |  | 1050 |
| 64 | ул. Чеверевой |  | 700 |
| 65 | ул. Чернышевского |  | 1040 |
| 66 | ул. Чехова |  | 1150 |
| 67 | ул. Школьная |  | 700 |
|  | Итого | 17271 | 46650 |

|  | Переулки: | Длина, м | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина, 4м | Ширина, 5м |
| 1 | От ул. Луговой до ул. Минцевича | 300 | 300 |  |
| 2 | От ул. Октября до ул.Ст. Разина (УП) | 600 | 600 |  |
| 3 | От ул. Железнодорожной до ул. Советской (мимо гаражей) | 2100 | 2100 |  |
| 4 | От ул. Набережной до ул. Советской (параллельно ул. Ленина) | 700 | 700 |  |
| 5 | от ул. Пушкина до ул. Симская (с юга на север) |  |  |  |
| 6 | 1-ый переулок | 250 | 250 |  |
| 7 | 2-ой переулок до МКУ «СОК» | 800 | 800 |  |
| 8 | 3-ий переулок | 300 | 300 |  |
| 9 | 4-ый переулок | 300 | 300 |  |
| 10 | 5-ый переулок | 300 | 300 |  |
| 11 | 6-ой переулок | 300 | 300 |  |
| 12 | 7-ой переулок | 300 | 300 |  |
| 13 | от ул. Революции в сторону ул. Нагорная (с юга на север) |  |  |  |
| 14 | 1-ый переулок | 350 | 350 |  |
| 15 | 2-ой переулок | 600 | 600 |  |
| 16 | 3-ий переулок | 400 | 400 |  |
| 17 | 4-ый переулок | 350 | 350 |  |
| 18 | 5-ый переулок | 350 | 350 |  |
| 19 | 6-ой переулок | 350 | 350 |  |
| 20 | 7-ой переулок | 350 | 350 |  |
| 21 | от ул. Пионерская до ул. Курчатова – 2 переулка | 600 | 600 |  |
| 22 | от ул. Революции до ул. Чеверевой | 500 | 500 |  |
| 23 | Между ул. Железнодорожной и рекой: |  |  |  |
| 24 | 1-ый переулок | 250 | 250 |  |
| 25 | 2-ой переулок | 200 | 200 |  |
| 26 | 3-ий переулок | 200 | 200 |  |
| 27 | 4-ый переулок | 250 | 250 |  |
| 28 | 5-ый переулок | 250 | 250 |  |
| 29 | Переулки Ст. Симской | 2000 | 2000 |  |
|  | Итого: | 13250 |  |  |
| 33 | Проезд к кладбищу и свалке | 650 |  | 650 |
|  | Всего протяженность | 13900 | 13250 | 650 |

| № п/п | Парковая зона: | Длина дороги, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ширина 7м | Ширина 5м |
| 1 | Вдоль Детской школы искусств | 131 |  |
| 2 | Вдоль Дворца культуры – 2шт. |  | 116+116 |
| 3 | Вдоль Спортивно-оздоровительного комплекса |  | 116 |
|  | ИТОГО: | 131 | 348 |

Перечень павильонов автобусных остановок, подлежащих содержанию в зимний период

| № п/п | Наименование автобусных остановок и павильонов | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Линейная (в районе ж/д вокзала) | 24 |
| 2 | ул. Линейная (в районе переезда) | 24 |
| 3 | ул. Гагарина (в районе переезда) | 24 |
| 4 | ул. Гагарина (в районе маг. «Уралец») | 24 |
| 5 | 8-ой километр | 24 |
| 6 | Очистные сооружения | 24 |
| 7 | В/зона | 24 |
| 8 | ул. Железнодорожная (автозаправка «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард») | 24 |
| 9 | ул. Железнодорожная (в районе Кирпичного завода) | 24 |
| 10 | ул. Курчатова (в районе хлебозавода) | 24 |
| 11 | ул. Урицкого (в районе 11-ого магазина) | 24 |
| 12 | ул. Революции (в районе 2-ой школы) | 24 |
| 13 | ул. Давыдова (в районе администрации СГП) | 24 |
|  | Итого: | 312 |

Перечень мостов,

подлежащих содержанию в зимний период

| № п/п | Наименование мостов | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мост через реку Сим (Буяновский) | 75 |
| 2 | Мост через реку Сим «Висячий» | 176 |
| 3 | Мост через реку Сим (в районе школы №1) | 120 |
|  | Итого: | 371 |

Перечень тротуаров мостов,

подлежащих содержанию в зимний период

| № п/п | Наименование мостов | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротуары ж/бетонного моста через реку Сим по ул. Железнодорожная | 190,4 |
| 2 | Тротуары ж/бетонного моста через реку Сим (Симская - Ковшова) | 107,6 |
| 3 | Тротуары ж/бетонного моста через реку Ералка ст. Симская | 68,4 |
|  | Итого: | 366,4 |

Перечень лестниц, подлежащих содержанию в зимний период

| № п/п | Наименование лестниц | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лестница (в районе «Висячего» моста) | 50 |
| 2 | Лестница (в районе ул. Ковшова) – 4 шт. | 200 |
| 3 | Лестница (в районе ул. Красноармейская) | 50 |
|  | Итого: | 300 |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского ГП:                             С.Г. Карпушина