РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________________________________________________________________________________

от 20.06.2025г.  №79

Об  утверждении  муниципальной программы Симского городского поселения «Чистая вода»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Симского городского поселения администрация  Симского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную  программу Симского городского поселения «Чистая вода» (Приложение №1)

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит  размещению  на официальном сайте администрации Симского городского поселения www.gorodsim.ru

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Симского городского поселения Ю.А.Захарову.

Глава Симского

городского поселения                	                                                                           Р.Р.Гафаров

И С П О Л Н И Т Е Л Ь :

Начальник  экономического отдела

администрации Симского городского поселения                                         Е.Н.Волкова

ОТПЕЧАТАНО  3  экз.

1 экз. – в дело администрации

2 экз. – экономический отдел

3 экз. – в прокуратуру г.Аши

Заместитель  Главы

Симского городского поселения                                                                      Ю.Е.Дромашко

Заместитель  Главы

Симского городского поселения                                                                         Ю.А.Захарова

Приложение № 1

к  постановлению администрации

Симского городского поселения

от 20.06.2025г. №79

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

СИМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«ЧИСТАЯ  ВОДА»

# ПАСПОРТ

Муниципальной программы Симского городского поселения

«ЧИСТАЯ  ВОДА»

| Наименование Программы | Муниципальная программа Симского городского поселения «Чистая вода» годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Симского городского поселения |
| Цель Программы | Бесперебойное обеспечение населения Симского городского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и в достаточном количестве |
| Задачи Программы | Повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и водоотведения и осуществление строительства, реконструкции, модернизации и (или) капитального ремонта объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой. Снижение загрязнения водных объектов Симского городского округа. |
| Сроки реализации Программы | 2025-2027 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - количество реконструируемых и введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации; - протяженность системы водоснабжения, на которой произведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация; - протяженность системы водоотведения, на которой произведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация; - количество обустроенных водоохранных зон. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования: 0 руб. 2025г.- 0 тыс.руб., в том числе МБ- 0тыс. руб. ОБ- 0тыс.руб. 2026г.- 0 тыс.руб., в том числе МБ- 0тыс. руб. ОБ- 0тыс.руб. 2027г.- 0 тыс.руб., в том числе МБ- 0тыс. руб. ОБ- 0тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования систем по очистке стоков на территории Симского городского поселения. Снижение уровня износа объектов систем водоснабжения и водоотведения. Бесперебойная подача питьевой воды. Улучшение качества питьевой воды и сточных вод. |

# 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Чистая вода" (далее - Программа) направлена на улучшение водохозяйственного комплекса Симского городского поселения. Программа включает в себя комплекс мероприятий по повышению надежности и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, усилению контроля за источниками водоснабжения на  территории Симского городского поселения.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением                                                         Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий муниципальной программы Симского городского поселения  "Чистая вода".

Для Симского городского поселения (далее - СГП) проблема водоснабжения также продолжается оставаться крайне актуальной. Таким образом, задача по обеспечению населения питьевой водой и организации очистки сточных вод является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения программно-целевым методом.

Существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, расположенные  на  территории  Симского городского поселения были  введены  в  эксплуатацию в 1982 году производительностью 10 000 куб. м./сут.,  то есть эксплуатируются уже 43года. За период эксплуатации в агрессивной среде износ рабочего оборудования, агрегатов, металлоконструкций, железобетонных конструкций составляет на данный момент более 90%.Из-за физического  и  морального  износа  технологического оборудования  и  более жестким современным  требованиям к качеству  очищаемых  стоков  очистные сооружения  в  настоящее время  не соответствуют многим техническим и качественным показателям. С 2004г по сегодняшний  день  обслуживающая организация проводит работы  по  техническому  перевооружению  и  реконструкции  биологических очистных  сооружений в целях улучшения  эффективности  очистки. Эти  мероприятия позволяют  улучшить   отдельные  показатели качества очистки и стабильность  работы сооружений,  но полностью  решить проблемы, возникшие  на  сегодняшний  день силами  и  средствами  предприятия не  возможно. Показатели качества очищаемых на ОСК  стоков установленным  нормам не удовлетворяют. Требования по качеству очищенной   воды    существенно  изменились и без строительства  дополнительных  сооружений  и замены  изношенного   оборудования  улучшить  качество  очистки  невозможно.

Симское городское поселение имеет: 7 артезианских скважин на 4 водозаборных участках: "Кирзавод", "Печной дол", "Ключ водопойный" и "ул. Пугачева", а так же городские очистные сооружения и  4 котельных.

Начало постройки централизованной  системы  водоснабжения  1965год.  На сегодняшний  день  длина сетей  водоснабжения 37,3 км.

Общий уровень износа всех объектов инженерно-коммунального обеспечения Симского городского поселения составляет более 70 %.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации систем инженерной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

В соответствии с существующей тарифной политикой государства задачей региональных властей является долгосрочное регулирование тарифов организаций коммунального комплекса. Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов модернизации систем инженерной инфраструктуры.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:

1) задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития страны, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

2) необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

3) проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

- 2.  Цель, задачи, целевые показатели и сроки реализации муниципальной  программы

Целью Программы является обеспечение населения Ашинского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи: осуществление строительства, реконструкции, модернизации и (или) капитального ремонта объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Достижение данной задачи обеспечивается путем выполнения следующих целевых показателей (индикаторов):

- количество реконструируемых и введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации;

- протяженность  системы водоснабжения, на которой  произведен ремонт, капитальный  ремонт, реконструкция, модернизация;

- протяженность  системы водоотведения, на которой  произведен ремонт, капитальный  ремонт, реконструкция, модернизация;

- количество  обустроенных  водоохранных зон.

Сведения о целевых показателях Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

Период реализации Программы 2025-2027 гг., без разделения на этапы

# 3. Объем и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Симского городского поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Планируется привлечение к софинансированию средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей их доходной части, и зависят от результатов рассмотрения заявок главных распорядителей бюджетных средств Симского городского поселения на участие в государственных программах с аналогичными целями и мероприятиями.

Объемы и источники финансирования  муниципальной  программы приведены в приложении № 2 к Программе.

# 4. Система  мероприятий   муниципальной  программы

Перечень мероприятий Программы, представлен в приложении N 2.  Перечень мероприятий Программы может пополняться путем внесения изменений в настоящую Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

Программа предусматривает  выполнение следующих видов  мероприятий:

1.Мероприятия по снижению загрязнения водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения (мероприятия по повышению эффективности работы существующих очистных сооружений и строительству новых):

-  обследование и аудит состояния очистных сооружений;

- разработка проектно-сметной документации по повышению эффективности работы действующих и строительству новых очистных сооружений;

- капитальный ремонт канализационных сетей и строительство новых;

- реконструкция очистных сооружений канализации.

2. Мероприятия по повышению эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых:

- ремонт,капитальный  ремонт, реконструкция, модернизация  и строительство новых систем  водоснабжения

- обеспечение питьевой водой нормативного качества населения, использующего децентрализованные источники водоснабжения неудовлетворительного качества.

3. Мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с водосборной площади водных объектов:

- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон санитарной охраны водных объектов.

Зоны санитарной охраны водных объектов выполняют важную защитную функцию по недопущению загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения.

# 5. Анализ рисков и  описание  мер  управления  рисками  реализации  муниципальной  программы

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы.

Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

- Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

- Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы.

- Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо финансированием в неполном объеме программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Симского городского поселения и в зависимости от достигнутых результатов;

- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

- привлечение иных источников финансирования.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

6. Оценка эффективности и ожидаемые результаты

реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной  программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков. (Приложение №3)

Эффективность реализации настоящей муниципальной программы обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования средств, предусмотренных для реализации настоящей муниципальной программы;

-  прозрачности прохождения и учета средств.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих показателей:

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- обеспечение устойчивого и эффективного функционирования систем по очистке стоков,

- рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям,

- доступ  к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,

- повышение качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Приложение № 1

к Муниципальной программы Симского городского

поселения «Чистая вода» на 2025-2027годы,

утвержденной Постановлением администрации Симского

городского поселения №79  от 20.06.2025г

# МЕРОПРИЯТИЯ, ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Основные мероприятия, наименования целевых показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |  |  |  | Ожидаемый конечный результат реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028год |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования систем по очистке стоков: - Увеличение количества разработанных ПСД на реконструкцию очистных сооружений канализации. - Увеличение количества реконструируемых и введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации. Рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям: - Увеличение протяженности системы водоснабжения, на которой произведен капитальный ремонт, реконструкция, модернизация - Увеличение количества обустроенных водоохранных зон |
|  | Целевой показатель: «Количество реконструируемых и введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель: «Протяженность системы водоснабжения, на которой произведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация» | м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель: «Протяженность системы водоотведения, на которой произведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация» | м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель: «Количество обустроенных водоохранных зон» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

к Муниципальной программы Симского городского

поселения «Чистая вода» на 2025-2027 годы»,

утвержденной Постановлением администрации Симского

городского поселения №79  от  20.06.2025г

# ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Чистая вода», всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода по адресу: Челябинская область, Ашинский район, г.Сим ул. Чапаева, Фурманова, Железнодорожная | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода по адресу: Челябинская область, г.Сим, расположенного под проезжей частью автодороги по ул. Кирова от МБУДО «ЦВР»Радуга» до МБУДО «Симская школа искусств» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода по адресу: Челябинская область, г.Сим,ул. Пугачева, Сибирева | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети от напорного накопительного резервуара к многоквартирным жилым домам пос. Верхняя зона в г.Сим Челябинской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет СГП | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к Муниципальной программы Симского городского

поселения «Чистая вода» на 2025-2027 годы»,

утвержденной Постановлением администрации Симского

городского поселения №79  от  20.06.2025г

План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие №1 | Актуализация Программы | Администрация СГП |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Подготовка проектной документации | Администрация СГП |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №3 | Выбор подрядной организации для производства работ по проекту | Администрация СГП |  | + | + |  |  | + | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №4 | Приемка работ | Администрация СГП |  |  | + | + |  |  | ++ | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  |