| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _____________________ В.А. Саблуков |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации - начальник финансового отдела администрации Симского городского поселения _____________________ Н.П. Кадышева |  |
| Ведущий специалист экономического отдела администрации Симского городского поселения ________________________ Ю.В. Булыкина |  |

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на ремонт пешеходного моста через реку Сим в районе МКОУ СОШ № 1

в г. Сим Челябинской области

г. Сим                                                                                                         «___» _____________  2015 г.

Администрация Симского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Симского городского поселения Саблукова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается на основании протокола __________________ № ___ от «___» ____________ 2015.

1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт пешеходного моста через реку Сим в районе МКОУ СОШ № 1 в г. Сим Челябинской области, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в обусловленный контрактом срок.

Объем работ определен техническим заданием (Приложение 1 к настоящему контракту) и локальной сметой (Приложение 2 к настоящему контракту).

1.3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

1.4. Срок выполнения работ:

- начальный срок – «26» августа 2015 г.;

- конечный срок – «15» октября 2015 г.

- ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

2.1. «Подрядчик» обязуется:

2.1.1. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами (или привлеченными) и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.1.2. Получить все необходимые согласования для производства работ по настоящему контракту.

2.1.3. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к настоящему контракту) и локальной сметой (Приложение 2 к настоящему контракту).

2.1.4. При выполнении работ применять новые, ранее не использованные материалы.

2.1.5. Работы должны отвечать требованиям качества, ГОСТ, ТУ, СНиП, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.1.6. Поставить на объект на период выполнения работ оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту, нести ответственность за их сохранность до вывоза их с объекта.

2.1.7. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения ремонтных работ на территории производства работ. Обеспечить оплату за потребляемую электроэнергию.

2.1.8.	В течение 1 (одного) рабочего дня по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения своих обязательств.

2.1.9. Немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостановить  работы  при  обнаружении:

- возможных  неблагоприятных  для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.1.10. По требованию Заказчика предоставить сертификаты качества на применяемые материалы или декларацию о соответствии материалов (если применяемый материал содержится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации или в едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

2.1.11. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли в период выполнения работ.

2.1.12. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика об устранении недостатков.

2.1.13. Официально за 3 дня известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

2.1.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки, а так же чистоту выезжающего транспорта.

2.1.15. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

2.1.16. Вывезти за свой счет в течение 1 (одного) дня со дня подписания акта о приемке выполненных работ оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, строительный мусор.

2.1.17. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

2.1.18.	Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе реализации настоящего контракта.

2.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

2.2. «Подрядчик» имеет право:

2.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту субподрядные организации.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

2.3. «Заказчик» обязуется:

2.3.1. Произвести приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3.2. Оплатить выполненные работы в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

2.4. «Заказчик» имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ в любое удобное для него время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

2.4.3. Удержать сумму неустойки (пеней, штрафов) с Подрядчика, путем выплаты Подрядчику суммы по контракту, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) предусмотренных разделом 6 настоящего контракта.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (облагается/не облагается).

3.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.3. Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе на материалы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Цена контракта определена на весь срок исполнения настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.5. Оплата работ производится за счет средств местного бюджета за полностью выполненный объем работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и представления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС).

3.6. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. После полностью выполненного объема работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма                   КС-3), счет, счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС).

4.2. Заказчик в течение 7 (семи) дней обязан подписать акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика об устранении недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в указанные сроки за свой счет.

4.4. В случае повторной приемки работ, Подрядчик представляет Заказчику повторный акт о приемке работ. Приемка осуществляется в порядке, указанном в п.4.2., 4.3. настоящего контракта.

4.5. Для проверки соответствия выполненной работы условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ с момента начала выполнения работ и до передачи результата выполненных работ Заказчику несет Подрядчик.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1.1. Гарантийный срок на все материалы, конструктивные элементы и выполненные работы составляет 3 (три) года. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

5.1.2. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств  Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа составляет ________________ (_________________________) рубля ___ копеек (2,5% от цены контракта).

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена настоящего контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.3.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом,  Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа составляет ___________ (________________________) рублей ____ копейки (10% от цены контракта).

Размер штрафов, пеней определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г.  № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по контракту.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта составляет 19 717 (девятнадцать тысяч семьсот семнадцать) рублей 20 копеек (5% начальной (максимальной) цены контракта) и включает в себя все обязательства Подрядчика по настоящему контракту. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, выданной банком или   внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет,  в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае, если Подрядчик не предоставил информацию, подтверждающую его добросовестность на дату подачи заявки.

8.2. Срок действия обеспечения контракта распространяется на весь период срока действия настоящего контракта.

8.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта перестало обеспечивать обязательства Подрядчика по контракту (в случае, если обеспечение исполнения контракта представлено в форме банковской гарантии), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения контракта.

8.5. В банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения контракта представлено в форме банковской гарантии) включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии

8.6. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.7. В случае внесения денежных средств, в качестве  обеспечения исполнения контракта, указанные средства возвращаются  Подрядчику Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней  со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов  или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту решаются в Арбитражном суде Челябинской области.

- РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение контракта допускается:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении возможно в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом, объема работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

11.2. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным пунктом 11.1 настоящего контракта, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим соглашением и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| «ЗАКАЗЧИК»: Администрация Симского городского поселения Адрес: 456020, г. Сим, ул. Пушкина, д.6 ИНН 7401001300 КПП 745701001 ОГРН 1027400510500 ОКАТО 75209505000 р/с 40204810600000000291 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501001 тел./факс (35159) 78-4-27 E-mail: admsim@chel.surnet.ru Глава администрации Симского городского поселения __________________ В.А. Саблуков МП «___» __________________ 2015 г. | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту

от «___» __________ 2015 г. № _____

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ________________ В.А. Саблуков «___» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт пешеходного моста через реку Сим в районе МКОУ СОШ № 1

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения

Место выполнения работ: Челябинская область, г.Сим

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «26» августа 2015г.

- конечный срок   – «15» октября 2015г.

Работы выполняются в соответствии с  ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», ТУ, ТК и иными нормативными документами.

Необходимо выполнить следующие работы:

1. Подготовить съезд в реку с перемещением  грунта на 120 м2.

2.Разобрать настил моста 90 м2.

3.Произвести демонтаж металлических конструкций (ходовых пролетов моста из   железнодорожных рельс) 5,12тн.

4.Откопка 3 штук опор моста.

5.Демонтаж металлических опор в количестве 3шт.

6.Изготовление опор моста в количестве 3шт., согласно рис.1, используя следующие материалы:

-трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15 или 20 или 25, наружным диаметром не менее 325мм, толщина стенки не менее 8 мм.

-стальной лист- сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной не менее 9, не более 12 мм.

-шпилька: длиной 300мм, Ø М24.

-дорожная  железобетонная плита: ПЖБ-60-12, объемом не менее 1,72 м3.

7.Разработка трех котлованов под опоры моста.

8.Установка опор моста в количестве 3шт в подготовленные котлованы с последующей засыпкой грунтом.

9. Восстановление металлических конструкций ходовых пролетов моста.

10.Восстановление  настила моста 90м2 с полной заменой досок на 45м2, с использованием доски толщиной не менее 40 мм.

11.Вывоз мусора.

Специалист 1 кат. отдела РИиБ администрации СГП	                                   Напалкова А.С.