| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела по юридическим вопросам и социальной политике администрации Симского городского поселения ____________________ В.А. Караваев | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _____________________ В.А. Саблуков |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации - начальник финансового отдела администрации Симского городского поселения _____________________ Н.П. Кадышева |  |
| Ведущий специалист экономического отдела администрации Симского городского поселения ________________________ Ю.В. Булыкина |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на капитальный ремонт наружных тепловых сетей МКУ «Симский городской Дворец культуры» по ул. Кирова, 1 в г. Сим Ашинского муниципального района

Челябинской области

г. Сим							                      «___» ___________ 2015 г.

Администрация Симского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы администрации Симского городского поселения Саблукова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от «___» ___________ 2015 г. № _____.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту наружных тепловых сетей МКУ «Симский городской Дворец культуры» по ул. Кирова, 1 в г. Сим Ашинского муниципального района Челябинской области (далее - объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к настоящему контракту) и утвержденной локальной сметой (Приложение 2 к настоящему контракту), а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3. Подрядчик извещен о том, что Техническим надзором, упоминаемом в тексте настоящего контракта будет являться: ____________________________.

1.4. Дата начала выполнения работ Подрядчиком: «22» июня 2015 года.

Дата окончания выполнения работ Подрядчиком: «15» августа 2015 года.

1.5. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Кирова, 1.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта составляет ____________ (________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (облагается/не облагается), в том числе:

-  ___________________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС   (облагается/не облагается) - за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области № 107-П от 18.03.2015 г. «О распределении субсидий местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, на 2015 год», Распоряжением администрации Ашинского муниципального района Челябинской области № 248 от 01.04.2015 г. «О распределении субсидий».

-  ___________________ (___________________) рублей, в том числе НДС  (облагается/не облагается) - за счет средств местного бюджета в соответствии с Решением Совета депутатов Симского городского поселения № 329 от 23.04.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Симского городского поселения от 11.12.2014 г. № 308 «О бюджете Симского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Цена контракта указывается в протоколе согласования контрактной цены (Приложение 3 к настоящему контракту).

2.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на материалы, на оборудование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту.

2.4. Цена контракта определена на весь срок исполнения настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2.5. Оплата работ производится за счет средств местного бюджета за полностью выполненный объем работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и представления Подрядчиком счетов, счетов-фактур.

2.6. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

3.1. По факту выполнения работ Подрядчик представляет Техническому надзору следующие документы (оригинал в 4-х экземплярах): форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», счета-фактуры к ним, заверенные копии счетов-фактур и накладных на оборудование, прочие документы по требованию Технического надзора.

3.2. Технический надзор в течение 5 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

3.3. Повторная приемка работ осуществляется в порядке, указанном в п.3.1, п. 3.2 настоящего контракта.

3.3. Технический надзор принятые и оформленные в установленном порядке документы представляет Муниципальному заказчику в течение 3 рабочих дней.

3.4. Оплата работ производится за счет средств местного бюджета за полностью выполненный объем работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и представления Подрядчиком счетов, счетов-фактур.

3.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3.6. В случае несоответствия результатов работ сметной документации и требованиям строительных норм и правил, Подрядчик обязан устранить все недостатки без дополнительной оплаты. Срок выполнения работ Подрядчиком указан с учетом времени устранения недостатков.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. «ПОДРЯДЧИК» обязуется:

4.1.1. Выполнить из своих материалов, своими (и (или) привлеченными) силами и средствами комплекс работ по капитальному ремонту объекта, в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение 2 к настоящему контракту) с учетом требований к используемым материалам, указанных в техническом задании (Приложение 1 к настоящему контракту), с надлежащим качеством, с соблюдением требований СНиП, ГОСТ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, в пределах общей стоимости работ, указанной в  п. 2.1. настоящего контракта.

4.1.2. Перед началом выполнения работ представить Техническому надзору и Муниципальному заказчику график выполнения работ.

4.1.3. Официально известить Муниципального заказчика и Технический надзор (не позднее 2-х рабочих дней) о начале осуществления работ по капитальному ремонту объекта путем направления Муниципальному заказчику и Техническому надзору письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом. Датой исполнения Подрядчиком данной обязанности считается день получения Муниципальным заказчиком и Техническим надзором письменного извещения.

4.1.4. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории производства работ все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения работ.

4.1.5. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период капитального ремонта объекта на территории производства работ. Обеспечить оплату за потребляемую электроэнергию.

4.1.6. Обеспечить поставку материалов и оборудования для капитального ремонта объекта. Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество и возможность применения при выполнении работ на объекте. Ответственность за сохранность всех поставленных для капитального ремонта объекта материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик. Подрядчик, представивший материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием государственным стандартам и техническим условиям.

4.1.7. По требованию Муниципального заказчика и (или) Технического надзора представить документы, подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования при выполнении работ.

4.1.8. По требованию Заказчика и (или) Технического надзора предоставить сертификаты качества на применяемые материалы и оборудование или декларацию о соответствии материалов и оборудования (если применяемый материал и оборудование содержатся в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации или в едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

4.1.9. При выполнении работ применять новые, ранее не использованные материалы и оборудование.

4.1.10. Обеспечить выполнение работ по размещению материалов для выполнения капитального ремонта объекта, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, несет административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка.

4.1.11. Устранить за счет собственных средств повреждения строений и коммуникаций, находящихся на земельном участке и прилегающих территориях, в течение двух дней с момента предъявления соответствующего требования Муниципальным заказчиком, Техническим надзором или собственником данных строений и коммуникаций.

4.1.12. При проведении работ обеспечить мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. В процессе производства работ персонал Подрядчика и привлеченных субподрядных организаций должен быть одет в специальную форму. Подрядчик обеспечивает наличие указанной формы за счет собственных средств.

4.1.13. Обеспечить ведение на объекте рабочей организационно-технологической документации, которая включает в себя: наличие права на ведение работ (свидетельство о допуске к видам работ выданное саморегулируемой организацией); общие журналы работ; акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций; паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование.

4.1.14. Официально за 3 дня известить Муниципального заказчика и Технический надзор о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Муниципальным заказчиком и Техническим надзором скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и Технического надзора, в случае, когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием, по требованию Муниципального заказчика и (или) Технического надзора Подрядчик  обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика и (или) Технического надзора, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Муниципального заказчика и (или) Технического надзора в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ. Вскрытие работ в этом случае по требованию Муниципального заказчика и (или) Технического надзора производится за его счет.

4.1.15. Обеспечить содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а так же обеспечить чистоту выезжающего транспорта.

4.1.16. В 5-дневный срок после завершения работ на объекте обязуется вывезти за пределы территории производства работ и прилегающей территории объекта принадлежащие ему или привлеченным подрядным организациям машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия конструкции и другое имущество, а так же строительный мусор.

4.1.17. До сдачи результата выполненных работ Муниципальному заказчику Подрядчик обязуется обеспечить сохранность объекта,  нести риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта.

4.1.18. Нести ответственность перед Техническим надзором и Муниципальным заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными подрядными организациями, за координацию их деятельности.

4.1.19. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

4.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.

4.2. «ПОДРЯДЧИК» имеет право:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

4.3. «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК» обязуется:

4.3.1. Представить Подрядчику в дополнение к настоящему контракту положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

4.3.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, установленном в настоящем контракте.

4.4. «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК» имеет право:

4.4.1. Контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков, качество используемых материалов и оборудования.

4.4.2. Удержать сумму неустойки (пеней, штрафов) с Подрядчика, путем выплаты Подрядчику суммы по контракту, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) предусмотренных разделом 5 настоящего контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность Муниципального заказчика:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств  Подрядчик вправе взыскать с Муниципального заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа составляет ______________ (_______________) рублей ___ копеек (___% от цены контракта).

5.3. Ответственность Подрядчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Муниципальный заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена настоящего контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.3.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа составляет _____________ (________________) рублей ___ копеек (___% от цены контракта).

Размер штрафов, пеней определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г.  № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от выполнения обязательств по контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 6.1 настоящего контракта, обязана в 3-х дневный срок письменно известить другую сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего контракта.

## 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта составляет ___________________ (___________________) рублей ___ копеек (__% начальной (максимальной) цены контракта), предоставлено в форме ________________________, и включает в себя все обязательства Подрядчика по настоящему контракту.

7.2. Срок действия обеспечения контракта распространяется на весь период срока действия настоящего контракта.

7.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта перестало обеспечивать обязательства Подрядчика по контракту (в случае, если обеспечение исполнения контракта представлено в форме банковской гарантии), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения контракта.

7.5. В банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения контракта представлено в форме банковской гарантии) включается условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии

7.6. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.7. В случае внесения денежных средств, в качестве  обеспечения исполнения контракта, указанные средства возвращаются  Подрядчику Муниципальным заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней  со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 8.3. контракта.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него конструктивных элементов, оборудования, материалов и работ устанавливается 3(три) года с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то  Подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х рабочих дней со дня получения письменного извещения от Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо не устранения дефектов в течение 30 дней с момента получения соответствующего письменного уведомления, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса  Российской Федерации, Муниципальный заказчик  вправе устранить выявленные строительные дефекты с привлечением третьих лиц и потребовать от  Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, выявленных Сторонами, либо экспертным учреждением на объекте, являющемся предметом контракта.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов  или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту решаются в Арбитражном суде Челябинской области.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение контракта допускается:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении возможно в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом, объема работ стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

11.2. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным пунктом 11.1 настоящего контракта, вносятся по соглашению сторон, которое оформляется соответствующим соглашением и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные контрактом, считается действительной, если она подтверждена всеми сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине  Подрядчика при выполнении им работ по возмещается Подрядчиком.

12.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках контракта, иначе как с письменного согласия всех сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ о закупках и нормативными правовыми актами РФ.

12.5. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРОН

| «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»: Администрация Симского городского поселения Адрес: 456020, г. Сим, ул. Пушкина, 6 ИНН 7401001300 КПП 745701001 ОГРН 1027400510500 ОКАТО 75209505000 р/с 40204810600000000291 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501001 тел./факс (35159) 78-4-27 E-mail: admsim@chel.surnet.ru Глава администрации Симского городского поселения __________________ В.А. Саблуков МП «___» __________________ 2015 г. | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту

от «___» __________ 2015 г. № ___

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы _________________ Г.В. Сулимов «___» ______________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________________ В.А. Саблуков «____» _______________ 2015 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на капитальный ремонт наружных тепловых сетей МКУ «Симский городской Дворец культуры» по ул. Кирова, 1 в г. Сим Ашинского муниципального района Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Предмет контракта: Капитальный ремонт наружных тепловых сетей МКУ «Симский городской Дворец культуры» по ул. Кирова, 1 в г. Сим Ашинского муниципального района Челябинской области.

Дата начала выполнения работ Подрядчиком: «22» июня 2015 года.

Дата окончания выполнения работ Подрядчиком: «15» августа 2015 года.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Кирова, 1.

Наименование и характеристики используемых товаров.

(Формируются на основании предложений участника аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт)

| № п/п | № поз. в смете | Наименование материалов, используемых при выполнении работ | Характеристики материалов и требования, предъявляемые к материалам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской |  |
| 2. | 16 | Фланец |  |
| 3. | 17 | Отвод стальной в ППУ-ОЦ |  |

Приложение 3

к муниципальному контракту

от «___» _________ 2015 г. № ____

### Протокол согласования контрактной цены

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Симского городского поселения, от имени муниципального образования «Симское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы администрации Симского городского поселения Саблукова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование Заказчика | Наименование работ | Цена работ (руб.) |
| 1 | Администрация Симского городского поселения | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей МКУ «Симский городской Дворец культуры» по ул. Кирова, 1 в г. Сим Ашинского муниципального района Челябинской области. |  |
| ИТОГО: |  |

Цена настоящего контракта составляет ____________ (________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (облагается/не облагается), в том числе:

-  ___________________ (___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС   (облагается/не облагается) - за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области № 107-П от 18.03.2015 г. «О распределении субсидий местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, на 2015 год», Распоряжением администрации Ашинского муниципального района Челябинской области № 248 от 01.04.2015 г. «О распределении субсидий».

-  ___________________ (___________________) рублей, в том числе НДС  (облагается/не облагается) - за счет средств местного бюджета в соответствии с Решением Совета депутатов Симского городского поселения № 329 от 23.04.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Симского городского поселения от 11.12.2014 г. № 308 «О бюджете Симского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на материалы, на оборудование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту.

Цена контракта определена на весь срок исполнения настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация Симского городского поселения |  |
| Глава администрации Симского городского поселения ____________________ В.А. Саблуков «____» ____________ 2015 г. м.п. |  |