Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ______________ Р.Р. Гафаров «___» __________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________ А.Д. Решетов «___» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по скашиванию травы в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «08» июля 2016 г.

- конечный срок – «22» августа 2016 г.

Требования к выполняемым работам: работы выполнить  в соответствии с Инструкцией по охране труда при косьбе травы. Перед началом выполнения работ очистить газоны от мусора и иных посторонних предметов. Кошение должно производиться до уровня 5см.

Места и объем выполняемых работ по скашиванию травы

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скашивание травы | Газоны: |  |
| 1 |  | ул. Пушкина | 4425,2 |
| 2 |  | ул. Курчатова | 1526 |
| 3 |  | ул. Давыдова | 837,5 |
| 4 |  | Территория от ул. Пушкина до ул. Свердлова | 11918 |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                                                            С. Н. Чванов