РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   СИМСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ                                                               АШИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                                       ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.02.2025 г. №22

«Об обеспечении безопасного пропуска

весеннего паводка 2025 года в Симском

городском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и снижения возможного ущерба в период весеннего половодья,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию (приложение №1).

2. Определить время пропуска паводковых вод на территории Симского городского поселения с 01.04.2025 г. по 30.05.2025 г. включительно.

3. Утвердить:

План мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка 2024 г. (приложение №2);

Зоны вероятного затопления с количеством проживающего в них населения
(приложение №3).

Состав сил и средств, планируемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в              период пропуска весеннего паводка (приложение №4);

4. Рекомендовать руководителям предприятий Симского городского поселения, (независимо от форм собственности) своими приказами утвердить противопаводковые комиссии, возложив на них разработку и осуществление мер по обеспечению безопасности работников предприятий, бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения населения, производства в период прохождения паводковых вод.

Решения и приказы об образовании комиссий представить в городскую противопаводковую комиссию в срок до 28.02.2025 г.

5. По согласованию с ПАО«Агрегат» до 01.04.2025 года:

а) подготовить гидротехническое сооружение к пропуску паводка, произвести осмотр, ремонт  (в случае необходимости) и опробование устройств и механизмов плотины;

б) организовать круглосуточное дежурство (наблюдение) за уровнем и объемами сброса воды в р. Сим;

в) обо всех  изменениях сбросов воды, которые могут оказать отрицательное влияние, незамедлительно информировать дежурные службы и противопаводковые комиссии по пропуску весеннего паводка, которые расположены ниже по течению реки Сим;

6.  Провести противопаводковые мероприятия на ручье Песьмянка, р. Ералка;

7. Рекомендовать:

начальнику 10–й ПСЧ ФГКУ «10ОФПС по Челябинской области» Чусовитину А.В. обеспечить взаимодействие с организациями и предприятиями города в соответствии с утвержденными инструкциями. Подготовить технику, средства спасения, личный состав для проведения спасательных мероприятий;

директору ООО «Уралспецэнерго» Ефремову А.А. обеспечить бесперебойную работу уличного освещения;

ведущему инженеру ПАО «Ростелеком» Чекурову Е. В. обеспечить бесперебойную работу телефонной связи между гидросооружениями г. Сим, г. Миньяр, диспетчерскими службами г. Сим, г. Миньяр, г. Аша, администрации города, городской противопаводковой комиссии и должностных лиц по вопросам паводка;

начальнику ОП №2 «Симское» Якунину Е.С. обеспечить поддержание правопорядка во время проведения временного отселения населения из зон возможного затопления, охрану собственности (независимо от форм).

8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города по первому требованию городской противопаводковой комиссии направлять в её распоряжение для работы в местах затопления необходимый транспорт, механизмы, инвентарь, рабочую силу.

9. Гражданам Симского городского поселения, проживающим в индивидуальных жилых домах, произвести очистку водоотводных канав около своих домовладений, в срок до начала массового таяния снега (в зависимости от погодных условий).

10. Гражданам, проживающим в районе ручья Песьмянка произвести очистку русла, проходящего через принадлежащие им земельные участки, ото льда и снега, в срок до начала паводка (в зависимости от погодных условий).

11. Гражданам, проживающим в зонах подтопления, рекомендуется застраховать имущество в страховых организациях.

12. Постановление Главы Симского городского поселения от 16.02.2022 года №27 «Об обеспечении безопасного пропуска весеннего паводка в 2022 году» считать утратившим силу.

13. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на сайте администрации Симского городского поселения.

14. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Симского городского поселения                                                                      Р.Р.Гафаров

Приложение №1

к постановлению Главы                                          администрации СГП

от 18.02.2025г. №22

СОСТАВ

противопаводковой комиссии.

Председатель противопаводковой комиссии:

Захарова Ю.А.  –   заместитель главы Симского городского поселения.

Заместитель председателя противопаводковой комиссии:

Тюрина С.В. – специалист 1 категории по ГО и ЧС администрации СГП.

Члены комиссии:

Чусовитин А.В. – начальник 10-й ПСЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области»                (по согласованию)

Енбеков С.Н. – директор ООО «Симское ЖКХ» (по согласованию)

Сабирзянова А.Ж. – заместитель главного врача ГБУЗ «Районная больница г.Аша»  (по согласованию)

Юдинцев И.В. – главный инженер ПАО «Агрегат» (по согласованию)

Гусев А.А. – главный энергетик ПАО «Агрегат» (по согласованию)

Якунин Е.С. – начальник ОП «Симское» г. Сим (по согласованию)

Ефремов А.А. – директор ООО «Уралспецэнерго» (по согласованию)

Чекуров Е.В.– ведущий инженер ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Челюмов Ю.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Приложение №2

к Постановлению Главы     администрации СГП

от 18.02.2025г. №22

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2025 года.

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Откорректировать карту-схему города, с указанием возможных зон подтопления и затопления. Определить количество одиноких лежачих больных, подлежащих эвакуации. | До 28.02.2025г. | Специалист по ГО и ЧС СГП Тюрина С.В. |
| 2. | Определить пункты временного содержания скота, попадающего в зоны вероятного подтопления. | До 28.02.2025г. | Председатель противопаводковой комиссии Захарова Ю.А. |
| 3. | Организовать проверку готовности пунктов временного размещения населения, организованных на базе МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, | До 28.02.2025г. | Председатель противопаводковой комиссии Захарова Ю.А. |
| 4. | Определить пункты эвакуации материальных ценностей из зон подтопления | До 28.02.2025г. | Председатель противопаводковой комиссии Захарова Ю.А. |
| 5. | Провести сверку с руководителями предприятий и организаций по наличию необходимого автотранспорта повышенной проходимости для эвакуации людей и материальных ценностей из зон подтопления. | До 28.02.2025г. | Специалист по ГО и ЧС СГП Тюрина С.В. |
| 6. | Провести противопаводковые мероприятия по ослаблению льда: чернение, очистка входных и выходных русел труб, малых мостов, канав, полотен дорог. | До 01.04.2025г. | Специалист по ГО и ЧС СГП Тюрина С.В. |
| 7. | Согласно заключенного договора обеспечить заблаговременно необходимым количеством продуктов питания. | До 01.04.2025г. | Директор ООО «Ритм» Алалыкина Л.К. |
| 8. | Организовать проверку готовности гидротехнического сооружения с составлением Акта готовности к пропуску весеннего паводка | До 01.04.2025г. | Председатель противопаводковой комиссии Захарова Ю.А. |
| 9. | Провести с квартальными разъяснительную работу по подготовке к паводку и предупреждению несчастных случаев в период его прохождения. | До 01.04.2025г. | Специалист по ГО и ЧС СГП Тюрина С.В. |
| 10. | Населению, попадающему под подтопление, вручить памятки о действиях при паводке под роспись. | До 01.04.2025г. | Специалист по ГО и ЧС СГП Тюрина С.В. |

Приложение №3

к Постановлению Главы 
администрации СГП 
от 18.02.2025г. №22

Зоны вероятного затопления,

количество проживающего в них населения,

пункты приема и размещения людей.

1.Зоны вероятного затопления и количество проживающего в них населения по городу:

    - ул. Ковшова    --  12 домов  --  36 чел.;

    - ул. Симская     --  4 дома    --  12 чел.;

    - ул. Чапаева     --  4 дома  --  12 чел.;

    - ул. Фурманова --   5 дома   --  15 чел.;

    - ул. Остров        --    4 дома    --   12 чел.;

2. Пункты приема и размещения людей из зон затопления:

МКОУ СОШ №2  -- население следующих улиц:

    - ул. Ковшова         -- 36  чел.;

    - ул. Симская          -- 12 чел.;

Итого:              --  48  чел.

МКОУ СОШ №1  -- население следующих улиц:

- ул. Чапаева                    -- 12 чел.;

- ул. Фурманова               -- 15  чел.;

- ул. Остров                    --  12  чел.;

Итого:                       --  39  чел.

3. Для размещения скота использовать территорию ИП Чванов А.П., а также подсобные хозяйства граждан, непопадающих в зоны затопления.

4. Назначить Руководителями пунктов временного отселения людей:

Тюрина С.В.– МКОУ СОШ №1;

Захарова Ю.А. – МКОУ СОШ №2;

5.Определить в качестве места сбора населения, попадающего в зону затопления для эвакуации автотранспортом:

- ул. Фурманова, ул. Чапаева - остановка «Кирпичная» по ул. Железнодорожная

- ул. Остров - остановка «Хлебзавод» по ул. Курчатова

-ул. Симская и  ул. Ковшова - остановка по ул. Пушкина около ПАО «Агрегат»

Глава администрации

Симского городского поселения                                                     Р.Р.Гафаров

Исполнитель:

Специалист по ГО и ЧС администрации СГП                                                               С.В. Тюрина

О Т П Е Ч А Т А Н О – 12 экз.

1. 2. экз. – в дело администрации

2. 1 экз. - в 10-й ПСЧ ФГКУ «10ОФПС по Челябинской области»

3. 1. экз. – в ООО «Симское ЖКХ»

4. 1. экз. - в МБУЗ «Симская городская больница»

5. 1. экз. – в ПАО «Агрегат»

6. 1. экз. – в ОП «Симское»

7. 1. экз. – в администрацию Ашинского муниципального района

8. 1 экз. – в ООО «Уралспецэнерго»

9. 1 экз. – в ПАО «Ростелеком»

10. 1. экз. – в отдел ГО и ЧС администрации СГП

11. 1 экз. – ИП Челюмов Ю.А.

С О Г Л  А С О В А Н О:

Заместитель Главы СГП                                                                              Ю.А.Захарова