РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   СИМСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ                                                               АШИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                                                       ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «_16_»____02______2022 г. №___27__

«Об обеспечении безопасного пропуска

весеннего паводка 2022 года в Симском

городском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и снижения возможного ущерба в период весеннего половодья,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию (приложение №1).

2. Определить время пропуска паводковых вод на территории Симского городского поселения с 01.04.2022 г. по 30.05.2022 г. включительно.

3. Утвердить:

План мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка 2022 г. (приложение №2);

Зоны вероятного затопления с количеством проживающего в них населения
(приложение №3).

Состав сил и средств, планируемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в              период пропуска весеннего паводка (приложение №4);

4. Рекомендовать руководителям предприятий Симского городского поселения, (независимо от форм собственности) своими приказами утвердить противопаводковые комиссии, возложив на них разработку и осуществление мер по обеспечению безопасности работников предприятий, бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения населения, производства в период прохождения паводковых вод.

Решения и приказы об образовании комиссий представить в городскую противопаводковую комиссию в срок до 28.02.2022 г.

5. По согласованию с ПАО«Агрегат» до 01.04.2022 года:

а) подготовить гидротехническое сооружение к пропуску паводка, произвести осмотр, ремонт  (в случае необходимости) и опробование устройств и механизмов плотины;

б) организовать круглосуточное дежурство (наблюдение) за уровнем и объемами сброса воды в р. Сим;

в) обо всех  изменениях сбросов воды , которые могут оказать отрицательное влияние, незамедлительно информировать дежурные службы и противопаводковые комиссии по пропуску весеннего паводка, которые расположены ниже по течению реки Сим;

6.  Провести противопаводковые мероприятия на ручье Песьмянка, р. Ералка;

7. Рекомендовать:

начальнику 10–й ПСЧ ФГКУ «10ОФПС по Челябинской области» Чусовитину А.В. обеспечить взаимодействие с организациями и предприятиями города в соответствии с утвержденными инструкциями. Подготовить технику, средства спасения, личный состав для проведения спасательных мероприятий;

директору ООО «Уралспецэнерго» Ефремову А.А. обеспечить бесперебойную работу уличного освещения;

инженеру 1-й категории электросвязи ПАО «Ростелеком» Лысову Л. М. обеспечить бесперебойную работу телефонной связи между гидросооружениями г. Сим, г. Миньяр, диспетчерскими службами г. Сим, г. Миньяр, г. Аша, администрации города, городской противопаводковой комиссии и должностных лиц по вопросам паводка;

и.о. начальника ОП №2 «Симское» Якунину Е.С. обеспечить поддержание правопорядка во время проведения временного отселения населения из зон возможного затопления, охрану собственности (независимо от форм).

8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города по первому требованию городской противопаводковой комиссии направлять в её распоряжение для работы в местах затопления необходимый транспорт, механизмы, инвентарь, рабочую силу.

9. Гражданам Симского городского поселения, проживающим в индивидуальных жилых домах, произвести очистку водоотводных канав около своих домовладений, в срок до начала массового таяния снега (в зависимости от погодных условий).

10. Гражданам, проживающим в районе ручья Песьмянка произвести очистку русла, проходящего через принадлежащие им земельные участки, ото льда и снега, в срок до начала паводка (в зависимости от погодных условий).

11. Гражданам, проживающим в зонах подтопления, рекомендуется застраховать имущество в страховых организациях.

12. Постановление Главы Симского городского поселения от 18.02.2020 года №29 «Об обеспечении безопасного пропуска весеннего паводка в 2021 году» считать утратившим силу.

13. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на сайте администрации Симского городского поселения.

14. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Симского городского поселения                                                                      Р.Р.Гафаров

Приложение №1

к постановлению Главы                                          администрации СГП

от «____»___________20____г. №_______

СОСТАВ

противопаводковой комиссии.

Председатель противопаводковой комиссии:

Лисин А.Г.  –   заместитель главы Симского городского поселения.

Заместитель председателя противопаводковой комиссии:

Буров А.В. – специалист 1 категории по ГО и ЧС администрации СГП.

Члены комиссии:

Чусовитин А.В. – начальник 10-й ПСЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области»                (по согласованию)

Енбеков С.Н. – директор ООО «Симское ЖКХ» (по согласованию)

Забиров Р.Б. – заместитель главного врача ГБУЗ «Районная больница г.Аша»  (по согласованию)

Пряничников А.Г. – главный инженер ПАО «Агрегат» (по согласованию)

Вершинин А.В. – главный энергетик ПАО «Агрегат» (по согласованию)

Якунин Е.С. – и.о.начальника ОП «Симское» г. Сим (по согласованию)

Ефремов А.А. – директор ООО «Уралспецэнерго» (по согласованию)

Лысов Л.М.– инженер 1-й категории электросвязи ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Челюмов Ю.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Приложение №2

к Постановлению Главы     администрации СГП

от «____»_____20___г. №____

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2022 года.

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Откорректировать карту-схему города, с указанием возможных зон подтопления и затопления. Определить количество одиноких лежачих больных, подлежащих эвакуации. | До 28.02.2022г. | Специалист по ГО и ЧС СГП Буров А.В. |
| 2. | Определить пункты временного содержания скота, попадающего в зоны вероятного подтопления. | До 28.02.2022 г. | Председатель противопаводковой комиссии Лисин А.Г. |
| 3. | Организовать проверку готовности пунктов временного размещения населения, организованных на базе МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, | До 28.02.2022г. | Председатель противопаводковой комиссии Лисин А.Г. |
| 4. | Определить пункты эвакуации материальных ценностей из зон подтопления | До 28.02.2022г. | Председатель противопаводковой комиссии Лисин А.Г. |
| 5. | Провести сверку с руководителями предприятий и организаций по наличию необходимого автотранспорта повышенной проходимости для эвакуации людей и материальных ценностей из зон подтопления. | До 28.02.2022 г. | Специалист по ГО и ЧС СГП Буров А.В. |
| 6. | Провести противопаводковые мероприятия по ослаблению льда: чернение, очистка входных и выходных русел труб, малых мостов, канав, полотен дорог. | До 01.04.2022 г. | Специалист по ГО и ЧС СГП Буров А.В. |
| 7. | Согласно заключенного договора обеспечить заблаговременно необходимым количеством продуктов питания. | До 01.04.2022 г. | Директор ООО «Ритм» Алалыкина Л.К. |
| 8. | Организовать проверку готовности гидротехнического сооружения с составлением Акта готовности к пропуску весеннего паводка | До 01.04.2022 г. | Председатель противопаводковой комиссии Лисин А.Г. |
| 9. | Провести с квартальными разъяснительную работу по подготовке к паводку и предупреждению несчастных случаев в период его прохождения. | До 01.04.2022 г. | Специалист по ГО и ЧС СГП Буров А.В. |
| 10. | Населению, попадающему под подтопление, вручить памятки о действиях при паводке под роспись. | До 01.04.2022 г. | Специалист по ГО и ЧС СГП Буров А.В. |

Приложение №3

к Постановлению Главы 
администрации СГП 
от «___»______20___г.№____

Зоны вероятного затопления,

количество проживающего в них населения,

пункты приема и размещения людей.

1.Зоны вероятного затопления и количество проживающего в них населения по городу:

    - ул. Ковшова    --  26 домов  --  58 чел.;

    - ул. Симская     --  52 дома    --  124 чел.;

    - ул. Урицкого   --  108 домов --  142 чел.;

    - ул. Железнодорожная --  60 домов  --  126 чел.;

    - ул. Чапаева     --  119 домов  --  338 чел.;

    - ул. Фурманова --   43 дома   --  86 чел.;

    - ул. Революция  --  117 домов  --  334 чел.;

    - ул. Курчатова   --   132 дома   --  364 чел.;

    - ул. Остров        --    32 дома    --   64 чел.;

    - ул. Кирова        --    71 дом     --   152 чел.;

    - ул. Комсомольская – 61 дом   --  132 чел.;

    - ул. Чернышевского – 54 дома --  128 чел.;

    - ул. Пионерская  --   62 дома    --  184 чел.;

    - ул. Гоголя         --    11 домов   --   22 чел.;

    - ул. Чеверевой   --    46 домов   --   98 чел.;

    - ул. Горького     --    35 домов   --   80 чел.;

    - ул. Заречная     --     22 дома     --  45 чел.;

    - ул. Заводская   --     18 домов   --  36 чел..

2. Пункты приема и размещения людей из зон затопления:

МКОУ СОШ №2  -- население следующих улиц:

    - ул. Революция             -- 334 чел.;

    - ул. Комсомольская – 132 чел.;

    - ул. Чернышевского – 128 чел.;

    - ул. Пионерская     --   184 чел.;

    - ул. Гоголя              --   22 чел.;

    - ул. Чеверевой        --   98 чел.;

    - ул. Горького          --   80 чел.;

    - ул. Ковшова         --  58 чел.;

    - ул. Симская          -- 124 чел.;

    - ул. Урицкого        -- 142 чел..

Итого:              --   1302 чел.

МКОУ СОШ №1  -- население следующих улиц:

- ул. Железнодорожная  -- 126 чел.;

- ул. Чапаева                    -- 338 чел.;

- ул. Фурманова               --  86 чел.;

- ул. Курчатова               -- 364 чел.;

- ул. Остров                    --   64 чел.;

- ул. Кирова                    --  152 чел.;

- ул. Заречная                  --  45 чел.;

- ул. Заводская                --   36 чел..

Итого:                       --   1211 чел.

3. Для размещения скота использовать территорию ИП Чванов А.П., а также подсобные хозяйства граждан, непопадающих в зоны затопления.

4. Назначить Руководителями пунктов временного отселения людей:

Буров А.В.– МКОУ СОШ №1;

Лисин А.Г. – МКОУ СОШ №2;

5.Определить в качестве места сбора населения, попадающего в зону затопления для эвакуации автотранспортом:

- ул. Фурманова, ул. Чапаева, ул. Железнодорожная  -остановка «Кирпичная» по ул. Железнодорожная

- ул. Заречная и ул.Заводская -остановка возле цеха 50 ПАО «Агрегат»

- ул. Остров и ул. Кирова -остановка «Хлебзавод» по ул. Курчатова

- ул. Комсомольская и ул. Революции- остановка по ул. Революции

-ул. Симская и  ул. Ковшова -остановка по ул. Пушкина около ПАО «Агрегат»

Глава администрации

Симского городского поселения                                                     Р.Р.Гафаров

Исполнитель:

Специалист по ГО и ЧС администрации СГП                                            А.В. Буров

О Т П Е Ч А Т А Н О – 4 экз.

1. 2. экз. – в дело  администрации  СГП

2. 1. экз. – специалисту по делам ГО и ЧС

3. 1 экз. – экономический отдел администрации СГП

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

Симского городского поселения                                                                               А.Г. Лисин