ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15.03.2019 года № 221

О внесении изменений

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 25.07.2017 года № 599

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения Карталинского городского поселения на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального от 25.07.2017года № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения Карталинского городского поселения на 2017-2020 годы»,

(с изменениями от 29.12.2017 года № 1269, от 29.12.2017 года № 1299, от 26.02.2018 года № 183, от 28.03.2018 года № 289, от 10.04.2018 года № 333, от 16.04.2018 года № 346, от 23.05.2018 года № 486, от 05.06.2018 года № 535, от 19.06.2018 года № 593, от 27.06.2018 года № 639, от 27.07.2018 года № 757, от 09.08.2018 года № 810, от 18.09.2018 года 954, от 09.10.2018 года № 1024, от 09.10.2018 года № 1025, от 19.10.2018 года № 1080, от 30.11.2018 года № 1234, от 26.12.2018 года № 1352, от 26.12.2018 года № 1353,от 29.12.2018 года № 1391), (далее именуется – Программа) следующие изменения:

в приложении 9 к указанной Программе (подпрограмма «Другие вопросы в области ЖКХ»):

в части седьмой паспорта в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:

общий объем финансирования в 2017-2020 годах цифры «12904,40» заменить цифрами «18568,40»;

2019 цифры «4351,8» заменить цифрами «9351,80»;

2020 цифры «4351,80» заменить цифрами «5015,80»;

в пункте 10 раздела V указанной подпрограммы цифры «12904,40» заменить цифрами «18568,40»;

2019 цифры «4351,8» заменить цифрами «9351,80»;

2020 цифры «4351,80» заменить цифрами «5015,80»;

приложение 2 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Гребенщикова А.В.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Другие вопросы в области ЖКХ»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 15.03.2019 года № 221)

Перечень мероприятий подпрограммы «Другие вопросы в области ЖКХ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель | | Наименование мероприятия | | Единица измерения | Значение результатов мероприятия подпрограммы | | | Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы, тыс. руб. | | | |
| Год реализации | Значение результата | | Год реализации | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Развитие газификации | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Газификация жилых домов ул. Железнодорожная | | | м | 2017 г. | | 35 | 2017 г. | - | 155,0 | 155,0 |
| 2018г. | | - | 2018г. | - | - | - |
| 2019г. | | - | 2019г. | - | - | - |
| 2020г. | | - | 2020г. | - | - | - |
| 2 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Газификация жилого дома № 37 по ул. Ленина | | | м | 2017г. | | - | 2017г. | - | 100,0 | 100,0 |
| 2018г. | | - | 2018г. | - | - | - |
| 2019г. | | - | 2019г. | - | - | - |
| 2020г. | | - | 2020г. | - | - | - |
| 3 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | «Вечный огонь» для мемориала погибшим в локальных войнах | | | м | 2017г. | | - | 2017г. | - | 100,0 | 100,0 |
| 2018г. | | - | 2018г. |  | - | - |
| 2019г. | | - | 2019г. | - | - | - |
| 2020г. | | - | 2020г. | - | - | - |
| 4 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Газопровод-закольцовка от ГРПШ № 44 до пер. Конечный д. 5 г. Карталы | | | м | 2017г. | | - | 2017г. | - | 245,0 | 245,0 |
| 2018г. | | - | 2018г. | - | - | - |
| 2019г. | | - | 2019г. | - | - | - |
| 2020г. | | - | 2020г. | - | - | - |
| 5 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Газоснабжение жилых домов по ул. Акмолинская  г. Карталы | | | м | 2017г. | | - | 2017г. | - | - | - |
| 2018г. | | - | 2018г. | - | 137,05 | 137,05 |
| 2019г. | | 1650 | 2019г. | - | 5 600,0 | 5 600,0 |
| 2020г. | | - | 2020г. | - | - | - |
| 6 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Газоснабжение жилых домов по ул. Геологов  г. Карталы | | | м | 2017г. | | - | 2017г. | - | - | - |
| 2018г. | | - | 2018г. | - | - | - |
| 2019г. | | - | 2019г. |  | 400,0 | 400,0 |
| 2020г. | | - | 2020г. | - | - | - |
| 7 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Строительство газопровода низкого давления ул. Степана Разина до № 43 ул. Чкалова с установкой БГРП | | | м | 2017г. | | - | 2017г. | - | - | - |
| 2018г. | | - | 2018г. | - | - | - |
| 2019г. | | - | 2019г. | - | 300,0 | 300,0 |
| 2020г. | | 300 | 2020г. | - | 1300,0 | 1300,0 |
| 8 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Строительство газопроводов-закольцовок низкого давления (от ШРП № 58 до ШРП № 47; 48) | | | м | 2017г | | - | 2017г. | - | - | - |
| 2018г. | | - | 2018г. | - | - | - |
| 2019г. | | - | 2019г. | - | 200,0 | 200,0 |
| 2020г. | | 700 | 2020г. | - | 700,0 | 700,0 |
| 9 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Строительство газопровода от 3-х мостов до ул. Советская с установкой БГРП | | | м | 2017г. | | - | 2017г. | - | - | - |
| 2018 г. | | - | 2018 г. | - | - | - |
| 2019г. | | - | 2019г. | - | 500,0 | 500,0 |
| 2020г. | | 200 | 2020г. | - | 664,00 | 664,00 |
| Итого: | | | | | | | | 35 | 2017г. | - | 600,0 | 600,0 |
| 0 | 2018 г. | - | 137,05 | 137,05 |
| 1050 | 2019г. | - | 7000,0 | 7000,0 |
| 2000 | 2020г. | - | 2664,0 | 2664,0 |
| II. Содержание работников | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Содержание работников Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ | тыс. руб. | | 2017 г. | | 1 112,9 | 2017 г. | - | 1 112,90 | 1 112,90 |
| 2018 г. | | 2350,85 | 2018 г. | - | 2 350,85 | 2 350,85 |
| 2019 г. | | 2 351,8 | 2019 г. | - | 2 351,80 | 2 351,80 |
| 2020г. | | 2 351,8 | 2020г. | - | 2 351,80 | 2 351,80 |
| Итого: | | | | | | | | | 2017г. | - | 1 112,90 | 1 112,9 |
| 2018г. | - | 2 350,85 | 2 350,85 |
| 2019г. | - | 2 351,80 | 2 351,80 |
| 2020г. | - | 2 351,80 | 2 351,80 |
| Итого по подпрограмме: | | | | | | | | | 2017г. |  | 1 712,90 | 1 712,90 |
| 2018г. | - | 2 487,90 | 2 487,90 |
| 2019г. | - | 9 351,80 | 9 351,80 |
| 2020г. | - | 5 015,80 | 5 015,80 |
| Всего по подпрограмме: | | | | | | | | | 2017-2020г.г. |  | 18568,40 | 18568,40 |