АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2025 года № 184

Об утверждении муниципальной

программы    «Чистая вода»    на

территории           Карталинского

муниципального                района

Челябинской        области        на

2025-2027 годы»

В целях бесперебойного обеспечения населения Карталинского муниципального района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, в соответствии со Стратегией развития Карталинского муниципального района, принятой решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 25.09.2014 года                       № 730-Н,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального района Челябинской области на 2025-2027 годы».

2.  Постановление № 450 от 22.04.2021 года «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы»»                  (с изменениями от 30.12.2021 года № 1334, от 13.10.2022 года № 1019, от 28.02.2023 года № 189, от 29.12.2023 года № 1466, от 14.03.2024 года № 259) считать утратившими силу с 01.01.2025 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ломовцева С.В.

5. Настоящее постановление распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

Глава Карталинского

муниципального района				                               А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 20.02.2025 года № 184

Муниципальная программа

«Чистая вода» на территории

Карталинского муниципального

района Челябинской области

на 2025-2027 годы»

Паспорт муниципальной

программы «Чистая вода»

на территории Карталинского

муниципального района

Челябинской области

на 2025-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального района Челябинской области на 2025-2027 годы» (далее именуется - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |
| Цель Программы | Бесперебойное обеспечение населения Карталинского муниципального района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве |
| Задачи Программы | 1) повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых; 2) модернизация системы водоотведения и строительство новых; 3) обеспечение потребителей питьевой водой улучшенного качества; 4) создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственного частного партнёрства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения; 5) совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой; 6) дополнительное обеспечение населения питьевой водой из локальных природных источников (родников) |
| Целевые индикаторы Программы | Целевые индикаторы изложены в приложении 1 к настоящей Программе |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы запланирована на 2025-2027 год |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы 56 160,76 в том числе по годам: 2025 год: - федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.; - областной бюджет 42 741,56 тыс. руб.; - местный бюджет 4 805,00 тыс. руб.; 2026 год: - федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.; - областной бюджет 0,00 тыс. руб.; - местный бюджет 4307,10 тыс. руб.; 2027 год: - федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.; - областной бюджет 0,00 тыс. руб.; - местный бюджет 4307,10 тыс. руб. |

I. Общая характеристика сферы

реализации Программы

1. Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей Карталинского муниципального района. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 процентов болезней. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов стратегии развития Карталинского муниципального района.

2. В Карталинский муниципальный район входит Карталинское городское поселение и 10 сельских поселений, в составе которых                           47 населённых пунктов. Численность населения составляет 47,1 тыс. человек.

3. Снабжение населения Карталинского муниципального района питьевой водой осуществляется из поверхностных (водозабор «Попов – брод») и подземных источников (70 скважин). Централизованное водоснабжение имеет 89 % населения Карталинского городского поселения, население сельских территорий 63 %. Остальное население Карталинского муниципального района пользуется водой из децентрализованных источников.

4. На территории Карталинского муниципального района 132,30 км водопроводных сетей, изношенность которых на отдельных участках разводящей сети достигает 58 %. При эксплуатации таких водоводов в связи с коррозией трубопроводов происходит значительное вторичное загрязнение воды, ухудшаются микробиологические и органолептические показатели, в том числе: цветность, мутность, увеличивается и без этого высокий показатель железа.

5. Вопрос надёжного и качественного водоснабжения и водоотведения Карталинского муниципального района остаётся крайне актуальной. Задача по обеспечению населения питьевой водой и качественным водоотведением является многогранной и объёмной, вследствие чего требует комплексного подхода для решения с помощью реализации программного метода.

II. Цели, задачи, сроки и этапы

реализации Программы

6. Цель Программы - бесперебойное обеспечение населения Карталинского муниципального района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

7. Задачи Программы:

1) повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых;

2)   модернизация системы водоотведения и строительство новых;

3) обеспечение потребителей питьевой водой улучшенного качества;

4) создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственного частного партнёрства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;

5) совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой;

6) дополнительное обеспечение населения питьевой водой из локальных природных источников (родников).

8. Реализация Программы запланирована на 2025-2027 годы.

III. Целевые индикаторы достижения целей и

решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты Программы

9. Успешная реализация Программы позволит:

1)  выполнить ремонт 11,247 км сетей водоснабжения;

10. Основные целевые индикаторы изложены в приложении 1                 к настоящей Программе.

IV. Обобщённая характеристика

мероприятий Программы

11. Перечень мероприятий Программы изложен в приложении 2             к настоящей Программе.

V. Обоснование объемов финансовых

ресурсов, необходимых для

реализации Программы

12. Расчёт необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведён, исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного комплекса Карталинского муниципального района.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств.

Средства областного бюджета на реализацию Программы предоставляются в виде субсидий на развитие и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, осуществляемую по результатам проведённых инвестиционных конкурсов.

13. В качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы предусматривается использование собственных средств организаций, осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленных в результате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям, заёмные средства.

Подаются заявки на участие в федеральных и областных программах для получения субсидий и софинансирования на реализацию запланированных мероприятий Программы.

14. Общий объём финансирования Программы 56 160,76 тыс. руб., в том числе по годам:

2025 год - 47546,56 тыс. руб., из них:

0,00 тыс. руб. федеральный бюджет;

42 741,56 тыс. руб. областной бюджет;

4 805,00 тыс. руб. местный бюджет;

2026 год - 4 307,10 тыс. руб., из них:

0,00 тыс. руб. федеральный бюджет;

0,00 тыс. руб. областной бюджет;

4 307,10 тыс. руб. местный бюджет;

2027 год - 4 307,10 тыс. руб., из них:

0,00 тыс. руб. федеральный бюджет;

0,00 тыс. руб. областной бюджет;

4 307,10 тыс. руб. местный бюджет;

15. Мероприятия, объёмы и источники финансирования Программы, в том числе за счёт бюджетных средств, по мере необходимости ежегодно утверждаются администрацией Карталинского муниципального района на основании сведений, предоставленных Управлением строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района путём внесения изменений и дополнений в Программу.

VI. Механизм реализации Программы

16. Организация и управление реализацией Программы возлагается на Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района - ответственного исполнителя Программы.

17. Реализация мероприятий Программы возможна в виде софинансирования мероприятий Программы из бюджетов всех уровней, а также в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации, Челябинской области, общему механизму реализации Программы.

18. Для реализации мероприятий Программы необходимо наличие утверждённой проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение.

19. Выполнение необходимых условий для участия в реализации областной программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2025 год» для Карталинского муниципального района:

1) наличие разработанной и утверждённой муниципальной программы «Чистая вода» (далее именуется - Программа);

2) подтверждение обязательств по финансированию Программы из средств местного бюджета не менее 5 % от стоимости каждого из мероприятий;

3) отсутствие нецелевого использования средств федерального (областного) бюджета, полученных на реализацию Программы в предшествующий год;

4) выполнение индикативных (целевых) показателей реализации Программы в предшествующий год.

20. Мониторинг хода реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем  с использованием индикативных показателей, которые отражены в приложении 1 к настоящей Программе.

21. Управление строительства, инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района осуществляет:

1) подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

2) подготовку ежегодных отчётов о ходе реализации Программы                     (в срок до 01 марта года, следующего за отчётным);

3) подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу (до конца отчётного года);

4) подготовку ежегодной заявки в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области на финансирование мероприятий Программы из федерального и областного бюджета на текущий год и плановый период;

5) контроль за эффективным использованием средств бюджетов всех уровней на реализацию Программы;

6) взаимодействие с уполномоченной организацией по реализации областной программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2025 год»;

7) взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению Челябинской области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на территории Челябинской области в рамках выполнения федеральных программ.

22. Для реализации мероприятий Программы предусматривается проведение инвестиционных конкурсов по определению операторов (инвесторов) и критериев отбора инвестиционных проектов по объектам инженерной инфраструктуры на территории Карталинского муниципального района в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Челябинской области.

23. Субсидии на реализацию мероприятий Программы предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год реализации областной программы «Чистая вода», и доведённых на данные цели лимитов бюджетных обязательств.

24. Условия предоставления субсидий местному бюджету:

1) заявка на предоставление субсидии в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области;

2) пояснительная записка с отражением экологического эффекта и изменения основных социально-экономических показателей развития муниципального образования после ввода объекта в эксплуатацию, с обоснованием потребности в получении субсидии;

3) проектно-сметная документация на строительство объекта муниципальной собственности, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) копия муниципального нормативного правового акта об утверждении Программы;

5) копия инвестиционной программы, предусматривающей объекты капитального строительства муниципальной собственности и объёмы их финансирования из местного бюджета;

6) выписка из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию аналогичных муниципальных программ в текущем финансовом году;

7) копии инвестиционных договоров (контрактов), заключённых на основании проведённых инвестиционных конкурсов (кроме случаев признания конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе от инвесторов).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Чистая вода» на территории

Карталинского муниципального

района Челябинской области

на 2025-2027 годы»

Перечень целевых индикаторов

муниципальной программы «Чистая вода»

на территории Карталинского муниципального

района Челябинской области на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица изме-рения | Алгоритмы формирования (формула) показателя и методические пояснения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год (отчетный) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Последний год реализации |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Ремонт сетей водоснабжения | метров | Снижение количества аварий и порывов на сетях водоснабжения= Количество аварий за предыдущий год-Количество аварий за текущий год | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального района Челябинской области на 2025-2027 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной

программы «Чистая вода» на территории

Карталинского муниципального района

Челябинской области на 2025-2027 годы»

| № п/п | Ответственный исполнитель |  | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Значение результатов мероприятия Программы |  | Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год реализации | Значение резуль-тата | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел I. Ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт напорного трубопровода канализации от КНС № 25 к очистным сооружениям г. Карталы Челябинской области | м | 2025 г. | 4006 | 2025 г. | 0,00 | 42741,56 | 4805, 00 | 47546,56 |
| 2. |  | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС № 5 к очистным сооружениям г. Карталы Челябинской области | м | 2026 г. | 3541 | 2026 г. | 0,00 | 0,00 | 4307, 10 | 4307, 10 |
| 3. |  | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт существующего водопровода по улице Центральная, улице Набережная в селе Елизаветопольское Карталинского района Челябинской области | м | 2027 г. | 3700 | 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 2153,55 | 2153,55 |
| 4. |  | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт участков существующего водопровода в селе Великопетровка Карталинского муниципального района | м | 2027 г. | 299 | 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 2153,5 | 2153,55 |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 2025 г. |  |  | 4805,00 | 47546,56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  | 4307,10 | 4307,10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  | 4307,10 | 4307,10 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  | 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2025-2027 г.г. | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 42741,56 0,00 0,00 42741,56 | 4805,00 4307,10 4307,10 13419,20 | 47546,56 4307,10 4307,10 56160,76 |