АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2026 года № 354

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа»

В  соответствии  с  Федеральными законами  от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2022 года        № 786 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  Постановлением администрации Карталинского муниципального района от 17.09.2025 года № 787 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Карталинском муниципальном округе»                    (с изменениями от 27.11.2025 года № 1022, от 29.12.2025 года № 1133),

Администрация Карталинского муниципального округа Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа».

2. Признать утратившими силу с 01 января 2026 года:

1) постановление администрации Карталинского муниципального района от 28.12.2024 года № 1645 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального района на 2025-2027 годы»;

2) постановление администрации Карталинского муниципального района от 27.05.2025 года № 455 «О внесении изменения в постановление администрации Карталинского муниципального района от 28.12.2024 года        № 1645»;

3) постановление администрации Карталинского муниципального района от 05.09.2025 года № 735 «О внесении изменения в постановление администрации Карталинского муниципального района от 28.12.2024 года        № 1645»;

4) постановление администрации Карталинского муниципального района от 29.12.2025 года № 1132 «О внесении изменения в постановление администрации Карталинского муниципального района от 28.12.2024 года        № 1645».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Карталинского муниципального округа              Сапкова С.Ю.

5.  Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2026 года.

Глава     Карталинского

муниципального округа

Челябинской области                    		                                             А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

от 30.03.2026 года № 354

Муниципальная программа

«Формирование современной

городской среды населенных

пунктов Карталинского

муниципального округа»

(далее именуется - Программа)

Раздел I. Стратегические приоритеты

и цели Программы

I. Оценка текущего состояния

соответствующей сферы

социально-экономического развития

муниципального образования

1. Текущее состояние городской среды Карталинского муниципального округа характеризуется совокупностью позитивных тенденций и сохраняющихся системных вызовов, требующих комплексного решения. За последние годы на территории Карталинского муниципального округа реализован ряд успешных проектов по благоустройству, что позволило создать отдельные образцовые общественные пространства, пользующиеся популярностью у жителей Карталинского муниципального округа.

2. Карталинский муниципальный округ сталкивается с комплексом задач по модернизации городской среды. Ключевые проблемы включают низкий уровень благоустройства дворов многоквартирных домов (особенно старой постройки), что проявляется в изношенном асфальтовом покрытии, нехватке малых архитектурных форм и устаревших детских площадках. Кроме того, отмечается значительный дисбаланс в обеспеченности благоустроенными территориями между разными районами и населенными пунктами округа. Острой остается потребность в создании современных многофункциональных общественных пространств, которые могли бы стать центрами притяжения для жителей всех возрастов.

3. Основным направлением Программы является преодоление физического и морального устаревания городской среды и обеспечение равного доступа к качественным общественным пространствам. Решение этих проблем через целевое финансирование позволит не только исправить текущие недостатки, но и создать новые, более высокие стандарты комфорта для жителей округа.

II. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в

сфере реализации Программы

4. Муниципальная политика в сфере формирования современной городской среды на 2026-2028 годы формируется в строгом соответствии со Стратегией социально-экономического развития Карталинского муниципального округа на период до 2035 года и нацелена на достижение ключевых стратегических ориентиров, связанных с повышением качества жизни населения, созданием комфортных условий для проживания.

5. Ориентируясь на национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ Президента от 07.05.2024 года № 309) Программа ставит задачу: благоустройство общественных территорий, а именно:

1) комфорт и качество жизни: создание безопасной, удобной и эстетичной городской среды для всех жителей, включая маломобильные группы, семьи с детьми, молодежь и пожилых людей;

2) комплексное развитие территорий: обеспечение равного доступа к благоустроенным общественным пространствам как в городе, так и в населенных округа;

3) устойчивость и экологичность: внедрение «зеленых» стандартов в благоустройство, сохранение и развитие природного каркаса, применение экологичных материалов и технологий;

4) вовлеченность и публичность: обеспечение прозрачности и активное участие жителей на всех этапах - от выбора объектов до контроля за выполнением работ.

6. Целью Программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Карталинского муниципального округа.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими

приоритетами, целями и показателями

государственных программ

7. Программа разработана в соответствии со стратегическими приоритетами, целями и показателями следующих государственных программ Российской Федерации и программ Челябинской области, что обеспечивает ее интеграцию в единую политику пространственного развития страны и региона.

8. Взаимосвязь с национальным проектом «Инфраструктура для жизни» и государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», где стратегическим приоритетом является комплексное развитие городов и создание комфортной городской среды. Данный показатель является прямым целевым показателем Программы. Каждое мероприятие по благоустройству дворовых территорий и созданию общественных пространств непосредственно направлено на его достижение.

IV. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения

в соответствующей отрасли экономики

и сфере муниципального управления

9. Программа ориентирована на устойчивое развитие Карталинского муниципального округа, которая предполагает существенное повышение уровня жизни и условий проживания населения. Для достижения положительных результатов определены следующие задачи Программы:

1) обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории;

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

3) создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области.

Программа включает в себя:

1) мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования (приложение 1 к настоящей Программе);

2) мероприятия по инвентаризации дворовых, общественных и прилегающих к индивидуальным жилым домам территорий (приложение 3 к настоящей Программе), на основании которой сформированы адресные перечни всех дворовых и муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих ему;

3) перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству до 2028 года за счет средств собственников (приложение 2 к настоящей Программе) предусмотренные Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Раздел II. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской

среды населённых пунктов Карталинского

муниципального округа»

- Основные положения

| Куратор Программы | Первый заместитель Главы Карталинского муниципального округа Сапков С.Ю. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Соисполнители Программы | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Участники Программы | - |
| Период реализации Программы | Реализация программы запланирована на 2026-2028 годы без разбивки на этапы |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Карталинского муниципального округа |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | 2026 - 69 135,4 2027 - 72 223,5 2028 - 72 358,8, приложение к паспорту Программы |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | - В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации за период до 2030 года и на перспективу на 2036 года» определена национальная цель развитие Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» |

2. Показатели Программы

| № п/п | Цель/показатели |  | Уровень показателя* | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Карталинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | МП |  | возрастание | шт. |  | 2 | 4 | 6 | 7 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области | Благоустройство общественных территорий |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | МП |  | возрастание | % |  | 0 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области | Благоустройство общественных территорий |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) | МП |  | возрастание | шт. |  | 2 | 2 | 3 | 4 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области | Благоустройство общественных территорий |
| 1.4. | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий | МП |  | - | % |  | 0 | 25 | 25 | 25 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области | Благоустройство общественных территорий |
| 1.5. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие) | МП |  | возрастание | шт. |  | 2 | 3 | 6 | 8 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области | Благоустройство общественных территорий |
| 1.6. | Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды. | МП |  | возрастание | чел. |  | 10 851 | 10 861 | 10 871 | 10 881 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области | Благоустройство общественных территорий |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | МП |  | - | % |  | 25 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области | Благоустройство общественных территорий |
| 1.8. | Количество мероприятий по содержанию городской инфраструктуры | МП |  | - | шт. |  | 0 | 12 | 12 | 12 | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области | Благоустройство общественных территорий |

2.1. Прокси-показатели Программы в 2026 году (отсутствуют)

| № п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N +1 | … | N +N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей Программы в 2026 году

| № п/п | Цель/показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 |  |  |  | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Карталинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | 1,9 |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) | шт. | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | 2 |
| 1.4. | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий | % | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | 25 |
| 1.5. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие) | шт. | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | 3 |
| 1.6. | Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды. | чел. | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | 10 861 |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | 25,1 |
| 1.8. | Количество мероприятий по содержанию городской инфраструктуры | шт. | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | 12 |

4. Структура Программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию – Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  | Срок реализации программы 2026 – 2028 годы |  |
| 1.1. | Обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории | Преобразование территорий города в эстетически привлекательные точки притяжения, формирующие уникальный культурный вид | 1) Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; 2) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; 3) количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее); 4) доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий; 5) количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие) |
| 1.2. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | Преобразование сельских территорий в эстетически привлекательные точки притяжения, формирующие уникальный культурный вид населенного пункта | 1) количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды; 2) доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет |
| II. Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию – Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  | Срок реализации программы 2026 – 2028 годы |  |
| 2.1. | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа челябинской области | Формирование ухоженной, технически исправной и безопасной среды, готовой к сезонным изменениям и общественно значимым событиям | Количество мероприятий по содержанию городской инфраструктуры |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской

среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа»

Финансовое обеспечение Программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей (одна цифра после запятой) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа» (всего), в том числе: | 69 135,4 | 72 223,5 | 72 358,8 | 213 717,7 |
| Средства федерального бюджета | 11 110,9 | 10 556,0 | 10 560,8 | 32 227,7 |
| Средства областного бюджета | 584,8 | 673,8 | 794,9 | 2 053,5 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 57 439,7 | 60 993,7 | 61 003,1 | 179 436,5 |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 12 576,0 | 12 075,1 | 12 210,4 | 36 861,5 |
| 1.1. Благоустройство тропиночной сети в «Городском парке им. Ленина» вблизи улицы Калмыкова в городе Карталы | 7 909,6 | 4 025,1 | 4 070,1 | 16 004,8 |
| федеральный бюджет | 6 988,1 | 3 518,7 | 3 520,3 | 14 027,1 |
| областной бюджет | 367,8 | 224,6 | 264,9 | 857,3 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 553,7 | 281,8 | 284,9 | 1 120,4 |
| 1.2. Благоустройство «Привокзальной площади» по улице Пушкина в городе Карталы | 3 057,9 | 0,0 | 0,0 | 3 057,9 |
| федеральный бюджет | 2 701,7 | 0,0 | 0,0 | 2 701,7 |
| областной бюджет | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 142,2 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 |
| 1.3. Благоустройство пешеходной дорожки по улице Калмыкова в городе Карталы | 1 608,5 | 0,0 | 0,0 | 1 608,5 |
| федеральный бюджет | 1 421,1 | 0,0 | 0,0 | 1 421,1 |
| областной бюджет | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 74,8 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 112,6 | 0,0 | 0,0 | 112,6 |
| 1.4. Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина в городе Карталы | 0,0 | 4 025,0 | 4 070,2 | 8 095,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3 518,6 | 3 520,2 | 7 038,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 224,6 | 265,0 | 489,6 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 281,8 | 285,0 | 566,8 |
| 1.5. Благоустройство «Липовой аллеи» в городе Карталы | 0,0 | 4 025,0 | 0,0 | 4 025,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3 518,7 | 0,0 | 3 518,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 224,6 | 0,0 | 224,6 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 281,7 | 0,0 | 281,7 |
| 1.6. Благоустройство парковой зоны в Сухореченском сельском поселении | 0,0 | 0,0 | 4 070,1 | 4 070,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 520,3 | 3 520,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 265,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 284,8 | 284,8 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» | 56 559,4 | 60 148,4 | 60 148,4 | 176 856,2 |
| 2.1. Осуществление деятельности МБУ «Центр благоустройства» | 38 687,0 | 36 071,2 | 36 071,2 | 110 829,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 38 687,0 | 36 071,2 | 36 071,2 | 110 829,4 |
| 2.2. Содержание уличного освещения | 14 182,4 | 20 387,2 | 20 387,2 | 54 956,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 14 182,4 | 20 387,2 | 20 387,2 | 54 956,8 |
| 2.3. Содержание мест захоронения | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 990,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 330, | 330,0 | 330,0 | 990,0 |
| 2.4. Мероприятия по благоустройству | 3 360,0 | 3 360,0 | 3 360,0 | 10 080,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 3 360,0 | 3 360,0 | 3 360,0 | 10 080,0 |
| 2.4.1. Модернизация контейнерного оборудования | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 2.4.2. Озеленение общественного пространства | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
| 2.4.3. Закупка декоративных конструкций к Новому году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.4. Расконсервация, консервация фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Содержание фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.6. Приобретение праздничной атрибутики к празднованию праздника Весны и труда - 1 мая, Дня Победы - 9 мая | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2 100,0 |
| 2.4.7. Оформление улиц населенных пунктов территориальных отделов к праздникам Весны и труда - 1 мая, Дня Победы - 9 мая, Нового года и Рождества | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1 080,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1 080,0 |
| 2.4.8. Приобретение и установка малых архитектурных форм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.9. Санитарная очистка (ликвидация несанкционированных свалок) и сбор, вывоз мусора после проведенных субботников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел III. Паспорт структурных элементов

Паспорт 1. Региональный проект

«Формирование комфортной

городской среды»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Срок реализации: 3 года |  | (дата начала) 2026 год | (дата окончания) 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель: Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области | «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Челябинской области (далее – государственные программы) | - Государственная программа |  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |  |  |
|  | - Подпрограмма государственной программы |  | Формирование комфортной городской среды |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | МП | возрастание | шт. | 2 | 4 | 6 | 7 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | МП | возрастание | % | 0 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) | МП | возрастание | шт. | 2 | 2 | 3 | 4 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| 1.4. | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий | МП | возрастание | % | 0 | 25 | 25 | 25 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| 1.5. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие) | МП | возрастание | шт. | 2 | 3 | 6 | 8 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды | МП | возрастание | чел. | 10 851 | 10 861 | 10 871 | 10 881 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| 2.2. | Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | МП | возрастание | % | 25 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |

2.1. Прокси- показатели проекта в 2026 году (отсутствуют)

| № п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания /убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N +1 | ... | N +N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатель | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1. Обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | МП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) | МП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 1.4. | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества таких территорий | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 1.5. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | МП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 861 |
| 2.2. | Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,1 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство тропиночной сети в «Городском парке им. Ленин»" вблизи улицы Калмыкова в городе Карталы | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Благоустройство общественной территории | Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 3. Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) 4. Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий 5. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие) |
| 2. | Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина в городе Карталы | шт. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | Благоустройство общественной территории | Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга |  |
| 3. | Благоустройство «Липовой аллеи» в г. Карталы |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | Благоустройство общественной территории | Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга |  |
| 4. | Благоустройство «Привокзальной площади» по улице Пушкина в городе Карталы |  | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории | Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга |  |
| 5. | Благоустройство пешеходной дорожки по улице Калмыкова в городе Карталы |  | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории | Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга |  |
| 6. | Благоустройство парковой зоны в Сухореченском сельском поселении |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | Благоустройство общественной территории | Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Голосование | Вовлечение граждан в процесс формирования комфортной городской среды | 1) Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды; 2) Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет |

5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой) |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего),в том числе: | 12 576,0 | 12 075,1 | 12 210,4 | 36 861,5 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 11 110,9 | 10 556,0 | 10 560,8 | 32 227,7 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 584,8 | 673,8 | 794,9 | 2 053,5 |
| 1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 880,3 | 845,3 | 854,7 | 2 580,3 |
| Благоустройство тропиночной сети в «Городском парке им. Ленина» вблизи улицы Калмыкова в городе Карталы | 7 909,6 | 4 025,1 | 4 070,1 | 16 004,8 |
| федеральный бюджет | 6 988,1 | 3 518,7 | 3 520,3 | 14 027,1 |
| областной бюджет | 367,8 | 224,6 | 264,9 | 857,3 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 553,7 | 281,8 | 284,9 | 1 120,4 |
| Благоустройство "Привокзальной площади" по улице Пушкина в городе Карталы | 3 057,9 | 0,0 | 0,0 | 3 057,9 |
| федеральный бюджет | 2 701,7 | 0,0 | 0,0 | 2 701,7 |
| областной бюджет | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 142,2 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 |
| Благоустройство пешеходной дорожки по улице Калмыкова в городе Карталы | 1 608,5 | 0,0 | 0,0 | 1 608,5 |
| федеральный бюджет | 1 421,1 | 0,0 | 0,0 | 1 421,1 |
| областной бюджет | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 74,8 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 112,6 | 0,0 | 0,0 | 112,6 |
| Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина в городе Карталы | 0,0 | 4 025,0 | 4 070,2 | 8 095,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3 518,6 | 3 520,2 | 7 038,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 224,6 | 265,0 | 489,6 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 281,8 | 285,0 | 566,8 |
| Благоустройство «Липовой аллеи» в городе Карталы | 0,0 | 4 025,0 | 0,0 | 4 025,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 3 518,7 | 0,0 | 3 518,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 224,6 | 0,0 | 224,6 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 281,7 | 0,0 | 281,7 |
| Благоустройство парковой зоны в Сухореченском сельском поселении | 0,0 | 0,0 | 4 070,1 | 4 070,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 520,3 | 3 520,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 265,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 284,8 | 284,8 |

6. План реализации проекта

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство тропиночной сети в «Городском парке им. Ленина» вблизи улицы Калмыкова в городе Карталы | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ. |
| Благоустройство "Привокзальной площади" по улице Пушкина в городе Карталы | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ. |
| Благоустройство пешеходной дорожки по улице Калмыкова в городе Карталы | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ. |
| Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина в городе Карталы | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ. |
| Благоустройство «Липовой аллеи» в городе Карталы | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ. |
| Благоустройство парковой зоны в Сухореченском сельском поселении | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ. |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |
| Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Итоговый протокол |

Паспорт 2. Комплекс процессных мероприятий

«Содержание объектов благоустройства»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель: Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области | «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа Челябинской области» | Срок реализации: 3 года | (дата начала) 2026 год | (дата окончания) 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий по содержанию городской инфраструктуры | ПКМП | возрастание | шт. | 12 | 12 | 13 | 14 | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |

2.1. Прокси- показатели в 2026 году (отсутствуют)

| № п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N +1 | ... | N +N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатель | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий по содержанию городской инфраструктуры | ПКМП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети |  | месяц | 0 | 12 | 12 | 12 | Текущее содержание и эксплуатация объектов городской инфраструктуры | Комплексное содержание и развитие объектов городской инфраструктуры |
| 2. | Содержание уличного освещения |  | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | Текущее содержание уличного освещения | Комплексное техническое обслуживание и эксплуатация сетей наружного освещения, направленные на обеспечение бесперебойной работы светового оборудования, соблюдение нормативного уровня освещенности территорий и повышение общественной безопасности в темное время суток |
| 3. | Содержание мест захоронения |  | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | Коммунально-эксплуатационное мероприятие Обрядовое и мемориальное мероприятие | Поддержание достойного санитарного и эстетического состояния кладбищ, повышение уровня благоустройства общественных пространств, гарантирование качественных ритуальных услуг в соответствии с нормами |
| 4. | Модернизация контейнерного оборудования |  | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | Санитарно-экологическое мероприятие | Улучшение санитарного состояния, экологии и общего качества городской среды |
| 5. | Озеленение общественного пространства |  | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | Агротехнический уход | Улучшение состояния и здоровья зеленых насаждений |
| 6. | Закупка декоративных конструкций к Новому году |  | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | Комплексное организационно-техническое мероприятие по благоустройству территории и организации досуга населения | Наполнение городского пространства положительными эмоциями, создание праздничного настроения |
| 7. | Расконсервация, консервация фонтана |  | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | Комплексное организационно-техническое мероприятие по благоустройству территории и организации досуга населения | Наполнение городского пространства положительными эмоциями, создание праздничного настроения |
| 8. | Содержание фонтана |  | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | Комплексное организационно-техническое мероприятие по благоустройству территории и организации досуга населения | Наполнение городского пространства положительными эмоциями, создание праздничного настроения |
| 9. | Приобретение праздничной атрибутики к празднованию праздника Весны и труда - 1 мая, Дня Победы - 9 мая |  | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | Комплексное организационно-техническое мероприятие по благоустройству территории и организации досуга населения | Наполнение пространства положительными эмоциями, создание праздничного настроения |
| 10. | Оформление улиц населенных пунктов территориальных отделов к праздникам Весны и труда - 1 мая, Дня Победы - 9 мая, Нового года и Рождества |  | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | Комплексное организационно-техническое мероприятие по благоустройству территории и организации досуга населения | Наполнение пространства положительными эмоциями, создание праздничного настроения |
| 11. | Приобретение и установка малых архитектурных форм |  | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие по материально-техническому оснащению и развитию объектов благоустройства | Комплексное дооснащение и обновление общественных и дворовых территорий современными малыми архитектурными формами, направленное на повышение функциональности, эстетической привлекательности и создание комфортных условий для отдыха и досуга граждан |
| 12. | Санитарная очистка (ликвидация несанкционированных свалок) и сбор, вывоз мусора после проведенных субботников |  | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | Санитарно-экологическое мероприятие | Улучшение санитарного состояния, экологии и общего качества городской среды |

5. Финансовое обеспечение

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой) |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» | 56 559,4 | 60 148,4 | 60 148,4 | 176 856,2 |
| 1.1. Осуществление деятельности МБУ «Центр благоустройства» | 38 687,0 | 36 071,2 | 36 071,2 | 110 829,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 38 687,0 | 36 071,2 | 36 071,2 | 110 829,4 |
| 1.2. Содержание уличного освещения | 14 182,4 | 20 387,2 | 20 387,2 | 54 956,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 14 182,4 | 20 387,2 | 20 387,2 | 54 956,8 |
| 1.3. Содержание мест захоронения | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 990,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 330, | 330,0 | 330,0 | 990,0 |
| 1.4. Мероприятия по благоустройству | 3 360,0 | 3 360,0 | 3 360,0 | 10 080,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 3 360,0 | 3 360,0 | 3 360,0 | 10 080,0 |
| 1.4.1. Модернизация контейнерного оборудования | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 1.4.2. Озеленение общественного пространства | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
| 1.4.3. Закупка декоративных конструкций к Новому году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. Расконсервация, консервация фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание фонтана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6. Приобретение праздничной атрибутики к празднованию праздника Весны и труда - 1 мая, Дня Победы - 9 мая | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2 100,0 |
| 1.4.7. Оформление улиц населенных пунктов территориальных отделов к праздникам Весны и труда - 1 мая, Дня Победы - 9 мая, Нового года и Рождества | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1 080,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1 080,0 |
| 1.4.8. Приобретение и установка малых архитектурных форм | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9. Санитарная очистка (ликвидация несанкционированных свалок) и сбор, вывоз мусора после проведенных субботников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.2. Содержание уличного освещения | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.3. Содержание мест захоронения | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.4. Мероприятия по благоустройству | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.4.1. Модернизация контейнерного оборудования | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.4.2. Озеленение общественного пространства | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.4.3. Закупка декоративных конструкций к Новому году | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.4.4. Расконсервация, консервация фонтана | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.4.5. Содержание фонтана | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.4.6. Приобретение праздничной атрибутики к празднованию праздника Весны и труда – 1 мая, Дня Победы – 9 мая | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.4.7. Оформление улиц населенных пунктов территориальных отделов к праздникам Весны и труда – 1 мая, Дня Победы – 9 мая, Нового года и Рождества | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.4.8. Приобретение и установка малых архитектурных форм | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 1.4.9. Санитарная очистка (ликвидация несанкционированных свалок) и сбор, вывоз мусора после проведенных субботников | - | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа | - |
| Контрольная точка | X | - | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды населённых

пунктов Карталинского

муниципального округа»

Адресный перечень

(план мероприятий) дворовых

территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории

Карталинского муниципального округа,

подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общая стоимость (тыс. руб.) | Федераль-ный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | Местный бюджет (поселений) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Карталинский городской округ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Город Карталы, улица Луначарского, дом 13 | 31.12.2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Город Карталы, улица Ленина, дом 6 | 31.12.2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Город Карталы, улица Калмыкова, дом 4 А | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Город Карталы, улица Жданова, дом 5 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Город Карталы, улица. Жданова, дом 3 | 31.12.2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного

строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее 2027 года за

счет средств указанных лиц в соответствии

с соглашениями, заключенными с органами

местного самоуправления в рамках программы

«Формирование современной городской

среды населенных пунктов Карталинского

муниципального округа»

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества/ земельного участка | Наименование организации | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |
| 1. | город Карталы, улица Пушкина, дом 17 | ИП Муленкова Н.В., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 2. | город Карталы, улица Калмыкова, дом 4Б | ИП Симагина Т.В., магазин | Озеленение прилегающей территории, установка урн |
| 3. | село Анненское, улица Ленина, дом 12 | ИП Скрыльникова, кафе | Благоустройство прилегающей территории |
| 4. | село Анненское, улица Совхозная, дом 11 | ИП Артемьева О.В., магазин | Благоустройство и озеленение прилегающей территории |
| 5. | поселок Варшавка, улица Центральная, дом 32 | ИП Брезгулевский А.В., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 6. | поселок Варшавка, улица Центральная, дом 45 | ИП Саблина Л.Г., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 7. | село Великопетровка, улица Первомайская, дом 39 | ИП Щиголева О.А., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 8. | село Еленинка, улица Бердниковой, дом 52 | ИП Шулаев С.М., магазин | Благоустройство прилегающей территории, обустройство клумб |
| 9. | поселок Новокаолиновый, улица Центральная, дом 5 | ООО Содействие, магазин | Благоустройство прилегающей территории, обустройство клумб |
| 10. | село Неплюевка, переулок Центральный, дом 23А | ИП Паршукова З.П., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 11. | Челябинская область, Карталинский район, 11 метров на запад от ориентира - жилой дом по адресу: Карталинский район, поселок Центральный, улица Центральная, дом 12 | ИП Алдобергенова Ж.К., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 12. | поселок Снежный, улица Центральная, дом 2 | ИП Салыков С.Н., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 13. | поселок Снежный, улица Кооперативная, дом 3Б, помещение 1 | ИП Басарыгина Л.А., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 2027 |  |  |  |
| 1. | город Карталы, улица Пушкина, дом 10 | ИП Магильченко Е.Ю., магазин | Озеленение прилегающей территории |
| 2. | город Карталы, улица Ленина, дом 3А | ИП Петров В.И., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 3. | село Анненское, улица Кооперативная, дом 13 | ИП Джибгашвили, магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 4. | село Анненское, улица Совхозная, дом 18А | ИП Чушко В.И., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 5. | поселок Некрасово, улица Центральная, дом 7, квартира 1 | ИП Хасанова Г.Р., магазин | Озеленение прилегающей территории |
| 6. | поселок Красный Яр, улица Северная, дом 58 | ИП Ильясова Л.А., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 7. | поселок Ольховка, улица Пьянзина, дом 44А | ИП Солдатенко Л.И., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 8. | село Еленинка, улица Бердниковой, дом 37А | ИП Коркина Н.А., магазин | Благоустройство прилегающей территории, обустройство клумб |
| 9. | поселок Джабык, улица Мира, дом 83А | ИП Федотова И.В., магазин | Благоустройство прилегающей территории, обустройство клумб |
| 10. | село Неплюевка, улица Слонова, дом 8А | ИП Сафронова Н.Н., магазин | Озеленение прилегающей территории |
| 11. | поселок Центральный, улица Центральная, дом 31 | ИП Салыков С.Н., магазин | Благоустройство прилегающей территории |
| 12. | поселок. Снежный, улица Черемушки, дом 8А | ИП Салыков С.Н., магазин | Озеленение прилегающей территории |
| 13. | поселок Снежный, переулок Почтовый, дом 7Б | ИП Салыков С.Н., магазин | Благоустройство прилегающей территории |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды населённых пунктов

Карталинского муниципального округа»

Адресный перечень

индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных

для их размещения, с заключенными

по результатам инвентаризации соглашениями

с собственниками (пользователями) указанных

домов (собственниками (землепользователями)

земельных участков) об их благоустройстве

не позднее 2027 года в соответствии

с требованиями, утвержденными

«Правилами благоустройства территорий

муниципальных образований Карталинского

муниципального округа»

| № п/п | Адрес индивидуального жилого дома /земельного участка для размещения индивидуального жилого дома | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |
| 1. | город Карталы, улица Есенина, дом 13-1 | Очистка территории от мусора, установка лавочки, благоустройство клумб |
| 2. | город Карталы, улица Луговая, дом 38 | Покраска забора, благоустройство клумб |
| 3. | село Анненское, улица Ленина, дом 17 | Покраска забора, благоустройство клумб |
| 4. | село Анненское, переулок Школьный, дом 3 | Ремонт забора, благоустройство клумб |
| 5. | поселок Варшавка, улица Центральная, дом 35 | Покраска забора |
| 6. | село Великопетровка, улица Пьянзина, дом 7 | Покраска забора, благоустройство клумб |
| 7. | поселок Новокаолиновый, улица Лесная, дом 8 | Благоустройство территории |
| 8. | село Еленинка, улица Епифанова, дом 26 | Благоустройство территории |
| 9. | село Неплюевка, переулок Центральный, дом 7 | Замена ворот, озеленение территории |
| 10. | село Неплюевка, переулок Северный, дом 24 | Покраска забора, благоустройство клумб |
| 11. | поселок Центральный, улица Набережная, дом 79 | Озеленение прилегающей территории |
| 12. | поселок Снежный, улица Зеленая, дом 1 | Монтаж забора, замена ограждения |
| 13. | поселок Снежный, улица Новоселов, дом 2, квартира 1 | Благоустройство клумб |
| 2027 |  |  |
| 1. | город Карталы, переулок Красногвардейский, дом 59 | Укладка тротуарной плитки, озеленение территории |
| 2. | город Карталы, улица Зои Космодемьянской, дом 4 | Благоустройство клумб |
| 3. | село Анненское, переулок Школьный, дом 5 | Ремонт и покраска забора, благоустройство клумб |
| 4. | поселок Варшавка, переулок Шоссейный, дом 22 | Благоустройство клумб |
| 5. | село Великопетровка, улица Центральная, дом 86 | Покраска забора, благоустройство клумб |
| 6. | поселок Джабык, улица Мира, дом 73 | Благоустройство территории |
| 7. | поселок Запасное, улица Лесная, дом 6А | Благоустройство территории |
| 8. | село Неплюевка, улица Верхняя, дом 38А | Озеленение территории |
| 9. | поселок Центральный, переулок Юбилейный, дом 14 | Покраска забора, благоустройство клумб |
| 10. | поселок Песчанка, улица Центральная, дом 16, квартира 1 | Озеленение территории, очистка территории от мусора |