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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


16.09.2026 года № 1298


Об осуществлении контроля
за    соблюдением    условий
концессионных соглашений


Во исполнение части 2 статьи 9 Федерального закона от  21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 года           № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях проверки соблюдения исполнения условий концессионных соглашений в отношении объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Карталинского муниципального округа,  
Администрация Карталинского муниципального округа Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава     Карталинского 
муниципального округа
Челябинской области     	                                        		        	    А.Г. Вдовин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Карталинского муниципального округа
Челябинской области
от 16.09.2026 года № 1298



Состав комиссии по контролю
 за соблюдением концессионером
 условий концессионного соглашения


	Вдовин А.Г.
	-
	Глава Карталинского муниципального округа, председатель комиссии

	Максимовская Н.А.
	-
	заместитель Главы Карталинского муниципального округа по муниципальному имуществу, земельным и правовым вопросам, заместитель председателя комиссии

	Захватова Т.Н.
	-
	инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа, секретарь комиссии

	Члены комиссии:
	
	

	Еловик В.М.
	-
	начальник Территориального управления Карталинского муниципального округа

	Игуменщев И.П.
	-
	начальник отдела строительства Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа

	Селезнева Е.С.
	-
	начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального округа

	Тресков С.В.
	-
	начальник Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа.











УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Карталинского муниципального округа
Челябинской области
от 16.09.2026 года № 1298



Регламент 
осуществления концедентом
 контроля за соблюдением концессионером
 условий концессионного соглашения


I. Общие положения Регламента


1. Регламент осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения (далее именуется - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и регулирует отношения, возникающие между концедентом и концессионером при исполнении условий концессионного соглашения.
2. Цель разработки настоящего Регламента - обеспечение надлежащего осуществления концедентом - Муниципальным образованием Карталинский муниципальный округ (далее именуется - концедент), в лице уполномоченного органа - комиссией по контролю за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений (далее именуется - комиссия, уполномоченный орган) в отношении объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Карталинского муниципального округа, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, а также результатов соблюдения условий концессионного соглашения по окончании сроков исполнения каждого этапа.





II. Осуществление концедентом
контроля за соблюдением концессионером
условий концессионного соглашения


3. Контроль за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений может осуществляться уполномоченным органом в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Карталинского муниципального округа, положениями концессионного соглашения.
4. Концедентом и уполномоченным органом осуществляется контроль относительно:
1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением и утвержденной инвестиционной программой концессионера сроки строительства, реконструкции объектов концессионного соглашения; 
2) использования (эксплуатации) концессионера объектов концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
3) контроль за достижением плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных в концессионном соглашении;
4) поддержание концессионером объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов.
5. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается настоящим Регламентом и концессионным соглашением. Процедуры, осуществляемые в рамках проведения контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, определены главой III настоящего Регламента.
6. Уполномоченный орган имеет право беспрепятственного доступа на объекты концессионного соглашения к документации, относящейся к осуществлению  деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, результатом выполнения этапов исполнения условий концессионного соглашения.
7. Уполномоченный орган не вправе:
1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности концессионера;
2) разглашать сведения, отнесенные концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.




III. Процедуры, осуществляемые 
в рамках проведения контроля за
соблюдением концессионером условий 
концессионного соглашения, сроки их 
осуществления и должностные лица,
 ответственные за их реализацию


8. Концессионер в срок не позднее чем за три рабочих дня до начала производства работ по исполнению мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению их текущего и капитального ремонта (далее именуется - мероприятия) уведомляет об этом концедента.
9. Концессионер в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, письменно уведомляет концедента о выполнении в отчетном периоде мероприятий по форме Акта о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения согласно приложению к настоящему Регламенту с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наименование, виды выполненных работ и их объемы (акты выполненных работ, в том числе по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной
форме КС-3, договоры, товарные накладные и др.), а также о размере инвестиций, вложенных в объект концессионного соглашения в отчетном периоде.
10. В течении семи рабочих дней с даты регистрации секретарем комиссии письменного уведомления концессионера об исполнении мероприятия (далее именуется - уведомление) ответственные за осуществление контрольного мероприятия специалисты осуществляют проверку представленных концессионером документов (акты выполненных работ, в том числе по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, договоры, товарные накладные и др. т.п.). 


IV. Оформление результатов осуществления 
контроля за соблюдением концессионерами
 условий концессионных соглашений


11. Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля за соблюдением  концессионером условий концессионного соглашения (далее именуется - Акт о результатах контроля) по рекомендуемой форме согласно приложению к настоящему Регламенту.
12. Акт о результатах контроля формируется секретарем комиссии не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным.
13. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в  информационно-телекоммуникационной - сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течении трех лет.
14. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, предусмотренным концессионным соглашением, либо плановым значениям показателей деятельности концессионера, указанных в концессионном соглашении, Акт о результатах контроля должен содержать указания на причины указанных несоответствий.
15. Концессионер вправе указать свои возражения к Акту о результатах контроля в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его составления. Комиссия обязана рассмотреть возражения Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в Акте соответствующие доводы. В случае непредставления возражений Акт о результатах контроля подписывается всеми членами комиссии с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний Акт о результатах контроля должен быть предоставлен Концессионеру.
16. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в сроки, установленные действующим законодательством, а в случае если такие сроки не установлены, то в иной разумный срок, согласованный Сторонами, и уведомить концедента об окончании работ по устранению нарушений.
17. Если причиной несоответствий, указанных в пункте 14 настоящего Регламента, является действие (бездействие) концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, предусмотренные концессионным соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанностей, установленных концессионным соглашением.


V. Взаимодействие отраслевых
 (функциональных) и территориальных 
органов Администрации Карталинского 
муниципального округа при осуществлении 
контроля за исполнением условий 
концессионного соглашения


	18. При отсутствии в концессионном соглашении перечня уполномоченных органов, ответственных за осуществление определенного предмета контроля, такие контрольные мероприятия осуществляются в рамках своих полномочий:
1) Управление  строительства инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа (далее Управление строительства) - в рамках контроля за исполнением концессионером обязательств:
- по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта; 
- по обеспечению соответствия технико-экономических показателей концессионного соглашения установленным концессионным соглашением;
- по осуществлению инвестиций в создание и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;
- по выполнению технического задания в отношении объектов подлежащих созданию и (или) реконструкции (мероприятия), указанных в концессионном соглашении.
2) Управление по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального округа - в рамках контроля по использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения концессионером в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.
  	3) Администрация Карталинского муниципального округа (отдел экономики) (далее именуется -  Администрация):
- обобщение исполненных концессионером обязательств  концессионного соглашения;
-  обеспечение внесения изменений в государственную автоматизированную систему ГАС «Управление» - далее по тексту (ГАС «Управление») с момента  (принятия решения об изменении, подписания дополнительного соглашения);
-   заполнение форм в государственной автоматизированной системе (ГАС «Управление») «Мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства».
19.   Для проведения анализа исполнения концессионного соглашения и заполнения форм в системе ГАС «Управление» Управление строительства предоставляет в Администрацию (отдел экономики) в течение 30 календарных дней со дня подписания:
1)  конкурсную документацию;
2)  протокол о результатах конкурса;
3)  текст концессионного соглашения;
4)  дополнительные соглашения;
5)  акты выполненных работ;
6) акт о завершении (закрытии) концессионного соглашения;
7) изменения существенных условий, сроков, сторон, мероприятий и иных параметров (принятия решения об изменении, подписания дополнительного соглашения);
8) иные документы, подтверждающие исполнение обязательств сторонами.


ПРИЛОЖЕНИЕ
к Регламенту осуществления 
концедентом контроля за
 соблюдением концессионером
условий концессионного соглашения



Примерная форма акта о результатах контроля
за соблюдением условий концессионных соглашений

Карталинский муниципальный округ                                    «       »                20    г.     
      (место составления акта)                                                (время и дата составления акта)


АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения
№         от «       »             20       г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, утвержденной постановлением Администрации Карталинского муниципального округа от
«  _»              20     г. № ___  , в составе:

- председатель
- секретарь комиссии
- члены комиссии
в период с «__»           20     г. по  «__»           20     г.
проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части (указать нужное):
а) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции объектов концессионного соглашения;
6) использования (эксплуатации)  концессионером - объектов концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;
в) контроля за достижением плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных в концессионном соглашении;
г) поддержки концессионером объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, проведение за счет концессионера текущего и капитального ремонта.
При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

Требования концедента к концессионеру:
Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии



С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):,


Подпись руководителя (представителя) концессионера



















