ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 10.04.2013 года № 640

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики

и социальной сферы Карталинского

муниципального района к работе в

отопительный период 2013-2014 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к работе в отопительный период 2013-2014 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, на основании постановления Губернатора Челябинской области от 29.03.2013г. № 91 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2013-2014 годов»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2013-2014 годов  (приложение 1);

2) план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2013 год (приложение 2).

2.  Теплоснабжающим организациям и предприятиям, обслуживающим инженерные сети, руководителям учреждений  социальной сферы,  организациям, обслуживающим многоквартирные дома и товариществу собственников жилья «Луч»:

2

1)  провести подготовку котельных, тепловых, водопроводных и сетей водоотведения,  подготовку подведомственных объектов и жилищного фонда к отопительному периоду 2013-2014 годов и в срок до 15 августа 2011 года завершить выполнение утвержденных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов;

2) в срок до 1 сентября 2013 года предоставить в Управление строительства, и инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период      2013-2014 годов, оформленные в соответствии с действующим законодательством;

3) взять под особый контроль подготовку к отопительному периоду ведомственных котельных;

4) ежемесячно до 25 числа (с мая по ноябрь 2013 года) предоставлять в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района отчеты по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года  № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

5) в срок до 1 сентября 2013 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме;

6) контролировать формирование запаса топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных.

4. Заместителю главы Карталинского муниципального района Ломовцеву С.В. ежемесячно проводить заседание комиссии (штаба) по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов.

5. Главам Карталинского городского и сельских поселений при получении дополнительных доходов в первоочередном порядке производить финансирование работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2013-2014 годов.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

7. Организацию выполнения данного постановления возложить на  заместителя главы Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района                                                                    С.Н. Шулаев

Приложение 1

к постановлению администрации

Карталинского муниципального района

от 10.04.2013 года № 640

|  | П Л А Н |  |
| --- | --- | --- |
|  | организационно-технических мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2013-2014гг. |  |
| № | Наименование, | Наименование | Ед. | Объем | Стоимость | Источник финансирования | Ответственный | срок |
| п/п | адрес объекта | мероприятия | изм. | работ | работ | областной | местный | внебюдж. | за выполнение | выпол |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | бюджет | бюджет | источники |  | нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МУП "Городское коммунальное хозяйство" |
| 1.1. | г. Карталы, тепловые сети | Замена т/с по ул. Железнодорожная | м | 244 | 741,0 | 671,0 | 70,0 |  | начальник МУП "Горкомхоз" Кобзев С.А. | до 01.09. 2013г. |
| 1.2. | г. Карталы, кап. Ремонт сетей водоснабжения | ул. Советская | м | 650 | 1037,2 | 937,2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | пер. Башенный (от ВК-1 до ВК-7) | м | 909,5 | 1306,4 | 1175,8 | 130,6 |  |  |  |
| 1.3. | сети водоотведения г. Карталы | промывка коллектора Д=400 мм | м | 1050 | 525,0 |  |  | 525,0 |  |  |
|  |  | промывка межквартальных сетей | м | 400 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | ремонт оголовков колодцев | шт. | 40 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | перенос колодца по пер.Нефтебазный | ед. | 1 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3979,6 | 2784,0 | 300,6 | 895,0 |  |  |
| 2 | Анненское сельское поселение |
|  | п. Родники, скважина | установка частотного регулятора | шт. | 1 | 30,0 |  | 30,0 |  | глава Анненского с/п О.А.Егоров |  |
|  | п. Степан Разин, скважина | установка частотного регулятора | шт. | 1 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Варшавское сельское поселение |
| 3.1. | п. Варшавка, котельная | ремонт и поверка КИП | шт | 12 |  |  |  | 20,0 | директор ООО "ЖКХ Партнер" К.А.Ихсанов | до 01.09. 2013г. |
| 3.2. | п. Варшавка тепловые сети | замена аварийных участков | м | 100 |  |  |  | 135,0 |  |  |
|  |  | ревизия, ремонт, замена арматуры | шт. | 24 |  |  |  | 12,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 167,0 |  |  |
| 4 | Великопетровское сельское поселение |
| 4.1. | с. Великопетровка, сети водоснабжения | ул. Мира | м | 400 | 500,0 |  | 500,0 |  | Глава Великопетровского с/п Брябрин В.В. | до 01.09. 2013г. |
|  | скважина | установка частотного регулятора | шт. | 1 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 530,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Еленинское сельское поселение |
| 5.1. | с. Еленинка | ревизия, ремонт запорной арматуры | шт. | 17 | 27,0 |  |  | 27,0 | нач. МУП ЖКХ Белевич С.В. | до 01.09. 2013г. |
|  | котельная | поверка КИП иА | шт. | 25 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |
|  |  | ремонт фундамента дымовой трубы | ед. | 1 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 5.2. | п. Новокаолиновый | кап.ремонт тепловых сетей | м | 1200 | 4000,0 | 3600,0 | 400,0 |  |  |  |
| 5.3. | с. Еленинка сети водоснабжения | капремонт водонапорной башни | ед. | 1 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | установка частотного регулятора | ед. | 1 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | ремонт водоразборных колонок | шт. | 7 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |
| 5.4. | п. Новокаолиновый, сети водоснабжения | замена сетей водоснабжения | м | 2185,5 | 1560,2 | 1400,0 | 160,2 |  | глава Еленинского сельского поселения |  |
|  |  | замена насоса на скважине | шт. | 1 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 5836,2 | 5000,0 | 785,2 | 51,0 |  |  |
| 6 | Мичуринское сельское поселение |
| 6.1. | п. Мичуринский, кот. Школа | замена клапанов на котлах | шт. | 2 | 12,0 |  |  | 12,0 | нач. МУП ЖКХ Сироткина П.Г. | до 01.09. 2013г |
|  |  | поверка КИПиА | шт. | 2 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | замена электроплаты котла | шт. | 1 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |
| 6.2. | п. Мичуринский, скваж. | установка частотного регулятора | шт. | 1 | 30,0 |  | 30,0 |  | глава Мичуринского с/п Клугин А.И. |  |
| 6.3. | с. Новониколаевка, водопроводные сети | установка частотного регулятора | шт. | 1 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | утепление скважин | шт. | 2 | 3,0 |  |  | 3,0 | нач. МУП ЖКХ Сироткина П.Г. |  |
|  |  | утепление в/пр колодцев | шт. | 12 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 113,0 | 0,0 | 60,0 | 53,0 |  |  |
| 7 | Неплюевское сельское поселение |
| 7.1. | с. Неплюевка, с/водоснаб. | кап. ремонт пер. Казачий | м | 100 | 105,0 |  | 105,0 |  | глава Неплюевск. с/п | август 2013г. |
|  | Итого: |  |  |  | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Полтавское сельское поселение |
| 8.1. | п. Центральный | кап.ремонт водопроводных сетей | м | 1978 | 1362,2 | 1200,0 | 162,2 |  | нач. МУП ЖКХ Дрынов С.Г., глава Полтавского сельского поселения Варенников Н.Н. | 01.09. 2013г. |
|  | водопроводные сети | ремонт колодцев | шт. | 10 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |
|  | скважина № 1,2 | ремонт павильона | ед. | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | установка частотного регулятора | шт. | 2 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
|  | водопроводные сети | ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |
|  | скважина | замена насоса ЕСО-3 | шт. | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | установка частотного регулятора | шт. | 1 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
| 8.2. | п. Озерный, скважина | замена насоса ЕСО-3 | шт. | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | водопроводные сети | кап. ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1507,2 | 1200,0 | 267,2 | 40,0 |  |  |
| 9 | Снежненское сельское поселение |
| 9.1. | п. Снежный, котельная | поверка КИП иА | шт. | 20 | 25,0 |  |  | 25,0 | директор ООО "ЖКХ Гарант плюс" Ходченко А.В. | до 01.09.2013г. |
|  |  | замена запорной арматуры | шт. | 20 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |
| 9.2. | тепловые сети | кап.ремонт тепловых сетей | м | 200 | 225,0 |  | 225,0 |  |  |  |
|  |  | ревизия и ремонт запорной армат. | шт. | 20 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 336,0 | 0,0 | 305,0 | 31,0 |  |  |
| 10 | Южно-Степное сельское поселение |
| 10.1. | п. Южно-Степной котельная | ремонт и ревизия запорной арматуры | шт | 10 | 6,0 |  |  | 6,0 | директор ООО "ЖКХ Партнер" К.А.Ихсанов | до 01.09. 2013г. |
|  |  | ремонт изоляции теплосетей | м | 400 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 10.2. | п. Южно-Степной, сети водоснабжения | замена сетей водоснабжения | м | 1590 | 1600,0 | 1440,0 | 160,0 |  | глава сельского поселения Баженов К.К. |  |
|  |  | ремонт водоразборных колонок | шт. | 7 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |
|  | скважина | установка частотного регулятора | шт. | 2 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
| 10.3. | п. Вишневый | установка частотного регулятора | шт. | 1 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1626,0 | 1440,0 | 160,0 | 26,0 |  |  |
| 11 | ОАО "Новокаолиновый ГОК" |
| 11.1. | п. Новокаолиновый, котельная, ул. Заводская, 1 | капитальный ремонт котлов "Шухов-Берлин" № 1,2 | шт. | 2 | 280,0 |  |  | 280,0 | гл. энергетик ОАО "Новокаолиновый ГОК" Евстифеев Е.А. | до 01.09. 2013г. |
|  |  | ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 20 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | кап. ремонт КИПиА | шт. | 1 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | кап. ремонт теплообменника | шт. | 1 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |
|  |  | ремонт газового оборудования | шт. | 1 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 740,0 | 0,0 | 0,0 | 740,0 |  |  |
| 12 | ООО Агрогазстройкомплекс" |
| 12.1. | котельная, г. Карталы ул. Бр. Кашириных, 14 | ремонт котла НР-18 | шт. | 1 | 95,8 |  |  | 95,8 | инженер-энергетик Сурова Г.И. | до 01.09. 2013г. |
|  |  | техническое обслуживание ГРУ | шт. | 1 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
|  |  | ремонт КИПиА | шт. | 64 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | ремонт сетевых и подпит.насосов | шт. | 5 | 38,0 |  |  | 38,0 |  |  |
|  |  | ремонт эл.силового оборудования | шт. | 8 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 12.2. | тепловые сети от котельной ООО "Агрогазстройкомплекс" | ревизия, ремонт и чистка колодцев | шт. | 20 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  | ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 107 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  | ремонт изоляции тепловых сетей | м | 200 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 288,8 | 0,0 | 0,0 | 288,8 |  |  |
| 13 | Карталинский филиал ОАО "Челябоблкоммунэнерго" |
| 13.1. | г. Карталы, котельные № 1,2 ОАО "ЧОКЭ", котельные с. Анненское, п. Центральный, с. Великопетровка, с. Неплюевка, п. Сухореченский | гидравлические испытания котлов | шт. | 39 | 80,0 |  |  | 80,0 | главный инженер Карталинского филиала ОАО "ЧОКЭ" Ю.М.Романов | до 01.09. 2013г. |
|  |  | текущий ремонт котлов | шт. | 16 | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  |  |
|  |  | текущий ремонт насосов | шт. | 12 | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |
|  |  | ремонт тягодутьевого оборудования | шт. | 5 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | ремонт запорной арматуры | шт. | 178 | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |
|  |  | замена запорной арматуры | шт. | 10 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | замена котла КСВ-1,86 на КВГМ1,16 | шт | 1 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | замена теплообменников | шт. | 2 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 13.2. | г. Карталы, капитальный ремонт тепловых сетей | ул. Юбилейная от ТК-1 до ТК-45 | м | 170 | 720,0 |  |  | 720,0 |  |  |
|  |  | ул. Юбилейная, ТК-8 | м | 8 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
|  |  | ул. Юбилейная, ТК-60 | м | 9 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
|  |  | пер. Комарова | м | 63 | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |
|  |  | ул. Ленина от ТК-105 до ж.д. № 23 | м | 175 | 278,0 |  |  | 278,0 |  |  |
|  |  | Стройплощадка от ж.д. № 14 до ТК-15 | м | 95 | 190,0 |  |  | 190,0 |  |  |
|  |  | от ТК до ж.д. № 3 ул. Калмыкова | м | 112 | 205,0 |  |  | 205,0 |  |  |
|  |  | ТК-107 до ж.д. № 27а ул. Ленина | м | 42 | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  |
|  |  | ул. Ленина ТК-54 ул. Орджоникидзе | м | 277 | 535,0 |  |  | 535,0 |  |  |
|  |  | от ТК-118 до ТК-138 ул. Славы | м | 330 | 3935,0 | 3550,0 | 385,3 |  |  |  |
|  |  | от ТК-84 до задв ул. Луначарского | м | 730 | 16712,0 | 15040,0 | 1672,1 |  |  |  |
|  |  | от ТК-1 до ТК-167 пер. Хладопункт | м | 640 | 5708,0 | 5130,0 | 577,8 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 32761,0 | 23720,0 | 2635,2 | 6406,0 |  |  |
| 14 | ООО "Карталинский элеватор" |
| 14.1. | г. Карталы, котельная | опрессовка, ремонт котлов | шт. | 2 | 17,0 |  |  | 17,0 | гл. инженер ООО | до |
|  | пер. Дзержинского, 2 | ремонт насосов, дымососа | шт. | 4 | 16,0 |  |  | 16,0 | "Карталинский | 01.09. |
|  |  | ремонт оборудования скважины | шт. | 1 | 12,0 |  |  | 12,0 | элеватор" | 2013г. |
|  |  | ревизия, ремонт и поверка КИПиА | шт. | 16 | 15,0 |  |  | 15,0 | Ю.Т.Каратник |  |
|  |  | ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 24 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 |  |  |
| 15 | ФГУ "Комбинат Скала" |
| 15.1. | г. Карталы, котельная | капитальный ремонт котлов | ед. | 4 | 800,0 |  |  | 800,0 | гл. инженер ФГУ "Скала" А.С.Образцов | до |
|  | ул. Вагонная, 36 | техническое обслуживание ГРУ | шт. | 1 | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 01.09. |
|  | Итого: |  |  |  | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 840,0 |  |  |
| 16 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Карталинская городская больница" |  |  |  |  |
| 16.1. | котельные № 1,2 | промывка, ремонт котлов | шт. | 2 | 12,0 |  |  | 12,0 | зам. гл. врача | до |
|  | МУЗ "Карталинская | ремонт дымососов, | шт. | 2 | 18,0 |  |  | 18,0 | по АХЧ | 01.09. |
|  | городская больница | подпиточных насосов, | шт. | 2 | 6,0 |  |  | 6,0 | Потапович Н.Л. | 2013г. |
|  |  | ремонт запорной арматуры, | шт. | 8 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  | поверка приборов | шт. | 16 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  |  |
| 17 | Дирекция по тепловодоснабжению Карталинский региональный центр |
| 17.1. | г. Карталы | текущий ремонт котлов КВГМ-20-150; | шт. | 6 | 120,0 |  |  | 120,0 | начальник регион. | до |
|  | котельная Районная | ДКВР-6,5-13; ДЕ-10-14 |  |  |  |  |  |  | Карталинского | 01.09. |
|  |  | промывка котлов КВГМ 20-150 | ед. | 4 | 50,0 |  |  | 50,0 | центра ДТВ Косматов С.А. | 2013г. |
|  |  | замена сетевого насоса 1Д1600/90 | шт. | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  | ремонт насосного оборудования | шт. | 16 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |
|  |  | ремонт тягодутьевых установок | шт. | 12 | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |
|  |  | щелочная промывка котлов типа ДКВР-6,5-13; ДЕ-10-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. | 2 | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  |
|  |  | ревизия дымовых труб, дымоходов | шт. | 2 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | ремонт солевой емкости 400 м3 | шт. | 1 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  | ревизия, ремонт химводоподготовки | шт. | 8 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | поверка КИПиА | шт. | 150 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
| 17.2. | водопроводные сети | ревизия,ремонт водопровод.колодцев | шт. | 26 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |
|  |  | ревизия,ремонт и замена задвижек | шт. | 8 | 31,0 |  |  | 31,0 |  |  |
|  |  | ремонт водоразборных колонок | шт. | 12 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  | замена пожарных гидрантов | шт. | 20 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | ревизия,ремонт канализ. колодцев | шт. | 12 | 45,6 |  |  | 45,6 |  |  |
|  |  | ремонт КНС № 5; № 2; НС-1; 2 | шт. | 4 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  |  | ремонт скважины № 6 НФС | шт. | 1 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1684,6 | 0,0 | 0,0 | 1684,6 |  |  |
|  | Итого по Карталинскому району: |  |  |  | 50706,4 | 34144,0 | 5208,2 | 11354,4 |  |  |
|  | Заместитель главы Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Карталинского муниципального района

от 10.04.2013 года № 640

|  | П Л А Н |
| --- | --- |
|  | организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2013 год |
| № |  | Ответственный | срок | Ожидаемый |
| п/п | Наименование мероприятия | за выполнение | исполнения | эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Провести инвентаризацию и структуризацию задолженности организаций и населения за потребленные жилищно-бытовые услуги | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.05.2013г | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 1.2. | Активизировать работу по снижениею задолженности населения и организаций за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | Руководители предприятий ЖКХ | постоянно | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 1.3. | Провести анализ договоров с поставщиками энергетических ресурсов на предмет выявления положений, препятствующих реализации мероприятий по повышению эффективности котельных | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2013г | Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы |
| 1.4. | Повсеместно перейти на заключение договоров с потребителями на поставку и оплату тепловой энергии за отопительный период | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.10.2013г | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 1.5. | Пересмотреть штатное расписание и распределение обязанностей персонала предприятий ЖКХ | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.07.2013г | Снижение собственных расходов предприятий ЖКХ |
| 2. Технические мероприятия |
| 2.1. | Установка приборов учета тепловой энергии на котельных, отапливающих население и бюджетные учреждения | Руководители теплоснабжающих предприятитий | до 01.09.2013г | Снижение собственных расходов предприятий ЖКХ |
| 2.2. | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды в многоквартирных домах | Руководители управляющих компаний, ТСЖ | до 01.07.2013г | Снижение собственных расходов предприятий ЖКХ |
| 2.3. | Установка приборов учета расхода воды на скважинах | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2013г | Снижение собственных расходов предприятий ЖКХ |
| 2.4. | Установка автоматической системы подачи воды (безбашенная система) на скважинах сельских поселений | Руководители предприятий ЖКХ | по программе энергосбережения | Экономия электроэнергии, используемой при подъеме воды |
| 2.5. | Ремонт котлов КВГМ-20-150, ДКВР-6,5-13; ДЕ-10-14(всего 6 котлов), ПНР и составление режимных карт на котлы, котельная "Районная" ОАО РЖД г. Карталы | Руководитель Карталинского Регионального центра Дирекции по тепловодоснабжению | до 01.09.2013г | Увеличение срока работы котла, улучшение предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 2.6. | Капитальный ремонт тепловых сетей, ремонт тепловых колодцев, ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях в г. Карталы, п. Новокаолиновый, п. Снежный | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2013г | Снижение объема потерь тепловой энергии при транспортировке |
| 2.7. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Карталы, п. Варшавка, с. Великопетровка,с. Еленинка, с. Неплюевка, п. Новокаолиновый, п.Центральный, п. Снежный,п. Южно-Степной | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2013г | Снижение объема потерь воды при транспортировке |
|  | Заместитель главы |  |  |
|  | Карталинского муниципального района |  | С.В. Ломовцев |