АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024 года № 1653

О     внесении      изменений     в

постановление    администрации

Карталинского  муниципального

района от 22.04.2021 года № 450

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  муниципальную программу «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального района Челябинской области на                         2021 - 2025 годы», утвержденную  постановлением администрации Карталинского муниципального района  от 22.04.2021 года № 450 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального района Челябинской области на 2021 - 2025 годы» (с изменениями от 30.12.2021 года № 1334, от 13.10.2022 года № 1019, от 28.02.2023 года № 189, от 29.12.2023 года № 1466, от 14.03.2024 года        № 259), (далее именуется - Программа) следующие изменения:

1) в паспорте указанной Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» читать в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы 32 410,61 руб., в том числе по годам: 2021 год - 0,00 тыс. руб., в том числе: 0,00 тыс. руб. федеральный бюджет; 0,00 тыс. руб. областной бюджет; 0,00 тыс. руб. местный бюджет; 2022 год - 23016,30 тыс. руб., в том числе: 0,00 тыс. руб. федеральный бюджет; 21006,00 тыс. руб. областной бюджет; 2010,30 тыс. руб. местный бюджет; 2023 год - 230,78 тыс. руб., в том числе: 0,00 тыс. руб. федеральный бюджет; 0,00 тыс. руб. областной бюджет; 230,78 тыс. руб. местный бюджет; 2024 год - 9063,53 тыс. руб., в том числе: 0,00 тыс. руб. федеральный бюджет; 8319,30 тыс. руб. областной бюджет; 744,23 тыс. руб. местный бюджет; 2025 год - 100,00 тыс. руб., в том числе: 0,00 тыс. руб. федеральный бюджет; 0,00 тыс. руб. областной бюджет; 100,00 тыс. руб. местный бюджет» |
| --- | --- |

2) пункт 14 главы V читать в новой редакции:

«14. Общий объём финансирования Программы 32 410,61 тыс. руб. в том числе:

2021 год - 0,00 тыс. руб., в том числе:

0,00 тыс. руб. федеральный бюджет;

0,00 тыс. руб. областной бюджет;

0,00 тыс. руб. местный бюджет;

2022 год - 23016,30 тыс. руб., в том числе:

0,00 тыс. руб. федеральный бюджет;

21006,00 тыс. руб. областной бюджет;

2010,30 тыс. руб. местный бюджет;

2023 год - 230,78 тыс. руб., в том числе:

0,00 тыс. руб. федеральный бюджет;

0,00 тыс. руб. областной бюджет;

230,78 тыс. руб. местный бюджет;

2024 год - 9063,53 тыс. руб., в том числе:

0,00 тыс. руб. федеральный бюджет;

8319,30 тыс. руб. областной бюджет;

744,23 тыс. руб. местный бюджет;

2025 год - 100,0 тыс. руб., в том числе:

0,00 тыс. руб. федеральный бюджет;

0,00 тыс. руб. областной бюджет;

100,0 тыс. руб. местный бюджет.»;

3) приложение 1,2 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи  Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района	                                                             А.Г. Вдовин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Чистая вода» на территории

Карталинского муниципального района

Челябинской области на 2021-2025 годы

(в редакции постановление администрации

Карталинского муниципального района

от 28.12.2024 года № 1653)

Перечень целевых индикаторов

муниципальной программы «Чистая вода»

на территории Карталинского муниципального

района Челябинской области на 2021 - 2025 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт объектов систем водоснабжения | единиц | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт сетей водоснабжения | мет ров | 0 | 8467,8 | 0 | 654 | 0 |
| 3. | Благоустроенные локальные природные источники родники) (3 к 2025 году) | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

««Чистая вода» на территории Карталинского муниципального района на 2021-2025 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 28.12.2024 года № 1653)

Перечень мероприятий и объем финансирования

муниципальной программы ««Чистая вода» на территории

Карталинского муниципального района на 2021-2025 годы»

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Значение результатов мероприятия программы |  | Объем финансирования мероприятий подпрограммы, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год реализации | Значение результата | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Ремонт объектов систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Восстановление скважины поселок Джабык Еленинского сельского поселения | ед. | 2021 г. | 1 | 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Замена гидрантов поселок Мичуринский | ед. | 2022 г. | 4 | 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 113,30 | 113,30 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт и замена водоразборных колонок поселок Мичуринский | кол. | 2022 г. | 8 | 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 157,60 | 157,60 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Строительство очистных сооружений город Карталы, Челябинской области (разработка ПСД) | ед. | 2023 г. | 1 | 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ремонту объектов систем водоснабжения в Программе: |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  | 270,90 | 270,90 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  | 0,00 | 0,00 |
| II. Ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт участка напорного водопровода 2 подъема Карталы-1 | м | 2022 г. | 1320 | 2022 г. | 0,00 | 5036,00 | 231,78 | 5267,78 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт участка напорного водопровода водоснабжения Карталы-1 | м | 2022 г. | 3842,8 | 2022 г. | 0,00 | 970,00 | 44,65 | 1014,65 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт участка от станции Осветления до ВК-2, напорного водопровода 2 подъема Карталы 1 | м | 2022 г. | 2855 | 2022 г. | 0,00 | 15000,00 | 690,38 | 15690,38 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт сетей водоснабжения поселок Центральный улица Центральная | м | 2022 г. | 200 | 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт сетей водоснабжения село Великопетровка улица Мира | м | 2022 г. | 250 | 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 472,59 | 472,59 |
| 6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт наружных подземных сетей водоснабжения по улице Центральная от жилого дома № 31 до жилого дома № 13 поселка Новокатенино Сухореченского сельского поселения | м | 2023 г. | 640 | 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт участка напорного водопровода водоснабжения города Карталы (кад. № 74-08-4701010-1763), на участке от дома № 12 по улице Славы до ВК 94 | м | 2024 г. | 654 | 2024 г. | 0,00 | 8319,30 | 744,23 | 9063,53 |
| Итого по ремонту сетей водоснабжения |  |  |  |  |  | 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 0,00 | 21006,00 | 1639,4 | 22645,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 0,00 | 8319,30 | 744,23 | 9063,53 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Благоустройство локальных водных источников (родников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Благоустройство локальных водных источников (родников) | ед. | 2022 г. | 1 | 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Благоустройство локальных водных источников (родников) | ед. | 2023 г. | 1 | 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 230,78 | 230,78 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Благоустройство локальных водных источников (родников) | ед. | 2025г. | 1 | 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Итого по благоустройству локальных водных источников (родников) |  |  |  |  |  | 2022 г. 2023 г. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100,00 230,78 | 100,00 230,78 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  | 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 21006,00 0,00 8319,30 0,00 | 0,00 2010,30 230,78 744,23 100,00 | 0,00 # 23016,3 230,78 9063,53 100,00 |