ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.10.2019 года № 1077

О внесении изменений

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 27.03.2017 года № 176

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 27.03.2017 года № 176 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (с изменениями от 30.08.2017 года № 734, от 29.11.2017 года № 1086, от 29.12.2017 года № 1284, от 08.05.2018 года № 420, от 18.07.2018 года № 741, от 10.10.2018 года № 1032, от 30.11.2018 года № 1237, от 15.03.2019 года № 220, от 10.07.2019 года № 671, от 26.07.2019 года № 729), (далее именуется – Программа) следующие изменения:

1) в части седьмой паспорта в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:

общий объем финансирования в 2017-2021 годах цифры «337677,90» заменить цифрами «338877,70»;

местного бюджета цифры «97092,40» заменить цифрами «98292,20»;

объем финансирования в 2019 году цифры «34787,70» заменить цифрами «35987,50»;

за счет средств местного бюджета цифры «21582,70» заменить цифрами «22782,50»;

2) в пункте 19 главы V указанной Программы:

общий объем финансирования в 2017-2021 годах цифры «337677,90» заменить цифрами «338877,70»;

местного бюджета цифры «94219,70» заменить цифрами «97203,40»;

объем финансирования в 2019 году цифры «34787,70» заменить цифрами «35987,50»;

за счет средств местного бюджета цифры «21582,70» заменить цифрами «22782,50»;

3) приложение 1 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района – начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

Временно исполняющий

полномочия главы Карталинского

муниципального района Г.Г. Синтяева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства

в Карталинском муниципальном районе

на 2017-2021 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 30.10.2019 года № 1077)

Перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель | | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Значение результатов  мероприятия  подпрограммы | | | Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы,  тыс. руб. | | | | | |
| Год реализации | | Значение результата | Год реализации | | ФБ | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  п. Сухореченский,  ул. Новостроющая | км | 2018г. | | 1,281 | 2018г. | |  | 5096,80 | 1292,70 | 6389,50 |
| 2. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги  пер. Чайковского  г. Карталы | км | 2018г. | | 0,572 | 2018г. | |  | 4150,00 | 564,27 | 4714,27 |
| 3. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт дорожного покрытия в пос. Варшавка по  пер. Центральный до ФАП | км | 2018г. | | 0,3 | 2018г. | |  | 697,40 | 0,00 | 697,40 |
| 4. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов сельских поселений | км | 2018г. | |  | 2018г. | |  | 0,00 | 1589,23 | 1589,23 |
| 5. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов сельских поселений | км | 2019г. | |  | 2019г. | |  | 0,00 | 1370,00 | 1370,00 |
| 6. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  г. Карталы ул. Славы  (в т.ч. за счет акцизов КГП –  584,0 тыс.рублей, средства КГП – 1199,8 тыс. рублей) | км | 2019г. | | 1,5 | 2019г. | |  | 13205,00 | 1783,80 | 14988,8 |
| 7. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт ул. Ленина, участок от ул. Славы до  пер. Блюхера г. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | | 1,348 | 2020г. | | 79512,5 | 59983,8 | 0,00 | 139496,30 |
| 8. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Свердлова  г. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | | 1,3 | 2020г. | | 9120,00 | 6880,00 |  | 16000,00 |
| 9. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Юбилейная  г. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | | 0,51 | 2020г. | | 2600,00 | 1960,00 | 240,00 | 4800,00 |
| 10. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Водопроводная  г. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | | 0,49 | 2020г. | | 2600,00 | 1960,00 | 240,00 | 4800,00 |
| 11. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт пер. Дзержинского от путепровода до ул. Пролетарская  г. Карталы | км | 2020г. | | 1,8 | 2020г. | | 1480,00 | 1120,00 | 600,00 | 3200,00 |
| 12. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Луначарского  г. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | | 0,54 | 2020г. | | 1620,00 | 1220,00 | 160,00 | 3000,00 |
| 13. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Калмыкова  г. Карталы Челябинской обл. | км | 2020г. | | 1,0 | 2020г. | | 1100,00 | 800,00 | 100,00 | 2000,00 |
| 14. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт ул. Центральная в  п. Новокаолиновый | км | 2020г. | | 0,2 | 2020г. | | 7843,00 | 7287,00 | 0,00 | 15260,00 |
| 15. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги  ул. Центральная  с. Великопетровка | км | 2020г. | | 0,85 | 2020г. | | 4560,00 | 3440,00 | 0,00 | 8000,00 |
| 16. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  п. Красный Яр.  ул. Южная. | км | 2020г. | | 1,16 | 2020г. | | 1400,00 | 1070,00 | 180,00 | 2650,00 |
| 17. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  п. Красный Яр.  ул. Северная | км | 2020г. | | 1,52 | 2020г. | | 1950,0 | 1470,00 | 180,00 | 3600,00 |
| 18. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  п. Мичуринский  ул. Школьная | км | 2020г. | | 0,64 | 2020г. | | 2000,00 | 1520,00 | 154,50 | 3674,50 |
| 19. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  с. Еленинка, ул. Лесная | км | 2020г. | | 0,46 | 2020г. | | 1640,00 | 1240,00 | 150,00 | 3030,00 |
| 20. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по ул. 50-лет Победы г. Карталы | км | 2020г. | | 0,33 | 2020г. | | 1740,00 | 1320,00 | 160,00 | 3220,00 |
| 21. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по  ул. Мичурина г. Карталы | км | 2020г. | | 0,86 | 2020г. | | 4000,00 | 3000,00 | 400,00 | 7400,00 |
| Итого: | | | | | | | | 2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г. | | 0,00  0,00  0,00  123165,50,00 | 0,00  9944,20  13205,00  94270,80  0,00 | 0,00  3446,20  3153,80  2564,50  0,00 | 0,00  13390,40  16358,80  220000,80  0,00 |
| II. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Содержание автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселения |  | 2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г. |  | | | 2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г. | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | 14485,77  18449,23  19628,70  17945,00  18619,00 | 14485,77  18449,23  19628,70  17945,00  18619,00 |
|  | | | | | | | | | 2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г. | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | 14485,77  18449,23  19628,70  17945,00  18619,00 | 14485,77  18449,23  19628,70  17945,00  18619,00 |
| Итого по Программе: | | | | | | | | | 2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  2021г.  2017-2021г. | -  -  -  123165,5  123165,5 | -  9944,20  13205,00  94270,80  0,00  117420,00 | 14485,77  21895,43  22782,50  20509,50  18619,00  98292,20 | 14485,77  31839,63  35987,50  237945,80  18619,00  338877,7 |