РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26.02.2019 года № 84-р

Об организации безаварийного

пропуска весеннего паводка

на территории Карталинского

муниципального района

в 2019 году

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, уменьшения опасных последствий прохождения паводковых вод и обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Карталинского муниципального района,

1. Создать и утвердить районную противопаводковую комиссию по подготовке и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2019 году, в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Ломовцев С.В. | – исполняющий обязанности главы Карталинского муниципального района, председатель комиссии |
| Гребенщиков А.В. | – начальник Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района, заместитель председателя комиссии |
| Шимановская А.Н. | – инженер отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Карталинского муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: | |
| Анохина С.В. | – директор муниципального унитарного предприятия «Спецстрой» |
| Германов О.В. | – глава Карталинского городского поселения (по согласованию) |
| Дзюба Д.С. | – начальник Карталинского ЦКТО Магнитогорского РУС открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию) |
| Илюкевич А.В. | – директор филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» в Локомотивном городском округе (по согласованию) |
| Макаров С.Ф. | – начальник Карталинских районных электрических сетей, филиала Открытого акционерного общества энергетики и электрофикации «Челябэнерго» (по согласованию) |
| Олейников А.В. | – начальник Карталинского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (по согласованию) |
| Попов В.А. | – начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Карталинского муниципального района |
| Постолов П.А. | – начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Карталинского муниципального района |
| Романенко О.А. | – директор общества с ограниченной ответственностью «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» (по согласованию) |
| Романов Ю.М. | – начальник филиала открытого акционерного общества «Челябоблкомунэнерго» филиал «Карталинские электротепловые сети» (по согласованию) |
| Тресков С.В. | – начальник государственного учреждения «9 отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской области» (по согласованию) |
| Черепенькин К.С. | – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Карталинский» Челябинской области (по согласованию). |

2. Начальнику Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Гребенщикову А.В.:

1) организовать и провести работы по вывозу снега, очистке дорог и остановочных пунктов от наледи, расчистке систем ливневой канализации на территории Карталинского городского поселения;

2) создать аварийный запас горюче-смазочных материалов, строительных и иных материалов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с прохождением паводковых вод, заключив соответствующие договоры на поставку продукции;

3) выполнить утвержденные мероприятия по пропуску талых вод в весенний период 2019 года на территории Карталинского городского поселения;

4) в срок до 08 марта 2019 года организовать проверку технического состояния техники, запланированной для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод 2019 года на территории Карталинского городского поселения;

5) обеспечить непрерывный обмен информацией с единой дежурно-диспетчерской службой Карталинского муниципального района при возникновении происшествий и аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Карталинского городского поселения.

3. Главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций Карталинского муниципального района в срок до 08 марта 2019 года:

1) своими распоряжениями (приказами) создать противопаводковые комиссии и организовать их работу, разработать графики дежурства ответственных лиц на период пропуска весеннего паводка и планы мероприятий на весенний период 2019 года, в которых предусмотреть:

проведение инженерно-технических работ, обеспечивающих надёжность эксплуатации всех систем жизнеобеспечения (газопроводов, водопроводов, линий электропередач, связи, теплотрасс, водоотведения), защиту жилого фонда и социально-значимых объектов от паводковых вод;

силы и средства, привлекаемые для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2019 года, выделение необходимой инженерной техники (экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, скреперы, погрузчики, самосвалы) и других материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения намеченных работ;

мероприятия по обеспечению сохранности материальных ценностей и имущества граждан;

создание аварийных запасов горюче-смазочных материалов, инструмента, спасательных средств и других материальных ресурсов;

меры, исключающие слив в водоёмы загрязнённых веществ и отходов производства;

готовность аварийно-восстановительных и спасательных формирований для работы в местах возможного подтопления;

меры по защите автомобильных и железных дорог, мостов, пешеходных переходов и других сооружений в местах возможных подтоплений и разрушений;

организацию оповещения населения и сотрудников о необходимости страхования собственности;

2) организовать контроль исполнения запланированных мероприятий. Информацию о запланированных и проведенных мероприятиях в срок до 08 марта 2019 года представить в администрацию Карталинского муниципального района.

4. Собственникам и арендаторам гидротехнических сооружений, расположенных на территории Карталинского муниципального района, организовать проведение противопаводковых мероприятий на имеющихся гидротехнических сооружениях, назначить должностных лиц ответственных за подготовку гидросооружений к пропуску паводковых вод, в период паводка организовать круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях. Информацию о планируемых мероприятиях направить в администрацию Карталинского муниципального района в срок до 08 марта 2019 года.

5. Главам поселений, директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Карталинского многоотраслевого техникума Ермухаметову С.А., начальнику Управления образования Карталинского муниципального района Крысовой Т.С. организовать подготовку пунктов временного размещения населения к приему эвакуируемого населения из возможных зон подтопления, в соответствии с заключенными договорами.

6. Исполняющему обязанности директора Муниципального унитарного предприятия Карталинского муниципального района «Автовокзал» Притычкиной С.В. спланировать выделение автотранспорта на случай эвакуации населения в рабочие и выходные (праздничные) дни.

7. Главному врачу Муниципального учреждения здравоохранения «Карталинская городская больница» Губчик О.В. спланировать мероприятия медицинского обеспечения эвакуированного населения в местах временного размещения населения.

8. Директору Муниципального унитарного предприятия «Карталы-торг» Бочкареву В.Н. спланировать мероприятия по организации питания эвакуированного населения в пунктах временного размещения.

9. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Карталинский» Черпенькину К.С. обеспечить общественный порядок в ходе проведения противопаводковых мероприятий.

10. Рекомендовать директору Общества с ограниченной ответственностью «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» Романенко О.А. и директору Муниципального унитарного предприятия «Спецстрой» Анохиной С.В.:

1) на период весеннего паводка сформировать дорожные аварийно-восстановительные группы с круглосуточным дежурством;

2) спланировать ежедневные осмотры состояния автомобильных дорог, особенно участков, наиболее подверженных разрушению вследствие сложившегося рельефа местности;

3) организовать своевременное восстановление разрушенных автомобильных дорог;

4) информацию о запланированных и выполненных мероприятиях направить в администрацию Карталинского муниципального района в срок до 08 марта 2019 года.

11. На базе отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Карталинского муниципального района создать запас дезинфицирующих средств в количестве 300 килограмм за счет средств резервного фонда.

12. Начальнику Карталинского ЦКТО Магнитогорского РУС открытого акционерного общества «Ростелеком» Дзюбе Д.С. обеспечить работоспособность линий связи и готовность РАСЦО для оповещения населения.

13. Главам сельских поселений в срок до 05 марта 2019 года представить исполняющему обязанности главы Карталинского муниципального района Ломовцеву С.В. заявки на выделение денежных средств и смету расходов на организацию и проведение противопаводковых мероприятий.

14. Заседания противопаводковой комиссии проводить во 2-й и 4-й четверг месяца и по мере необходимости.

15. Утвердить прилагаемый План основных противопаводковых мероприятий на весенний период 2019 года.

16. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Карталинского муниципального района (Попов В.А.) довести утвержденный План основных противопаводковых мероприятий на весенний период 2019 года до всех организаций (предприятий) Карталинского муниципального района, глав городского и сельских поселений Карталинского муниципального района.

17. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района и опубликовать в газете «Карталинская новь».

18. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 26.02.2019 года № 84-р

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий

на весенний период 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители | Отметка  о выполнении |
| 1. | Обследование плотины водохранилища на Попов Брод | До 08.03 | ООО Южно-Уральская Тепло-Энергетическая Компания «Теплосервис» |  |
| 2. | Подготовить все водостоки, водоотводы и другие искусственные сооружения для пропуска паводковых вод | До 13.03 | Главы поселений Карталинского муниципального района, руководитель МУП КМР «Спецстрой»,  руководители дистанции пути (ПЧ-14), Карталинской дистанции гражданских сооружений (НГЧ), «ТеплоСервис» |  |
| 3. | Проверить готовность к работе водооткачивающей техники | До 13.03 | Главы поселений, начальники ГИБДД, «ТеплоСервис» 9 ОФПС, МУП КМР «Спецстрой» |  |
| 4. | Принять необходимые меры для исключения случаев подтопления жилого фонда, частных домов и производственных помещений | В период паводка | Главы поселений, руководители предприятий и организаций всех форм собственности |  |
| 5. | Подготовить ПВР для размещения населения на случай эвакуации из районов подтопления | До 13.03 | Руководители ГБПОУ Карталинского многоотраслевого техникума, Управление образования КМР (МОУ «Полтавская СОШ») |  |
| 6. | Принять меры по планомерному прохождению паводковых вод и недопущению залпового сброса воды с ГТС | В период паводка | Главы поселений, руководители предприятий,  собственники водохранилищ, гидротехнических сооружений |  |
| 7. | Обеспечить пропуск паводковых вод в районах Орского городка, Магнитогорского переезда, ул. Станционной, Шоссейного городка, п. Западный | В период паводка | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, руководитель МУП КМР «Спецстрой» |  |
| 8. | Обеспечить бесперебойное движение автотранспорта по дорогам города и района и защиту их от размывов (а/д Карталы-Бреды 157 км, а/д Карталы-Снежный 39, 41,45 км, а/д Варшавка прим. к а/д Карталы-Снежный 0-2 км) | В период паводка | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, главы сельских поселений,  Карталинское ОГУП ПРСД, МУП «Спецстрой» |  |
| 9. | Создать аварийные запасы дизтоплива, бензина на паводковый период, запасы продовольствия, медикаментов и кормов для скота | До  18.03 | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, главы сельских поселений, ПЧ-14, НГЧ, «ТеплоСервис» КЭТС, Карталинское линейное производственное управление магистральным газопроводом ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург», «04» - филиал «Газпром газораспределение» ЗАТО Локомотивный городской округ, Карталинский ЦКТО Магнитогорского РУС ОАО «Ростелеком», ЭЧ-7, КЭТС, КРЭС ООО «АЭС Инвест»  Карталинское ОГУП ПРСД, МУЗ «Карталинская» городская больница», МУП «Карталы-торг», МУП «Спецстрой» |  |
| 10. | Руководителям организаций и предприятий жизнеобеспечения, коммунальных служб, организовать круглосуточное дежурство сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на период паводка | В период  паводка | Руководители всех форм собственности |  |
| 11. | Обеспечить защиту от паводковых вод линий электропередач, газопроводов, линий связи | В период  паводка | Карталинское линейное производственное управление магистральным газопроводом ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург», «04» - филиал «Газпром газораспределение» ЗАТО Локомотивный городской округ, Карталинский ЦКТО Магнитогорского РУС ОАО «Ростелеком», ЭЧ-7, КЭТС, КРЭС ООО «АЭС Инвест» |  |