АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2026 года № 262

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном округе»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,

Администрация Карталинского муниципального округа Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном округе».

2. Признать утратившими силу с 01 января 2026 года:

1) постановление администрации Карталинского муниципального района Челябинской области от 28.12.2024 года № 1623 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном районе на 2025-2027 годы»;

2) постановление администрации Карталинского муниципального района от 22.08.2025 года № 703 «О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 28.12.2024 года         № 1623»;

3) постановление администрации Карталинского муниципального района от 23.10.2025 года № 896 «О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 28.12.2024 года        № 1623».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  Карталинского муниципального округа         Сапкова С.Ю.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 года.

Глава     Карталинского

муниципального округа

Челябинской области                                                                               А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

от 13.03.2026 года № 262

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства и                                                                                                       транспортной доступности в                                                                      Карталинском муниципальном округе»

(далее именуется - Программа)

Раздел I. Стратегические приоритеты

и цели Программы

I.  Оценка текущего состояния

развития дорожного хозяйства

и транспортной доступности в

Карталинском муниципальном

округе Челябинской области

1. Автомобильные дороги являются основной частью транспортной системы Карталинского муниципального округа Челябинской области. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста Карталинского муниципального округа Челябинской области, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышение качества жизни населения.

2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области составляет  751,4 километров, из которых 471,4 километра (62,7 процентов) - с твердым покрытием. В черте города Карталы протяженность дорог и проездов  171,7 километров, в том числе с твердым покрытием 124,5 километров        (72,36 процента). В черте сельских поселений протяженность дорог 472,07 километра, в том числе 37,9 километра с твердым покрытием (62,8 процентов). Межпоселковых дорог на территории района 239,4 километра.

3. Отсутствие дорог с твердым покрытием обуславливает значительные затраты на перевозки по грунтовым дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием.

4. За период 2022-2025 годы реконструировано 23,947 километров автомобильных дорог на территории Карталинского муниципального района Челябинской области

5. Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач современности. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.

6. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Карталинского муниципального округа Челябинской области обеспечит качественные и доступные транспортные услуги для населения.

II. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере

реализации Программы

7.  Целями Программы являются:

1) повышение транспортной доступности для населения Карталинского муниципального округа Челябинской области;

2)  содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети;

3) организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области;

4)  обеспечение безопасности дорожного движения;

5)  ремонт объектов улично-дорожной сети;

6) развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими

приоритетами, целями и показателями

государственных программ

8. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309        «О национальных целях развития Российской Федерации за период до 2030 года и на перспективу на 2036 года» определена национальная цель  «Комфортная и безопасная среда для жизни».

IV. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в

соответствующей отрасли экономики

и сфере муниципального управления

9.  Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

1) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения безопасности на них;

2) обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта;

3) осуществление технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения;

4)  развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5)    обеспечение качества объектов улично-дорожной сети;

6)  создание безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах пользования местного значения;

10. Программные мероприятия будут реализованы по следующим направлениям:

1) мероприятия, направленные на увеличение автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

2) осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Карталинского  муниципального округа Челябинской области;

3)  проведение профилактических мероприятий в целях повышения безопасности дорожного движения;

4)   проведение мероприятий в сфере безопасности дорожного движения.

11. Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования автомобильных дорогах общего пользования местного значения в общей политике социально-экономического развития Карталинского муниципального округа.

12. Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведёт к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.

13. В результате повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости.

14. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.

15. Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции, оказания услуг, выполнение работ на основе согласованности действий участников Программы, предоставления иных межбюджетных трансфертов. Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджета Челябинской области и местного бюджета.

Раздел II.   Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортной доступности в

Карталинском муниципальном округе»

1.  Основные положения

| Куратор Программы | Первый заместитель Главы Карталинского муниципального округа Челябинской области - Сапков С.Ю. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Соисполнители Программы | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| Участники Программы |  |
| Период реализации Программы | 2026-2028 гг. |
| Цели Программы | 1) «Повышение транспортной доступности для населения Карталинского муниципального округа Челябинской области»; 2) «Содержание объектов улично-дорожной сети»; 3) «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области»; 4) «Обеспечение безопасности дорожного движения»; 5) «Ремонт объектов улично-дорожной сети»; 6) «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования» |
| Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | 2026 год - 173088,4 тыс. рублей 2027 год - 147778,4 тыс. рублей 2028 год - 152976,9 тыс. рублей, приложение к паспорту Программы |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | - В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации за период до 2030года и на перспективу на 2036 года» Определена национальная цель развитие Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» |

2. Показатели Программы

| № п/п | Цель/показатели |  | Уровень показателя* | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1. | «Повышение транспортной доступности для населения Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | МП | _ |  | % | 60,1 | 60,4 |  | 60,4 |  | 60,4 |  | Территориаль-ное управление Карталинскогомуниципаль-ного округа Челябинской области |  | увеличение доли соответствую-щих нормативным требованиям автомобильных дорог |  |  |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенство- ванным типом покрытия |  | МП | _ |  | % | 19,2 | 19,2 |  | 19,2 |  | 19,2 |  | Территориаль-ное управление Карталинского муниципаль-ного округа Челябинской области |  | увеличение доли соответствую-щих нормативным требованиям автомобильных дорог |  |  |  |
| 2. | «Содержание объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | МП | _ |  | км | 472,07 | 472,07 | 472,07 |  | 472,07 |  | Территориаль-ное управление Карталинского муниципаль-ного округа Челябинской области |  |  | увеличение доли соответствую-щих нормативным требованиям автомобильных дорог |  |  |  |
| 3. | «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  | МП | _ |  | ед. | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  | Территориаль-ное управление Карталинского муниципаль-ного округа Челябинской области |  | увеличение доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог |  |  |
| 4. | Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество проведенных профилактических работ в целях повышения безопасности дорожного движения населения | МП |  | _ |  | ед. | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | Территориаль-ное управление Карталинского муниципаль-ного округа Челябинской области |  | снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |
| 5. | «Ремонт объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети на территории Карталинского муниципального округа | МП |  | _ | км |  | 751,4 | 751,4 | 751,4 |  | 751,4 |  |  |  | Территориаль-ное управление Карталинского муниципаль-ного округа Челябинской области |  |  | увеличение доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог |  |
| 6. | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние |  | МП | _ | км |  | 5,912 | 5,95 | 2,802 |  | 4,94 |  |  |  | Управление строительства, инфраструк-туры и ЖКХ Карталинского муниципаль-ного округа Челябинской области» |  |  |  | увеличение доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году (отсутствуют)

| № п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N +1 | ... | N +N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей Программы в 2026 году

| № п/п | Цель/показатели |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |  |  | 04 |  | 05 |  | 06 |  | 07 | 08 |  |  | 09 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | «Повышение транспортной доступности для населения Карталинского муниципального округа Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | % | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 60,4 |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным |  | % | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 19,2 |
| 2. | «Содержание объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | км |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | 472,07 |
| 3. | «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | ед. |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | 9 |
| 4. | «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество проведенных профилактических работ в целях повышения безопасности дорожного движения населения | ед. |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | 4 |
| 5. | «Ремонт объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети на территории Карталинского муниципального округа | км |  | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | 751,4 |
| 6. | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования» - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | км |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | 5,95 |

4. Структура Программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию - Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области» |  |  | Срок реализации 2026-2028 год |
| 1.1. | Задача: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности на них | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние |
| 2. Региональный проект «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию - Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |  | Срок реализации 2026-2028 год |
| 2.1. | Задача: обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта | Количество регулярных маршрутов перевозок пассажиров по муниципальным регулируемым тарифам | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение транспортной доступности для населения Карталинского муниципального округа Челябинской области» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию - Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |  | Срок реализации 2026-2028 год |
| 3.1. | Задача: Осуществление технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия 2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов улично- дорожной сети» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию - Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |  | Срок реализации 2026-2028 год |
| 4.1. | Задача: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию- Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |  | Срок реализации 2026-2028 год |
| 5.1. | Задача: Обеспечение качества объектов улично-дорожной сети | Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию – Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |  | Срок реализации 2026-2028 год |
| 6.1. | Задача: Создание безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах пользования местного значения | Повышение безопасности дорожных условий, Совершенствование организации дорожного движения | Количество проведенных профилактических работ в целях повышения безопасности дорожного движения населения |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортной доступности в

Карталинском муниципальном округе»

5.  Финансовое обеспечение Программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей (одна цифра после запятой) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном округе Челябинской области» | 173088,4 | 147778,4 | 152976,9 | 473843,7 |
| Средства областного бюджета | 101292,7 | 47828,6 | 49886,6 | 199007,9 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 71795,7 | 99949,8 | 103090,3 | 274835,8 |
| 1. Региональный проект «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования» | 99135,6 | 48962,9 | 51129,1 | 199227,6 |
| областной бюджет | 94178,8 | 46514,7 | 48572,7 | 189266,2 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 4956,8 | 2448,2 | 2556,4 | 9961,4 |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги поворот на Карталы 2 от улицы Карташова до поворота на улицу Достоевского, дом 13 по улице Акмолинская до ДК города Карталы. | 34443,4 |  |  | 34443,4 |
| областной бюджет | 32726,3 |  |  | 32726,3 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 1717,1 |  |  | 1717,1 |
| 1.2. Ремонт автомобильной дороги по улице Карталинский рабочий от переулка Дзержинского по улице Беляева от дома № 92 до переулка Электрофикаторов до улицы Степная город Карталы | 32243,4 |  |  | 32243,4 |
| областной бюджет | 30726,2 |  |  | 30726,2 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 1517,2 |  |  | 1517,2 |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги по улице Пьянзина от остановки въезд в поселок Ольховка до жилого дома № 44 улица Пьянзина, Великопетровского сельского поселения | 30343,5 | - | - | 30343,5 |
| областной бюджет | 28726,3 | - | - | 28726,3 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 1617,2 | - | - | 1617,2 |
| 1.4. Мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе: | 2105,3 | - | - | 2105,3 |
| областной бюджет | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 105,3 | - | - | 105,3 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги по улице Орджоникидзе дом 30, от улицы Луначарского, дом 4А, переулок Зои Космодемьянской, переулок Блюхера, до улицы Ленина город Карталы | - | 16619,2 | - | 16619,2 |
| областной бюджет | - | 15838,1 | - | 15838,1 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | 781,1 | - | 781,1 |
| 1.6. Ремонт автодороги по улице Орская от железнодорожного переезда до переулка Песчаный города Карталы | - | 15619,2 | - | 15619,2 |
| областной бюджет | - | 14838,3 | - | 14838,3 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | 780,9 | - | 780,9 |
| 1.7. Ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская от улицы Свердлова до переулка Дзержинский города Карталы | - | 14619,2 | - | 14619,2 |
| областной бюджет | - | 13838,3 | - | 13838,3 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | 780,9 | - | 780,9 |
| 1.8. Мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе: | - | 2105,3 | - | 2105,3 |
| областной бюджет | - | 2000,0 | - | 2000,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | 105,3 | - | 105,3 |
| 1.9. Ремонт автодороги по улицы Жданова от улицы Братьев Кашириных до жилого дома №102 по улицы Жданова города Карталы- | - | - | 16790,3 | 16790,3 |
| областной бюджет | - | - | 16358,4 | 16358,4 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | - | 431,9 | 431,9 |
| 1.10. Ремонт дорожного покрытия из асфальтобетона на территории Анненского сельского поселения | - | - | 16341,3 | 16341,3 |
| областной бюджет | - | - | 15524,2 | 15524,2 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | - | 817,1 | 817,1 |
| 1.11. Автомобильная дорога по улицы Мичурина от ул.50 лет Победы до улицы Славы города Карталы | - | - | 15892,2 | 15892,2 |
| областной бюджет | - | - | 14690,1 | 14690,1 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | - | 1202,1 | 1202,1 |
| 1.12. Мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе: | - | - | 2105,3 | 2105,3 |
| областной бюджет | - | - | 2000,0 | 2000,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | - | 105,3 | 105,3 |
| 2. Региональный проект «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» | 11827,9 | 11827,9 | 11827,9 | 35483,7 |
| областной бюджет | 7113,9 | 1313,9 | 1313,9 | 9741,7 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 4714,0 | 10514,0 | 10514,0 | 25742,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение транспортной доступности для населения Карталинского муниципального округа Челябинской области» | 1659,1 | 1956,4 | 2283,4 | 5898,9 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 1659,1 | 1956,4 | 2283,4 | 5898,9 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов улично-дорожной сети» | 60437,5 | 82763,6 | 85109,8 | 228310,9 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 60437,5 | 82763,6 | 85109,8 | 228310,9 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт объектов улично-дорожной сети» | - | 2226,9 | 2586,0 | 4812,9 |
| областной бюджет | - |  |  |  |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | 2226,9 | 2586,0 | 4812,9 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 28,3 | 40,7 | 40,7 | 109,7 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| бюджет Карталинского муниципального округа Челябинской области | 28,3 | 40,7 | 40,7 | 109,7 |

Раздел III. Паспорт структурных элементов

Паспорт 1.  Проекта «Развитие и совершенствование сети

автомобильных дорог общего пользования»

1. Основные положения

| Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном округе Челябинской области» | Срок реализации | 2026г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Задача: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | ПКМП | - | км | 5,912 | 5,95 | 2,802 | 4,94 |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |

2.1.  Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году (при наличии) отсутствует

| № п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N +1 | ... | N +N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатель проекта | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное | - | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,95 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Карталинский рабочий от переулка Дзержинского по улице Беляева от дома № 92 до переулка Электрофикаторов до улицы Степная города Карталы | км |  | - | 1,550 | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Пьянзина от остановки въезд в поселок Ольховка до жилого дома № 44 улица Пьянзина, Великопетровского сельского поселения | км |  | - | 1,4 | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги по улице Орджоникидзе, дом 30, от улицы Луначарского, дом 4А, переулок Зои Космодемьянской, переулок Блюхера до улицы Ленина город Карталы | км |  | - | - | 1,87 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская от улицы Свердлова до переулка Дзержинский города Карталы | км |  | - | - | 0,500 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 5. | Ремонт автодороги по улицы Жданова от улицы Братьев Кашириных до жилого дома №102 по улицы Жданова города Карталы | км |  | - | - | - | 1,75 | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 6. | Ремонт дорожного покрытия из асфальтобетона на территории Анненского сельского поселения | км |  | - | - | - | 1,87 | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 7. | Автомобильная дорога по улицы Мичурина от ул.50 лет Победы до улицы Славы города Карталы | км |  | - | - | - | 1,32 | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 8. | Ремонт автодороги по улице Орская от железнодорожного переезда до переулка Песчаный города Карталы | км |  | - | - | 0,432 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги поворот на Карталы 2 от улицы Карташова до поворота на улицу Достоевского, дом 13 по улице Акмолинская до ДК города Карталы | км |  | - | 3,0 | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 10. | Мероприятия по безопасности дорожного движения | км |  | 4 | 4 | 4 | 4 | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги по улице Пьянзина от переулка Нефтебазный до жилого дома № 26 улица Пьянзина с пересечением улицы Братьев Кашириных, город Карталы | км |  | 0,305 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги от улицы Братьев Кашириных дом 12а до улицы Братьев Кашириных, дом 12 город Карталы | км |  | 0,270 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева от дома 1 до переулка Зайцева от улицы Чапаева дом 28 до улицы 2-ой Северной дом 24 город Карталы | км |  | 0,825 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги по улице Луначарского от улицы Славы до жилого дома № 4А город Карталы | км |  | 0,872 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги улица 50-лет Победы от улицы Нахимова дом 37 до улицы Селекционная дом 39 город Карталы | км |  | 0,850 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 16. | Ремонт автодороги по улице Школьная поселок Мичуринский | км |  | 1,295 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги по улице Борьбы и по улице Набережная в городе Карталы | км |  | 0,295 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги по улице Молодежная поселок Мичуринский Карталинского муниципального района | км |  | 1,200 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов |

5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей (одна цифра после запятой) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. Региональный проект «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования» | 99135,6 | 48962,9 | 51129,1 | 199227,6 |
| областной бюджет | 94178,8 | 46514,7 | 48572,7 | 189266,2 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 4956,8 | 2448,2 | 2556,4 | 9961,4 |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги поворот на Карталы 2 от улицы Карташова до поворота на улицу Достоевского, дом 13 по улице Акмолинская до ДК города Карталы. | 34443,4 | - | - | 34443,4 |
| областной бюджет | 32726,3 | - | - | 32726,3 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 1717,1 | - | - | 1717,1 |
| 1.2. Ремонт автомобильной дороги по улице Карталинский рабочий от переулка Дзержинского по улице Беляева от дома № 92 до переулка Электрофикаторов до улицы Степная город Карталы | 32243,4 | - | - | 32243,4 |
| областной бюджет | 30726,2 | - | - | 30726,2 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 1517,2 | - | - | 1517,2 |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги по улице Пьянзина от остановки въезд в поселок Ольховка до жилого дома № 44 улица Пьянзина, Великопетровского сельского поселения | 30343,5 | - | - | 30343,5 |
| областной бюджет | 28726,3 | - | - | 28726,3 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 1617,2 | - | - | 1617,2 |
| 1.4. Мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе: | 2105,3 | - | - | 2105,3 |
| областной бюджет | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 105,3 | - | - | 105,3 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги по улице Орджоникидзе, дом 30, от улицы Луначарского, дом 4А, переулок Зои Космодемьянской, переулок Блюхера до улицы Ленина город Карталы | - | 16619,2 | - | 16619,2 |
| областной бюджет | - | 15838,1 | -- | 15838,1 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | 781,1 | - | 781,1 |
| 1.6. Ремонт автодороги по улице Орская от железнодорожного переезда до переулка Песчаный города Карталы | - | 15619,2 | - | 15619,2 |
| областной бюджет | - | 14838,3 | - | 14838,3 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | 780,9 | - | 780,9 |
| 1.7. Ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская от улицы Свердлова до переулка Дзержинский города Карталы | - | 14619,2 | - | 14619,2 |
| областной бюджет | - | 13838,3 | - | 13838,3 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | 780,9 | - | 780,9 |
| 1.8. Мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе: | - | 2105,3 | - | 2105,3 |
| областной бюджет | - | 2000,0 | - | 2000,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | 105,3 | - | 105,3 |
| 1.9. Ремонт автодороги по улицы Жданова от улицы Братьев Кашириных до жилого дома №102 по улицы Жданова города Карталы | - | - | 16790,3 | 16790,3 |
| областной бюджет | - | - | 16358,4 | 16358,4 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | - | 431,9 | 431,9 |
| 1.10. Ремонт дорожного покрытия из асфальтобетона на территории Анненского сельского поселения | - | - | 16341,3 | 16341,3 |
| областной бюджет | - | - | 15524,2 | 15524,2 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | - | 817,1 | 817,1 |
| 1.11. Автомобильная дорога по улицы Мичурина от ул.50 лет Победы до улицы Славы города Карталы | - | - | 15892,2 | 15892,2 |
| областной бюджет | - | - | 14690,1 | 14690,1 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | - | 1202,1 | 1202,1 |
| 1.12. Мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе: | - | - | 2105,3 | 2105,3 |
| областной бюджет | - | - | 2000,0 | 2000,0 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | - | - | 105,3 | 105,3 |

6. План реализации проекта

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности на них» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ремонт автомобильной дороги по улице Карталинский рабочий от переулка Дзержинского по улице Беляева от дома № 92 до переулка Электрофикаторов до улицы Степная города Карталы |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 2. Ремонт автомобильной дороги по улице Пьянзина от остановки въезд в поселок Ольховка до жилого дома № 44 улица Пьянзина, Великопетровского сельского поселения |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 3. Мероприятия по безопасности дорожного движения |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 4. Ремонт автомобильной дороги по улице Орджоникидзе, дом 30, от улицы Луначарского, дом 4А, переулок Зои Космодемьянской, переулок Блюхера до улицы Ленина город Карталы |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 5. Ремонт автодороги по улице Орская от железнодорожного переезда до переулка Песчаный города Карталы |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 6. Ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская от улицы Свердлова до переулка Дзержинский города Карталы |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 7. Ремонт автодороги по улицы Жданова от улицы Братьев Кашириных до жилого дома № 102 по улицы Жданова города Карталы |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 8. Ремонт дорожного покрытия из асфальтобетона на территории Анненского сельского поселения |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 9. Автомобильная дорога по улицы Мичурина от ул.50 лет Победы до улицы Славы города Карталы |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |
| 10.Ремонт автомобильной дороги поворот на Карталы 2 от улицы Карташова до поворота на улицу Достаевского, дом 13 по улице Акмолинская до ДК города Карталы |  | Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |

Паспорт 2. Проекта

«Организация транспортного обслуживания

населения автомобильным и городским

наземным электрическим транспортом общего

пользования по маршрутам регулярных

перевозок в Челябинской области»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель проекта: Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном округе Челябинской области» | Срок реализации | 2026 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Показатели проекта

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Задача: «Обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | ПКМП |  | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |

2.1.  Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году (при наличии) отсутствует

| №п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N +1 | ... | N +N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатель | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Задача: «Обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | - | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: «Обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ед | 9 | 9 | 9 | 9 | Осуществление выполнения мероприятий, в рамках которых осуществляется закупки товаров, работ и услуг | Оказание услуг (выполнение работ) |

5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой) |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 2. Региональный проект «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» | 11827,9 | 11827,9 | 11827,9 | 35483,7 |
| областной бюджет | 7113,9 | 1313,9 | 1313,9 | 9741,7 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 4714,0 | 10514,0 | 10514,0 | 25742,0 |
| Мероприятие «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» | 11827,9 | 11827,9 | 11827,9 | 35483,7 |
| областной бюджет | 7113,9 | 1313,9 | 1313,9 | 9741,7 |
| бюджет Карталинского муниципального округа | 4714,0 | 10514,0 | 10514,0 | 25742,0 |

6. План реализации проекта

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: «Обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта» |  |  |  |
| Мероприятие «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» |  | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |

Паспорт 3. Комплекса процессных мероприятий

«Повышение транспортной доступности

для населения Карталинского муниципального

округа Челябинской области

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель: Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном округе Челябинской области» | Срок реализации. | 2026г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: «Осуществление технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | ПКМП | - | % | 60,1 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствован-ным | ПКМП | - | % | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году (при наличии) отсутствует

| №п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N +1 | ... | N +N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатель | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: «Осуществление технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | - | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,4 |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным | - | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,2 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
| Задача: «Осуществление технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км. | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | Приобретение товаров, работ, услуг | Оказание услуг (выполнение работ |

5. Финансовое обеспечение Программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой) |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение транспортной доступности для населения Карталинского муниципального округа Челябинской области» | 1659,1 | 1956,4 | 2283,4 | 5898,9 |
| 1.1. областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.2. бюджет Карталинского муниципального округа Челябинской области | 1659,1 | 1956,4 | 2283,4 | 5898,9 |
| 2. Мероприятия.Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1659,1 | 1956,4 | 2283,4 | 5898,9 |
| 2.1. областной бюджет | - | - | - | - |
| 2.2. бюджет Карталинского муниципального округа Челябинской области | 1659,1 | 1956,4 | 2283,4 | 5898,9 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: «Осуществление технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
| Мероприятия. Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка |  |  | Муниципальный контракт Акт выполненных работ |

Паспорт 4.  Комплекса процессных мероприятий

«Содержание объектов улично- дорожной сети»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель: Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном округе Челябинской области» | Срок реализации | 2026 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Задача: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | ПКМП | - | км | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |

2.1.  Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году (при наличии) отсутствует

| № п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N +1 | ... | N +N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатель | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Задача «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения . | - | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472,07 |  |

4.  Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | км | 472,07 | 472,07 | 472,07 | 472,07 | Приобретение товаров, работ, услуг | Оказание услуг (выполнение работ) |

5. Финансовое обеспечение Программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой) |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов улично дорожной сети» | 60437,5 | 82763,6 | 85109,8 | 228310,9 |
| 1.1. областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.2. бюджет Карталинского муниципального округа Челябинской области | 60437,5 | 82763,6 | 85109,8 | 228310,9 |
| 2. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | 60437,5 | 82763,6 | 85109,8 | 228310,9 |
| 2.1. областной бюджет | - | - | - | - |
| 2.2. бюджет Карталинского муниципального округа Челябинской области | 60437,5 | 82763,6 | 85109,8 | 228310,9 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |

Паспорт 5. Комплекс процессных мероприятий

«Ремонт объектов улично-дорожной сети»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель: Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном округе Челябинской области» | Срок реализации | 2026г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Задача: «Обеспечение качества объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области | ПКМП | - | км | 751,4 | 751,4 | 751,4 | 751,4 |  | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |

2.1.  Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году (при наличии) отсутствует

| №п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N +1 | ... | N +N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатель | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение качества объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области. | - | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751,4 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение по годам |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  | 2028г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Задача «Обеспечение качества объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области. | км | 751,4 | 751,4 |  | 751,4 | 751,4 | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Оказание услуг (выполнение работ |

5. Финансовое обеспечение Программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой) |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт объектов улично-дорожной сети» | - | 2226,9 | 2586,0 | 4812,9 |
| 1.1. областной бюджет | - |  |  |  |
| 1.2. бюджет Карталинского муниципального округа Челябинской области | - | 2226,9 | 2586,0 | 4812,9 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области | - | 2226,9 | 2586,0 | 4812,9 |
| 2.1. областной бюджет | - | - | - | - |
| 2.2. бюджет Карталинского муниципального округаЧелябинской области | - | 2586,0 | 2586,0 | 4812,9 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача :« Обеспечение качества объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области |  | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |

Паспорт 6.  Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель: Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Карталинском муниципальном округе Челябинской области» | Срок реализации. | 2026 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Создание безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных профилактических работ в целях повышения безопасности дорожного движения населения | ПКМП | - | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |

2.1.  Прокси-показатели муниципальной программы в 2026 году (при наличии) отсутствует

| № п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N +1 | ... | N +N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатель | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: «Создание безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количества проведенных профилактических работ в целях повышения безопасности дорожного движения населения | - | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача «Создание безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение профилактических работ в целях повышения безопасности дорожного движения населения | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Оказание услуг (выполнение работ) |

5. Финансовое обеспечение Программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой) |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 28,3 | 40,7 | 40,7 | 109,7 |
| 1.1. областной бюджет |  |  |  |  |
| 1.2. бюджет Карталинского муниципального округа Челябинской области | 28,3 | 40,7 | 40,7 | 109,7 |
| 2. Проведение профилактических работ в целях повышения безопасности дорожного движения населения | 28,3 | 40,7 | 40,7 | 109,7 |
| 2.1. областной бюджет | - | - | - | - |
| 2.2. бюджет Карталинского муниципального округа Челябинской области | 28,3 | 40,7 | 40,7 | 109,7 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача «Создание безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах пользования местного значения» |  |  |  |
| Проведение профилактических работ в целях повышения безопасности дорожного движения населения |  | Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области |  |
| Контрольная точка | Х |  | Муниципальный контракт; Акт выполненных работ |