ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.11.2018 года № 1237

О внесении изменений

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 27.03.2017 года № 176

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 27.03.2017 года № 176 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (с изменениями от 30.08.2017 года № 734, от 29.11.2017 года № 1086, от 29.12.2017 года № 1284, от 08.05.2018 года № 420, от 18.07.2018 года № 741, от 10.10.2018 года № 1032), (далее именуется – Программа) следующие изменения:

1) в наименовании и далее по тексту указанной Программы цифры «2017-2020» заменить цифрами «2017-2021»;

2) в части седьмой паспорта в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

общий объем финансирования в 2017-2021 годах цифры «159657,37» заменить цифрами «321929,50»;

за счет средств областного бюджета цифры «87354,20» заменить цифрами «227709,80»;

местного бюджета цифры «72303,17» заменить цифрами «94219,70»;

объем финансирования в 2018 году цифры «29844,40» заменить цифрами «31839,63»;

за счет средств местного бюджета цифры «19900,20» заменить цифрами «21895,43»;

объем финансирования в 2019 году цифры «47090,70» заменить цифрами «18710,00»;

за счет средств областного бюджета цифры «28650,00» заменить цифрами «0,00»;

за счет средств местного бюджета цифры «18440,70» заменить цифрами «18710,00»;

объем финансирования в 2020 году цифры «68236,50» заменить цифрами «238275,10»;

за счет средств областного бюджета цифры «48760,00» заменить цифрами «217765,60»;

за счет средств местного бюджета цифры «19476,50» заменить цифрами «20509,50»;

дополнить словами:

«объем финансирования в 2021 году – 18619,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18619,00 тыс. рублей»;

3) в пункте 19 главы V указанной Программы:

общий объем финансирования в 2017-2021 годах цифры «159657,37» заменить цифрами «321929,50»;

за счет средств областного бюджета цифры «87354,20» заменить цифрами «227709,80»;

местного бюджета цифры «72303,17» заменить цифрами «94219,70»;

объем финансирования в 2018 году цифры «29844,40» заменить цифрами «31839,63»;

за счет средств местного бюджета цифры «19900,20» заменить цифрами «21895,43»;

объем финансирования в 2019 году цифры «47090,70» заменить цифрами «18710,00»;

за счет средств областного бюджета цифры «28650,00» заменить цифрами «0,00»;

за счет средств местного бюджета цифры «18440,70» заменить цифрами «18710,00»;

объем финансирования в 2020 году цифры «68236,50» заменить цифрами «238275,10»;

за счет средств областного бюджета цифры «48760,00» заменить цифрами «217765,60»;

за счет средств местного бюджета цифры «19476,50» заменить цифрами «20509,50»;

дополнить словами:

«объем финансирования в 2021 году – 18619,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18619,00 тыс. рублей»;

4) приложения 1, 2 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Марковского С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства

в Карталинском муниципальном районе

на 2017-2021 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 30.11.2018 года № 1237)

Перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель | Наименование мероприятия | | Ед. измерения | | Значение результатов  мероприятия  подпрограммы | | | Объёмы финансирования  мероприятий подпрограммы,  тыс. руб. | | | |
| Год реализации | | Значение результата | Год реализации | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети  п. Сухореченский ул. Новостроющая | | км | | 2018 г. | | 1,281 | 2018 г. | 5096,80 | 1292,70 | 6389,50 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги пер. Чайковского (от ул. Набережная до ул. 8-е Марта) на территории г. Карталы | | км | | 2018 г. | | 0,572 | 2018 г. | 4150,00 | 564,27 | 4714,27 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт дорожного покрытия в пос. Варшавка по пер. Центральный до ФАП | | км | | 2018 г. | | 0,3 | 2018 г. | 697,40 | 0,00 | 697,40 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов сельских поселений | | км | | 2018 г. | |  | 2018 г. | 0,00 | 1589,23 | 1589,23 |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов сельских поселений | | км | | 2019 г. | |  | 2019 г. | 0,00 | 1370,00 | 1370,00 |
| 6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Капитальный ремонт  ул. Ленина, участок от  ул. Славы до пер. Блюхера  г. Карталы Челябинской обл. | | км | | 2020 г. | | 1,348 | 2020 г. | 139495,60 | 0,00 | 139495,60 |
| 7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автомобильной дороги в п. Новокаолиновый  ул. Центральная | | км | | 2020 г. | | 0,2 | 2020 г. | 15260,00 | 0,00 | 15260,00 |
| 8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги  ул. Центральная  с. Великопетровка | | км | | 2020 г. | | 0,85 | 2020 г. | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 |
| 9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети п. Красный Яр ул. Южная. | | км | | 2020 г. | | 1,16 | 2020 г. | 2650,00 | 0,00 | 2650,00 |
| 10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети п. Красный Яр  ул. Северная. | | км | | 2020 г. | | 1,52 | 2020 г. | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 |
| 11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети п. Мичуринский  ул. Школьная | | км | | 2020 г. | | 0,64 | 2020 г. | 3520,00 | 154,50 | 3674,50 |
| 12. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети с. Еленинка ул. Лесная | | км | | 2020 г. | | 0,46 | 2020 г. | 2880,00 | 150,00 | 3030,00 |
| 13. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Автодорога  Новокаолиновый – Запасное  в Карталинском районе | | км | | 2020 г. | | 7,50 | 2020 г. | 32300,00 | 1700,00 | 34000,00 |
| 14. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги  по ул. 50-лет Победы  г. Карталы | | км | | 2020 г. | | 0,33 | 2020 г. | 3060,00 | 160,00 | 3220,00 |
| 15. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по  ул. Мичурина г. Карталы | | км | | 2020 г. | | 0,86 | 2020 г. | 7000,00 | 400,00 | 7400,00 |
| Итого: | | | | | | | | | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г. | 0,00  9944,20  0,00  217765,60  0,00 | 0,00  3446,20  1370,00  2564,50  0,00 | 0,00  13390,40  1370,00  220330,10  0,00 |
| II. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Содержание автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселения |  | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г. | |  | | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г. | -  -  -  -  - | 14485,77  18449,23  17340,00  17945,00  18619,00 | 14485,77  18449,23  17340,00  17945,00  18619,00 |
|  | | | | | | | | | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г. | -  -  -  -  - | 14485,77  18449,23  17340,00  17945,00  18619,00 | 14485,77  18449,23  17340,00  17945,00  18619,00 |
| Итого по Программе: | | | | | | | | | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2017-2021г | -  9944,20  0,00  217765,60  0,00  227709,80 | 14485,77  21895,43  18710,00  20509,50  18619,00  94219,70 | 14485,77  31839,63  18710,00  238275,10  18619,00  321929,50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства

в Карталинском муниципальном районе

на 2017-2021 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_\_\_)

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной

программы и их значений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | |
| базовый  2014-2016 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 4,7 | 0,0 | 2,153 | 0,00 | 8,36 | 0,00 |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 55,7 | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 56,2 | 56,3 |
| 3. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия | % | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 |