ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15.03.2017 года № 152

Об утверждении

муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды населенных

пунктов Карталинского

муниципального района

на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды населенных пунктов Карталинского муниципального района на 2017 год».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Карталинского

муниципального района С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 15.03.2017 года № 152

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

населенных пунктов Карталинского муниципального

района на 2017 год»

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

населенных пунктов Карталинского

муниципального района на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населенных пунктов Карталинского муниципального района на 2017 год» (далее именуется – Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Карталинского муниципального района |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Участники Программы | Управляющие компании, жители многоквартирных домов, общественные организации |
| Исполнители  Программы | Управление строительства, инфраструктуры, и ЖКХ Карталинского муниципального района, администрации поселений Карталинского муниципального района |
| Цели Программы | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения Карталинского муниципального района |
| Задачи  Программы | 1) обеспечение благоустройства общественных мест;  2) обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования;  3) создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей |
| Основные индикативные показатели Программы | 1) количество благоустроенных дворовых территорий – 15;  2) качество благоустройства общественных территорий – 1 |
| Сроки реализации  Программы | 2017 год |
| Финансовое  обеспечение  Программы | Общий объем финансирования Программы  на 2017 год составляет – 14862,05 тыс. рублей, из них:  федеральный бюджет – 10250,5 тыс. руб.;  областной бюджет – 4407,9 тыс. руб.;  внебюджетные средства – 203,65 тыс. руб. |
| Ожидаемые и конечные  результаты реализации Программы | 1) увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  2) улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения;  3) достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти |

I. Характеристика текущего состояния,

основные проблемы ремонта и благоустройства

дворовых территорий, а также мест массового

пребывания населения

1. Одно из решений проблем города – это организация парков. Зеленые насаждения не только создают благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, но и повышают художественную выразительность архитектурных ансамблей.

2. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

3. Важнейшей задачей является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

4. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Программа.

5. Реализация Программы осуществляется по следующему направлению:

1. благоустройство общественных территорий – парка культуры и отдыха города Карталы;

2) благоустройство дворовых территорий поселений Карталинского муниципального района.

6. Одним из приоритетов реализации Программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

7. Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

II. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

8. Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству места массового пребывания населения – парка культуры и отдыха города Карталы, а также дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

9. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

1) архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

2) реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

3) освещение территорий при наличии технической возможности;

4) размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

10. Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

11. Основными задачами Программы являются:

1) обеспечение благоустройства общественных мест;

2) обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования;

3) создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и гостей населенных пунктов.

12. Срок реализации Программы – 2017 год, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

III. Перечень мероприятий Программы

13. Программой предусмотрена реализация следующих направлений:

1) благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Карталинского муниципального района;

2) благоустройство парка культуры и отдыха города Карталы.

14. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 1 к настоящей Программе. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, представлен в приложении 2 к настоящей Программе (определяется по результатам конкурсного отбора).

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

15. Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2017 год составляет – 14862,05 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет –10250,5 тыс. руб.;

областной бюджет – 4407,9 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 20,65 тыс. руб.

V. Механизм реализации Программы

16. Механизм реализации Программы определяется администрацией Карталинского муниципального района при участии администраций поселений и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

17. Заказчик Программы:

1) отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств федерального, областного бюджета и внебюджетных средств, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

2) представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

18. Исполнители Программы:

1) несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

2) обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

3) представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

VI. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

19. Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

20. В рамках реализации Программы планируется:

1) провести ремонтные работы в парке культуры и отдыха города Карталы;

2) провести ремонт 15 дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установить 15 детских и спортивных площадок.

21. Индикатором эффективности реализации Программы следует считать увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 50 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды населенных пунктов Карталинского

муниципального района на 2017 год»

Перечень основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общая стоимость (тыс. руб.) | Федеральный бюджет  (тыс. руб.) | Областной бюджет  (тыс. руб.) | Внебюджетные средства  (тыс. руб.) | Ответственные |
| 1. | Благоустройство парка культуры и отдыха города Карталы | 31.12.2017 | 4886,10 | 4886,10 | 0 | 0 | Администрация Карталинского муниципального района, Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района, администрации поселений Карталинского муниципального района |
| 2. | Благоустройство  дворовых  территорий многоквартирных  домов | 31.12.2017 | 9975,95 | 5364,40 | 4407,90 | 203,65 |
|  | Итого |  | 14862,05 | 10250,50 | 4407,90 | 203,65 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды населенных пунктов Карталинского

муниципального района на 2017 год»

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адреса многоквар-тирных домов (МКД),  которое охватывает дворовая территория | Количест-во квартир в МКД (указать отдельно по каждому дому) | | Количество зарегист-рированных граждан,  чел. | | Кадастро-вые номера земельных участков, сформи-рованных под МКД | | Наличие придомовой территории на сформиро-ванном земельном участке (да/нет) | | Способ управления МКД с указанием управляющей организации, ТСЖ и др. | | Планируемые виды работ | | | | | | | | | | | | | | | Планируемое участие заинтересован-ных лиц (да, нет) | | Примечание (указать o наличии предусмотренных средств в местном бюджете, заинтересованных лиц, либо o готовности их предусмотреть), тыс. руб. |
| Минимальный перечень | | | | | | | Дополнительный перечень | | | | | | | |
| Наименование | | Необхо-димость (да, нет) | | Наличие ПСД, дизайн-проекта | | Стои-мость, тыс. руб. | Наименование | Необхо-димость (да, нет) | | | Наличие ПСД, дизайн-проекта | | Стоимость, тыс. руб. | |
|  | I. Город Карталы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Славы 2 Б  Славы 2/2  Славы, 2 А | 78  48  48 |  | |  | |  | | Управляющая компания «Гарант Сервис» | | Ремонт дворовых проездов | | Да | | - | | 168,00 | | Оборудование автомобильных парковок | - | - | | | 310,91 | | Да | | 9,33 | |
| 2. | Жданова 3  Жданова 5  Жданова 7  Славы,12  Славы, 14 А  Славы, 16 | 84  48  48  90  48  90 |  | |  | |  | | Управляющая компания «Гарант Сервис» | | Ремонт дворовых проездов | | да | |  | | 168,00 | | Оборудование детской площадки |  |  | | | 310,91 | | Да | | 9,33 | |
| 3. | Ленина 17  Пушкина 24 | 33  33 |  | |  | |  | | Управляющая компания «Гарант Сервис» | | Обеспечение освещения дворовых территорий | | Да | | - | | 168,00 | | Оборудование детской площадки | - | - | | | 310,91 | | Да | | 9,33 | |
| 4. | Братьев Кашириных 2  Заводская 6  Заводская 8  Заводская 10 | 78  24  24  24 |  | |  | |  | | Управляющая компания «Гарант Сервис» | | Обеспечение освещения дворовых территорий | | Да | | - | | 168,00 | | Оборудование автомобильных парковок  Оборудование детской и спорт. площадок | Да | - | | | 1332,00 | | Да | | 39,96 | |
| 5. | Славы 2/7  Славы 2/7А  Славы 2/1  Славы 2/2 | 26  40  83  48 |  | |  | |  | | Управляющая компания «Гарант Сервис» | | Обеспечение освещения дворовых территорий | | Да | | - | | 168,00 | | Оборудование автомобильных парковок | Да |  | | | 657,57 | | Да | | 19,72 | |
| Оборудование детской и спортивной площадок |
|  | II. Сельские поселения Карталинского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | с. Великопет-ровка |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Оборудование детской и спортивной площадок | Да | |  | | 700,00 | | Да | | 21,00 | |
| 2. | с. Еленинка |  |  | |  | |  | |  | | Ремонт дворовых проездов | | Да | | - | | 168,00 | | Оборудование детской и спортивной площадок | Да | |  | | 1032,00 | | Да | | 30,96 | |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | |
| 3. | п. Централь-ный |  |  | |  | |  | |  | | Ремонт дворовых проездов | | Да | | - | | 360,00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | |
| 4. | п. Варшавка |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Оборудование детской и спортивной площадок | Да | | - | | 460,00 | |  | | 13,80 | |
| 5. | п. Сухореченс-кий |  |  | |  | |  | | Управляющая компания «Гарант Сервис» | | Обеспечение освещения дворовых территорий | | Да | | - | | 360,00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6. | п. Мичуринский |  |  | |  | |  | | Управляющая компания «Уют» | | Обеспечение освещения дворовых территорий | | Да | |  | | 560,00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7. | п. Снежный |  |  | |  | |  | | Управляющая компания «Гарант Сервис» | | Ремонт дворовых проездов | | Да  да | |  | | 168,00 | | Оборудование детской и спортивной площадок | Да | |  | | 592,00 | | Да | | 17,76 | |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | |
| 8. | с. Неплюевка |  |  | |  | |  | | Управляющая компания «Гарант Сервис» | | Обеспечение освещения дворовых территорий | | Да | | - | | 360,00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9. | с.Анненское |  |  | |  | |  | | Управляющая компания «Гарант Сервис» | |  | |  | | - | |  | | Оборудование детской и спортивной площадок | Да | |  | | 550,00 | | Да | | 16,50 | |
| 10. | п. Южно -  Степной |  |  | |  | |  | | Управляющая компания «Гарант Сервис» | | Ремонт дворовых проездов | | Да | | - | | 168,00 | | Оборудование детской и спортивной площадок | Да | |  | | 532,00 | | Да | | 15,96 | |
|  | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | 2984,00 | |  | | | | | 6788,3 | |  | | 203,65 | |