2

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2026 года № 272
	

	Об утверждении муниципальной 

программы    «Чистая  вода»    на территории           Карталинского муниципального                округа Челябинской области»



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Карталинского муниципального района от 17.09.2025 года        № 787  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Карталинском муниципальном округе» Челябинской области         (с изменениями от 27.11.2025 года № 1022, от 29.12.2025 года № 1133),
Администрация Карталинского муниципального округа Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области».  
2. Признать утратившими силу с 01 января 2026 года:

1) постановление администрации Карталинского муниципального района от 20.02.2025 года № 184 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального района Челябинской области на 2025-2027 годы»; 

2) постановление администрации Карталинского муниципального района от 29.12.2025 года №1123 «О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 20.02.2025 года        № 184». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Карталинского муниципального округа         Сапкова С.Ю.
5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2026 года.

Глава     Карталинского 

муниципального округа 

Челябинской области



                                            А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 

Карталинского муниципального округа 
Челябинской области
от 17.03.2026 года № 272
Муниципальная программа
 «Чистая вода» на территории
 Карталинского муниципального

округа Челябинской области»  
(далее именуется - Программа)

Раздел I. Стратегические приоритеты
и цели Программы
I. Оценка текущего состояния
 соответствующей сферы
 социально-экономического развития 
муниципального образования
1. Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей Карталинского муниципального округа. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 процентов болезней. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов стратегии развития Карталинского муниципального округа.

2. В Карталинский муниципальный округ входит в составе которых                           46 населённых пунктов. Численность населения составляет 47,1 тыс. человек.

3. Снабжение населения Карталинского муниципального округа питьевой водой осуществляется из поверхностных (водозабор «Попов - брод») и подземных источников (70 скважин). Централизованное водоснабжение имеет 89 % населения Карталинского городского поселения, население сельских территорий 63 %. Остальное население Карталинского муниципального округа пользуется водой из децентрализованных источников.

4. На территории Карталинского муниципального округа 132,30 км водопроводных сетей, изношенность которых на отдельных участках разводящей сети достигает 58 %. При эксплуатации таких водоводов в связи с коррозией трубопроводов происходит значительное вторичное загрязнение воды, ухудшаются микробиологические и органолептические показатели, в том числе: цветность, мутность, увеличивается и без этого высокий показатель железа.

5. Вопрос надёжного и качественного водоснабжения и водоотведения Карталинского муниципального округа остаётся крайне актуальной. Задача по обеспечению населения питьевой водой и качественным водоотведением является многогранной и объёмной, вследствие чего требует комплексного подхода для решения с помощью реализации программного метода. 
II. Описание приоритетов и целей
муниципальной политики в 
сфере реализации Программы
6.  Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее именуется - Указ Президента РФ № 309), предусматривающим, в том числе достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» -         Стратегия 2035. 
7.  Главной стратегической целью развития Челябинской области определен рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения Челябинской области, одним из стратегических приоритетов - «Чистая вода», одной из целей - улучшение состояния водных объектов в целях обеспечения благоприятной среды обитания и комфортных условий для жизнедеятельности и воспроизводства населения Челябинской области, охраны природных ресурсов и их биологического разнообразия. В целях достижения национальной и стратегической цели сформирована муниципальная программа «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального округа с целью, задачей, структурой и системой показателей.  

8. Основная цель муниципальной политики в сфере реализации Программы является улучшение эпидемиологической обстановки на территории Карталинского муниципального округа, обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 
III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими
 приоритетами, целями и показателями 
государственной программы
          11. Программа разработана в соответствии с приоритетами в сфере  жилищной политики, определенными: 
          1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее именуется - Указ Президента РФ   № 309) предусматривающим, в том числе достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» - Стратегия 2035; 

          2) Государственной программы Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2018-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года           № 350-П (с изменениями от 28.08.2025 года).

          12. Реализация муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере будет способствовать достижению цели муниципальной программы «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального округа -  повышение качества питьевой воды для населения Карталинского муниципального округа. 
          13. Цель Программы соответствует приоритетам и целям государственной программы «Чистая вода» Челябинской области.
          14. Достижение цели муниципальной программы осуществляется посредством реализации муниципальной программы «Чистая вода», комплекса процессных мероприятий «Ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы». 
IV. Задачи муниципального управления, 
способы их эффективного решения 
в соответствующей отрасти экономики
 и сфере муниципального управления 
15. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» определена национальная цель «Комфортная и безопасная среда».
16. Задачей Программы являются повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.
17. Ожидаемым результатом Программы является: 
1) повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых;
2)  модернизация системы водоотведения и строительство новых;

3) обеспечение потребителей питьевой водой улучшенного качества;
4) создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственного частного партнёрства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;
5) совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой. 
          18. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы и источники финансирования мероприятий муниципальной программы корректируются по итогам ее реализации и с учетом возможностей соответствующих бюджетов на соответствующий финансовый год. 
         Раздел II. Паспорт муниципальной программы 
                   «Чистая вода» на территории
                     Карталинского муниципального 
                    округа Челябинской области»
1. Основные положения
	Куратор Программы
	Первый заместитель Главы Карталинского муниципального округа - Сапков С.Ю.

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа Челябинской области

	Период реализации Программы
	2026 год - 2028 год

	Цели Программы
	Улучшение эпидемиологической обстановки на территории Карталинского муниципального округа, обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	Подпрограммы1
	отсутствуют

	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	2026 год - 1 307,1

2027 год - 2 153,5

2028 год - 2800,0, приложение к паспорту Программы

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой
	Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории Челябинской области; указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309         «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», «Комфортная и безопасная среда»


2. Показатели Программы

	№ п/п

	Цель/показатели
	Уровень показателя*
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение

значение

2025
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей**

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	
	Цель Программы «Улучшение эпидемиологической обстановки на территории Карталинского муниципального округа, обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»

	1.1.
	Ремонт сетей водоснабжения
	мп
	возрастание
	км
	4,0
	3,5
	3,6
	3,7
	Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки 

	1.2.
	Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведения)
	мп
	возрастание
	%
	69
	70
	70
	71
	
	


2.1. Прокси-показатели Программы в 2026 году (при наличии)
	№
п/п

	Показатель/ прокси-показатель
	Признак возрастания/убывания
	Единица 
измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/ месяцам
	Ответственный за достижение прокси-показателя

	
	
	
	
	Базовое значение

год
	1 квартал
	2 квартал
	3 
квартал
	4 
квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5


	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Прокси-показатели не устанавливаются
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-


3. План достижения показателей Программы (комплексной программы) в 2026 году

	№

п/п
	Цель/показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года2

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Цель муниципальной программы «Улучшение эпидемиологической обстановки на территории Карталинского муниципального округа, обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»

	1.1.
	Ремонт сетей водоснабжения
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,5

	 1.2.
	Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведения)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 4. Структура Программы
	№
 п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области»

	         1.1. Комплекс процессных мероприятий  «Ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы»

	Ответственный за реализацию подпрограммы (Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области)
	Срок реализации подпрограммы (2026-2028 годы)

	1.1.1.

	Повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции, капитального ремонта, модернизации систем водоснабжения и водоотведения
	Ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы
	Ремонт сетей водоснабжения

	
	
	
	Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведения)


ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту муниципальной

программы «Чистая вода»

на территории Карталинского

муниципального округа

Челябинской области»
Финансовое обеспечение Программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 

	
	2026
	2027
	2028
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального округа» (всего), в том числе:
	
	
	
	

	Средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Карталинского муниципального округа
	1 307,1
	2 153,5
	2 800,0
	6 260,6

	I. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в т.ч проектно- изыскные работы»
	1 307,1
	0
	0
	1 307,1

	1. Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС № 5 к очистным сооружениям г. Карталы Челябинской области
	1307,1
	0
	0
	1307,1

	Средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Карталинского муниципального округа
	1307,1
	0
	0
	1 307,1

	2. Капитальный ремонт участков существующего водопровода в       селе Великопетровка Карталинского муниципального округа
	0
	2 153,5
	0
	2 153,5

	Средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Карталинского муниципального округа
	0
	2 153,5
	0
	0

	3. Капитальный ремонт трубопровода по ул. Ленина г. Карталы Челябинской области
	0
	0
	2 800,0
	2 800,0

	Средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Карталинского муниципального округа
	0
	0
	2 800,0
	2 800,0


Раздел III.  Паспорт комплекса 
   процессных мероприятий
 «Ремонт объектов систем 
водоснабжения, водоотведения
 и очистки сточных вод, а также 
очистных сооружений канализации, 
в том числе проектно-изыскательские работы»
1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы»
	Срок реализации: 
3 года
	(дата начала) 2026 год
	(дата окончания) 2028 год

	Ответственный исполнитель проекта
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Задача/показатели
	Признак     возрастания/ убывания
	Уровень показателя*
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение 

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	10

	1.
	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

	1.1.
	Ремонт сетей водоснабжения
	возрастание
	ПК МП
	км
	4,0
	3,5
	0
	0
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского  муниципального округа Челябинской области            


	1.2.
	Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведения)
	возрастание
	ПК МП
	%
	69
	70
	70
	71
	


2.1. Прокси-показатели (отсутствуют)

	№
п/п
	Показатель/ прокси-показатель
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/ месяцам
	Ответственный за достижение прокси-показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N +1
	...
	N +N
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Наименование показателя 

	1.1.
	Наименование прокси-показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№
п/п
	Показатели 
	Уровень показателя*
	Единица измерения
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

	1.1.
	Ремонт сетей водоснабжения
	-
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,5

	1.2.
	Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведения)
	возрастание
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Задача/мероприятие (результат)
	Единица измерения
 (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)

	
	
	
	2025 год
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

	1.1.
	Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС №5 к очистным сооружениям                 г. Карталы Челябинской области
	км
	-
	3,5
	0
	0
	0
	Приобретение товаров, услуг, работ



	1.2.
	Капитальный ремонт участков существующего водопровода в        с. Великопетровка Карталинского муниципального округа
	км.
	0
	0
	0,299
	0
	
	

	1.3.
	Капитальный ремонт трубопровода по ул. Ленина г. Карталы Челябинской области
	км.
	0
	0
	0
	1,388
	
	


5. Финансовое обеспечение 

	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 

	
	2026
	2027
	2028
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Карталинского муниципального округа» (всего), в том числе:
	
	
	
	

	Средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Карталинского муниципального округа
	1 307,1
	2 153,5
	2 800,0
	6 260,6

	1. Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС №5 к очистным сооружениям г. Карталы Челябинской области
	1 307,1
	0
	0
	1 307,1

	Средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Карталинского муниципального округа
	1307,1
	0
	0
	1 307,1

	2. Капитальный ремонт участков существующего водопровода в   с. Великопетровка Карталинского муниципального округа
	0
	2 153,5
	0
	2 153,5

	Средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Карталинского муниципального округа
	0
	2 153,5
	0
	0

	3. Капитальный ремонт трубопровода по ул. Ленина г. Карталы Челябинской области
	0
	0
	2 800,0
	2 800,0

	Средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Карталинского муниципального округа
	0
	0
	2 800,0
	2 800,0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа


	1
	2
	3
	4

	       Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

	1.1.
	Мероприятие 1. Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС № 5 к очистным сооружениям г. Карталы Челябинской области
	
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка 1.1. 
	2026

	-
	Акт выполненных работ

	1.2.
	Мероприятие 2. Капитальный ремонт участков существующего водопровода в с. Великопетровка Карталинского муниципального округа
	
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	

	1.2.К.1.
	Контрольная точка 1.2. 
	2027
	-
	Акт выполненных работ

	1.3.
	Мероприятие 3. Капитальный ремонт трубопровода по ул. Ленина г. Карталы Челябинской области
	
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	

	1.3.К.1.
	Контрольная точка 1.3. 
	2028

	-
	Акт выполненных работ


