АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2024 года № 241

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации Карталинского муниципального района от 22.06.2023 года № 623 |

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу дорожной деятельности Карталинского муниципального района на период с 2023 года по 2027 год (пятилетний план) утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 22.06.2023 года № 623 «Об утверждении Программы дорожной деятельности Карталинского муниципального района на период с 2023 года по 2027 год (пятилетний план)» изменения, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 22.06.2023 года № 623

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 12.03.2024 года № 241)

Программа дорожной деятельности Карталинского муниципального района

на период с 2023 год по 2027 год (пятилетний план)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2023 год) | | | | | Протяженность на 2023 год, км |
| Всего,  (тыс. рублей) | | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники (тыс. рублей) |
| I. Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | | |
| 1. | Автомобильная дорога  по улице Пушкина – от жилого дома № 30-б до жилого дома № 36 улицы Пушкина, соединение улиц Пушкина и Ленина – от жилого  дома № 42  помещение № 2 (баня) улицы Пушкина до  жилого дома № 44 улицы Ленина | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 14344,39000 | | 13625,73634 | 718,65000 | 0,00000 | 0,88 |
| 2. | Автомобильная дорога – въезда в город Карталы от стелы до железнодорожного переезда переулок Красноармейский | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 14161,93000 | | 13452,42000 | 709,51000 | 0,00000 | 1,00 |
| 3. | Автомобильная дорога по улице Ленина – от жилого дома № 17 улицы Ленина до жилого дома № 2 по переулку Блюхера в городе Карталы, Челябинской области | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 11673,72000 | | 11088,87000 | 584,85000 | 0,00000 | 0,73 |
| 4. | Автомобильная дорога по улице Калмыкова  от улицы Ленина  до выезда на улицу Луначарского города Карталы Челябинской области | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 7151,86000 | | 3193,06000 | 3958,80000 | 0,00000 | 0,52 |
| 5. | Автомобильная дорога по улице Элеваторная в поселке Джабык Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 19385,16000 | | 19383,22000 | 1,94000 | 0,00000 | 1,30 |
| 6. | Автомобильная дорога по улице Мира до выезда на Запасное улицы Окружная поселка Джабык Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 25337,72000 | | 25335,19000 | 2,53000 | 0,00000 | 2,25 |
| 7. | Автомобильная дорога по улице Вокзальная до железнодорожного вокзала и от улицы Вокзальная до ФОК в поселке Джабык Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 9352,73000 | | 9351,79000 | 0,94000 | 0,00000 | 0,61 |
| 8. | Обустройство пешеходных переходов  в соответствии  с требованиями национальных стандартов на территории города Карталы | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 8352,22000 | | 1566,72000 | 6785,50000 | 0,00000 |  |
| Итого: | | | | | 109759,73 | 96997,01 | 12762,72 | 0 | 7,299 |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии: | | | | |  |  |  |  | 59,20% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | | | | |  |  |  |  | 677,7 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии: | | | | |  |  |  |  | 401,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2024 год) | | | | Протяженность на 2024 год, км |
| Всего,  (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники (тыс. рублей) |
| II. Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1. | Автодорога  по переулку Дзержинского  от улицы Свердлова до улицы Пролетарская | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 11129,64100 | 10572,04599 | 557,59501 | 0,00000 | 0,78 |
| 2. | Автодорога по улице Узкая от переулка Короткий до улицы Светлая | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 15581,88065 | 14801,22843 | 780,65222 | 0,00000 | 0,86 |
| 3. | Автодорога по улице Целинная  от автодороги  на поселок Центральный  до остановки по улице Целинная | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 10362,73934 | 9843,56610 | 519,17324 | 0,00000 | 0,60 |
| 4. | Автомобильная дорога от жилого дома № 97  по улице Пролетарской до ФОК Юбилейный по улице Карташова, дом 14 | Ремонт | Твердое (асфальтобетон) | 48689,20000 | 46753,27000 | 1935,93000 | 0,00000 | 2,85 |
| 5. | Обустройство пешеходных переходов в соответствии  с требованиями национальных стандартов  на территории города Карталы | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 1982,83401 | 1883,49403 | 99,34998 | 0,00000 |  |
| Итого: | | | | 87746,30 | 83853,60 | 3892,70 | 0,00 | 5,09 |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 59,20% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | | | |  |  |  |  | 677,7 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 401,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2025 год) | | | | Протяженность на 2025 год, км |
| Всего,  (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники (тыс. рублей) |
| III. Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1. | Автодорога  по улице Луначарского  от улицы Славы до улицы Ленина (переулок. Зои Космодемьянской, улица Орджоникидзе, переулок Блюхера) | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 20458,55000 | 18935,62250 | 1522,91750 | 0,00000 | 1,60 |
| 2. | Автодорога по улице Школьная поселка Мичуринский | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 22928,95000 | 21137,77250 | 1791,17750 | 0,00000 | 1,80 |
| 3. | Обустройство пешеходных переходов  в соответствии  с требованиями национальных стандартов на территории города Карталы | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 2000,00000 | 1900,00000 | 100,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: | | | | 45387,50 | 41973,40 | 3414,10 | 0,00 | 3,4 |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 59,20% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | | | |  |  |  |  | 677,7 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 401,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2026 год) | | | | Протяженность на 2026 год, км |
| Всего,  (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники (тыс. рублей) |
| IV. Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1. | Автодорога  по улице Карталинский рабочий  от переулка Дзержинского  по улице Беляева  от дома № 92  до переулка Электрофикаторов до улицы Степная | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 15505,06000 | 14729,76700 | 775,29300 | 0,00000 | 1,55 |
| 2. | Автодорога по улице Орская от железнодорожного проезда до переулка Песчаный | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 10505,06000 | 9979,80700 | 525,25300 | 0,00000 | 0,50 |
| 3. | Автодорога  по переулку Красногвардейский, от улицы Железнодорожная до ДК 40 лет Октября, улица Карташева до ФОК Юбилейный | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 20505,08000 | 19479,82600 | 1025,25400 | 0,00000 | 3,00 |
| 4. | Обустройство пешеходных переходов  в соответствии  с требованиями национальных стандартов  на территории города Карталы | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 2000,00000 | 1900,00000 | 100,00000 |  |  |
| Итого: | | | | 48515,20 | 46089,40 | 2425,80 | 0,00 | 5,05 |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 59,20% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | | | |  |  |  |  | 677,7 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 401,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2027 год) | | | | Протяженность на 2027 год, км |
| Всего,  (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники (тыс. рублей) |
| V. Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1. | Автомобильная дорога по улице Пролетарская от улицы Свердлова до переулка Красногвардейский | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 15505,08000 | 14729,78600 | 775,29400 | 0,00000 | 2,00 |
| 2. | Автодорога по улице Карташева  от Очистных сооружений до въезда на трассу 75К-010 | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 9750,00000 | 9262,50000 | 487,50000 | 0,00000 | 1,40 |
| 3. | Авдодорога по улице Жданова  от улицы Братьев Кашириных до жилого дома № 102 по улице Жданова | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 21260,12000 | 20197,11400 | 1063,00600 | 0,00000 | 2,00 |
| 4. | Обустройство пешеходных переходов  в соответствии  с требованиями национальных стандартов  на территории города Карталы | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 2000,00000 | 1900,00000 | 100,00000 |  |  |
| Итого: | | | | 48515,20 | 46089,40 | 2425,80 | 0,00 | 5,4 |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 59,20% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | | | |  |  |  |  | 677,7 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 401,2 |