АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2023 года № 623

|  |
| --- |
| Об утверждении Программы  дорожной деятельности  Карталинского муниципального  района на период с 2023 года  по 2027 год (пятилетний план) |

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу дорожной деятельности Карталинского муниципального района на период с 2023 год по 2027 год (пятилетний план).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 22.06.2023 года № 623

Программа дорожной деятельности

Карталинского муниципального района

на период с 2023 год по 2027 год (пятилетний план)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2023 год) | | | | | | | | Протяженность на 2023 год, км | |
| Всего, (тыс. рублей) | | Областной бюджет, (тыс. рублей) | | Местный бюджет, (тыс. рублей) | | Иные источники (тыс. рублей) | |
| I. Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Автомобильная дорога  по улице Пушкина – от жилого дома № 30-б до жилого  дома № 36 улицы Пушкина, соединение улиц Пушкина и Ленина – от жилого дома № 42  помещение № 2 (баня) улицы Пушкина до  жилого дома № 44 улицы Ленина | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 14344,39030 | | 13625,73634 | | 718,65396 | | 0,00000 | | 0,88 | |
| 2. | Автомобильная дорога – въезда в город Карталы от стелы до железнодорожного переезда переулок Красноармейский | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 14161,93262 | | 13452,41979 | | 709,51283 | | 0,00000 | | 1,00 | |
| 3. | Автомобильная дорога по улице Ленина – от жилого дома № 17 улицы Ленина до жилого дома № 2 по переулку Блюхера в городе Карталы, Челябинской области | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 11673,72541 | | 11088,87176 | | 584,85365 | | 0,00000 | | 0,73 | |
| 4. | Автомобильная дорога по  улице Калмыкова от  улицы Ленина до выезда на улицу Луначарского  города Карталы Челябинской области | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 7150,86295 | | 3193,05997 | | 3957,80327 | | 0,00000 | | 0,52 | |
| 5. | Автомобильная дорога по  улице Элеваторная в  поселке Джабык Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 19385,46330 | | 19383,22478 | | 1 ,93852 | | 0,00000 | | 1,30 | |
| 6. | Автомобильная дорога по улице Мира до выезда на Запасное  улица Окружная  поселок Джабык Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 25337,72460 | | 25335,19080 | | 2,53377 | | 0,00000 | | 2,25 | |
| 7. | Автомобильная дорога по  улице Вокзальная до железнодорожного вокзала и от  улицы Вокзальная до ФОК в поселке Джабык Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 9352,72670 | | 9351,79143 | | 0,93527 | | 0,00000 | | 0,61 | |
| 8. | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории города Карталы | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 1669,34460 | | 1566,71243 | | 102,63217 | | 0,00000 | |  | |
| Итого: | | | | | 103076,17 | | 96997,01 | | 6076,92 | | 0 | | 7,299 |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии: | | | | |  | |  | |  | |  | | 82,43% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | | | | |  | |  | |  | |  | | 572,4 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии: | | | | |  | |  | |  | |  | | 471,837 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2024 год) | | | | Протяженность на 2024 год, км |
| Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники (тыс. рублей) |
| II. Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1. | Автодорога по переулку Дзержинского от улицы Свердлова до улицы Пролетарская | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 16434,80000 | 15613,06000 | 821,74000 | 0,00000 | 0,78 |
| 2. | Автодорога по улице Узкая от  переулка Короткий до улицы Светлая | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 12268,80000 | 11655,36000 | 613,44000 | 0,00000 | 0,86 |
| 3. | Автодорога по  улице Целинная от автодороги на  поселок Центральный до остановки по  улице Целинная | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 12377,20000 | 11758,38000 | 618,82000 | 0,00000 | 0,60 |
| 4. | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории  города Карталы | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 2000,00000 | 1900,00000 | 100,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: | | | | 43080,80 | 40926,80 | 2154,00 | 0,00 | 2,242 |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 82,82% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | | | |  |  |  |  | 572,4 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 474,079 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2025 год) | | | | Протяженность на 2025 год, км |
| Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники (тыс. рублей) |
| III. Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1. | Автодорога по улице Луначарского от улицы Славы до улицы Ленина (переулок  З.Космодемьянской, улица Орджоникидзе, переулок Блюхера) | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 19856,00000 | 18863,20000 | 992,80000 | 0,00000 | 1,60 |
| 2. | Автодорога поулице Школьная поселок Мичуринский | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 22326,40000 | 21210,20000 | 1116,20000 | 0,00000 | 1,80 |
| 3. | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории  города Карталы | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 2000,00000 | 1900,00000 | 100,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: | | | | 44182,40 | 41973,40 | 2209,00 | 0,00 | 3,4 |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 83,42% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | | | |  |  |  |  | 572,4 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 477,479 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2026 год) | | | | Протяженность на 2026 год, км |
| Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники (тыс. рублей) |
| IV. Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1. | Автодорога по  улице Карталинский рабочий от переулка Дзержинского по  улице Беляева от дома № 92  до переулка Электрофикаторов до улицы Степная | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 22010,00000 | 20909,50000 | 1100,50000 | 0,00000 | 1,55 |
| 2. | Автодорога по  улицеОрская от железнодорожного проезда до  переулка Песчаный | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 7100,00000 | 6745,00000 | 355,00000 | 0,00000 | 0,50 |
| 3. | Автодорога по переулку Красногвардейский, от улицы Железнодорожная до ДК 40 лет Октября,  улица Карташева до ФОК Юбилейный | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 42600,00000 | 40470,00000 | 2130,00000 | 0,00000 | 3,00 |
| 4. | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории  города Карталы | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 2000,00000 | 1900,00000 | 100,00000 |  |  |
| Итого: | | | | 73710,00 | 70024,50 | 3685,50 | 0,00 | 5,05 |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 84,30% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | | | |  |  |  |  | 572,4 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 482,529 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Тип покрытия | Объем финансирования (2027 год) | | | | Протяженность на 2027 год, км |
| Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники (тыс. рублей) |
| V. Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1. | Автомобильная дорогапо улице Пролетарская от улицы Свердлова до переулка Красногвардейский | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 28400,00000 | 26980,00000 | 1420,00000 | 0,00000 | 2,00 |
| 2. | Автодорога по улице Карташева от Очистных сооружений до въезда на трассу 75К-010 | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 19880,00000 | 18886,00000 | 994,00000 | 0,00000 | 1,40 |
| 3. | Автодорога по улице Жданова от  улицы Братьев Кашириных до жилого дома № 102 по улице Жданова | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 28400,00000 | 26980,00000 | 1420,00000 | 0,00000 | 2,00 |
| 4. | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории  города Карталы | Ремонт | Твёрдое (асфальтобетон) | 2000,00000 | 1900,00000 | 100,00000 |  |  |
| Итого: | | | | 78680,00 | 74746,00 | 3934,00 | 0,00 | 5,4 |
| Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 85,24% |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | | | |  |  |  |  | 572,4 |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии: | | | |  |  |  |  | 487,929 |