ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

10.10.2018 года № 1032

О внесении изменения

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 27.03.2017 года № 176

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 27.03.2017 года № 176 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (с изменениями от 30.08.2017 года № 734, от 29.11.2017 года № 1086, от 29.12.2017 года № 1284, от 08.05.2018 года № 420, от 18.07.2018 года № 741), (далее именуется – Программа) следующее изменение:

приложение 1 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Марковского С.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства

в Карталинском муниципальном районе

на 2017-2020 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 10.10.2018 года № 1032)

Перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Значение результатов  мероприятия  подпрограммы | | Объёмы финансирования  мероприятий подпрограммы,  тыс. руб. | | | |
| Год реализации | Значение результата | Год реализации | ОБ | МБ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети п. Сухореченский, ул. Новостроющая | км | 2018г. | 1,281 | 2018г. | 5096,80 | 1292,70 | 6389,50 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги пер. Чайковского (от ул. Набережная до ул. 8-е Марта) на территории  г. Карталы | км | 2018г. | 0,572 | 2018г. | 4150,00 | 564,27 | 4714,27 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт дорожного покрытия в пос. Варшавка по пер. Центральный до ФАП | км | 2018г. | 0,3 | 2018г. | 697,40 | - | 697,40 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов сельских поселений | км | 2018г. |  | 2018г. | 0,00 | 1589,23 | 1589,23 |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автомобильной дороги в п. Новокаолиновый  ул. Центральная | км | 2019г. | 0,2 | 2019г. | 14400,00 | 860,00 | 15260,00 |
| 6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги  ул. Центральная  с. Великопетровка | км | 2019г. | 0,85 | 2019г. | 8000,00 | 488,70 | 8488,70 |
| 7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети п. Красный Яр  ул. Южная | км | 2019г. | 1,16 | 2019г. | 2650,00 | 150,00 | 2800,00 |
| 8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети п. Красный Яр  ул. Северная | км | 2019г. | 1,52 | 2019г. | 3600,00 | 200,00 | 3800,00 |
| 9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети п. Мичуринский  ул. Школьная | км | 2020г. | 0,64 | 2020г. | 3520,00 | 154,50 | 3674,50 |
| 10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт улично-дорожной сети с. Еленинка  ул. Лесная | км | 2020г. | 0,46 | 2020г. | 2880,00 | 150,00 | 3030,00 |
| 11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Автодорога  Новокаолиновый – Запасное  в Карталинском районе | км | 2020г. | 7,50 | 2020г. | 32300,00 | 1700,00 | 34000,00 |
| 12. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по ул. 50-лет Победы г. Карталы | км | 2020г. | 0,33 | 2020г. | 3060,00 | 160,00 | 3220,00 |
| 13. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Ремонт автодороги по ул. Мичурина г. Карталы | км | 2020г. | 0,86 | 2020г. | 7000,00 | 400,00 | 7400,00 |
| Итого: | | | | | | 2017г.  2018г.  2019г.  2020г. | 0,00  9944,20  28650,00  48760,00 | 0,00  3446,20  1698,70  2564,50 | 0,00  13390,40  30348,70  51324,50 |
| II. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | |
| 14. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Содержание автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселения |  | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. |  | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. | -  -  -  - | 14485,77  16454,00  16742,00  16912,00 | 14485,77  16454,00  16742,00  16912,00 |
|  | | | | | | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. | -  -  -  - | 14485,77  16454,00  16742,00  16912,00 | 14485,77  16454,00  16742,00  16912,00 |
| Итого по программе: | | | | | | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2017-2020 гг. | -  9944,20  28650,00  48760,00  87354,20 | 14485,77  19900,20  18440,70  19476,50  72303,17 | 14485,77  29844,40  47090,70  68236,50  159657,37 |