# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# от 12.08.2011 года № 1434

# Об утверждении плана мероприятий

# по организации межведомственного

# взаимодействия при предоставлении

# муниципальных услуг в Карталинском

# муниципальном районе на 2011-2013 годы

# В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 года  № 697 «О системе межведомственного электронного взаимодействия», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 года        № 654-р «О базовых государственных информационных ресурсах», в целях организации  перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг,

# администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации  межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг  в Карталинском муниципальном районе на 2011-2013 годы.

# 2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Карталинского муниципального района Свертилову Н.Н.

Исполняющий обязанности

главы  Карталинского

муниципального района                                                             Н.Н. Свертилова

# Утвержден

# постановлением  администрации

# Карталинского муниципального района

# от  12.08.2011 года № 1434

# Плана мероприятий по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в Карталинском муниципальном районе на 2011-2013 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия |
| 1. | Формирование перечня первоочередных (пилотных) муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | декабрь 2011 года | Белоусов Г.К. Буняева А.С. |
| 2. | Утверждение перечня муниципальных услуг, оказываемых в Карталинском муниципальном районе муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме. | 1 квартал 2012 года | Вдовин А.Г. |
| 3. | Формирование рабочей группы с участием представителей органов местного самоуправления, представителей муниципальных учреждений, администрации района по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | сентябрь 2011 года | Свертилова Н.Н. |

2

| 4. | Организация и проведение необходимых согласительных совещаний с представителями муниципальных учреждений, участвующих в процессе предоставления услуг, определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам сведениям в электронном, в бумажном виде | октябрь 2011 года | Свертилова Н.Н. |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Нормативно-правовое обеспечение перехода к предоставлению государственных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 5. | Анализ муниципальных правовых актов Карталинского муниципального района с целью выявления ограничений для предоставления государственных услуг посредством межведомственного взаимодействия | ноябрь 2011 года | Максимовская Н.А. |
| 6. | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в Карталинском муниципальном районе, внесение изменений в принятые административные регламенты | 4 квартал 2011 года, далее по мере необходимости | Максимовская Н.А. Шалашова Н.А. Сергеева Н.А. Кетлер О.В. Бочарова С.Н. |
| 7. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования и направления учреждениями муниципального района, запросов о предоставлении информации в иные органы, организации и учреждения Карталинского муниципального района | октябрь 2011 года | Максимовская Н.А. |

3

| 8. | Разработка и согласование проектов соглашений и заключение таких соглашений с муниципальными учреждениями, сведения которых требуются для предоставления государственных услуг | по мере необходимости | Белоусов Г.К. Буняева А.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 9. | Формирование перечня информационных систем организаций муниципального района применяемых в оказании пилотных услуг | сентябрь 2011 года | Климкин П.К. |
| 10. | Проведение инвентаризации информационных систем с целью выявления информационных систем, которые соответствуют техническим требованиям к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия. | Октябрь 2011 года | Климкин П.К. |
| 11. | Подключение информационных систем к единой системе межведомственного электронного взаимодействия. | январь-июнь 2012 года | Климкин П.К. |
| IV. Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 12. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | постоянно | Калинин И.М. |

## Первый заместитель главы

## Карталинского муниципального района				Н.Н.Свертилова