ДОКЛАД

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРУКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Доклад представлен Управлением строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района.

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, указами Президента РФ, нормативными правовыми актами РФ, Законами Челябинской области, Решениями Собрания депутатов Карталинского муниципального района, Постановлениями и Распоряжениями  администрации Карталинского муниципального района, Уставом Карталинского муниципального района.

- ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели деятельности Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства соответствуют приоритетам государственной, региональной и муниципальной политики, стратегическим целям развития страны, области и муниципального образования, вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Прогноза социально-экономического развития Карталинского района на 2013 год и параметров прогноза социально-экономического развития Карталинского района на период до 2015 года.

Главными целями деятельности Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства являются:

1) Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства и осуществление государственной поддержки граждан при приобретении или строительства жилья.

Обоснование:

Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России » на территории Челябинской области на 2011-2015 годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 27.07.2010 г. № 250-П

Постановление администрации Карталинского муниципального района «О порядке разработки, принятия, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района» от 29.07.2011 года №1352;

Постановление Главы Карталинского муниципального района от 28.12.2005 года № 2450 «О создании Рабочей группы».

Задачи, решение которых обеспечивают достижение поставленной цели:

- осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения объемов жилищного строительства;

- создание гражданам Карталинского муниципального района условий для приобретения и (или) строительства жилья;

- развитие системы оказания государственной поддержки граждан при приобретении или строительстве жилья;

- обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан Карталинского муниципального района;

- обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики;

- обеспечение малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, и граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятых на учет до 1 марта 2005 года, жильем, предоставляемым по договорам социального найма.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

- годовой объем ввода в эксплуатацию жилья, тыс. кв.м;

- объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, тыс. кв.м;

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, %;

- оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий, семей;

- предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных выплат на приобретение или строительство жилья, семей;

- рост обеспеченности жильем, кв.м./на 1 чел;

- разработка генерального плана, проектов планировки и застройки поселений, план поселения.

2) Комплексное развитие пригородного и городского транспорта и  удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок.

Обоснование:

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 4 декабря 2007 года №Пр-2134ГС по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации 13 ноября 2009 года;

Постановление администрации Карталинского муниципального района «О создании рабочей группы» от 30.04.2010 года №699;

Постановление администрации Карталинского муниципального района «О порядке разработки, принятия, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района» от 29.07.2011 года №1352.

Задачи, решение которых обеспечивают достижение поставленной цели:

- повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта общего пользования;

- обновление и пополнение парка подвижного состава;

- развитие транспортной инфраструктуры с учетом организации межвидовой увязки различных видов транспорта;

- разработка схемы транспортного обслуживания населения Карталинского муниципального района с учетом оптимизации маршрутной сети района и маршрутов межмуниципального сообщения.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

- уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района  - город Карталы к 2015 году, %.

3) Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства с  комплексным решением проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Обоснование:

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление администрации Карталинского муниципального района «О порядке разработки, принятия, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района» от 29.07.2011 года №1352.

Задачи, решение которых обеспечивают достижение поставленной цели:

- осуществление строительства  систем коммунальной инфраструктуры в целях увеличения объемов жилищного строительства;

- модернизация, реконструкция и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

- строительство индивидуального жилья в существующей застройке населенных пунктов, тыс. кв.м.

4) Бесперебойное обеспечение населения Карталинского муниципального района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Обоснование:

Концепция основных направлений охраны окружающей среды в Челябинской области на 2007-2015 годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2007 г. № 192-П;

Концепция охраны и использования водных объектов Челябинской области на 2008-2020 годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. № 133-П;

Областная целевая программа «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 17.09.2009 г. № 217-П;

Постановление администрации Карталинского муниципального района «О порядке разработки, принятия, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района» от 29.07.2011 года №1352.

Задачи, решение которых обеспечивают достижение поставленной цели:

- повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых;

- модернизация системы водоотведения;

- обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц);

- создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения.

- совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

- увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения,  %;

- увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоотведения,  %;

- увеличение локальных систем доочистки водопроводной воды в социально значимых объектах, система.

5) Повышение энергетической эффективности экономики Карталинского муниципального района.

Обоснование:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Поручение Президента Российской Федерации от 2 июля 2009 года;

Постановление главы Карталинского муниципального района «О создании рабочей группы по разработке муниципальной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе Карталинского муниципального района на 2010 -2020 годы» от 19.04.2010 года №231-Р;

Постановление администрации Карталинского муниципального района «О порядке разработки, принятия, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района» от 29.07.2011 года №1352.

Задачи, решение которых обеспечивают достижение поставленной цели:

- снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

- сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов;

- снижение удельных  показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии,  воды и  природного газа.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

- прогноз потребления с учетом энергосберегающих мероприятий электрической энергии, тыс. кВт.ч;

- прогноз потребления с учетом энергосберегающих мероприятий тепловой энергии, Гкал;

-  прогноз потребления с учетом энергосберегающих мероприятий газа, тыс. куб.м;

- суммарная экономия электрической энергии, тыс. кВт.ч;

- суммарная экономия тепловой энергии, Гкал;

- суммарная экономия условного топлива, т.у.т.;

- снижение удельных показателей: удельный расход электрической энергии, тыс. кВт.ч/1 чел в год;

- снижение удельных показателей: удельный расход тепловой энергии, Гкал/кв.м.;

- снижение удельных показателей: удельный расход газа, тыс. куб.м/ 1 чел в год;

- снижение удельных показателей: удельный расход воды, тыс. куб.м/ 1 чел в год;

- реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей, %.

6) Создание необходимой сети муниципальных автомобильных дорог, эффективно содействующей развитию экономики района, решению социальных проблем,  повышению жизненного и культурного уровня населения, обеспечение связи населенных пунктов района с областной дорожной сетью.

Обоснование:

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление администрации Карталинского муниципального района «О порядке разработки, принятия, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района» от 29.07.2011 года №1352.

Задачи, решение которых обеспечивают достижение поставленной цели:

- формирование единой сети автомобильных дорог районного, регионального и областного значения без разрывов в «узких» местах, обеспечивающих безопасную, экономичную и удобную доставку грузов и пассажиров и способствующую ускорению экономичную и удобную доставку грузов и пассажиров и способствующую ускорению экономического роста, улучшению транспортных связей между населенными пунктами района;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, так и с их недостаточным техническим оснащением;

- сокращение разрыва между ростом парка автотранспортных  средств и развитием сети автомобильных дорог с целью мобильности населения, стимулирования инвестиционной активности, роста стоимости земель и недвижимости.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных дорог, км;

- текущее содержание автомобильных дорог в зимнее и летнее время, %;

- реконструкция с расширением полотна автомобильных дорог в г. Карталы, км;

- реконструкция с расширением полотна автомобильных дорог в сельских населенных пунктах, км.

7) Совершенствование и развитие благоприятной социальной  сферы жизнедеятельности населенных пунктов сельских поселений Карталинского муниципального района.

Обоснование:

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление администрации Карталинского муниципального района «О порядке разработки, принятия, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района» от 29.07.2011 года №1352.

Задачи, решение которых обеспечивают достижение поставленной цели:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- развитие     газификации    в   сельской    местности.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, количество семей;

- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, количество семей;

- обеспечение ввода в действие газопроводов в сельской местности (разработка проектно-сметной документации), объект;

- введение в действие газопровода высокого давления. ГРПБ, км.

8) Создание условий для увеличения объемов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищного строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

Обоснование:

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление администрации Карталинского муниципального района «О порядке разработки, принятия, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района» от 29.07.2011 года №1352.

Задачи, решение которых обеспечивают достижение поставленной цели:

- организация работы в соответствии с требованиями   отраслевых Управлений Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

- капитальный ремонт объектов муниципального района.

9) Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных воды, дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Обоснование:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Поручение Президента Российской Федерации от 2 июля 2009 года.

Задачи, решение которых обеспечивают достижение поставленной цели:

- расчет объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, а так же электроэнергии, расходуемой на уличное освещение, по поставщикам в разрезе поселений;

- расчет объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения по отраслям бюджетной классификации (управление, образование, здравоохранение, культура, правоохранительная деятельность и т.д.);

- расчет объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения муниципальными бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет субвенций из областного бюджета через отраслевые Министерства;

- расчет стоимости топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, а так же электроэнергии, расходуемой на уличное освещение на 2013 год по тарифам 2012 года.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

- экономия потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, а так же электроэнергии, расходуемой на уличное освещение, %;

-экономия в сопоставимых ценах бюджетных средств, %.

10) Создание условий для увеличения объемов реконструкции и капитального ремонта объектов жилищного строительства,  инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

Обоснование:

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Задачи, решение которых обеспечивают достижение поставленной цели:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Карталинского муниципального района по заявкам руководителей отраслевых отделов, комитетов и управлений, глав поселений.

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

- объект, исходя из значимости и приоритета.

Построение целей и задач приводятся в приложении №2.

II. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ.

Оценка объема и структуры  расходных обязательств приведены в приложении №3.

В соответствии с ФЗ №131 от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  согласно полномочиям Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства  Карталинского муниципального района заключать сделки, исполнение которых должно осуществляться за счет бюджетного финансирования, исключительно в объемах, предусмотренных утвержденными сметами:

1) Всего в  2011 году – 3820,2 тыс. рублей, в том числе:

- по КБК 0501 освоено 274,0 тыс. рублей, в том числе выполнено усиление строительных конструкций здания по ул. Шлакоблочная №7 в городе Карталы стоимостью работ 99,9 тыс. рублей, общестроительные  работы здания по улице Шлакоблочная №7 в городе Карталы стоимостью работ 34,5 тыс. рублей, ремонтно-строительные работы в общежитии по улице Акмолинская №64 в городе Карталы стоимостью работ 139,6 тыс. рублей.

- по КБК 0502 освоено 131,7 тыс. рублей, в том числе: на очистку дворовой канализационной сети ул. Акмолинская №64 в городе Карталы стоимостью работ 32,7 тыс. рублей и  планировку ТБО – 99,0 тыс. рублей.

- на аппарат Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 3413,1 тыс. рублей;

- уплата налога на имущество организации 1,4 тыс. рублей.

2) Всего в 2012 году -  3464,3 тыс. рублей, в том числе:

- уплата налога на имущество организации 0,6 тыс. рублей;

- на аппарат Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 3463,7 тыс. рублей.

3) Всего в 2013 году -  3654,6 тыс. рублей, в том числе:

- уплата налога на имущество организации 1,8 тыс.рублей;

- на аппарат Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 3652,8 тыс. рублей.

4) Всего в  2014 году – 3654,6 тыс.рублей, в том числе:

- уплата налога на имущество организации 1,8 тыс.рублей;

- на аппарат Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 3652,8 тыс. рублей.

5) Всего в  2015 году – 3654,6 тыс.рублей, в том числе:

- уплата налога на имущество организации 1,8 тыс.рублей;

- на аппарат Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 3652,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальных целевых программ осуществляется через отраслевые отделы, комитеты и управления, поселения   Карталинского муниципального района.

III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ,

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

И ВНЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

1.Управлением строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района разработаны следующие муниципальные целевые программы, по мероприятиям которых осуществляется  контроль.

1). Программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Карталинском муниципальном районе на 2011-2015 годы.

Цель Программы:

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства и осуществление государственной поддержки граждан при приобретении или строительства жилья.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

- годовой объем ввода в эксплуатацию жилья;

- объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий;

- предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных выплат на приобретение или строительство жилья;

- рост обеспеченности жильем;

- разработка генерального плана, проектов планировки и застройки поселений.

Ожидаемые и конечные результаты реализации программы:

- улучшение жилищных условий граждан Карталинского муниципального района.

Ресурсное обеспечение программы (объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и местного бюджетов):

В 2011 году:

Всего – 28405,8 тыс. рублей, в том числе из средств: федерального бюджета – 1520,6 тыс. рублей, областного бюджета – 11333,3 тыс. рублей, местного бюджета – 2459,2 тыс. рублей, внебюджетных средств – 13092,7 тыс. рублей.

В 2012 году:

Всего – 88180,9 тыс. рублей, в том числе из средств: федерального бюджета – 3374,0 тыс. рублей, областного бюджета – 40853,5 тыс. рублей, местного бюджета – 21626,6 тыс. рублей, внебюджетных средств – 22326,8 тыс. рублей.

В 2013 году:

Всего – 89687,1 тыс. рублей, в том числе из средств; федерального бюджета – 3708,0 тыс. рублей, областного бюджета – 40233,4 тыс. рублей, местного бюджета – 20427,2 тыс. рублей, внебюджетных средств – 25318,5 тыс. рублей.

В 2014 году:

Всего – 147497,8 тыс. рублей, в том числе из средств: федерального бюджета – 4092,5 тыс. рублей, областного бюджета – 76517,3 тыс. рублей, местного бюджета – 35493,3 тыс. рублей, внебюджетных средств – 31394,7 тыс. рублей

В 2014 году:

Всего – 137786,5 тыс. рублей, в том числе из средств: федерального бюджета – 4430,2 тыс. рублей, областного бюджета – 61672,6 тыс. рублей, местного бюджета – 35057,2 тыс. рублей, внебюджетных средств – 36626,5 тыс. рублей.

2). Программа Комплексного развития пригородного и городского транспорта Карталинского муниципального района на 2010-2012 годы.

Цель программы:

- комплексное развитие пригородного и городского транспорта с  удовлетворением потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок.

Целевые индикаторы и показатели программы:

- уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района – город Карталы, в общей численности населения Карталинского муниципального района в среднем по району.

Ожидаемые и конечные результаты реализации программы:

- уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района  - город Карталы к 2014 году до 0,53%;

- улучшение качества предоставления транспортных услуг населению;

- повышение безопасности перевозки пассажиров;

- оптимизация маршрутной сети района с учетом межвидовой увязки различных видов транспорта.

Реализация мероприятий программы осуществляется без финансирования.

3). Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования поселений» в Карталинском муниципальном районе на 2011 - 2020 годы.

Цель программы:

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

- строительство индивидуального жилья в существующей застройке населенных пунктов, тыс. кв.м.

Ожидаемые и конечные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земельных участках, выделенных под освоение;

- формирование земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2011 году:

Всего – 10208,7 тыс. рублей, в том числе из средств: областного бюджета – 7400,4 тыс. рублей,  местного бюджета – 2808,3 тыс. рублей.

В 2012 году:

Всего – 19034,8 тыс. рублей, в том числе из средств: областного бюджета – 15985,0 тыс. рублей,  местного бюджета – 3049,8 тыс. рублей.

В 2013 году:

Всего – 26889,0 тыс. рублей, в том числе из средств: областного бюджета – 23320,6 тыс. рублей,  местного бюджета – 3568,4 тыс. рублей.

В 2014 году:

Всего – 11132,0 тыс. рублей, в том числе из средств: областного бюджета – 9400,0 тыс. рублей,  местного бюджета – 1706,2 тыс. рублей.

В 2015 году:

Всего – 15308,9 тыс. рублей, в том числе из средств: областного бюджета – 13150,0 тыс. рублей,  местного бюджета – 2158,9 тыс. рублей.

4). Программа «Чистая вода»  на территории Карталинского муниципального района на 2010 – 2020 годы.

Цель программы:

- бесперебойное обеспечение населения Карталинского муниципального района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

- повышение качества и объемов воды, подаваемой потребителям;

- изменение количества зон санитарной охраны на водных объектах, предназначенных для целей питьевого водоснабжения;

- снижение потерь в водоразводящих сетях;

- увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения;

- сокращение сбросов не нормативно очищенных сточных вод;

- увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоотведения;

- увеличение локальных систем доочистки водопроводной воды в социально значимых объектах.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;

- изменение количества зон санитарной охраны на водных объектах, предназначенных для целей питьевого водоснабжения;

- снижение потерь в водоразводящих сетях;

увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения;

- сокращение сбросов не нормативно очищенных сточных вод;

- увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоотведения;

- увеличение локальных систем доочистки водопроводной воды в социально значимых объектах.

Ресурсное обеспечение программы (объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и местного бюджетов):

В 2011 году:

Всего – 14376,8 тыс. рублей, в том числе из средств: областного бюджета – 2969,4 тыс. рублей, федерального бюджета – 1326,0 тыс. рублей,   местного бюджета – 799,4 тыс. рублей,  внебюджетных средств – 9282,0 тыс. рублей.

В 2012 году:

Всего – 13260,0 тыс. рублей, в том числе из средств: областного бюджета – 1989,0 тыс. рублей,  федерального бюджета – 1326,0 тыс. рублей,  местного бюджета – 663,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 9282,0 тыс. рублей..

5). Программа повышения энергетической эффективности экономики   и сокращения  энергетических издержек в бюджетном секторе Карталинского муниципального района на 2010 – 2020 годы.

Цель программы:

- повышение энергетической эффективности экономики Карталинского муниципального района.

Перечень основных программных мероприятий:

- внедрение энергосберегающих проектов и мероприятий, создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Карталинском муниципальном районе, обеспечение управления и мониторинг Программы, информационное обеспечение реализации Программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- обеспечение ежегодного снижения на 4 процента энергоёмкости  валового регионального продукта (на 40 процентов к 2020 году).

Ресурсное обеспечение программы (объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и местного бюджетов):

В 2011 году:

Всего – 1400,0 тыс. рублей.

В 2012 году:

Всего - 11400,0 тыс. рублей, в том числе из средств: областного бюджета - 10000,0 тыс. рублей, внебюджетных средств - 1400,0 тыс. рублей.

В 2013 году:

Всего - 1400,0 тыс. рублей, в том числе из средств: внебюджетных средств - 1400,0 тыс. рублей.

В 2014 году:

Всего - 1400,0 тыс. рублей, в том числе из средств: внебюджетных средств - 1400,0 тыс. рублей.

В 2015 году:

Всего - 1400,0 тыс. рублей, в том числе из средств: внебюджетных средств - 1400,0 тыс. рублей.

6). Программа капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений  Карталинского муниципального района на 2011 - 2013 годы.

Цель программы:

- целью Программы является создание необходимой сети муниципальных автомобильных дорог, эффективно содействующей развитию экономики района, решению социальных проблем,  повышению жизненного и культурного уровня населения, обеспечение связи населенных пунктов района с областной дорожной сетью.

Важнейшие показатели программы:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных дорог.

Ожидаемые конечные результаты:

- обеспечение безопасного транспортного сообщения по муниципальным автомобильным дорогам района, снижение аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, ликвидация ранее накопленного отставания в области восстановительных и ремонтных работ;

- удовлетворение потребности населения и представителей бизнеса в услугах предоставляемых автомобильными дорогами с твердым покрытием, реализация проектов реконструкции мостовых переходов через реки.

Ресурсное обеспечение программы (объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и местного бюджетов):

В 2011 году:

Всего – 38943,1тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 33401,3 тыс. рублей, местного бюджета – 5541,8 тыс. рублей.

В 2012 году:

Всего – 66295,8 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 59671,6 тыс. рублей, местного бюджета – 6624,2 тыс. рублей.

В 2013 году:

Всего – 5771,4 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 5771,4 тыс. рублей.

7). Программа «Социальное развитие села» в Карталинском муниципальном районе на 2012 – 2013 годы.

Цель программы:

- совершенствование и развитие благоприятной социальной  сферы жизнедеятельности сельского населения Карталинского муниципального района

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, количество семей;

- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности, количество семей;

- обеспечение ввода в действие газопроводов в сельской местности (разработка проектно-сметной документации), объект;

- введение в действие газопровода высокого давления. ГРПБ., км. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- развитие     газификации    в   сельской    местности.

Ресурсное обеспечение программы (объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и местного бюджетов):

В 2012 году:

Всего – 3628,8 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 1244,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 1244,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1140,6 тыс. рублей.

В 2013 году:

Всего – 3689,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 1264,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 1264,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1159,4 тыс. рублей.

2. В рамках внепрограммной деятельности организована работа в соответствии с требованиями отраслевых Управлений Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области:

- составление заявок на софинансирование из средств областного бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилищного строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства;

- выполнение мероприятий по  строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищного строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства: организация и контроль за выполнением работ, приемка объемов и качества выполненных работ,  контроль за целевым использованием бюджетных средств, координация действий служб строительного, технического, авторского надзора за строительством с подрядчиком;

- организация и контроль за ходом жилищно-коммунальной реформы на территории района;

- организация подготовки объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы района к отопительному периоду;

- инвентаризация и мониторинг состояния сетей  газо-, электро-, тепло-, водоснабжения, сетей  водоотведения и автомобильных дорог города Карталы и сельских населенных пунктов района.

Организована  работа по регулированию и утверждению нормативов потребления и тарифов  на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые организациями жилищно-коммунального комплекса района.

3. В рамках внепрограммной деятельности организована работа  по расчетам показателей деятельности в области расчетов объемов потребления муниципальными бюджетными учреждениями топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, а так же электроэнергии расходуемой на уличное освещение, на 2012 год и составления прогноза потребления на 2013 год с целью подготовки областного бюджета на 2013 год:

- рассчитаны объемы потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, а так же электроэнергии, расходуемой на уличное освещение, по поставщикам в разрезе поселений;

- рассчитаны объемы потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения по отраслям бюджетной классификации (управление, образование, здравоохранение, культура, правоохранительная деятельность и т.д.);

- рассчитаны объемы потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения муниципальными бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет субвенций из областного бюджета через отраслевые Министерства;

- рассчитана стоимость топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, а так же электроэнергии, расходуемой на уличное освещение, на 2013 год по тарифам 2012 года.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении  повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчеты выполнены с обеспечением снижения в сопоставимых условиях объема потребленных воды, дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Краткая характеристика каждой программы и внепрограммной деятельности приведены в приложениях №4 и №5.

4. В рамках внепрограммной деятельности организована работа в области составления проектно-сметной документации, исходя из значимости объекта и приоритета.

Проектно-сметная документация разрабатывается по заявкам глав поселений, руководителей отраслевых отделов, комитетов и управлений.

Перечень объектов, по которым разработана проектно-сметная документация в 2012 году, указан в приложении №7.

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ.

Анализ сложившейся и планируемой структуры расходов по целям, задачам и программам и тенденций ее изменения в отчетном и плановом периоде приведен в приложении №6.

VI. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ.

Отклонений показателей деятельности и затрат на отчетный год от плановых показателей на этот год не имеется. Основные показатели деятельности приведены в приложении №4.

Начальник Управления строительства,

инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Карталинского муниципального района                                      В.П. Басарыгин