ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31.12.2019 года № 1405

О внесении изменений

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 25.07.2017 года № 599

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения Карталинского городского поселения на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 25.07.2017 года № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения Карталинского городского поселения на 2017-2020 годы» (с изменениями от 29.12.2017 года № 1269, от 29.12.2017 года № 1299, от 26.02.2018 года № 183, от 28.03.2018 года № 289, от 10.04.2018 года № 333, от 16.04.2018 года № 346, от 23.05.2018 года № 486, от 05.06.2018 года № 535, от 19.06.2018 года № 593, от 27.06.2018 года № 639, от 27.07.2018 года № 757, от 09.08.2018 года № 810, от 18.09.2018 года № 954, от 09.10.2018 года № 1024, от 09.10.2018 года № 1025, от 19.10.2018 года № 1080, от 30.11.2018 года № 1234, от 26.12.2018 года № 1352, от 26.12.2018 года № 1353, от 29.12.2018 года № 1391, от 29.12.2018 года № 1398, от 18.02.2019 года № 100, от 28.02.2019 года № 171, от 06.03.2019 года № 197, от 15.03.2019 года № 221, от 15.03.2019 года № 222, от 15.03.2019 года № 253, от 27.03.2019 года № 258, от 27.03.2019 года № 259, от 29.04.2019 года № 416, от 30.04.2019 года № 439, от 17.06.2019 года № 596, от 10.07.2019 года № 672, от 10.07.2019 года № 673, 12.07.2019 года № 684, от 17.07.2019 года № 687, от 26.07.2019 года № 730, от 26.07.2019 года № 734, от 14.10.2019 года № 1017, от 25.10.2019 года № 1064, от 06.11.2019 года № 1110, от 14.11.2019 года № 1144, от 25.11.2019 года № 1180, от 25.11.2019 года № 1182, от 29.11.2019 года № 1200, от 09.12.2019 года № 1255, от 12.12.2019 года № 1273, от 16.12.2019 года № 1283), (далее именуется – Программа) следующие изменения:

1) в приложении 2 к указанной Программе (подпрограмма «Другие общегосударственные вопросы»):

в паспорте указанной подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» читать в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Карталинского городского поселения в бюджет района. Общий объем подпрограммы составляет 6278,40 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 929,50 тыс. рублей;  2018 год – 1589,30 тыс. рублей;  2019 год – 2023,80 тыс. рублей;  2020 год – 1135,80 тыс. рублей» |

пункт 15 главы V указанной подпрограммы читать в новой редакции:

«15. Общий объем финансирования подпрограммы на весь период реализации составил 6278,40 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 929,50 тыс. рублей;

2018 год – 1589,30 тыс. рублей;

2019 год – 2023,80 тыс. рублей;

2020 год – 1135,80 тыс. рублей.»;

приложение 2 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

2) в приложении 6 к указанной Программе (подпрограмма «Жилищное хозяйство»):

приложения 1, 2 к указанной подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы Карталинского муниципального района Клюшину Г.А.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Временно исполняющий

полномочия главы Карталинского

муниципального района Г.Г. Синтяева

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Другие

общегосударственные вопросы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 31.12.2019 года № 1405)

Перечень мероприятий подпрограммы «Другие общегосударственные вопросы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель (соисполнители\*) | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Значения результатов мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | | Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), тыс. руб. | | | | | |
| Год реализации | Значение результата | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Всего |
| I. Безопасный город | | | | | | | | | | | |
| 1. | Администрация КМР | Поставка, монтаж и установка камер видеонаблюдения | Да – 1  Нет – 0 | 2017 | 1 | 2017 | - | - | 138,0 | - | 138,0 |
| 2018 | 0 | 2018 |  |  | - | - | - |
| 2019 | 1 | 2019 | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| 2020 | 0 | 2020 | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| 2. | Администрация КМР | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории Карталинского городского поселения | Да – 1  Нет – 0 | 2017 | 0 | 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 0 | 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 0 | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 2020 |  |  | 200,0 | - | 200,0 |
|  | Итого: | | | | | 2017 | - | - | 138,0 | - | 138,0 |
| 2018 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2019 | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| 2020 | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| II. Оформление собственности | | | | | | | | | | | |
| 1. | УИЗП КМР | Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков | шт. | 2017 | 5 | 2017 | - | - | 18,0 | - | 18,0 |
| 2018 | 6 | 2018 | - | - | 155,55 | - | 155,55 |
| 2019 | 5 | 2019 | - | - | 36,0 | - | 36,0 |
| 2020 | 10 | 2020 | - | - | 36,0 | - | 36,0 |
| 2. | УИЗП КМР | Проведение оценки рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества независимыми оценщиками | шт. | 2017 | 2 | 2017 | - | - | 8,0 | - | 8,0 |
| 2018 | 3 | 2018 | - | - | 17,7 | - | 17,7 |
| 2019 | 5 | 2019 | - | - | 24,0 | - | 24,0 |
| 2020 | 6 | 2020 | - | - | 24,0 | - | 24,0 |
| 3. | УИЗП КМР | Проведение оценки рыночной стоимости арендной платы земельных участков независимыми оценщиками | шт. | 2017 | 2 | 2017 | - | - | 8,5 | - | 8,5 |
| 2018 | 4 | 2018 | - | - | 20,77 | - | 20,77 |
| 2019 | 11 | 2019 | - | - | 25,0 | - | 25,0 |
| 2020 | 6 | 2020 | - | - | 25,0 | - | 25,0 |
| 4. | УИЗП КМР | Постановка на кадастровый учет линейных объектов | км | 2017 | 27,043 | 2017 | - | - | 447,1 | - | 447,1 |
| 2018 | 19,627 | 2018 | - | - | 228,89 | - | 228,89 |
| 2019 | 0,0 | 2019 | - | - | 314,0 | - | 314,0 |
| 2020 | 55,25 | 2020 | - | - | 314,0 | - | 314,0 |
| 5. | УИЗП КМР | Изготовление ЭЦП для осуществления поставки на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства, земельных участков, для осуществления запросов выписок из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в органах Росреестра | ед. | 2017 | 1 | 2017 | - | - | 1,0 | - | 1, 0 |
| 2018 | 0 | 2018 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2019 | 1 | 2019 | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 2020 | 1 | 2020 | - | - | 1,0 | - | 1,0 |
| 6 | УИЗП КМР | Приобретение земельных участков | ед. | 2017 | 0 | 2017 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2018 | 1 | 2018 | - | - | 49,0 | - | 49,0 |
| 2019 | 0 | 2019 | - | - | 50,0 | - | 50,0 |
| 2020 | 1 | 2020 | - | - | 50,0 | - | 50,0 |
| 7. | УИЗП КМР | Размещение объявлений о проведении аукционов | ед. | 2017 | 0 | 2017 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2018 | 3 | 2018 | - | - | 25,48 | - | 25,48 |
| 2019 | 5 | 2019 | - | - | 50,0 | - | 50,0 |
| 2020 | 10 | 2020 | - | - | 50,0 | - | 50,0 |
| 8. | УИЗП КМР | Изготовление технической документации | ед. | 2018 | 1 | 2018 | - | - | 2,61 | - | 2,61 |
| 2019 | 0 | 2019 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2020 | 0 | 2020 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
|  | Итого: | | | | | 2017 |  |  | 482,6 | - | 482,6 |
| 2018 | **-** | **-** | 500,0 | - | 500,0 |
| 2019 | **-** | **-** | 500,0 | - | 500,0 |
| 2020 | **-** | **-** | 500,0 | - | 500,0 |
| III. Содержание и обслуживание казны | | | | | | | | | | | |
| 1. | УИЗП КМР | Проведение ремонтных работ на объектах казны Карталинского городского поселения (кроме жилых домов и объектов коммунального значения), устранение неисправностей всех изношенных элементов, их замена или восстановление | - | 2017 | - | 2017 | - | - | 107,9 | - | 107,9 |
| 2018 | - | 2018 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2019 | - | 2019 | - | - | 229,2 | - | 229,2 |
| 2020 | - | 2020 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2. | УИЗП КМР | Оплата за коммунальные услуги объектов казны Карталинского городского поселения | - | 2017 | - | 2017 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2018 | - | 2018 | - | - | 40,0 | - | 40,0 |
| 2019 | - | 2019 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2020 | - | 2020 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 3. | УИЗП КМР | Аварийно-восстановительные работы по объектам электросетевого хозяйства Карталинского городского поселения | - | 2018 | - | 2018 | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| 2019 | - | 2019 | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| 2020 | - | 2020 | - | - | 150,0 | - | 150,0 |
|  | Итого: | | | | | 2017 | - | - | 107,9 | - | 107,9 |
| 2018 | - | - | 240,0 | - | 240,0 |
| 2019 | - | - | 429,2 | - | 429,2 |
| 2020 | - | - | 150,0 | - | 150,0 |
| IV. Содержание работников | | | | | | | | | | | |
| 1. | УИЗП КМР | Разработка документации по имущественным и земельным вопросам, касающимся Карталинского городского поселения (содержание сотрудников) | ед. | 2017 | 1 | 2017 | - | - | 201,0 | - | 201,0 |
| 2018 | 2 | 2018 | - | - | 849,3 | - | 849,3 |
| 2019 | 2 | 2019 | - | - | 894,6 | - | 894,6 |
| 2020 | - | 2020 | - | - | 885,8 | - | 885,8 |
|  | Итого по годам: | | | | | 2017 | - |  | 929,5 | - | 929,5 |
| 2018 | - | - | 1589,3 | - | 1589,3 |
| 2019 | - | - | 2023,8 | - | 2023,8 |
| 2020 | - | - | 1735,8 | - | 1735,8 |
|  | Итого по подпрограмме: | | | | | | | | 6278,4 | - | 6278,4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Жилищное хозяйство»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 31.12.2019 года № 1405)

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Жилищное хозяйство»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество помещений, расположенных в многоквартирных домах, собственником которых является муниципальное образование Карталинское городское поселение | ед. | 171 | 171 | 38 | 22 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Жилищное хозяйство»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 31.12.2019 года № 1405)

Перечень мероприятий подпрограммы «Жилищное хозяйство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель (соисполнители\*) | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Значения результатов мероприятия подпрограммы | | Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы, тыс. руб. | | | | | | |
| Год реализации | Значение результата | Год реализации | ФБ | | ОБ | МБ | ВБ | Всего |
| 1. | УИЗП КМР | Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории г. Карталы | кв.м. | 2017 | 6 152,3 | 2017 | - | | - | 628,0 | - | 628,0 |
| 2018 | 990,6 | 2018 | - | | - | 88,0 | - | 88,0 |
| 2019 | 1 006,5 | 2019 | - | | - | 96,5 | - | 96,5 |
| 2020 | 6 152,3 | 2020 | - | | - | 91,5 | - | 91,5 |
| 2. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Карталы | Ед. | 2018 | - | 2018 | - | | - | 0 | - | 0 |
| 2019 | - | 2019 | - | | - | 245,0 | - | 245,0 |
| 2020 | - | 2020 | - | | - | 250,0 | - | 250,0 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Карталы | Ед. | 2017 | - | 2017 | - | - | | 250,0 | - | 250,0 |
|  | Итого по годам: | | | | | 2017 | - | | - | 878,0 | - | 878,0 |
| 2018 | - | | - | 88,0 | - | 88,0 |
| 2019 | - | | - | 341,5 | - | 341,5 |
| 2020 | - | | - | 341,5 | - | 341,5 |
|  | Итого по подпрограмме | | | | | | - | | - | 1649,0 | - | 1649,0 |