ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

11.09.2018 года № 927

Об утверждении краткосрочного

плана реализации региональной

программы капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

Карталинского муниципального

района на 2019 год

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 6 Закона Челябинской области от 27.06.2013 года № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», предложениями специализированной некоммерческой организации – фонд «Региональный Оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в 2019 году, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района в 2019 году.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Марковского С.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 11.09.2018 года № 927

Краткосрочный план реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Карталинского

муниципального района в 2019 году

Паспорт краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Карталинского муниципального района в 2019 году

(далее именуется – План)

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки краткосрочного Плана | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области от 27.06.2013 года № 12-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| Заказчик краткосрочного  Плана | Муниципальное образование Карталинский муниципальный район |
| Основной разработчик краткосрочного  Плана | Муниципальное образование Карталинский муниципальный район |
| Цели и задачи краткосрочного Плана | 1. Целью краткосрочного Плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в 17 многоквартирных домах, осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах, согласно приложению 1 к настоящему Плану.  2. Задачами краткосрочного Плана являются:  1) проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий;  2) повышение комфортности проживания граждан |
| Срок и этапы реализации краткосрочного Плана | 2019 год |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | 1. Взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете.  2. Государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 года № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее именуется – Закон Челябинской области) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Проведение капитального ремонта общего имущества в 17 многоквартирных домах |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | Проведение капитального ремонта общего имущества в 17 многоквартирных домах, расположенных на территории города Карталы Карталинского муниципального района. |

I. Общие положения

1. В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 года № 196-П, в План включены 17 многоквартирных домов общей площадью 9,197 тыс. кв.м.

II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

2. Объем финансирования Плана составляет 31 674 675,06 рублей, в том числе 2019 год – 44 вида ремонтов общего имущества на 17 многоквартирных домах.

3. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложениях 2 и 4 к настоящему Плану.

4. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана к настоящему Плану.

III. Организация управления и механизм реализации Плана

5. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 к настоящему Плану.

6. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта.

7. В соответствии со статьей 4 Закона Челябинской к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт крыши;

3) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

4) утепление и ремонт фасада;

5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

6) ремонт фундамента многоквартирного дома.

8. В соответствии со статьей 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

9. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 17 многоквартирных домах общей площадью 9205,0 кв.м.

10. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2019 года |
| 1. | Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов | кв. метры | 9197,0 |
| 2. | Количество капитально отремонтированных домов | единиц | 17 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района в 2019 году

Перечень многоквартирных домов, планируемых для включения

в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного  дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме | | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта  1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального  ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего  капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо  собственников помещений в  МКД |
| кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей | руб. | рублей | рублей | рублей | рублей/  кв. метр | рублей/ кв. метр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Город Карталы, ул. Пушкина, 13 | 1927 |  | шлакобл. | 3 | 3 | 1 302,5 | 976,5 | 830,0 | 62 | 1 286 825,20 |  |  |  |  | 1 317,79 |  | 4 кв. |
| 2. | Город Карталы, ул. Орджоникидзе, 8 | 1936 |  | шлакобл. | 2 | 1 | 896,9 | 550,9 | 539,6 | 45 | 3 258 109,70 |  |  |  |  | 5 914,16 |  | 4 кв. |
| 3. | Город Карталы, ул. Орджоникидзе, 9 | 1936 |  | деревян. | 2 | 2 | 416,0 | 291,4 | 291,4 | 24 | 1 712 480,00 |  |  |  |  | 5 876,73 |  | 4 кв. |
| 4. | Город Карталы, ул. Ленина, 9 | 1933 |  | шлакобл. | 1 | 4 | 264,0 | 172,5 | 147,5 | 12 | 1 490 830,20 |  |  |  |  | 8 642,49 |  | 4 кв. |
| 5. | Город Карталы, ул. Ленина, 7 | 1934 |  | шлакобл. | 1 | 3 | 285,7 | 169,3 | 169,3 | 17 | 1 525 843,60 |  |  |  |  | 9 012,66 |  | 4 кв. |
| 6. | Город Карталы, ул. Ленина, 37 | 1935 |  | деревян. | 2 | 2 | 468,0 | 307,5 | 307,5 | 21 | 157 178,00 |  |  |  |  | 511,15 |  | 4 кв. |
| 7. | Город Карталы, ул. Ленина, 19 | 1930 |  | деревян. | 2 | 2 | 432,4 | 425,3 | 249,9 | 18 | 849 580,40 |  |  |  |  | 1 997,60 |  | 4 кв. |
| 8. | Город Карталы, ул. Ленина, 27 | 1936 |  | шлакобл. | 3 | 3 | 1 096,0 | 1 067,2 | 1 067,2 | 57 | 1 461 557,16 |  |  |  |  | 1 369,53 |  | 4 кв. |
| 9. | Город Карталы, ул. Ленина, 33 | 1935 |  | деревян. | 2 | 2 | 468,4 | 427,4 | 310,3 | 16 | 815 314,80 |  |  |  |  | 1 907,62 |  | 4 кв. |
| 10. | Город Карталы, ул. Ленина, 35 | 1935 |  | деревян. | 2 | 2 | 465,3 | 302,1 | 302,1 | 21 | 930 282,40 |  |  |  |  | 3 079,39 |  | 4 кв. |
| 11. | Город Карталы, ул. Ленина, 48 | 1935 |  | деревян. | 2 | 2 | 411,8 | 281,8 | 281,8 | 14 | 404 387,60 |  |  |  |  | 1 435,02 |  | 4 кв. |
| 12. | Город Карталы, Пушкина, 21 | 1933 |  | шлакобл. | 1 | 5 | 266,2 | 258,3 | 168,7 | 14 | 2 023 388,40 |  |  |  |  | 7 833,48 |  | 4 кв. |
| 13. | Город Карталы, Пушкина, 36 | 1934 |  | шлакобл. | 3 | 3 | 1 120,5 | 1 081,6 | 880,4 | 38 | 2 814 500,00 |  |  |  |  | 2 602,16 |  | 4 кв. |
| 14. | Город Карталы, Пушкина, 17 | 1933 |  | шлакобл. | 1 | 3 | 274,4 | 219,0 | 219,0 | 17 | 3 270 072,80 |  |  |  |  | 14 931,84 |  | 4 кв. |
| 15. | Город Карталы, Пушкина, 19 | 1933 |  | шлакобл. | 1 | 4 | 412,6 | 262,0 | 150,6 | 18 | 3 361 889,20 |  |  |  |  | 12 831,64 |  | 4 кв. |
| 16. | Город Карталы, Пушкина, 23 | 1917 |  | шлакобл. | 1 | 2 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 9 | 3 132 911,60 |  |  |  |  | 8 943,51 |  | 4 кв. |
| 17. | Город Карталы, Пушкина, 25 | 1934 |  | шлакобл. | 1 | 5 | 266,0 | 237,1 | 157,0 | 12 | 3 179 524,00 |  |  |  |  | 13 410,05 |  | 4 кв. |
| Итого по Карталинскому муниципальному  району на 2019 год | | | | |  |  | 9197,0 | 7380,2 | 6422,6 | 415,0 | 31674675,1 |  |  |  |  | 101616,8 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района в 2019 году

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного  дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | Виды, установленные Законом Челябинской области от 27.06.2013 года № 512-ЗО | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасадов | | ремонт фундаментов | | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | | утепление фасадов | | переустройство невент. крыши на вент. крышу, устройство выходов на кровлю |
| руб. | руб. | кв. метров | руб. | кв. метров | руб. | кв. метров | руб. | куб. метров | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. |
| 1. | Город Карталы, ул. Пушкина, 13 | 1 286 825,20 | 1 286 825,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Город Карталы, ул. Орджоникидзе, 8 | 3 258 109,70 | 1 817 573,70 | 323,0 | 1 079 466,00 |  |  | 220,0 | 277 640,00 | 81,0 | 83 430,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Город Карталы, ул. Орджоникидзе, 9 | 1 712 480,00 | 1 619 780,00 |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 92 700,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Город Карталы, ул. Ленина, 9 | 1 490 830,20 | 1 202 910,20 |  |  |  |  | 140,0 | 176 680,00 | 108,0 | 111 240,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Город Карталы, ул. Ленина, 7 | 1 525 843,60 | 1 237 923,60 |  |  |  |  | 140,0 | 176 680,00 | 108,0 | 111 240,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Город Карталы, ул. Ленина, 37 | 157 178,00 |  |  |  |  |  |  |  | 152,6 | 157 178,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Город Карталы, ул. Ленина, 19 | 849 580,40 | 849 580,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Город Карталы, ул. Ленина, 27 | 1 461 557,16 | 1 322 507,16 |  |  |  |  |  |  | 135,0 | 139 050,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Город Карталы, ул. Ленина, 33 | 815 314,80 | 729 824,80 |  |  |  |  |  |  | 83,0 | 85 490,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Город Карталы, ул. Ленина, 35 | 930 282,40 | 833 668,40 |  |  |  |  |  |  | 93,8 | 96 614,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Город Карталы, ул. Ленина, 48 | 404 387,60 | 404 387,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Город Карталы, Пушкина, 21 | 2 023 388,40 | 1 729 158,40 |  |  |  |  | 145,0 | 182 990,00 | 108,0 | 111 240,00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Город Карталы, Пушкина, 36 | 2 814 500,00 | 1 842 221,00 |  |  |  |  | 660,0 | 832 920,00 | 135,0 | 139 359,00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Город Карталы, Пушкина, 17 | 3 270 072,80 | 1 639 042,80 | 400,0 | 1 336 800,00 |  |  | 145,0 | 182 990,00 | 108,0 | 111 240,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Город Карталы, Пушкина, 19 | 3 361 889,20 | 1 730 859,20 | 400,0 | 1 336 800,00 |  |  | 145,0 | 182 990,00 | 108,0 | 111 240,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Город Карталы, Пушкина, 23 | 3 132 911,60 | 1 504 849,60 | 401,0 | 1 340 142,00 |  |  | 140,0 | 176 680,00 | 108,0 | 111 240,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Город Карталы, Пушкина, 25 | 3 179 524,00 | 1 728 962,00 | 346,0 | 1 156 332,00 |  |  | 145,0 | 182 990,00 | 108,0 | 111 240,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по Карталинскому муниципальному району на 2019 г. | | 31 674 675,06 | 21 480 074,06 | 1 870,00 | 6 249 540,00 |  |  | 1 880,00 | 2 372 560,00 | 1 526,40 | 1 572 501,00 |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского муниципального района в 2019 году

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год

Карталинский муниципальный район

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД  на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I  квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III  квартал | IV  квартал | всего |
| кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Карталинский муниципальный район | 9197 | 415 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 31 674 675,06 | 31 674 675,06 |
|  | Итого по Карталинскому муниципальному району на 2019 год | 9197 | 415 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 31 674 675,06 | 31 674 675,06 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карталинского

муниципального района в 2019 году

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту,

по видам работ по ремонту внутридомовых инженерных систем на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Виды работ по ремонту внутридомовых инженерных систем | | | | | | | | | |
| Газовые сети | | ХВС | | водоотведение | | тепловые сети | | электросети | |
|
| руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Город Карталы, ул. Пушкина, 13 | 1 286 825,20 |  |  |  |  | 104,0 | 316 907,20 | 514,0 | 969 918,00 |  |  |
| 2. | Город Карталы, ул. Орджоникидзе, 8 | 1 817 573,70 | 74,0 | 101 288,90 | 107,0 | 183291 | 64,0 | 195 584,00 | 242,0 | 456 654,00 | 896,9 | 880 755,80 |
| 3. | Город Карталы, ул. Орджоникидзе, 9 | 1 619 780,00 | 75,0 | 102 450,00 | 144,0 | 246672 | 66,0 | 201 696,00 | 350,0 | 660 450,00 | 416,0 | 408 512,00 |
| 4. | Город Карталы, ул. Ленина, 9 | 1 202 910,20 |  |  | 148,0 | 253524 | 62,0 | 190 083,20 | 265,0 | 500 055,00 | 264,0 | 259 248,00 |
| 5. | Город Карталы, ул. Ленина, 7 | 1 237 923,60 |  |  | 156,0 | 267228 | 62,0 | 190 083,20 | 265,0 | 500 055,00 | 285,7 | 280 557,40 |
| 6. | Город Карталы, ул. Ленина, 37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Город Карталы, ул. Ленина, 19 | 849 580,40 | 137,0 | 186 595,60 |  |  | 78,0 | 238 368,00 |  |  | 432,4 | 424 616,80 |
| 8. | Город Карталы, ул. Ленина, 27 | 1 322 507,16 | 180,0 | 246 235,16 |  |  |  |  |  |  | 1 096,0 | 1076272,00 |
| 9. | Город Карталы, ул. Ленина, 33 | 729 824,80 | 32,0 | 43 712,00 |  |  | 74,0 | 226 144,00 |  |  | 468,4 | 459 968,80 |
| 10. | Город Карталы, ул. Ленина, 35 | 833 668,40 | 101,0 | 138 375,80 |  |  | 78,0 | 238 368,00 |  |  | 465,3 | 456 924,60 |
| 11. | Город Карталы, ул. Ленина, 48 | 404 387,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,8 | 404 387,60 |
| 12. | Город Карталы, Пушкина, 21 | 1 729 158,40 | 104,0 | 142 064,00 | 166,0 | 284 358,00 | 74,0 | 226 144,00 | 432,0 | 815 184,00 | 266,2 | 261 408,40 |
| 13. | Город Карталы, Пушкина, 36 | 1 842 221,00 | 197,0 | 269 102,00 | 276,0 | 472 788,00 |  |  |  |  | 1 120,5 | 1100331,00 |
| 14. | Город Карталы, Пушкина, 17 | 1 639 042,80 |  |  | 174,0 | 298 062,00 | 74,0 | 226 144,00 | 448,0 | 845 376,00 | 274,4 | 269 460,80 |
| 15. | Город Карталы, Пушкина, 19 | 1 730 859,20 |  |  | 166,0 | 284 358,00 | 74,0 | 226 144,00 | 432,0 | 815 184,00 | 412,6 | 405 173,20 |
| 16. | Город Карталы, Пушкина, 23 | 1 504 849,60 |  |  | 146,0 | 250 098,00 | 64,0 | 195 584,00 | 379,0 | 715 173,00 | 350,3 | 343 994,60 |
| 17. | Город Карталы, Пушкина, 25 | 1 728 962,00 | 104,0 | 142 064,00 | 166,0 | 284 358,00 | 74,0 | 226 144,00 | 432,0 | 815 184,00 | 266,0 | 261 212,00 |
| Итого по Карталинскому муниципальному району | | 21 480 074,06 | 1004,0 | 1371887,46 | 1649,0 | 2824737,00 | 948,0 | 2897393,60 | 3759,0 | 7093233,00 | 7 426,5 | 7292823,00 |