ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

08.07.2019 года № 663

О внесении изменения

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 27.11.2017 года № 1072

В соответствии с постановлением администрации Карталинского муниципального района от 14.07.2017 года № 561 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карталинского муниципального района», решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 27.06.2019 года № 667,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 27.11.2017 года № 1072 «Об утверждении муниципальной программы «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы» (с изменениями от 03.05.2018 года № 414, от 17.12.2018 года № 1304, от 24.12.2018 года № 1343, от 28.03.2019 года № 260, от 26.06.2019 года № 608), (далее именуется – Программа) следующее изменение:

приложения 1, 2 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию выполнения данного постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Марковского С.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Гребенщикова А.В.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 08.07.2019 года № 663)

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы «Организация мероприятий

межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значения целевого индикатора | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | кв.м. | 70000 | 50000 | 70000 |
| 2. | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 100 | 175 | - |
| 3. | Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | куб.м. | - | 131,25 | - |
| 4. | Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления | ед. | - | 71 | - |
| 5. | Количество объектов инженерных изысканий с положительным заключением государственных экспертиз в целях рекультивации свалок в границах населенных пунктов | шт. | 1 | 0 | - |
| 6. | Количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов поселений | шт. | - | 30 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 08.07.2019 года № 663)

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений

Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного

размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Наименование мероприятия | Единица  измерения | Значения результатов мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | | Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), тыс. руб. | | | | | |
| Год  реализации | Значение результата | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Всего |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Ликвидация ТКО на местах несанкционированного размещения на территории населенных пунктов и территории района всего, в том числе: | Да – 1  Нет – 0 | 2018 |  | 2018 |  |  | 1100 |  | 1100 |
| 2019 |  | 2019 |  |  | 1200 |  | 1200 |
| 2020 |  | 2020 |  |  | 1700 |  | 1700 |
| ликвидация ТКО на местах несанкционированного размещения на территории Полтавского сельского поселения |  | 2019 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР,  подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Приобретение контейнеров  для временного накопления твердых коммунальных отходов | Да – 1  Нет – 0 | 2018 |  | 2018 |  |  | 500 |  | 500 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, оснащение контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Да – 1  Нет – 0 | 2019 |  | 2019 |  | 1017,5 |  |  | 1017,5 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР,  подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Проведение инженерных изысканий с положительным заключением государственных экспертиз в целях рекультивации свалок в границах населенных пунктов | Да – 1  Нет – 0 | 2019 |  | 2019 |  |  | 35,0 |  | 35,0 |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР,  подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Строительство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов поселений всего, в том числе: | Да – 1  Нет – 0 | 2019 |  | 2019 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
|  |  | Анненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Варшавское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Великопетровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Еленинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Мичуринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Неплюевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Полтавское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Снежненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Сухореченское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Южно-Степное сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1017,5 | 5535,0 |  | 6552,5 |

---------------------------------

\* указываются при их наличии

\*\* ФБ – средства федерального бюджета финансирования

ОБ – средства областного бюджета финансирования

МБ – средства местного бюджета финансирования

ВБ – внебюджетные средства финансирования