АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2026 года № 54-р

О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области в 2026 году

В целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, пополнения водных ресурсов, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области в период весеннего паводка,

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области в 2026 году (далее именуется -  План).

2. Директору Муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение» (далее именуется - МУП «Водоснабжение») Марковскому С.В. провести мероприятия, исключающие подтопление скважин и ухудшение качества поставляемой населению воды, контролировать состояние скважин, зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

Территориальному управлению Карталинского муниципального округа Челябинской области (далее именуется - Теруправление), руководителям предприятий и организаций Карталинского муниципального округа Челябинской области:

1) в срок до 20 марта 2026 года организовать и провести работы по вывозу снега, расчистке систем ливневой канализации на территории Карталинского муниципального округа;

2) в срок до 27 февраля 2026 года организовать проверку технического состояния техники, запланированной для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод 2026 года на территории Карталинского муниципального округа;

3) своими распоряжениями (приказами) утвердить графики дежурства ответственных лиц на период пропуска весеннего паводка, планы мероприятий на весенний период 2026 года, в которых предусмотреть:

проведение инженерно-технических работ, обеспечивающих надёжность эксплуатации всех систем жизнеобеспечения (газопроводов, водопроводов, линий электропередач, связи, теплотрасс, водоотведения), защиту жилого  фонда и социально-значимых объектов от паводковых вод;

силы и средства, привлекаемые для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводков 2026 года;

мероприятия по обеспечению сохранности материальных ценностей и имущества граждан;

создание аварийных запасов горюче-смазочных материалов, инструмента, спасательных средств и других материальных ресурсов;

меры, исключающие слив в водоёмы загрязнённых веществ и отходов производства;

готовность аварийно-восстановительных и спасательных формирований для работы в местах возможного подтопления;

меры по защите автомобильных и железных дорог, мостов, пешеходных переходов и других сооружений в местах возможных подтоплений и разрушений;

организацию оповещения населения и сотрудников о необходимости страхования собственности;

4) организовать контроль исполнения запланированных мероприятий. Информацию о запланированных и проведенных мероприятиях в срок до              25 марта 2026 года представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Карталинского муниципального округа Челябинской области» (далее именуется - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского муниципального округа»).

4. Правообладателям гидротехнических сооружений, расположенных на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области, организовать проведение противопаводковых мероприятий на имеющихся гидротехнических сооружениях, назначить должностных лиц, ответственных за подготовку гидросооружений к пропуску паводковых вод,  в период паводка организовать круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях.

5. Рекомендовать Теруправлению, директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Карталинского многоотраслевого техникума Безмен М.Ю. (далее именуется - КМТ), начальнику Управления образования Карталинского муниципального округа Челябинской области Крысовой Т.С. организовать подготовку пунктов временного размещения населения к приему эвакуируемого населения из возможных зон подтопления.

6. Теруправлению:

1) определить места для временного содержания животных в период паводка;

2) определить маршруты прогона скота к месту временного содержания;

3) проинформировать население о местах временного содержания и маршрутах прогона скота в период паводка.

7. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области Невмержицких В.А., Ульянову Е.Ю. спланировать выделение автотранспорта на случай эвакуации населения в рабочие и выходные (праздничные) дни.

8. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Карталы» (далее именуется - ГБУЗ «Районная больница г. Карталы») Губчик О.В. спланировать мероприятия медицинского обеспечения эвакуированного населения в местах временного размещения населения.

9. Начальнику отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области Пушкарской С.А. спланировать мероприятия по организации питания эвакуированного населения в пунктах временного размещения.

10. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Карталинский» Челябинской области (далее именуется - МО МВД «Карталинский») Щепетову А.С. обеспечить общественный порядок в ходе проведения противопаводковых мероприятий.

11. Рекомендовать руководителю Карталинского регионального подразделения общества с ограниченной ответственностью «УРАЛСЕРВИСГРУПП» (далее именуется - ООО «УРАЛСЕРВИСГРУПП») Бордан А.А., директору муниципального бюджетного учреждения «Центр благоустройства» (далее именуется - МБУ «Центр благоустройства»)       Аскерову А.А.:

1) на период весеннего паводка сформировать дорожные аварийно-восстановительные группы с круглосуточным дежурством;

2) спланировать ежедневные осмотры состояния автомобильных дорог, особенно участков, наиболее подверженных разрушению вследствие сложившегося рельефа местности;

3) в случае необходимости организовать своевременное восстановление разрушенных автомобильных дорог.

12. Рекомендовать ведущему инженеру сервисного центра Карталинского района и города Карталы  публичному акционерному обществу «Ростелеком» (далее именуется - ПАО «Ростелеком») Корзинкину С.В. обеспечить работоспособность линий связи и готовность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

13. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского муниципального округа» Васильеву О.В.:

1) организовать создание запаса горюче-смазочных материалов, строительных и иных материалов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области, путем актуализации рамочных договоров займа ресурсов резерва для ликвидации чрезвычайной ситуации локального характера;

2) до 05 марта 2026 года провести проверку муниципальной системы оповещения, в том числе комплексную систему экстренного оповещения населения Карталинского муниципального округа Челябинской области и обеспечить её готовность к применению;

3) обеспечить непрерывный обмен информацией дежурно-диспетчерских служб с единой дежурно-диспетчерской службой МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского муниципального округа» (далее именуется - ЕДДС Карталинского муниципального округа) при возникновении происшествий и аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области.

14. Управлению строительства, инфраструктуры и  жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального округа Челябинской области (Тресков С.В.), Территориальному управлению Карталинского муниципального округа Челябинской области (Еловик В.М.)  довести утвержденный План основных противопаводковых мероприятий на весенний период 2026 года до всех задействованных организаций (предприятий) Карталинского муниципального округа Челябинской области, территориальных отделов.

15. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.

16. Организацию исполнения данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы Карталинского муниципального округа Челябинской области Сапкова С.Ю.

17. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава     Карталинского

муниципального округа

Челябинской области                                                                             А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

от 19.02.2026 года № 54-р

План

мероприятий по обеспечению

безопасного пропуска паводковых

вод на территории Карталинского

муниципального округа

Челябинской области в 2026 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование плотины водохранилища на «Попов Брод» | До 20.03.2026 года | МУП «Водоснабжение» |
| 2. | Уточнить планирующие документы: - план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - план эвакуационных мероприятий Карталинского муниципального округа Челябинской области | До 13.03.2026 года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского муниципального округа» |
| 3. | Уточнить состав группировки сил и средств, предназначенной для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением весеннего паводка Карталинского муниципального звена единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций | До 13.03.2026 года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского муниципального округа» |
| 4. | Подготовить все водостоки, водоотводы и другие искусственные сооружения для пропуска паводковых вод | До 31.03.2026 года | Теруправление, МБУ «Центр благоустройства», Карталинская дистанция пути (ПЧ-4), МУП «Водоснабжение» |
| 5. | Провести заседание КЧС и ОПБ Карталинского муниципального округа Челябинской области на котором рассмотреть вопрос готовности к безопасному пропуску весеннего половодья | До 05.03.2026 года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского муниципального округа» |
| 6. | Назначить ответственных лиц на период весеннего половодья за гидротехническими сооружениями | До 20.03.2026 года | Теруправление |
| 7. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями | Апрель-май 2026 года | Теруправление |
| 8. | Организовать мониторинг за ледовой обстановкой и развитием паводковой обстановки в Карталинском муниципальном округе Челябинской области | Март-май 2026 года | Начальники территориальных отделов, ЕДДС Карталинского муниципального округа |
| 9. | Принять участие в годовой проверке РАСЦО и КСЭОН с запуском всех элементов систем оповещения | По графику | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского муниципального округа», Сервисный центра г. Карталы и Карталинского район ПАО «Ростелеком» |
| 10. | Проверить готовность к работе водооткачивающей техники | До 19.03.2026 года | Теруправление, МБУ «Центр благоустройства», МУП «Водоснабжение» |
| 11. | Принять необходимые меры для исключения случаев подтопления жилого фонда, частных домов и производственных помещений | В период паводка | Теруправление, руководители предприятий и организаций всех форм собственности |
| 12. | Подготовить ПВР для размещения населения на случай эвакуации из районов подтопления | До 19.03.2026 года | Теруправление, директор КМТ, Управление образования Карталинского муниципального округа, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Карталинского муниципального округа» |
| 13. | Спланировать мероприятия по эвакуации домашних и сельскохозяйственных животных из района подтопления | До 19.03.2026 года | Начальнику отдела сельского хозяйства и продовольствия Карталинского муниципального округа Челябинкой области |
| 14. | Принять меры по планомерному прохождению паводковых вод и недопущению залпового сброса воды с ГТС | В период паводка | Теруправление, правообладатели гидротехнических сооружений |
| 15. | Обеспечить пропуск паводковых вод в районах Орского городка, Магнитогорского переезда, улицы Станционной, Шоссейного городка, микрорайона Западный | В период паводка | Теруправление, МБУ «Центр благоустройства» |
| 16. | Обеспечить бесперебойное движение автотранспорта по дорогам города и округа и защиту их от размывов (а/д Карталы-Бреды 157 км, а/д Карталы-Снежный 39, 41,45 км, а/д Варшавка прим. к а/д Карталы-Снежный 0-2 км) | В период паводка | Теруправление, ООО «УРАЛСЕРВИСГРУПП», МБУ «Центр благоустройства» |
| 17. | Создать аварийные запасы дизтоплива, бензина на паводковый период, запасы продовольствия и медикаментов. | До 20.03.2026 года | Руководители организаций и предприятий всех форм собственности |
| 18. | Организовать круглосуточное дежурство сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на период паводка | В период паводка | Руководители организаций и предприятий всех форм собственности |
| 19. | Обеспечить защиту от паводковых вод линий электропередач, газопроводов, линий связи | В период паводка | Карталинское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург», филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в ЗАТО Локомотивный, Сервисный центра г. Карталы и Карталинского района ПАО «Ростелеком», Карталинская дистанция Электроснабжения, Карталинского филиала «Магнитогорских электротепловых сетей» открытого акционерного общества МРСК «Урала» - «Челябэнерго» ПО - МЭС, Карталинская ДЭС Южно-Уральской ДЭО Трансэнерго |