## Slide 1: ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Строительство разводящих газовых сетей п. Снежный» Карталинского муниципального района
Докладчик:
Глава администрации Снежненского
Сельского поселения
Сергей Степанович Сергеев
г. Карталы
2017
Управление строительства, инфраструктуры и жилищного коммунального хозяйства Карталинского муниципального района

## Slide 2
1. Основные положения
Наименование направления | Инфраструктура |  | 
Наименование проекта | Строительство газовых сетей | Срок реализации проекта | 2017 г.
Куратор проекта | Сергей Викторович Ломовцев – Начальник Управления строительства, инфраструктуры и жилищного коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |  | 
Заказчик | Управление строительства, инфраструктуры и жилищного коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |  | 
Руководитель проекта | Глава администрации Снежненского сельского поселения, Сергей Степанович Сергеев |  | 
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель: Управление строительства, инфраструктуры и жилищного коммунального хозяйства Карталинского муниципального района; администрация Снежненского сельского поселения; общество с ограниченной ответственностью «Яшма», как участник по итогам аукциона на проведение строительных и монтажных работ по проекту |  | 
Разработчик паспорта проекта | Митянова Татьяна Вячеславовна – Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района |  | 
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 3
2. Цель проекта
Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населённых пунктов, в частности, путём строительства разводящих газовых сетей п. Снежный
Показатель | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  | 2017 | 2018 | 2019
Протяжённость распределительных газопроводов | 2,3 | 6,3 | - | -
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 4
3. Результаты проекта
По итогам реализации проекта к концу 2017 года будут достигнуты следующие результаты:
1) повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Карталинского муниципального района, в частности, населения посёлка Снежный
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 5
4. Бюджет проекта
Источники финансирования |  | Год реализации |  |  | Всего
 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 
Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
 | Областной бюджет | 10 994,07 | 0,0 | 0,0 | 10 994,07
 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Внебюджетные источники, тыс. руб. |  | Отсутствуют |  |  | 
Итого: |  | 10 994,07 | 0 | 0 | 10 994,07
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 6
5. Ключевые риски проекта
№ | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению
1. | Риск замедления темпа финансирования в связи с ухудшением экономической ситуации | Срыв сроков строительства распределяющих газовых сетей и введение в эксплуатацию с последующим не завершением проекта | Оптимизация этапов реализации проекта, определение приоритетности финансирования мероприятий проекта
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 7
7
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района
6. Ключевые возможности проекта
№ | Наименование возможности | Стратегия реагирования | Действия
1. | Возможность сокращения срока строительства и введения в эксплуатацию при условии привлечения инвестиций за счёт внебюджетных средств, либо получения софинансирования при включении в федеральные (областные) программы развития | Досрочное завершение проекта, экономия средств местного бюджета, которые можно будет перенаправить на дальнейшее поддержание введённых в эксплуатацию распределяющих газовых сетей | Привлечение инвесторов, подача заявок на софинансирование в федеральные (областные) программы развития Челябинской области

## Slide 8
7. Описание проекта
Связь с государственными программами РФ | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 года № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года № 353-П «Об утверждении государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014-2020 годы»
Взаимосвязь с другими проектами и программами | Постановление администрации Карталинского муниципального района от 04.12.2014 года № 1566 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Карталинского муниципального района Челябинской области на 2014-2020 годы»
Формальные основания для инициации проекта | Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2012 года № 2071-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района

## Slide 9: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Муниципальный проектный офис Карталинского муниципального района