АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2026 года № 39

Об утверждении муниципальной

программы              «Укрепление

материально-технической   базы

учреждений  культуры  и спорта

Карталинского муниципального

округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Карталинского муниципального района от 17.09.2025 года № 787 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Карталинском муниципальном округе»,

Администрация Карталинского муниципального округа Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа».

2. Признать утратившими силу с 01 января 2026 года:

1) постановление администрации Карталинского муниципального района от 29.12.2023 года № 1437 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта  Карталинского муниципального района  на 2024-2026 годы»»;

2) постановление администрации Карталинского муниципального района от 23.07.2024 года № 913 «О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 29.12.2023 года     № 1437»;

3) постановление администрации Карталинского муниципального района от 28.12.2024 года № 1641 «О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 29.12.2023 года    № 1437»;

4) постановление администрации Карталинского муниципального района от 20.02.2025 года № 183 «О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 29.12.2023 года    № 1437»;

5) постановление администрации Карталинского муниципального района от 05.09.2025 года № 732 «О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 29.12.2023 года    № 1437»;

6) постановление администрации Карталинского муниципального района от 29.12.2025 года № 1120 «О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 29.12.2023 года    № 1437».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Карталинского  муниципального округа Челябинской области.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2026 года.

Глава     Карталинского

муниципального округа

Челябинской области						                     А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Карталинского муниципального округа

Челябинской области

от 20.01.2026 года № 39

Муниципальная программа

«Укрепление материально-технической

базы учреждений культуры и спорта

Карталинского муниципального округа»

(далее именуется - Программа)

Раздел I. Стратегические приоритеты

и цели Программы

I. Оценка текущего состояния сферы реализации Программы

1. Культура является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

2. Государственная культурная политика нацелена на формирование гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры. В связи с этим особую актуальность приобретает модернизация инфраструктуры культуры, поддержка творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, а также оказание всесторонней поддержки сфере культуры на государственном и муниципальном уровнях.

3. Программа определяет цели, задачи и направления развития культуры в Карталинском муниципальном округе, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

4. Ответственный исполнитель Программы - Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального округа Челябинской области (далее именуется - УДКС).

5. Программа направлена на создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карталинского муниципального округа, обеспечение гармоничного развития личности посредством развития сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры Карталинского муниципального округа.

6. Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Карталинского муниципального  округа. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Карталинского муниципального округа имеет приоритетное значение, так как хорошо отремонтированное и  оснащенное учреждение техническими средствами для работы делает учреждение  привлекательным и  влияет на качество предоставляемых услуг населению округа.

7. В Карталинском муниципальном округе действуют 77 учреждений культуры и спорта: культурно-досуговые учреждения, библиотеки, учреждения физической культуры и спорта, детские школы искусств, музей, УДКС, МКУ ОМЦ.

8. Преобразования в обществе, экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры, которая в последние годы характеризовалась ростом творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков услуг с одной стороны и сокращением государственной поддержки с другой. В результате этого исполнение обязательств по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения, которые являются основной задачей государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации, выполняются не в полном объеме.

9. В связи с этим существует ряд нерешенных проблем, в их числе:

1) здания муниципальных учреждений культуры имеют высокую степень изношенности, слабая материально-техническая база учреждений;

2) недостаточный уровень доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности;

3) ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке государства.

10. Решение указанных проблем обеспечит развитие сферы культуры в  соответствии с приоритетами и целями государственной политики и окажет существенное влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

11. Реализация мероприятий Программы за прошедший период обеспечила достижение следующих результатов и позволяет спрогнозировать уровень развития сферы культуры и спорта в Карталинском муниципальном округе Челябинской области к 2028 году, а именно:

1) доля отремонтированных зданий учреждений культуры и спорта в  общем  количестве зданий учреждений культуры и спорта: по итогам 2025 года - 17,3 процента,  к 2028 году - 24 процента;

2) количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами по итогам 2025 года - 1 единица,  к 2028 году - 6 единиц (нарастающим итогом);

3) количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры по итогам 2025 года - 2 единицы,  к 2028 году - 2 единицы (нарастающим итогом);

4) количество учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по  развитию и укреплению материально-технической базы по итогам 2025 года - 2 единицы,  к 2028 году - 4 единицы (нарастающим итогом).

II. Описание приоритетов и целей муниципальной

политики в сфере реализации Программы

12. Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры и спорта определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

1) Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I 4 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

2) Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года   № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

3) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее именуется - Указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития);

4) Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 года       № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

5) Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 года № 2501-р;

6) государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;

7) государственной программой Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области»», утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2020 года № 684-П;

8) Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 года № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года» (далее именуется - Стратегия 2035);

9) Стратегией социально-экономического развития Карталинского муниципального района до 2035 года.

13. Государственная культурная политика в Российской Федерации основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся, в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

14. Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от         2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России определены в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе. При этом к традиционным российским духовно-нравственным ценностям отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм,  милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну.

15. Основными целями государственной культурной политики согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», являются формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также: укрепление гражданской идентичности; создание условий для воспитания граждан; сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

16. В целях достижения стратегических целей и задач развития культуры и спорта в Карталинском муниципальном округе Челябинской области определены цель и задачи, сформированы структура и система показателей Программы.

17. Программа направлена на достижение следующей цели – укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа. Кроме того, достижение цели Программы позволит реализовать приоритет Стратегии 2035 «Новая культурная среда»: создание культурной среды в округе для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, повышения уровня удовлетворенности населения Карталинского муниципального округа качеством и доступностью услуг в сфере культуры.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими

приоритетами, целями и показателями

государственных программ

18. На уровне Карталинского муниципального округа государственная политика в сфере культуры реализуется в рамках Программы. Цель, задачи и сроки реализации Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2028 года, определенных Указом Президента Российской Федерации о национальных целях развития, и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 года     № 2765-р, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Карталинского муниципального округа, определенных в Стратегии социально - экономического развития Карталинского муниципального округа на период до 2035 года.

19. Программа конкретизирует положения и направления развития сферы культуры с учетом специфики условий и доступных ресурсов, обеспечивает достижение:

1) показателей Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»:

- условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

2) показателей Государственной программы Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области», установленных для Челябинской области:

- доля учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы.

20. На уровне Карталинского муниципального округа государственная политика в сфере культуры реализуется в рамках Программы. Мероприятия Программы направлены на достижение целевых показателей, характеризующих достижение национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», установленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:

- создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

IV. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в

соответствующей отрасли экономики и

сфере муниципального управления

21. Задачами муниципального управления в рамках реализации Программы являются:

1) улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа;

2) создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры  и спорта Карталинского муниципального округа.

22. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

23. Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Карталинского муниципального округа на указанные цели на соответствующий финансовый год и на плановый период, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

24. Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета и средств бюджета Карталинского муниципального округа. Объем финансирования мероприятий приводится на 2026-2028 годы и может корректироваться.

25. Реализация Программы рассчитана на период с 2026 по 2028 год.

26. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Карталинском муниципальном округе, утвержденным постановлением администрации Карталинского муниципального района от 17.09.2025 года № 787 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации, контроля и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Карталинском муниципальном округе».

Раздел II. Паспорт муниципальной программы

«Укрепление материально-технической

базы учреждений культуры и спорта

Карталинского муниципального округа»

- Основные положения

| Куратор Программы | заместитель главы Карталинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального округа Челябинской области (далее именуется - УДКС) |
| Соисполнители Программы1 | Организации подведомственные УДКС |
| Период реализации Программы | Реализация Программы рассчитана на период 2026-2028 годы без разбивки на этапы |
| Цели Программы | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа |
| Подпрограммы1 | отсутствуют |
| Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Всего 35856,2 тыс. руб., в том числе: 2026 год - 19304,8 тыс. руб. 2027 год - 8275,7 тыс. руб. 2028 год - 8275,7 тыс. руб., приложение к паспорту Программы |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 года № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» |

2. Показатели Программы

| № п/п | Цель/показатели | Уровень показателя* | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель Программы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля отремонтированных зданий учреждений культуры и спорта в общем количестве зданий учреждений культуры и спорта | МП | возрас-тание | процент | 17,3 | 2025 | 21,3 | 22,7 | 24 | УДКС | создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | МП | - | единиц | 1 | 2025 | 6 | 6 | 6 | УДКС | создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 1.3. | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры | МП | - | единиц | 2 | 2025 | 2 | 2 | 2 | УДКС | создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 1.4. | Количество учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | МП | - | единиц | 2 | 2025 | 4 | 4 | 4 | УДКС | создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |

* Указывается уровень соответствия: декомпозированного до муниципального образования показателя: «НП» — показатель национального проекта; «ГП» — показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; «РП вне НП» — показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; «МП» — показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; «ОМС» — показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; «ПКМП» — показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы.

** Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

2.1. Прокси-показатели Программы в 2026 году отсутствуют

| №п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей Программы в 2026 году

| № п/п | Цель/показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | Цель Программы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля отремонтированных зданий учреждений культуры и спорта в общем количестве зданий учреждений культуры и спорта | процент | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 21,3 |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 6 |
| 1.3. | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2 |
| 1.4. | Количество учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 4 |

4. Структура Программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Региональный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию подпрограммы: УДКС |  | Срок реализации: 01.01.2026 г. – 31.12.2028 г. |  |
| 1.1. | Задача 1.Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и спорта Карталинского муниципального округа | Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы Приобретены основные средства | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; Количество учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы |
| - Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию подпрограммы: УДКС |  | Срок реализации: 01.01.2026 г. – 31.12.2028 г. |  |
| 2.1. | Задача 1. Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа | Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений Карталинского муниципального округа | Доля отремонтированных зданий учреждений культуры и спорта в общем количестве зданий учреждений культуры и спорта |
| 2.2. | Задача 2.Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и спорта Карталинского муниципального округа | Приобретены основные средства | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры |

___________________________________

1 Отражается при наличии.

2 Указывается итоговый (годовой) показатель.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту муниципальной

программы «Укрепление

материально-технической базы учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа»

Финансовое обеспечение Программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей (одна цифра после запятой) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т. ч.: | 19304,8 | 8275,7 | 8275,7 | 35856,2 |
| 1. Бюджет Карталинского муниципального округа (всего), из них: | 19304,8 | 8275,7 | 8275,7 | 35856,2 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 10804,8 | 0,0 | 0,0 | 10804,8 |
| 1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 8500,0 | 8275,7 | 8275,7 | 25051,4 |
| 1.4. Иные 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые расходы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент Региональный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» (всего), в т. ч.: | 12002,6 | 0,0 | 0,0 | 12002,6 |
| 1. Бюджет Карталинского муниципального округа (всего), из них: | 12002,6 | 0,0 | 0,0 | 12002,6 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 10804,8 | 0,0 | 0,0 | 10804,8 |
| 1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 1197,8 | 0,0 | 0,0 | 1197,8 |
| 1.4. Иные1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые расходы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта» (всего), в т. ч.: | 7302,2 | 8275,7 | 8275,7 | 23853,6 |
| 1. Бюджет Карталинского муниципального округа (всего), из них: | 7302,2 | 8275,7 | 8275,7 | 23853,6 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 7302,2 | 8275,7 | 8275,7 | 23853,6 |
| 1.4. Иные 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые расходы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

___________________________________

1 К иным относятся прочие средства, поступившие в бюджет Карталинского муниципального округа (указывается при наличии).

Раздел III. Паспорта структурных элементов

Паспорт 1. Региональный проект

«Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры»

(наименование)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» | Срок реализации проекта | (2026 год) | (2028 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель проекта | УДКС |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Челябинской области (далее - государственные программы) | 1. Государственная программа | Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2020 года № 684-П |  |  |
|  | 1.1. Подпрограмма государственной программы1 | «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрас-тания/ убывания | Уровень показа-теля* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. «Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | - | ПК МП | единиц | 1 | 2025 | 6 | 6 | 6 | УДКС |
| 1.2. | Количество учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | - | ПК МП | единиц | 2 | 2025 | 4 | 4 | 4 | УДКС |

*Указывается уровень соответствия: декомпозированного до муниципального образования показателя: «НП» — показатель национального проекта; «ГП» — показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; «РП вне НП» — показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; «МП» — показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; «ОМС» — показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; «ПКМП» — показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы.  Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя.

2.1. Прокси-показатели в 2026году отсутствуют

| №п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| №п/п | Показатель | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача структурного элемента «Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ПК МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1.2. | Количество учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | ПК МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

*Указывается уровень соответствия: декомпозированного до муниципального образования показателя: «НП» — показатель национального проекта; «ГП» — показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; «РП вне НП» — показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; «МП» — показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; «ОМС» — показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; «ПКМП» — показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы.  Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача структурного элемента «Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов) | единиц | 1 | 2025 | 5 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ и услуг |
| 1.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | единиц | 2 | 2025 | 2 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ и услуг |

5. Финансовое обеспечение

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой) |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» (всего), в т. ч.: | 12002,6 | 0,0 | 0,0 | 12002,6 |
| 1. Бюджет Карталинского муниципального округа (всего), из них: | 12002,6 | 0,0 | 0,0 | 12002,6 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 10804,8 | 0,0 | 0,0 | 10804,8 |
| 1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 1197,8 | 0,0 | 0,0 | 1197,8 |
| 1.4. Иные1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые расходы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование (перечень) мероприятий: |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие структурного элемента «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов)» (всего), в т. ч.: | 8877,6 | 0,0 | 0,0 | 8877,6 |
| 1. Бюджет Карталинского муниципального округа (всего), из них: | 8877,6 | 0,0 | 0,0 | 8877,6 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 7901,0 | 0,0 | 0,0 | 7901,0 |
| 1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 976,6 | 0,0 | 0,0 | 976,6 |
| 1.4. Иные1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые расходы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование (перечень) мероприятий структурного элемента «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов)»: |  |  |  |  |
| 1. «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов)» Муниципальное учреждение дополнительного образования «Анненская детская школа искусств» Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 1709,6 | 0,0 | 0,0 | 1709,6 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 1521,5 | 0,0 | 0,0 | 1521,5 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 188,1 | 0,0 | 0,0 | 188,1 |
| 2. «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов)» Муниципальное учреждение дополнительного образования «Варшавская детская школа искусств» Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 1705,2 | 0,0 | 0,0 | 1705,2 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 1517,6 | 0,0 | 0,0 | 1517,6 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 187,6 | 0,0 | 0,0 | 187,6 |
| 3. «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов)» Муниципальное учреждение дополнительного образования «Великопетровская детская школа искусств» Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 1659,3 | 0,0 | 0,0 | 1659,3 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 1476,8 | 0,0 | 0,0 | 1476,8 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 182,5 |
| 4. «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов)» Муниципальное учреждение дополнительного образования «Новокаолиновая детская школа искусств» Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 1601,2 | 0,0 | 0,0 | 1601,2 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 1425,1 | 0,0 | 0,0 | 1425,1 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 176,1 | 0,0 | 0,0 | 176,1 |
| 5. «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов)» Муниципальное учреждение дополнительного образования «Полтавская детская школа искусств» Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 2202,3 | 0,0 | 0,0 | 2202,3 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 1960,0 | 0,0 | 0,0 | 1960,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 242,3 | 0,0 | 0,0 | 242,3 |
| 2. Мероприятие структурного элемента «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» (всего), в т. ч.: | 3125,0 | 0,0 | 0,0 | 3125,0 |
| 1. Бюджет Карталинского муниципального округа (всего), из них: | 3125,0 | 0,0 | 0,0 | 3125,0 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 2903,8 | 0,0 | 0,0 | 2903,8 |
| 1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 221,2 | 0,0 | 0,0 | 221,2 |
| 1.4. Иные1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые расходы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование (перечень) мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»: |  |  |  |  |
| 1. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» МКУ Неплюевская ЦКС (Дом культуры с. Неплюевка - приобретение основных средств) Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 1732,0 | 0,0 | 0,0 | 1732,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 1610,2 | 0,0 | 0,0 | 1610,2 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 121,8 |
| 2. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» МКУ Великопетровская ЦКС (Ольховский Дом культуры - приобретение основных средств) Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 1393,0 | 0,0 | 0,0 | 1393,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 1293,6 | 0,0 | 0,0 | 1293,6 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 99,4 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача структурного элемента «Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |
| Мероприятие «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов)» | X | УДКС |  |
| Контрольная точка 1.1. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии |  |  | Соглашение |
| Контрольная точка 1.2. Заключение договора (контракта) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | Договор (контракт) |
| Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  | Платежный документ |
| Контрольная точка 1.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  |  | Отчет |
| Мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | X | УДКС |  |
| Контрольная точка 2.1. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии |  |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2.2. Заключение договора (контракта) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | Договор (контракт) |
| Контрольная точка 2.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  | Платежный документ |
| Контрольная точка 2.4. Достижение показателя (индикатива) установленного в соглашении |  |  | Отчет |

1 Заполняется при наличии.

Паспорт 2. Комплекс процессных мероприятий

«Укрепление материально-технической

базы учреждений культуры и спорта»

(наименование)

- Основные положения

| Ответственный исполнитель УДКС | «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта» | Срок реализации | 2026 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/показатели | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. «Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля отремонтированных зданий учреждений культуры и спорта в общем количестве зданий учреждений культуры и спорта | возрастание | ПК МП | процент | 17,3 | 2025 | 21,3 | 22,7 | 24 | УДКС |
| 2. | Задача 2.«Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры | - | ПК МП | единиц | 2 | 2025 | 2 | 2 | 2 | УДКС |

*Указывается уровень соответствия: декомпозированного до муниципального образования показателя: «НП» — показатель национального проекта; «ГП» — показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; «РП вне НП» — показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; «МП» — показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; «ОМС» — показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; «ПКМП» — показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы.  Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя.

2.1. Прокси-показатели в 2026 году отсутствуют

| №п/п | Показатель/ прокси-показатель | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателяпо кварталам/ месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | март | июнь | сентябрь | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| №п/п | Показатель | Уровень показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача структурного элемента «Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля отремонтированных зданий учреждений культуры и спорта в общем количестве зданий учреждений культуры и спорта | ПК МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,3 |
| 2. | Задача структурного элемента «Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры | ПК МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

*Указывается уровень соответствия: декомпозированного до муниципального образования показателя: «НП» — показатель национального проекта; «ГП» — показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области; «РП вне НП» — показатель определен паспортом регионального проекта, не входящего в состав национального проекта; «МП» — показатель проекта, являющийся показателем муниципальной программы; «ОМС» — показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; «ПКМП» — показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы.  Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача/ мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1. | Задача структурного элемента «Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ремонтных работ | единиц | 11 | 2025 | 11 | 3 | 5 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ и услуг |
| 2. | Задача структурного элемента «Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение основных средств и материальных запасов | единиц | 2 | 2025 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ и услуг |

5. Финансовое обеспечение

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой) |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта» (всего), в т. ч.: | 7302,2 | 8275,7 | 8275,7 | 23853,6 |
| 1. Бюджет Карталинского муниципального округа (всего), из них: | 7302,2 | 8275,7 | 8275,7 | 23853,6 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 7302,2 | 8275,7 | 8275,7 | 23853,6 |
| 1.4. Иные 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые расходы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование (перечень) мероприятий: |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие структурного элемента «Проведение ремонтных работ» (всего), в т. ч.: | 7302,2 | 8275,7 | 8275,7 | 23853,6 |
| 1. Бюджет Карталинского муниципального округа (всего), из них: | 7302,2 | 8275,7 | 8275,7 | 23853,6 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 7302,2 | 8275,7 | 8275,7 | 23853,6 |
| 1.4. Иные1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые расходы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование (перечень) мероприятий структурного элемента «Проведение ремонтных работ»: |  |  |  |  |
| 1. «Проведение ремонтных работ» (учреждения спорта) Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» Карталинского муниципального округа: - капитальный ремонт тренажерного зала; Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 1747,3 | 0,0 | 0,0 | 1747,3 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 1747,3 | 0,0 | 0,0 | 1747,3 |
| 2. «Проведение ремонтных работ» (учреждения спорта) Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» Карталинского муниципального округа: - ремонт фасадов здания СК «Локомотив»; Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 0,0 | 4054,3 | 0,0 | 4054,3 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 0,0 | 4054,3 | 0,0 | 4054,3 |
| «Проведение ремонтных работ» (учреждения спорта) Средства бюджета Карталинского муниципального округа, итого: | 1747,3 | 4054,3 | 0,0 | 5801,6 |
| 3. «Проведение ремонтных работ» (ДШИ) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Карталы»: - ремонт коридора в здании Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 692,3 | 0,0 | 0,0 | 692,3 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 692,3 | 0,0 | 0,0 | 692,3 |
| 4. «Проведение ремонтных работ» (ДШИ) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Новокаолиновая детская школа искусств»: Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 1521,3 | 646,3 | 2040,7 | 4208,3 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный ремонт помещений; - устройство входа в цокольный этаж из металлического профиля; - вытяжная вентиляция в здании Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 1521,3 | 646,3 | 2040,7 | 4208,3 |
| 5. «Проведение ремонтных работ» (ДШИ) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Великопетровская детская школа искусств»: - ремонт кровли пристроя здания Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 572,5 | 0,0 | 0,0 | 572,5 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 572,5 | 0,0 | 0,0 | 572,5 |
| 6. «Проведение ремонтных работ» (ДШИ) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Полтавская детская школа искусств»: - ремонт кровли здания Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 236,9 | 0,0 | 0,0 | 236,9 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 236,9 | 0,0 | 0,0 | 236,9 |
| «Проведение ремонтных работ» (ДШИ) Средства бюджета Карталинского муниципального округа, итого: | 3023,0 | 646,3 | 2040,7 | 5710,0 |
| 7. «Проведение ремонтных работ» Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «40 лет Октября»: - ремонт кровли, ремонт системы отопления Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 112,5 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 112,5 |
| 8. «Проведение ремонтных работ» Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры железнодорожников»: - ремонт перекрытия подвального помещения, внутренние отделочные работы и замена стекол оконных блоков в здании Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 578,1 | 0,0 | 0,0 | 578,1 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 578,1 | 0,0 | 0,0 | 578,1 |
| 9. «Проведение ремонтных работ» Муниципальное бюджетное учреждение Центр культурного развития «Россия»: - капитальный ремонт Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 0,0 | 0,0 | 1570,0 | 1570,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 1570,0 | 1570,0 |
| «Проведение ремонтных работ» (бюджетные учреждения) Средства бюджета Карталинского муниципального округа, итого: | 690,6 | 0,0 | 1570,0 | 2260,6 |
| 10. «Проведение ремонтных работ» Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система» Карталинского муниципального округа: - капитальный ремонт кровли здания Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 |
| 11. «Проведение ремонтных работ» Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Радуга»: - устройство кровли Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 598,1 | 0,0 | 0,0 | 598,1 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 598,1 | 0,0 | 0,0 | 598,1 |
| 12. «Проведение ремонтных работ» МКУ Великопетровская ЦКС (Великопетровский Дом культуры): - капитальный ремонт здания Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 105,2 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 105,2 |
| 13. «Проведение ремонтных работ» МКУ Анненская ЦКС (ДК с. Анненское): - установка спортивного оборудования Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 0,0 | 0,0 | 984,7 | 984,7 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 984,7 | 984,7 |
| 14. «Проведение ремонтных работ» МКУ Сухореченская ЦКС (Дом культуры п. Сухореченский): - капитальный ремонт здания Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. «Проведение ремонтных работ» МКУ Варшавская ЦКС (Клуб п. Красный Яр): Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 0,0 | 0,0 | 2391,9 | 2391,9 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - замена оконных блоков - замена дверных блоков - наружные отделочные работы - ремонт отмостки Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 497,4 357,0 1338,0 199,5 | 497,4 357,0 1338,0 199,5 |
| 16. «Проведение ремонтных работ» МКУ Южно-Степная ЦКС (Дом культуры п. Южно-Степной): - ремонт крыльца и потолка над крыльцом Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 539,0 | 0,0 | 0,0 | 539,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 539,0 | 0,0 | 0,0 | 539,0 |
| 17. «Проведение ремонтных работ» МКУ Мичуринская ЦКС (Дом культуры п. Мичуринский): - ремонт крыльца и потолка над крыльцом Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 0,0 | 3575,1 | 0,0 | 3575,1 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 0,0 | 3575,1 | 0,0 | 3575,1 |
| 18. «Проведение ремонтных работ» МКУ Снежненская ЦКС (Клуб п. Песчанка): Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 0,0 | 0,0 | 1288,4 | 1288,4 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - ремонт здания клуба; - ремонт шиферной кровли Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 664,8 623,6 | 664,8 623,6 |
| «Проведение ремонтных работ» (казенные учреждения) Средства бюджета Карталинского муниципального округа, итого: | 1841,3 | 3575,1 | 4665,0 | 10081,4 |
| 2. Мероприятие структурного элемента «Приобретение основных средств и материальных запасов» (всего), в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Бюджет Карталинского муниципального округа (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Иные1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые расходы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование (перечень) мероприятий структурного элемента «Приобретение основных средств и материальных запасов»: |  |  |  |  |
| 1. «Приобретение основных средств и материальных запасов» Бюджет Карталинского муниципального округа (итого), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Карталинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача структурного элемента «Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |
| Мероприятие «Проведение ремонтных работ» | X | УДКС |  |
| Контрольная точка 1.1. Заключение договора (контракта) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | Договор (контракт) |
| Контрольная точка 1.2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  | Платежный документ |
| Задача структурного элемента «Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и спорта Карталинского муниципального округа» |  |  |  |
| Мероприятие «Приобретение основных средств и материальных запасов» | X | УДКС |  |
| Контрольная точка 2.1. Заключение договора (контракта) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | Договор (контракт) |
| Контрольная точка 2.2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  | Платежный документ |

1 Заполняется при наличии.