АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017 года № 223

О подготовке объектов

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики

и социальной сферы

Карталинского муниципального

района к работе в отопительный

период 2017-2018 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к работе в отопительный период 2017-2018 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, на основании распоряжения Губернатора Челябинской области от 13.03.2017 года № 199-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2017-2018 годов»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить:

1) план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2017-2018 годов (приложение 1);

 2) план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2017 год (приложение 2);

 3) график проведения противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2017 год (приложение 3).

2. Главам городского и сельских поселений Карталинского муниципального района, руководителям теплоснабжающих организаций и предприятий, обслуживающих инженерные сети, руководителям учреждений социальной сферы, руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные дома:

1) провести подготовку котельных, тепловых, водопроводных сетей и сетей водоотведения, подготовку подведомственных объектов и жилищного фонда к отопительному периоду 2017-2018 годов и в срок до 25 августа 2017 года завершить выполнение утвержденных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов;

 2) осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилого фонда, взять под особый контроль подготовку ведомственных котельных к работе в отопительный период 2017-2018 годов;

3) в срок до 1 сентября 2017 года предоставить в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района документы для оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, оформленные в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103;

 4) ежемесячно до 25 числа (с мая по ноябрь 2017 года) предоставлять в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района отчеты по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

 5) в срок до 1 сентября 2017 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме;

 6) контролировать формирование запаса топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных.

3. Главам городского и сельских поселений Карталинского муниципального района создать комиссии по контролю за ходом подготовки и проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности.

 4. Заместителю главы Карталинского муниципального района Ломовцеву С.В. ежемесячно проводить заседание комиссии (штаба) по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

 5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

 6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района С.Н. Шулаев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации Карталинского муниципального района от 11.04.2017 года № 223 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |
|  | организационно-технических мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2017-2018 годов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование,адрес объекта | Наименованиемероприятия | Ед.изм. | Объемработ | Стоимостьработ, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственныйза выполнение | сроквыполнения |
| областнойбюджет | местныйбюджет | внебюдж.источники |
| 1 | 2 | 3 |   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Карталинское городское поселение |
| 1.1. | Котельная ОАО «Карталинский элеватор»,г. Карталы,пер. Дзержинского | ремонт, промывка, опрессовка котлов № 1, 2 | шт. | 2 | 80,0 |  |  | 80,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до01.09.2017 г. |
| ревизия, ремонт насосов, дымососа | шт. | 4 | 24,0 |  |  | 24,0 |
| ревизия, ремонт и поверка КИПиА | шт. | 16 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| опрессовка, ремонт тепловых сетей  | м | 160 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 24 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| 1.2. | Котельная Районная,г. Карталы, ул. Пушкина | текущий ремонт котлов КВГМ-20-150;ДКВР-6,5-13; ДЕ 10/14 | шт. | 7 | 25,0 |  |  | 25,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А., начальник Карталинского центра Дирекции по тепловодоснабжению ЮУЖД ОАО «РЖД» | до01.09.2017 г. |
| ревизия и ремонт тягодутьевых установок | шт. | 14 | 28,0 |  |  | 28,0 |
| ремонт и ревизия насосного оборудования | шт. | 16 | 32,0 |  |  | 32,0 |
| ревизия и ремонт дымовых труб, дымоходов | шт. | 2 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| подготовка солевого хозяйства | шт. | 16 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| ревизия деаэраторной установки | шт. | 2 | 6,0 |  |  | 6,0 |
| ремонт подприточной линии | м | 250 | 48,0 |  |  | 48,0 |
| ревизия и ремонт фильтров ХВО | шт. | 8 | 24,0 |  |  | 24,0 |
| ревизия и ремонт электрооборудования котельной | шт. | 2 | 12,0 |  |  | 12,0 |
| опрессовка котлов КВГМ-20-150;ДКВР-6,5-13; ДЕ 10/14 | шт. | 7 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| поверка КИПиА | шт. | 240 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| проведение режимно-наладочных испытаний паровых и водогрейных котлов | шт. | 2 | 20,0 |  |  | 20,0 |
|  режимно-наладочные испытания ХВО | шт. | 7 | 26,0 |  |  | 26,0 |
| 1.3. | Котельные № 1,2ОАО «ЧОКЭ»; котельные «Парковая»;ул. Железнодорожная, 65 б;ул. Карташева, 37; электрокотельнаяпер. Конечный, 5 | замена подпиточного насоса на кот. № 1,2 | шт. | 2 | 60,0 |  |  | 60,0 | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А., главный инженер Карталинского филиалаОАО «ЧОКЭ» Романов Ю.М. | до01.09.2017 г. |
| замена котлов на котельной Парковая | шт. | 2 | 4483,9 | 4300,0 | 183,9 |  |
| замена подпит. насоса № 1 кот. Парковая | шт. | 1 | 45,0 |  |  | 45,0 |
| ремонт газохода на кот. Парковая | щт. | 1 | 180,0 |  |  | 180,0 |
| замена автоматики на котлах КСВ-1,86Г в кот. Железнодор. 65 в | шт. | 2 | 200,0 |  |  | 200,0 |
| замена запорной арматуры в котельной Железнод. 65в | шт. | 4 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| замена ВРУ электрокот.пер. Конечный, 5 | шт. | 1 | 150,0 |  |  | 150,0 |
| экспертиза пром.безопасности дымовых труб кот. Парковая, Железнодорожная, 65 в, Карташева, 37 | шт. | 3 | 240,0 |  |  | 240,0 |
| ремонт кровли здания котельной № 1 ЧОКЭ | кв.м | 270 | 450,0 |  |  | 450,0 |
| ремонт фасада кот. Железнодорожная, 65 в | ед. | 1 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| 1.4. | г. Карталы,тепловые сетиот котельных № 1,2 ЧОКЭ, Парковая, Районная,Карташева 37,от котельной «Скала» | кап.ремонт тепловых сетей от ТК-84 до задвижки Ду 400 мм у ж.д. Луначарского, 1 | м | 214 | 3998,1 | 3700,0 | 298,1 |  |
| замена тепловых сетей в г. Карталы от кот. № 1 ЧОКЭ | м | 182 | 202,0 |  |  | 202,0 |
| замена тепловых сетей в г. Карталы от кот. № 2 ЧОКЭ | м | 192 | 235,0 |  |  | 235,0 |
| замена тепловых сетей в г. Карталы от кот. Парковая | м | 194 | 280,0 |  |  | 280,0 |
| замена тепловых сетей в г. Карталы от кот. АО «РЖД» | м | 954 | 1385,0 |  |  | 1385,0 |
| Замена запорной арматуры | шт. | 76 | 750,0 |  |  | 750,0 |
| Восстановление тепловой изоляции на тепловых сетях г. Карталы  | м | 200 | 70,0 |  |  | 70,0 |
| Ремонт тепловых колодцев на тепловых сетях от кот. АО «РЖД» | шт. | 28 | 140,0 |  |  | 140,0 |
| кап.ремонт теплотрассы от кот. «Скала» | м | 230 | 3 500,0 |  |  | 3 500,0 |
| 1.5.  | Электрокотельная Акмолинская, 64 г.  | замена ТЭНов, ремонт электрооборудования | шт. | 4 | 100,0 |  | 100,0 |  | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до01.09.2017 г. |
| 1.6. | г. Карталы, сети водоснабжения | ремонт и замена водоразборных колонок | шт. | 5 | 100,0 |  | 100,0 |  | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до01.09.2017 г. |
| ремонт водопроводных колодцев с установкой люков и крышек | шт. | 10 | 50,0 |  | 50,0 |  |
| замена запорной арматуры на сетях | шт. | 10 | 50,0 |  | 50,0 |  |
| капитальный ремонт участка водопровода от ж.д. Славы 2в до горбольницы | м | 400 | 610,0 |  | 610,0 |  |
| капитальный ремонт водопровода от Юго-Восточного водозабора до микрорайона Полтавка  | м | 2100 | 680,0 |  | 680,0 |  |
| капитальный ремонт участка водопровода по ул. Заводская | м | 200 | 300,0 |  | 300,0 |  |
| 1.7. | г. Карталы, сети водоотведения | ремонт канализационных колодцев с установкой люков и крышек | шт. | 10 | 50,0 |  | 50,0 |  | Глава Карталинского городского поселения Усольцев М.А. | до01.09.2017 г. |
| промывка внутриквартальных сетей водоотведения | м | 1200 | 300,0 |  | 300,0 |  |
|  | Итого по Карталинскому городскому поселению |   |  |  | 19244,0 | 8000,0 | 2722,0 | 8522,0 |   |   |
| 2. | Анненское сельское поселение |
| 2.1. | с. Анненское, котельная детдома | замена сетевого насоса | шт. | 1 | 35,0 |  |  | 35,0 |   |   |
|  | Итого по Анненскому сельскому поселению |  |  |  | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |   |   |
| 3. | Варшавское сельское поселение |
| 3.1. | п. Варшавка, котельная, тепловые сети | поверка и ремонт приборов КИПиА | шт | 24 | 15,0 |  |  | 15,0 | Глава Варшавского сельского поселения; Варенников Л.В., директор ООО «ЖКХ Партнер» Ихсанов К.А. | до01.09.2017 г. |
| опрессовка и промывка тепловых сетей | м | 1400 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| замена участка тепловых сетей от муз. школы  | м | 150 | 3500,0 |  |  | 3500,0 |
| ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 10 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| 3.2. | п. Варшавка, сети водоснабжения | замена участка сетей от пер. Шоссейный до ул. Набережная | м | 1400 | 126,0 |  | 126,0 |  |
| 3.3. | п. Некрасово, скважина, водопроводные сети | установка насосной станции | шт. | 1 | 78,0 |  |  | 78,0 |
|  | Итого по Варшавскому сельскому поселению |  |  |  | 3749,0 | 0,0 | 126,0 | 3623,0 |
| 4. | Великопетровское сельское поселение |
| 4.1. | с. Великопетровка, котельная, тепловые сети | замена газоанализатора «СТГ-1Г» | шт. | 1 | 40,0 |  |  | 40,0 | Глава Великопетровского сельского поселенияМосенз Ю.П. | до01.09.2017 г. |
| опрессовка и промывка внутренней системы теплоснабжения бюджетный учреждений | шт. | 7 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 4.2. | с. Ольховка, сети водоснабжения | замена сетей водоснабжения | м | 900 | 80,0 |  | 80,0 |  |
|  | Итого по Великопетровскому сельскому поселению |   |  |  | 130,00 | 0,00 | 80,00 | 50,00 |   |   |
| 5. | Еленинское сельское поселение |
| 5.1. | с. Еленинка, котельная, тепловые сети | поверка КИП иА | шт. | 27 | 15,0 |  |  | 15,0 | Глава Еленинского сельского поселения Чухонцева И.А. | до01.09.2017 г. |
| ремонт КИПиА котлов НР-18 | ед. | 2 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| установка теплообменника в котельной | шт. | 1 | 400,0 |  | 400,0 |  |
| ремонт водопровода в котельной  | м | 136 | 160,0 |  |  | 160,0 |
| ремонт тепловых колодцев | шт. | 4 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| 5.2. | с. Еленинка сети водоснабжения | замена сетей водоснабжения ул. Бердниковой | м | 200 | 20,0 |  | 20,0 |  |
| замена сетей водоснабжения ул. Будаковой | м | 400 | 45,0 |  | 45,0 |  |
| ремонт водоразборных колонок | ед. | 2 | 4,0 |  |  | 4,0 |
| 5.3. | п. Новокаолиновый, котельная ОАО «Новокаолиновый ГОК» ул. Заводская, 1 | замена сетевого насоса № 2 | шт. | 1 | 45,0 |  |  | 45,0 | Глава Еленинского сельского поселения Чухонцева И.А., главный инженер ОАО «Новокаолиновый ГОК»Евстифеев Е.А. | до01.09.2017 г. |
| ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| замена шкафа КИПиА | шт. | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 |
| замена и ремонт запорной арматуры | шт. | 20 | 60,0 |  |  | 60,0 |
| восстановление изоляции тепловых сетей | м | 60 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| 5.4. | п. Новокаолиновый, тепловые сети | ревизия и ремонт тепловых колодцев | шт. | 4 | 40,0 |  |  | 40,0 |
|  | Итого по Еленинскому сельскому поселению |   |  |  | 1009,0 | 0,0 | 465,0 | 544,0 |  |  |
| 6. | Мичуринское сельское поселение |
| 6.1. | п. Мичуринский, котельная школы | поверка газоанализаторов | шт. | 1 | 6,0 |  |  | 6,0 | Глава Мичуринского сельского поселения Сироткина П.Г., директор ООО «ЖКХ Парнер» Ихсанов К.А. | до 01.09.2017 г. |
| замена вентилятора на котле № 2 LUNA310 | шт. | 1 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| 6.2. | с. Новониколаевка, котельная | поверка приборов | шт. | 10 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| замена вентилятора котла № 1 Luna 1000 HT | шт. | 1 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| ремонт запорной арматуры | шт. | 10 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| поверка коммерческого узла учета расхода газа | шт. | 1 | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  | Итого по Мичуринскому сельскому поселению |   |  |  | 171,0 | 0,0 | 50,0 | 121,0 |   |   |
| 7. | Неплюевское сельское поселение |
| 7.1. | с. Неплюевка, котельная | замена электромагнитного клапана типа «SMART-SG55326G» | шт. | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 | Глава Неплюевского с.п. Гошенко П.А. | до01.09.2017 г. |
| 7.2. | п. Коноплянка | ремонт скважин | шт. | 1 | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  | Итого по Неплюевскому сельскому поселению |  |  |  | 40,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 |  |  |
| 8. | Полтавское сельское поселение |
| 8.1. | п. Центральный, сети водоснабжения | ремонт сетей водоснабжения | м | 750 | 70,0 |  | 70,0 |  | Глава Полтавского сельского поселения Варенников Н.Н. | до01.09.2017 г. |
| ремонт водопроводных колодцев | шт. | 10 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 8.2. | п. Озерный, сети водоснабжения | ремонт сетей водоснабжения | м | 300 | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  | Итого по Полтавскому сельскому поселению |  |  |  | 110,0 | 0,0 | 100,0 | 10,0 |  |  |
| 9. | Снежненское сельское поселение |
| 9.1. | п. Снежный, котельная | поверка КИПиА | шт. | 40 | 15,6 |  |  | 15,6 | Глава Снежненского сельского поселения Сергеев С.С. | до01.09.2017 г. |
| обучение и аттестация операторов | чел. | 4 | 18,0 |  |  | 18,0 |
| 9.2. | п. Снежный, тепловые сети | ремонт и замена изоляции тепловых сетей | м | 350 | 40,4 |  |  | 40,4 |
| 9.3. | п. Снежный, сети водоснабжения | ремонт запорной арматуры | шт. | 30 | 40,0 |  |  | 40,0 | Глава Снежненского сельского поселения Сергеев С.С., директор ООО «Гарант плюс» Ходченко А.В. | до01.09.2017 г. |
| ремонт водозаборных колонок | шт. | 10 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| ремонт сетей водоснабжения | м | 250 | 30,0 |  | 30,0 |  |
| 9.4. | п. Снежный, сети водоотведения | очистка канализационных колодцев | шт | 50 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| 9.5. | п. Каракуль, сети водоснабжения | ремонт сетей водоснабжения | м | 750 | 70,0 |  | 70,0 |  |
|  | Итого по Снежненскому сельскому поселению |   |  |  | 264,0 | 0,0 | 100,0 | 164,0 |  |  |
| 10. | Сухореченское сельское поселение |
| 10.1. | п. Сухореченский, котельная школы | замена автоматики на котлах «Хопер-100» | шт. | 2 | 40,0 |  |  | 40,0 | Глава Сухореченского сельского поселенияСухов В.В. | до01.09.2017 г. |
| текущий ремонт котлов «Хопер-100» | шт. | 2 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| замена дымовой трубы кот. Школа | шт. | 1 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 10.2. | п. Сухореченский, здание школы | промывка, текущий ремонт внутренней системы отопления | шт. | 1 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| 10.3. | п. Новокатенино, клуб | замена водопровода | м | 40 | 26,0 |  | 26,0 |  |
| 10.4. | п. Сенной, сети водоснабжения | капитальный ремонт сетей ул. Центральная | м | 800 | 75,0 |  | 75,0 |  |
|  | Итого по Сухореченскому сельскому поселению |   |  |  | 296,0 | 0,0 | 101,0 | 195,0 |  |  |
| 11. | Южно-Степное сельское поселение |
| 11.1. | п. Южно-Степной котельная, тепловые сети | поверка и ремонт КИПиА | шт | 10 | 18,0 |  |  | 18,0 | ГлаваЮжно-Степного сельского поселенияБаженов К.К., директор ООО «ЖКХ Партнер» Ихсанов К.А. | до01.09.2017 г. |
| ремонт котла № 2, дымохода | шт. | 1 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| ремонт изоляции тепловых сетей | м | 80 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| опрессовка и промывка внутренней системы теплоснабжения бюджетный учреждений | шт. | 5 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 11.2. | п. Южно-Степной сети водоснабжения | замена водонапорной башни ул. Клубная | шт. | 1 | 680,0 |  | 680,0 |  |
| ремонт сетей водоснабжения ул. Клубная | м | 530 | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  | Итого по Южно-Степному сельскому поселению |   |   |  | 808,0 | 0,0 | 730,0 | 78,0 |   |   |
|  | Итого по Карталинскому муниципальному району |   |  | 25856,0 | 8000,0 | 4504,0 | 13352,0 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  | 1782,0 |  |  |  |
|  | 4504,0 - средства местного бюджета, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1782,0 - бюджет Карталинского муниципального района и бюджеты сельских поселений из дополнительно полученных доходов |
|  | 2722,0 - бюджет Карталинского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
|  |  | к постановлению администрации Карталинского муниципального района от 11.04.2017 года № 223 |
|  | П Л А Н |
|  | организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2017 год |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | срок исполнения | Ожидаемый эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Провести инвентаризацию и структуризацию задолженности организаций и населения за потребленные жилищно-бытовые услуги | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.05.2017 г | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 2. | Активизировать работу с потребителями по снижению задолженности населения и организаций за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | Руководители предприятий ЖКХ | постоянно | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| II. Технические мероприятия |
| 1. | Установка автоматической системы подачи воды (безбашенная система) на скважинах сельских поселений | Руководители предприятий ЖКХ | по программе энергосбережения | Экономия электроэнергии, используемой при подъеме воды |
| 2. | Замена двух котлов КВ-Г-3,48 на котельной Парковая г. Карталы | директор Карталинского филиала АОА «ЧОКЭ» | до 01.10.2017 г. | Улучшение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 3. | Замена котла Baxi LUNA 1,31 на котельной школы п. Мичуринский,замена котла Luna 1000 HT на котельной с. Новониколаевка | Руководитель ООО «ЖКХ Партнер» | до 01.09.2017 г. | Улучшение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 4. | Ремонт котлов КВГМ-20-150, ДКВР-6,5-13; ДЕ-10-14(всего 6 котлов), ПНР и составление режимных карт на котлы, котельная «Районная» ОАО РЖД г. Карталы | Руководитель Карталинского Регионального центра Дирекции по тепловодоснабжению | до 01.09.2017 г. | Увеличение срока работы котлов, улучшение предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 5. | Капитальный ремонт тепловых сетей, ремонт тепловых колодцев, ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях  | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2017 г. | Снижение объема потерь тепловой энергии при транспортировке |
| 6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей, капитальный ремонт водонапорных башен, замена насосов на водозаборных скважинах | Руководители предприятий ЖКХ | до 01.09.2017 г. | Снижение объема потерь воды при транспортировке |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации Карталинского муниципального района от 11.04.2017 года № 223 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| График |
| проведения противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства  |
|  |  | Карталинского муниципального района на 2017 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения тренировки | Срок проведения | Руководитель тренировки | Соисполнители | Примечание |
| 1. | Прекращение подачи воды в котельную | котельная «Парковая» | сентябрь 2017 г. | Заместитель главы Карталинского муниципального района Ломовцев С.В. | Председатель КЧС и ОПБ КМР, отдел по делам ГО и ЧС | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 2. | Устранение порыва сетей водоснабжения | сети водоснабжения п. Центральный | июль 2017 г. | Заместитель главы Карталинского муниципального района Ломовцев С.В. | Председатель КЧС и ОПБ КМР, отдел по делам ГО и ЧС | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |