                                                     АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


02.07.2026 года № 859



О     внесении     изменений      в
постановление  Администрации
Карталинского муниципального
округа    Челябинской    области
от 30.03.2026 года № 354


Администрация Карталинского муниципального округа Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа», утвержденную постановлением Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области от 30.03.2026 года № 354 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа» (далее именуется - Программа) следующие изменения: 
[bookmark: _Hlk232770157]1) раздел II. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа» изложить в следующей редакции:
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«Раздел II. Паспорт муниципальной программ
            «Формирование современной городской
            среды населенных пунктов Карталинского
         муниципального округа»

1. Основные положения

	Куратор Программы
	Первый заместитель Главы Карталинского муниципального округа Сапков С.Ю.

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области

	Соисполнители Программы
	Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области

	Участники Программы
	-

	Период реализации Программы
	Реализация Программы запланирована на 2026-2028 годы без разбивки на этапы

	Цели Программы
	Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Карталинского муниципального округа 

	Подпрограммы
	Отсутствуют 

	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	2026 - 81 716,1
2027 - 72 223,5
2028 - 72 358,8, приложение к паспорту Программы 

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой
	1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации за период до 2030 года и на перспективу на 2036 года» определена национальная цель развитие Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»


                                                                   



2. Показатели Программы

	[bookmark: _Hlk219897863]№ п/п
	Цель/показатели
	Уровень показателя*
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей**

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Карталинского муниципального округа

	1.1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
	МП
	возрастание
	шт. 
	2
	4
	6
	7
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Благоустройство общественных территорий 

	1.2.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	МП
	возрастание
	% 
	0
	1,9
	2,9
	3,4
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Благоустройство общественных территорий 

	1.3.
	Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее)
	МП
	возрастание
	шт.
	2
	4
	3
	4
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Благоустройство общественных территорий 

	1.4.
	Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий
	МП
	-
	%
	0
	25
	25
	25
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Благоустройство общественных территорий 

	1.5.
	Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие)
	МП
	возрастание
	шт.
	2
	3
	6
	8
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Благоустройство общественных территорий 

	1.6.
	Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды
	МП
	возрастание
	чел.
	10 851
	10 861
	10 871
	10 881
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Благоустройство общественных территорий

	1.7.
	Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
	МП
	-
	%
	25
	25,1
	25,1
	25,1
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Благоустройство общественных территорий 

	1.8.
	Количество мероприятий по содержанию городской инфраструктуры
	МП
	-
	шт.
	0
	12
	12
	12
	Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Благоустройство общественных территорий


                                                                    
2.1. Прокси-показатели Программы в 2026 году (отсутствуют)

	№
п/п
	Показатель/ прокси-показатель
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения
 (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/ месяцам
	Ответственный за достижение прокси-показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N +1
	…
	N +N
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Наименование показателя Программы

	1.1.
	Наименование прокси-показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	









3. План достижения показателей Программы в 2026 году


	№
п/п
	Цель/показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года2

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Карталинского муниципального округа

	1.1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
	шт. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	1.2.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,9

	1.3.
	Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее)
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	1.4.
	Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25

	1.5.
	Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие)
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	1.6.
	Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды.
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 861

	1.7.
	Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,1

	1.8.
	Количество мероприятий по содержанию городской инфраструктуры
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12



4. Структура Программы

	№ 
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями Программы

	1
	2
	3
	4

	I. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	Ответственный за реализацию – Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Срок реализации программы 2026 – 2028 годы

	1.1.
	Обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории
	Преобразование территорий города в эстетически привлекательные точки притяжения, формирующие уникальный культурный вид 
	1) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
2) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; 
3) количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее);
4) доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий;
5) количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие).

	1.2.
	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

	Преобразование сельских территорий в эстетически привлекательные точки притяжения, формирующие уникальный культурный вид населенного пункта
	1) количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды;
2) доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет



	II. Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства»

	Ответственный за реализацию - Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области
	Срок реализации Программы 2026 - 2028 годы

	2.1.
	Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа челябинской области
	Формирование ухоженной, технически исправной и безопасной среды, готовой к сезонным изменениям и общественно значимым событиям
	1) количество мероприятий по содержанию городской инфраструктуры.






















[bookmark: _Hlk232768019]ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа»


Финансовое обеспечение Программы


	«Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 
(одна цифра после запятой)

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа» (всего), в том числе:
	81 716,1
	72 223,5
	72 358,8
	226 298,4

	Средства федерального бюджета
	11 110,9
	10 556,0
	10 560,8
	32 227,7

	 Средства областного бюджета
	584,8
	673,8
	794,9
	2 053,5

	 Средства бюджета Карталинского муниципального округа
	70 439,7
	60 993,7
	61 003,1
	192 017,2 

	1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	12 576,0
	12 075,1
	12 210,4
	36 861,5

	1.1. Благоустройство тропиночной сети в «Городском парке им. Ленина» вблизи улицы Калмыкова в городе Карталы
	7 316,2
	0,0
	4 070,1
	11 386,3

	федеральный бюджет
	6 463,9
	0,0
	3 520,3
	9 984,2

	областной бюджет
	340,2
	0,0
	264,9
	605,1

	бюджет Карталинского муниципального округа
	512,1  
	0,0
	284,9
	797,0

	1.2. Благоустройство "Привокзальной площади" по улице Пушкина в городе Карталы
	2 874,4 
	0,0
	0,0
	2 874,4 

	федеральный бюджет
	2 539,5
	0,0
	0,0
	2 539,5

	областной бюджет
	133,7
	0,0
	0,0
	133,7

	бюджет Карталинского муниципального округа
	201,2
	0,0
	0,0
	201,2

	1.3. Благоустройство пешеходной дорожки по улице Калмыкова в городе Карталы
	1 600,5
	0,0
	0,0
	1 600,5

	федеральный бюджет
	1 414,1
	0,0
	0,0
	1 414,1

	областной бюджет
	74,4
	0,0
	0,0
	74,4

	бюджет Карталинского муниципального округа
	112,0
	0,0
	0,0
	112,0

	1.4. Благоустройство территории по адресу: г. Карталы, ул. Ленина 1
	784,9 
	0,0
	0,0
	784,9 

	федеральный бюджет
	693,4
	0,0
	0,0
	693,4

	областной бюджет
	36,5
	0,0
	0,0
	36,5

	бюджет Карталинского муниципального округа
	55,0
	0,0
	0,0
	55,0

	1.5. Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина в городе Карталы
	0,0
	0,0
	4 070,2
	4 070,2

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	3 520,2
	3 520,2

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	265,0
	265,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	285,0
	285,0

	1.6. Благоустройство парковой зоны в Сухореченском сельском поселении
	0,0
	0,0
	4 070,1
	4 070,1

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	3 520,3
	3 520,3

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	265,0
	265,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	284,8
	284,8

	1.7. Благоустройство пешеходной зоны от дома 2 А по улице Славы до дома 1 по улице Борьбы в городе Карталы 
	0,0
	2 415,1
	0,0
	2 415,1

	 федеральный бюджет
	0,0
	2 111,2
	0,0
	2 111,2

	областной бюджет
	0,0
	134,8
	0,0
	134,8

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	169,1
	0,0
	169,1

	1.8. Благоустройство городского парка вблизи улицы Калмыкова в городе Карталы 
	0,0
	2 415,0
	0,0
	2 415,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	2 111,2
	0,0
	2 111,2

	областной бюджет
	0,0
	134,8
	0,0
	134,8

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	169,0
	0,0
	169,0

	1.9. Благоустройство пешеходной зоны от дома 1 по улице Славы до   дома 1 по улице Ленина в городе Карталы 
	0,0
	2 415,0
	0,0
	2 415,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	2 111,2
	0,0
	2 111,2

	областной бюджет
	0,0
	134,8
	0,0
	134,8

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	169,0
	0,0
	169,0

	1.10. Благоустройство пешеходной зоны от дома 10 до дома 16 А по улице Славы в городе Карталы
	0,0
	2 415,0
	0,0
	2 415,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	2 111,2
	0,0
	2 111,2

	областной бюджет
	0,0
	134,7
	0,0
	134,7

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	169,1
	0,0
	169,1

	1.11. Благоустройство пешеходной зоны от Монумента Славы до дома 13 по улице Славы в городе Карталы 
	0,0
	2 415,0
	0,0
	2 415,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	2 111,2
	0,0
	2 111,2

	областной бюджет
	0,0
	134,7
	0,0
	134,7

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	169,1
	0,0
	169,1

	2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства»
	69 140,1
	60 148,4
	60 148,4
	189 436,9

	2.1. Осуществление деятельности МБУ «Центр благоустройства»  
	38 687,0
	36 071,2
	36 071,2
	112 256,9

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	38 687,0
	36 071,2
	36 071,2
	112 256,9

	2.2. Содержание уличного освещения 
	14 182,4
	20 387,2
	20 387,2
	62 656,6

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	14 182,4
	20 387,2
	20 387,2
	62 656,6

	2.3. Содержание мест захоронения  
	330,0
	330,0
	330,0
	990,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	330,
	330,0
	330,0
	990,0

	2.3. Мероприятия по благоустройству 
	3 360,0
	3 360,0
	3 360,0
	13 533,4

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	3 360,0
	3 360,0
	3 360,0
	13 533,4

	2.4.1.  Модернизация контейнерного оборудования 
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	2.4.2. Озеленение общественного пространства   
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	6 000,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	6 000,0

	2.4.3. Закупка декоративных конструкций к Новому году   
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.4. Расконсервация, консервация фонтана 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.5. Содержание фонтана 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.6. Приобретение праздничной атрибутики к празднованию праздника Весны и труда – 1 мая, Дня Победы – 9 мая 
	700,0
	700,0
	700,0
	2 100,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	700,0
	700,0
	700,0
	2 100,0

	2.4.7. Оформление улиц населенных пунктов территориальных отделов к праздникам Весны и труда - 1 мая, Дня Победы - 9 мая, Нового года и Рождества  
	360,0
	360,0
	360,0
	1 080,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	360,0
	360,0
	360,0
	1 080,0

	2.4.8. Приобретение и установка малых архитектурных форм 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.9. Санитарная очистка (ликвидация несанкционированных свалок) и сбор, вывоз мусора после проведенных субботников 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0»
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«Раздел III. Паспорт структурных элементов 

Паспорт 1. Региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

	«Краткое наименование проекта: 

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Срок реализации: 3 года
	(дата начала) 2026 год
	(дата окончания)
2028 год

	Ответственный исполнитель: Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области 
	«Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа»

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Челябинской области (далее именуются - государственные программы) 
	1. Государственная программа 
	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

	
	1.1. Подпрограмма государственной программы 
	Формирование комфортной городской среды



2. Показатели проекта

	№ п/п
	Задача/показатели
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя*
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1. Обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории

	1.1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
	МП
	возрастание
	шт. 
	2
	4
	6
	7
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области

	1.2.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	МП
	возрастание
	%
	0
	1,9
	2,9
	3,4
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области

	1.3.
	Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее)

	МП
	возрастание
	шт.
	2
	4
	3
	4
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области

	1.4.
	Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий
	МП
	возрастание
	%
	0
	25
	25
	25
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области

	1.5.
	Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие)
	МП
	возрастание
	шт.
	2
	3
	6
	8
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области

	      Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

	2.1.
	Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды
	МП
	возрастание
	чел. 
	10 851
	10 861
	10 871
	10 881
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области

	2.2.
	Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
	МП
	возрастание
	%
	25
	25,1
	25,1
	25,1
	Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа Челябинской области


                                                                                                                              
2.1. Прокси- показатели проекта в 2026 году (отсутствуют)

	№
п/п
	Показатель/ прокси-показатель
	Признак возрастания
/убывания
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/ месяцам
	Ответственный за достижение прокси-показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N +1
	...
	N +N
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Наименование показателя проекта 

	1.1.
	Наименование прокси-показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                               


                                                   




                                                                  3. План достижения показателей проекта в 2026 году

	№
п/п
	Показатель
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Задача 1. Обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории

	1.1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
	МП
	шт. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	1.2.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	МП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,9

	1.3.
	Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее)

	МП
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	1.4.
	Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий
	МП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25

	1.5.
	Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие)
	МП
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

	2.1.
	Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды
	МП
	чел. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 861

	2.2.
	Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
	МП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,1



4. Мероприятия (результаты) проекта

	[bookmark: _Hlk219888900]№ п/п
	Задача/ мероприятие (результат)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта 

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1. Обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории


	1.
	Благоустройство тропиночной сети в «Городском парке            им. Ленина»  вблизи 
улицы Калмыкова в 
городе Карталы
	шт. 
	1
	1
	0
	1
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
3. Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее)
4. Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и так далее) от общего количества таких территорий
5. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие)

	2.
	Благоустройство пешеходной зоны от дома     2 А по улице Славы до дома 1 по улице Борьбы в городе Карталы 
	шт.
	0
	0
	1
	0
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	

	3.
	Благоустройство городского парка вблизи улицы Калмыкова в  городе Карталы
	шт.
	0
	0
	1
	0
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	

	4.
	Благоустройство «Привокзальной площади» по улице Пушкина в городе Карталы
	шт.
	0
	1
	0
	0
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	

	5.
	Благоустройство пешеходной дорожки по улице Калмыкова в городе Карталы
	шт.
	0
	1
	0
	0
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	

	6. 
	Благоустройство парковой зоны в Сухореченском сельском поселении
	шт.
	0
	0
	0
	1
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	

	7.
	Благоустройство территории по адресу: город Карталы, улица Ленина, дом 1
	шт.
	0
	1
	0
	0
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	

	8.
	Благоустройство пешеходной зоны от дома 1 по улице Славы до дома 1 по улице Ленина в городе Карталы
	шт.
	0
	0
	1
	0
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	

	9.
	Благоустройство пешеходной зоны от дома 10 до дома 16 А по улице Славы в городе Карталы
	шт.
	0
	0
	1
	0
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	

	10.
	Благоустройство пешеходной зоны от Монумента Славы до    дома 13 по улице Славы в городе Карталы 
	шт.
	0
	0
	1
	0
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	

	11. 
	Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина в городе Карталы 
	шт.
	0
	0
	0
	1
	Благоустройство общественной территории
	Придание общественной территории уникального и опрятного вида, повышение уровня комфорта, благоустройство мест для отдыха и досуга
	

	     Задача 2.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

	1.
	Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству 
	ед.
	1
	1
	1
	1
	Голосование
	Вовлечение граждан в процесс формирования комфортной городской среды
	1) Количество граждан старше 14 лет, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды; 
2) Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.















5. Финансовое обеспечение проекта

	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой)
	Всего, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:
	12 576,0
	12 075,1
	12 210,4
	36 861,5

	1.1. Средства федерального бюджета
	11 110,9
	10 556,0
	10 560,8
	32 227,7

	1.2. Средства областного бюджета
	584,8
	673,8
	794,9
	2 053,5

	1.3. Средства бюджета Карталинского муниципального округа
	880,3
	845,3
	854,7
	2 580,3

	Благоустройство тропиночной сети в «Городском парке им. Ленина» вблизи улицы Калмыкова в городе Карталы
	7 316,2
	0,0
	4 070,1
	11 386,3

	федеральный бюджет
	6 463,9
	0,0
	3 520,3
	9 984,2

	областной бюджет
	340,2
	0,0
	264,9
	605,1

	бюджет Карталинского муниципального округа
	512,1
	0,0
	284,9
	797,0

	Благоустройство "Привокзальной площади" по улице Пушкина в городе Карталы
	2 874,4
	0,0
	0,0
	2 874,4

	федеральный бюджет
	2 539,5
	0,0
	0,0
	2 539,5

	областной бюджет
	133,7
	0,0
	0,0
	133,7

	бюджет Карталинского муниципального округа
	201,2
	0,0
	0,0
	201,2

	Благоустройство пешеходной дорожки по улице Калмыкова в городе Карталы
	1 600,5
	0,0
	0,0
	1 600,5

	федеральный бюджет
	1 414,1
	0,0
	0,0
	1 414,1

	областной бюджет
	74,4
	0,0
	0,0
	74,4

	бюджет Карталинского муниципального округа
	112,0
	0,0
	0,0
	112,0

	Благоустройство территории по адресу: г. Карталы, ул. Ленина 1
	784,9
	0,0
	0,0
	784,9

	федеральный бюджет
	693,4
	0,0
	0,0
	693,4

	областной бюджет
	36,5
	0,0
	0,0
	36,5

	бюджет Карталинского муниципального округа
	55,0
	0,0
	0,0
	55,0

	Благоустройство городского парка вблизи улицы Калмыкова в городе Карталы
	0,0
	2 415,0
	0,0
	2 415,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	2 111,2
	0,0
	2 111,2

	областной бюджет
	0,0
	134,8
	0,0
	134,8

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	169,0
	0,0
	169,0

	Благоустройство пешеходной зоны от дома 2 А по улице Славы до дома 1 по улице Борьбы в городе Карталы
	0,0
	2 415,1
	0,0
	2 415,1

	федеральный бюджет 
	0,0
	2 111,2
	0,0
	2 111,2

	 областной бюджет
	0,0
	134,8
	0,0
	134,8

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	169,1
	0,0
	169,1

	Благоустройство парковой зоны в Сухореченском сельском поселении
	0,0
	0,0
	4 070,1
	4 070,1

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	3 520,3
	3 520,3

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	265,0
	265,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	284,8
	284,8

	Благоустройство пешеходной зоны от дома 1 по улице Славы до дома 1 по улице Ленина в городе Карталы
	0,0
	2 415,0
	0,0
	2 415,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	2 111,2
	0,0
	2 111,2

	областной бюджет
	0,0
	134,8
	0,0
	134,8

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	169,0
	0,0
	169,0

	Благоустройство пешеходной зоны от дома 10 до дома 16 А по улице Славы в городе Карталы
	0,0
	2 415,0
	0,0
	2 415,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	2 111,2
	0,0
	2 111,2

	областной бюджет
	0,0
	134,7
	0,0
	134,7

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	169,1
	0,0
	169,1

	Благоустройство пешеходной зоны от Монумента Славы до дома 13 по улице Славы в городе Карталы
	0,0
	2 415,0
	0,0
	2 415,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	2 111,2
	0,0
	2 111,2

	областной бюджет
	0,0
	134,7
	0,0
	134,7

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	169,1
	0,0
	169,1

	Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина в городе Карталы 
	0,0
	0,0
	4 070,2
	4 070,2

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	3 520,2
	3 520,2

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	265,0
	265,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	285,0
	285,0









6. План реализации проекта 

	Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Задача 1. Обеспечение комплексного развития, содержания и повышения уровня благоустройства дворовых и общественных пространств, включая объекты частной собственности и прилегающие к ним территории

	1
	2
	3
	4

	Благоустройство тропиночной сети в «Городском парке им. Ленина» вблизи улицы Калмыкова в городе Карталы
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Благоустройство «Привокзальной площади» по улице Пушкина в городе Карталы
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Благоустройство пешеходной дорожки по улице Калмыкова в городе Карталы
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Благоустройство территории по адресу: город Карталы, улица Ленина, дом 1
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина в городе Карталы
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Благоустройство городского парка вблизи улицы Калмыкова в городе Карталы
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Благоустройство парковой зоны в Сухореченском сельском поселении
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Благоустройство пешеходной зоны от дома 1 по улице Славы до    дома 1 по улице Ленина в городе Карталы
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Благоустройство пешеходной зоны от дома 10 до дома 16 А по    улице Славы в городе Карталы
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Благоустройство пешеходной зоны от Монумента Славы до дома 13 по улице Славы в городе Карталы
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Благоустройство пешеходной зоны от дома 2 А по улице Славы до дома 1 по улице Борьбы в городе Карталы
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	Задача 2.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

	Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X
	-
	Итоговый протокол.» 




Паспорт 2. Комплекс процессных мероприятий 
                   «Содержание объектов благоустройства» 

1. Основные положения

	      Ответственный исполнитель: Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области  
	«Формирование современной городской среды населённых пунктов Карталинского муниципального округа Челябинской области»
	Срок реализации: 3 года
	(дата начала) 2026 год
	(дата окончания)
2028г.



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Задача/показатели
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя*
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области.

	1.
	Количество мероприятий по содержанию городской инфраструктуры 
	ПКМП
	возрастание
	шт. 
	12
	12
	13
	14
	Территориальное управление Карталинского муниципального округа Челябинской области


                                                                                                                                
                                                             2.1. Прокси- показатели в 2026 году (отсутствуют)

	№
п/п
	Показатель/ прокси-показатель
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/ месяцам
	Ответственный за достижение прокси-показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N +1
	...
	N +N
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий

	1.1.
	Наименование прокси-показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                
                                                   3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№
п/п
	Показатель
	Уровень показателя*
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области

	1.
	 Количество мероприятий по содержанию городской инфраструктуры

	ПКМП
	шт. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12





4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Задача/ мероприятие (результат)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области

	1.
	Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети
	месяц
	0
	12
	12
	12
	Текущее содержание и эксплуатация объектов городской инфраструктуры
	Комплексное содержание и развитие объектов городской инфраструктуры

	2.
	Содержание уличного освещения
	шт.
	0
	1
	1
	1
	Текущее содержание уличного освещения  
	Комплексное техническое обслуживание и эксплуатация сетей наружного освещения, направленные на обеспечение бесперебойной работы светового оборудования, соблюдение нормативного уровня освещенности территорий и повышение общественной безопасности в темное время суток.

	3.
	Содержание мест захоронения 
	шт.
	0
	1
	1
	1
	Коммунально-эксплуатационное мероприятие

Обрядовое и мемориальное мероприятие
	Поддержание достойного санитарного и эстетического состояния кладбищ, повышение уровня благоустройства общественных пространств, гарантирование качественных ритуальных услуг в соответствии с нормами

	4.
	Модернизация контейнерного оборудования 
	шт.
	0
	1
	1
	1
	Санитарно-экологическое мероприятие 
	Улучшение санитарного состояния, экологии и общего качества городской среды 

	5.
	Озеленение общественного пространства 
	шт.
	0
	1
	1
	1
	Агротехнический уход 
	Улучшение состояния и здоровья зеленых насаждений 

	6.
	Закупка декоративных конструкций к Новому году 
	шт.
	0
	1
	1
	1
	Комплексное организационно-техническое мероприятие по благоустройству территории и организации досуга населения
	Наполнение городского пространства положительными эмоциями, создание праздничного настроения 

	7.
	Расконсервация, консервация фонтана 
	шт.
	0
	1
	1
	1
	Комплексное организационно-техническое мероприятие по благоустройству территории и организации досуга населения
	Наполнение городского пространства положительными эмоциями, создание праздничного настроения 

	8.
	Содержание фонтана 
	шт. 
	0
	1
	1
	1
	Комплексное организационно-техническое мероприятие по благоустройству территории и организации досуга населения
	Наполнение городского пространства положительными эмоциями, создание праздничного настроения

	9.
	Приобретение праздничной атрибутики к празднованию праздника Весны и труда - 1 мая, Дня Победы -        9 мая
	шт. 
	0
	2
	2
	2
	Комплексное организационно-техническое мероприятие по благоустройству территории и организации досуга населения
	Наполнение пространства положительными эмоциями, создание праздничного настроения

	10.
	Оформление улиц населенных пунктов территориальных отделов к праздникам Весны и труда - 1 мая, Дня Победы - 9 мая, Нового года и Рождества
	шт. 
	0
	3
	3
	3
	Комплексное организационно-техническое мероприятие по благоустройству территории и организации досуга населения
	Наполнение пространства положительными эмоциями, создание праздничного настроения

	11.
	Приобретение и установка малых архитектурных форм
	шт. 
	0
	1
	1
	1
	Мероприятие по материально-техническому оснащению и развитию объектов благоустройства
	Комплексное дооснащение и обновление общественных и дворовых территорий современными малыми архитектурными формами, направленное на повышение функциональности, эстетической привлекательности и создание комфортных условий для отдыха и досуга граждан

	12.
	Санитарная очистка (ликвидация несанкционированных свалок) и сбор, вывоз мусора после проведенных субботников 
	шт.
	0
	1
	1
	1
	Санитарно-экологическое мероприятие 
	Улучшение санитарного состояния, экологии и общего качества городской среды 






5. Финансовое обеспечение

	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей одна цифра после запятой)
	Всего, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» 
	69 140,1
	60 148,4
	60 148,4
	189 436,9

	1.1. Осуществление деятельности МБУ «Центр благоустройства»
	40 114,5
	36 071,2
	36 071,2
	112 256,9

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	40 114,5
	36 071,2
	36 071,2
	112 256,9

	1.2. Содержание уличного освещения 
	14 182,4
	20 387,2
	20 387,2
	62 656,6

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	14 182,4
	20 387,2
	20 387,2
	62 656,6

	1.3. Содержание мест захоронения  
	330,0
	330,0
	330,0
	990,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	330,
	330,0
	330,0
	990,0

	1.4. Мероприятия по благоустройству 
	3 360,0
	3 360,0
	3 360,0
	13 533,4

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	3 360,0
	3 360,0
	3 360,0
	13 533,4

	1.4.1. Модернизация контейнерного оборудования
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	1.4.2. Озеленение общественного пространства   
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	6 000,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0
	6 000,0

	1.4.3. Закупка декоративных конструкций к Новому году   
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.4. Расконсервация, консервация фонтана 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.5. Содержание фонтана 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.6. Приобретение праздничной атрибутики к празднованию праздника Весны и труда – 1 мая, Дня Победы – 9 мая 
	700,0
	700,0
	700,0
	2 100,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	700,0
	700,0
	700,0
	2 100,0

	1.4.7. Оформление улиц населенных пунктов территориальных отделов к праздникам Весны и труда – 1 мая, Дня Победы – 9 мая, Нового года и Рождества  
	360,0
	360,0
	360,0
	1 080,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	360,0
	360,0
	360,0
	1 080,0

	1.4.8. Приобретение и установка малых архитектурных форм 
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.9. Санитарная очистка (ликвидация несанкционированных свалок) и сбор, вывоз мусора после проведенных субботников 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 бюджет Карталинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0










6. План реализации комплекса процессных мероприятий

	Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Задача 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Карталинского муниципального округа Челябинской области

	1
	2
	3
	4

	1.1. Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети 
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.2. Содержание уличного освещения
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.3. Содержание мест захоронения  
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.4. Мероприятия по благоустройству
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.4.1.	Модернизация контейнерного оборудования
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.4.2. Озеленение общественного пространства   
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка 
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.4.3.	Закупка декоративных конструкций к Новому году  
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.4.4. Расконсервация, консервация фонтана
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.4.5. Содержание фонтана
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.4.6. Приобретение праздничной атрибутики к празднованию праздника Весны и труда - 1 мая, Дня Победы - 9 мая
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.4.7. Оформление улиц населенных пунктов территориальных отделов к праздникам Весны и труда - 1 мая, Дня Победы - 9 мая, Нового года и Рождества  
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.4.8. Приобретение и установка малых архитектурных форм
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ

	1.4.9.	Санитарная очистка (ликвидация несанкционированных свалок) и сбор, вывоз мусора после проведенных субботников
	-
	Управление строительством, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального округа
	-

	Контрольная точка
	X

	-

	Муниципальный контракт;
Акт выполненных работ»




2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Карталинского муниципального округа Челябинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Временно  исполняющий  полномочия 
Главы Карталинского муниципального 
округа Челябинской области                                                                  С.Ю. Сапков
                                                                       





































