# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «_1_ »  _марта__  2024 г.  № _126-р_

О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка на территории Кунашакского муниципального района в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения Кунашакского муниципального района и снижения возможного ущерба в период весеннего половодья:

- Утвердить состав районной противопаводковой комиссии    (приложение 1).

- Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории Кунашакского муниципального района в 2024 году. (приложение 2).

- Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений:

1)	организовать проведение мероприятий по защите населения и территорий сельских поселений района, объектов экономики от затопления и подтопления паводковыми водами с использованием на эти цели средств местных бюджетов, а также сил и средств заинтересованных организаций на территориях поселений;

2)	обеспечить соблюдение соответствующего режима хозяйственной деятельности в зонах периодического подтопления паводковыми водами;

3)	в период паводка принять меры защиты от разрушения скотомогильников, складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других экологически опасных объектов;

4)	организовать проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки;

5)	предусмотреть резерв финансовых средств и материальных ресурсов для проведения экстренных противопаводковых мероприятий;

6)	информировать о развитии паводковой обстановки Администрацию Кунашакского муниципального района через отдел ГО и ЧС по линии единой дежурно-диспетчерской службы.

4.	Отделу развития сельского хозяйства Управления экономики и сельского хозяйства Администрации Кунашакского муниципального района (Файзуллина Д.З.) до наступления паводка проверить надежность обваловки территорий ферм, машинотракторных мастерских, складов горюче-смазочных материалов, мест складирования минеральных удобрений, организовать уборку снега с указанных территорий.

5.	Рекомендовать ООО «Долерит» (Хусаинов В.Р.) принять необходимые меры по защите автомобильных мостов и дорог на участках ответственности от разрушений, очистке водоотводных труб, обочин дорог от снега.

6.	Руководителю МУП «Кунашак Спец Транс» (Шешукова Т.М.) обеспечить готовность автобусного парка к бесперебойному и безопасному обеспечению транспортными услугами населения и школьных перевозок.

7.	Руководителю МБУ «Дорсервис» (Аминов Г.В.) принять необходимые меры по очистке водоотводных труб, дорог, обочин дорог от снега на участках ответственности. При поступлении заявки произвести очистку прилегающих территорий к насосным станциям водозабора.

8.	Управлению по ЖКХ, строительству и энергообеспечению Администрации Кунашакского муниципального района (Гиззатуллин А.А.) обеспечить контроль за подготовкой предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в период прохождения весеннего паводка, осуществлять координацию деятельности организаций по обеспечению надежного и бесперебойного водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения Кунашакского муниципального района и объектов социальной сферы.

9.	Отделу ГО и ЧС Администрации Кунашакского муниципального района (Юмахужин Р.Ф.):

-	обеспечить взаимодействие со службами экстренного реагирования и жизнеобеспечения района, органами управления организаций и объектов;

-	организовать сбор оперативной информации о прохождении весеннего паводка и своевременное информирование ответственных должностных лиц администрации Кунашакского муниципального района, Главного Управления МЧС России по Челябинской области, а также иных заинтересованных органов исполнительной власти Челябинской области, территориальных и федеральных органов власти;

-	организовать оповещение и информирование населения о прохождении весеннего половодья.

10.	Финансовому управлению Администрации Кунашакского муниципального района (Аюпова Р.Ф.) предусмотреть резерв финансовых средств для оплаты горюче-смазочных материалов на проведение противопаводковых мероприятий.

11.	Противопаводковым комиссиям сельских поселений и руководителям служб жизнеобеспечения района:

-	представить планы противопаводковых мероприятий и состав сил и средств в Администрацию Кунашакского муниципального района через отдел ГО и ЧС к 7 марта 2024 года;

-	ежедневно, со времени наступления паводка, с 8-00 до 8-30 представлять информацию о паводковой  обстановке дежурному диспетчеру ЕДДС Администрации   Кунашакского  муниципального  района  по  телефонам  2-83-08,  2-00-07 и немедленно в случае чрезвычайной ситуации.

12.	Отделу     информационных     технологий    Администрации    района

(Ватутин В.Р.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Кунашакского муниципального района.

13.	Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  района         			           					Р.Г. Вакилов

Приложение 1

к распоряжению Главы Кунашакского муниципального района от « ___ » _______ 2024 г. № _____

#### Состав

### противопаводковой комиссии Кунашакского муниципального района

| 1. | Глава Администрации Кунашакского муниципального района, председатель комиссии | Вакилов Р.Г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заместитель Главы Администрации Кунашакского муниципального района по ЖКХ, строительству и инженерной инфраструктуре – руководитель управле-ния по ЖКХ, строительству и энергообеспечению, заместитель председатель комиссии | Гиззатуллин А.А. |
| Члены комиссии: |
| 3. | Директор «Долерит» (по согласованию) | Хусаинов В.Р. |
| 4. | Заместитель начальника полиции по ООП ОМВД РФ по Кунашакскому району (по согласованию) | Сычев Р.С. |
| 5. | Заместитель начальника ОУУПиПДН ОМВД РФ по Кунашакскому району (по согласованию) | Гиниятуллин Ф.Ш. |
| 6. | Начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Кунашакскому району (по согласованию) | Газизов Р.Р. |
| 7. | Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Челябинской области в Сосновском и Аргаяшском, Кунашакском районах (по согласованию) | Заварухина Т.П. |
| 8. | Начальник Кунашакского РЭС ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» (по согласованию) | Калинин В.А. |
| 9. | Врио начальник отдела ГО и ЧС Администрации района | Юмахужин Р.Ф. |
| 10. | Заместитель руководителя Управления по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации района | Иванова К.И. |
| 11. | Начальник Управления экологии Администрации района | Абдрахманова О.Р. |
| 12. | Начальник отдела развития сельского хозяйства Управления экономики и сельского хозяйства Администрации района | Файзуллина Д.З. |
| 13. | Директор МБУ «Дорсервис» | Аминов Г.В. |
| 14. | Директор МУП «Балык» | Булатов Н.Н. |

|  | Приложение 2 к распоряжению Главы Кунашакского муниципального района от « ___ » _______ 2024 г. № _____ |
| --- | --- |

# План

мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья

на территории Кунашакского муниципального района в 2024 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг паводковой обстановки | март – май | Отдел ГОиЧС |  |
| 2 | Заседание КЧС и ОПБ при администрации района. | март | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 3 | Заседание противопаводковой комиссии. | март, апрель, май | Председатель комиссии |  |
| 4 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидроотехнических сооружениях, водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | март | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |  |
| 5 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | март | Администрация района, Главы Администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |  |
| 6 | Организация наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. (1 раз в неделю). | в паводковый период | Главы Администраций сельских поселений |  |
| 7 | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев, коллекторов от мусора и льда на территориях сельских поселений. | в паводковый период | Главы Администраций сельских поселений, руководители организаций |  |
| 8 | Организация работ по ликвидации стихийных свалок мусора. | март – апрель | Главы Администраций сельских поселений |  |
| 9 | Обследование объектов, представляющих экологическую опасность (производств и складов токсичных веществ, химических удобрений и ядохимикатов, ГСМ, накопителей сточных вод и жидких отходов, очистных сооружений) на предмет их готовности к прохождению паводка. | март | Управление экологии Администрации района, противопаводковые комиссии Администраций сельских поселений |  |
| 10 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | постоянно | Главы Администраций с/поселений, УСХиП, руководители предприятий и организаций. |  |
| 11 | Контроль объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | март – апрель | Противопаводковая комиссия района, управление ЖКХ |  |
| 12 | Информирование населения Кунашакского муниципального района о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | в паводковый период | Отдел ГО и ЧС Администрации района |  |
| 13 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | до 31.03.2024 г. | Противопаводковая комиссия, ООО «Долерит», МБУ «Дорсервис» |  |
| 14 | Подготовка пунктов временного размещения населения при возможных подтоплениях жилых строений. | до 31.03.2024 г. | Администрации с/поселений, отдел ГО и ЧС Администрации района |  |
| 15 | Развертывание медицинских пунктов на пунктах временного размещения (при необходимости). | в период паводка | ГБУЗ «Районная больница с.Кунашак», Главы Администраций сельских поселений |  |
| 16 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления (при необходимости). | В период паводка | Отдел МВД России по Кунашакскому району |  |
| 17 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | В период паводка | Администрации с/поселений, эвакокомиссия, Управление экономики Администрации района |  |

Врио начальника отдела ГОиЧС 												      Р.Ф.Юмахужин

###### Исполнитель:

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы муниципального района по ЖКХ, строительству и инженерной инфраструктуре – руководитель управления по ЖКХ, строительству и энергообеспечению | Гиззатуллин А.А. |
| Начальник Правового управления | Хусаинов В.Р. |

| Рассылка: |  |
| --- | --- |
| Отдел делопроизводства | - 1экз; |
| Отдел ГОиЧС | - 1 экз; |
| Финансовое управление | - 1экз; |
| Управление по ЖКХ, СиЭ | - 1экз; |
| Управления экономики и сельского хозяйств | - 1экз; |
| Управление экологии | - 1экз; |
| МБУ «Дорсервис» | - 1экз; |
| МУП «Кунашак Спец Транс» | - 1экз; |
| МУП «Балык» | - 1экз; |
| Администрации сельских поселений, ООО «Доломит» | - 9 экз; - 1 экз. |
| В электронном виде |  |
| Итого | 2 экз. |

| Врио начальник отдела ГО и ЧС Юмахужин Раиль Фаузеевич 8(35148)28276 |  |
| --- | --- |