РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2025г. № 2196

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального округа на 2026-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025г. №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Кунашакского муниципального округа  от 13.08.2025г. № 1402 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Кунашакском муниципальном округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Кунашакского муниципального  округа на 2026-2028 годы» согласно приложению.

- 2.  Постановление Администрации Кунашакского муниципального района от 27.08.2024 г. № 1207 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального района на 2025-2027 годы»  считать утратившим силу с 01.01.2026г.

- 3. Начальнику отдела информационных технологий Администрации района Хуртову А.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кунашакского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы района по имуществу и инвестициям – руководителя управления имущественных и земельных отношений Юсупову Д.Ф.

Глава муниципального округа	                                                                   Р.Г.Вакилов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению

Администрации

Кунашакского

муниципального округа

от ______2025 №____

Муниципальная программа

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Кунашакского муниципального  округа на 2026-2028 годы»"

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Кунашакского муниципального округа

Проблема улучшения жилищно-бытовых условий населения округа является одной из наиболее важных социальных задач, стоящих перед органами местного самоуправления Кунашакского муниципального округа. Особое  место призвана занять программа"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Кунашакского муниципального  округа на 2026-2028 годы»", которая  должна обеспечить выполнение  обязательства государства на реализацию прав граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик муниципального района, сдерживает развитие коммунальной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность района.

Масштаб проблемы переселения жителей округа из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в значительной степени зависит от формирования правовой базы. Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, право на получение в пользование жилых помещений (ст. 85  Жилищного кодекса Российской Федерации). Правовое регулирование вопросов переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда осуществляется в рамках жилищного законодательства, которое является предметом совместного ведения Российской Федерации, её субъектов и муниципальных образований.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Цели Программы:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Кунашакского муниципального округа;

-уменьшение общей площади помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Кунашакского муниципального округа и признанных с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Задачи Программы:

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

- обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

- переселение жителей аварийных многоквартирных домов;

- снос муниципального и частного многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

- Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счёт средств «Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», областного бюджета и бюджета Кунашакского муниципального округа.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации Кунашакского муниципального округа  в соответствии с выбранным гражданами способом переселения заключают предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном жилом доме, заключает муниципальные контракты с застройщиками на строительство многоквартирных жилых домов, в том числе долевое.

Основные мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться или дополняться в зависимости от изменений и дополнений в законодательстве, возможностей областного бюджета и бюджета Кунашакского муниципального округа и других факторов.

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И МЕХАНИЗМ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ

Управление имущественных и земельных отношений Администрации  Кунашакского муниципального округа  при реализации программы осуществляет:

- планирование и организацию работ по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

- подготовку сведений о наличии муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- составление списка потенциальных   участников  Программы;

-формирование земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов;

- контроль за ходом реализации Программы на территории Кунашакского муниципального округа;

- ежеквартально представляет отчёт в Министерство строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области о реализации мероприятий программы.

- финансирование мероприятия Программы исходя из объёмов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объёмов софинансирования за счёт средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в установленном порядке в виде субсидий;

- привлечение для выполнения Программы на конкурсной основе заказчика и заключение с ним соответствующих договоров.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Кунашакского муниципального  округа на 2026-2028 годы»"

## 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | - 1.Заместитель Главы округа по имуществу и инвестициям - руководитель управления имущественных и земельных отношений - 2.Первый заместитель Главы округа по ЖКХ, строительству и инженерной инфраструктуре - руководитель управления по ЖКХ, строительству и энергообеспечению; |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского муниципального округа |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1.Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального округа |  |
|  | 2.Администрация Кунашакского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 гг. |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Кунашакского муниципального округа | - формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - переселение жителей аварийных многоквартирных домов; - снос муниципального и частного многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу. |
|  | -уменьшение общей площади помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Кунашакского муниципального округа и признанных с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | - обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах; - обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах; |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации по источникам финансирования* (тыс. руб.) | 2026; 2027; 2028. федеральный бюджет*; 0; 0; 0. областной бюджет*; 80000,0; 116565,521; 0. местный бюджет*; 80,0; 0; 0. внебюджетные источники; 0; 0; 0. * объем финансирования корректируется с учётом возможностей федерального, областного местного бюджетов и внебюджетных источников на текущий финансовый год; |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | - устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |  |

## 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Цель муниципальной программы - «создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Кунашакского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | человек | 140 | 0 | 52 | 88 | Управление имущественных и земельных отношений Администрации округа |
| 1.2. | расселение аварийных многоквартирных жилых домов | единиц | 12 | 0 | 4 | 8 | Управление имущественных и земельных отношений Администрации округа |
| 1.3 | снос муниципального и частного многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | единиц | 12 | 0 | 0 | 4 | Управление имущественных и земельных отношений Администрации округа |
| 2.Цель муниципальной программы«уменьшение общей площади помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Кунашакского муниципального округа и признанных с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального округа общей площадью | тыс.кв.м. | 2,693 | 0 | 1,056 | 1,637 | Управление имущественных и земельных отношений Администрации округа |

## 3. План достижения показателей муниципальной программы

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программ | На конец 2026 года | На конец 2027 года | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | чел. | 140 | 0 | 52 | 88 |
| 2 | расселение аварийных многоквартирных жилых домов | единиц | 12 | 0 | 4 | 8 |
| 3 | снос муниципального и частного многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | единиц | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | уменьшение аварийного жилищного фонда на территории Кунашакского муниципального округа | тыс.кв.м. | 2,693 | 0 | 1,056 | 1,637 |

План мероприятий муниципальной подпрограммы

| № п/п | Объекты мероприятия | Срок проведения мероприятия (сдачи объекта) | Планируемые объемы финансирования *(тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из областного бюджета | бюджет округа | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Приобретение (поставка)объектов долевого строительства (жилых помещений) | 2026 | 80080,0 | 0 | 80000,0 | 80,0 | 0 | Управление по ЖКХ, строительству и энергообеспечению, Управление имущественных и земельных отношений |
|  |  | 2027 | 116565,521 | 0 | 116565,521 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Снос ветхо-аварийного жилья | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление имущественных и земельных отношений |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 2026-2028 | 196645,521 | 0 | 196565,521 | 80,0 | 0 |  |
|  | в том числе по годам | 2026 | 80080,0 | 0 | 80000,0 | 80,0 | 0 |  |
|  |  | 2027 | 116565,521 | 0 | 116565,521 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год

## 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026год | 2027год | 2028год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 80080,0 | 116565,521 | 0 | 196645,521 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 80000,0 | 116565,521 | 0 | 196565,521 |
| Районный бюджет | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 |

Список многоквартирных домов включённых в программу

|  | Адрес дома | Тип дома Год признания аварийным | Количество жилых помещений, ед. | Количество жителей, чел. | Общая площадь дома, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, с. Кунашак, ул.Николаева, д. 27 | 01.02.2019 | 1 | 2 | 55,5 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, п. Трудовой, ул. Мира, д. 20 | 13.03.2017 | 7 | 16 | 294,4 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, п. Трудовой, ул. Мира, д. 22 | 13.03.2017 | 7 | 18 | 305,4 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, п. Трудовой, ул. Мира, д. 24 | 13.03.2017 | 6 | 16 | 400,7 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, с. Новобурино, ул. Спортивная, д. 2 | 13.03.2017 | 7 | 12 | 285,5 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, с. Новобурино, ул. Труда, д. 10 | 13.03.2017 | 8 | 15 | 266,2 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, с. Новобурино, ул. Труда, д. 12 | 13.03.2017 | 9 | 19 | 391,92 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, с. Халитово, ул. Целинная, д. 22 | 13.03.2017 | 4 | 9 | 93,2 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, ст.Нижняя, ул. Железнодорожная, д. 1 | 01.02.2019 | 5 | 6 | 247,99 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, пос.Муслюмово ж.д. ст., ул.Челябинская, д. 36 | 11.11.2019 | 4 | 18 | 142,9 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, с. Кунашак, ул.Подстанция, д. 2 | 21.08.2020 | 1 | 3 | 44,7 |
|  | обл. Челябинская, р-н. Кунашакский, п.Элеваторный, ул.Вокзальная, д.25 | 17.12.2020 | 3 | 6 | 164,9 |
|  | итого |  | 62 | 140 | 2693,31 |