РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2014  № 2080

Об утверждении муниципальной

программы «По созданию безопасных условий

для движения пешеходов в Кунашакском

муниципальном районе на 2015-2017 гг».

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кунашакского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «По созданию безопасных условий для движения пешеходов в Кунашакском муниципальном районе на 2015-2017 гг».

2. Финансирование программы осуществлять за счет средств местного бюджета Кунашакского муниципального района.

3. Организацию исполнения возложить на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам  Г.Г. Янтурину.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района

В.С. Закиров

Утверждена         постановлением

Главы администрации

Кунашакского муниципального

района от 09.12.2014  № 2080

# Программа

«По созданию безопасных условий

для движения пешеходов в Кунашакском

муниципальном районе на 2015-2017 года»

с. Кунашак

2014 г.

Цель Программы: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, обеспечения их охраны жизни и  здоровья, улучшения дорожных условий для их движения.

Руководитель Программы:        Глава Кунашакского муниципального района

Разработчик Программы:     ОГИБДД ОМВД России по Кунашакскому району, Управление по ЖКХ, строительству и       энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района

Сроки реализации Программы :                 2015-2017гг.,

Организация контроля исполнения мероприятий Программы:                Заместитель Главы администрации района по строительству и ЖКХ –   председатель районной комиссии по безопасности дорожного движения

Концепция мероприятий по повышению безопасности пешеходов в Кунашакском муниципальном районе:

1. Характеристика состояния и прогноз развития ситуации в сфере обеспечения безопасности пешеходов в Кунашакском муниципальном районе

Одной из наиболее характерных причин ДТП является происшествия, связанные с переходом в не установленном месте. Среди основных факторов, влияющих на повреждение пешеходов и возможность совершения ими этого нарушения ПДД, следует отметить следующее: дисциплинированность пешеходов, ширина пешеходных переходов и их частота на протяжении УДС, плотность пешеходных потоков, размеры пешеходных тротуаров и дорожек.

Основными причинами сложившейся ситуации являются:

- низкий уровень дисциплины водителей и пешеходов, недостаточная квалификация и грамотность участников дорожного движения;

- необоснованное снижение требований к созданию безопасных условий движения пешеходов, в том числе детей, инвалидов, людей с ограниченными возможностями;

- несоблюдение действующих нормативных требований в процессе проектирования и эксплуатации объектов улично-дорожной сети;

- недостатки в организации своевременной и квалифицированной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- несовершенство действующего законодательства, регламентирующего организацию пешеходного движения и надзор за ним.

Принимаемые меры, в том числе в рамках реализации различных программ, недостаточно взаимоувязаны по конечным целям и не приносят необходимых результатов.

Отсутствие системности и персональной ответственности органов исполнительной власти за реализацию требуемых мероприятий не позволяет в полной мере решить проблему безопасности пешеходного движения.

2. Целевая задача и организационные основы разработки и реализации мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов

Федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100, определена задача снижения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 1,5 раза.

Достижение указанной цели должно обеспечиваться за счет:

- усиления персональной ответственности руководителей всех уровней за планирование и реализацию оперативных мероприятий по созданию безопасных условий для пешеходного движения и за усиление контроля за соблюдением дисциплины всеми участниками дорожного движения;

- обеспечения скоординированности по срокам и комплексности по влиянию на достижение конечных результатов всех мероприятий долгосрочного и стратегического характера, проводимых по федеральным, областным и районным  программам.

Оперативные мероприятия должны планироваться и реализовываться в рамках функций районных  комиссий по безопасности дорожного движения.

Итоги и результативность проведенных мероприятий должны подводиться ежегодно и корректироваться с целью введения инноваций.

3. Состав мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов в Кунашакском муниципальном районе

3.1. Обучение, повышение квалификации и грамотности участников дорожного движения

Постоянно проводимые на единой методической основе мероприятия по обучению, повышению квалификации и грамотности участников дорожного движения рассматриваются как средство решения главной проблемы безопасности, связанной с человеческим фактором - отсутствие культуры дорожного движения, взаимной ответственности, дисциплины, неправильная оценка дорожной ситуации.

Мероприятия включают пропаганду вежливого отношения участников дорожного движения друг к другу, правил дорожного движения и навыков безопасного поведения. Информационно-агитационная поддержка должна обеспечиваться как средствами массовой информации, так и рекламными кампаниями. Имеется значительный ресурс в проведении целевых акций, выставок, конкурсов, викторин и других форм привлечения населения к разъяснительной работе. Необходимые мероприятия должны планироваться и проводиться в трудовых коллективах, по месту жительства,  на стоянках и парковках.

Воспитательные меры должны быть ориентированы на устранение отрицательных стереотипов поведения пешеходов на улицах и дорогах мегаполиса, на формирование и развитие нравственно - правовых убеждений, потребностей и привычек выполнять требования законодательства и нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В число первоочередных должны быть выделены мероприятия по обеспечению безопасности детей. С привлечением городских организаций, дошкольных и образовательных учреждений, общественности, родителей, всего взрослого населения, в том числе:

- проведение, конкурсов, викторин, спортивных и других массовых мероприятий по тематике ПДД;

- оборудование во всех общеобразовательных учреждениях Кунашакского муниципального района  детских уголков безопасности по обучению ПДД (фрагментов проезжей части);

- подготовка и показ тематических рубрик и сюжетов по ПДД по местному телевидению;

- размещение наружной рекламы на улицах и дорогах района (на пешеходных переходах), в гаражах, предприятиях, организациях и учреждениях, вокзалах,  стадионах,  общественном транспорте и т.д.;

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение дисциплины водителей транспортных средств, качества их подготовки и квалификации;

- проведение семинаров, организация занятий по ПДД в автопредприятиях;

3.2. Создание безопасных условий движения для пешеходов

В зимнее время дополнительную опасность создают скользкое покрытие и несвоевременно убранный снег.

К числу приоритетных направлений работ по обеспечению безопасности движения пешеходов относятся мероприятия по:

- совершенствованию основных элементов инфраструктуры и инженерно-технического оснащения улично-дорожной сети (тротуаров и внеуличных пешеходных переходов, искусственных неровностей в зонах пешеходных переходов, на территориях, прилегающих к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, к больницам, поликлиникам и другим социальным учреждениям;

- ограждению проезжей части и мест парковки автотранспорта;

- установке дорожных знаков "Пешеходный переход" с окантовкой желтого цвета (900 мм на 900 мм), дополнительного искусственного освещения всех уличных пешеходных переходов,

3.3. Организационные и правовые меры повышения безопасности пешеходов

Существенным фактором снижения тяжести последствий ДТП является своевременное и квалифицированное оказание медицинской помощи пострадавшим.

Комплекс мер организационного и правового характера, подлежащих исполнению в рамках решения задач повышения безопасности пешеходов, включает:

- обеспечение учащихся младших классов общеобразовательных учреждений светоотражающими элементами для пешеходов;

- усиление контроля за выполнением требований по очистке от снега крыш и уборке снега в зимний период на участках улично-дорожной сети, предназначенных для движения пешеходов (тротуарах, пешеходных дорожках и т.д.);

- разработка дополнительных требований к составу проекта "Организация движения транспорта и пешеходов" при проектировании объектов массового притяжения граждан в части организации движения пешеходов.

4. Порядок финансирования мероприятий

Реализацию мероприятий предполагается осуществлять за счет средств районного бюджета, в пределах денежных средств предусмотренных на текущий год, а также внебюджетных источников и иных поступлений, использование которых не противоречит действующему законодательству.

Мероприятия

по созданию для пешеходов безопасных условий движения на дорогах Кунашакский муниципальный район

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Сроки |  | Источник финансирования | Финансовые затраты (руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год. |  |
| 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приблизить маршруты патрулирования ИДПС к местам скопления людей, нерегулируемым пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. Ориентировать личный состав ДПС на жесткий контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и водителями в местах проезда пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. |  |  | Постоянно |  | Без дополнительного финансирования |  | ГИБДД |
| 2 | Обеспечить содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах в безопасном для движения состоянии, проведение ремонта дорожного покрытия и асфальтирование улиц, строительство тротуаров, оборудование в каждом сельском поселении обеспечить дополнительное освещение пешеходных переходов расположенных вблизи детских образовательных учреждений, а также освещение на маршруте движения пассажирского транспорта и пешеходов. |  |  | В течении года |  | Бюджеты сельских поселений | Затраты включены в бюджеты сельских поселений | Главы сельских поселений |
| 3 | По итогам обследований УДС определить и оборудовать специальными остановочными знаками пункты посадки и высадки детей на маршрутах движения транспортных средств для перевозки школьников. Проводить первоочередной ремонт дорожного покрытия в местах расположения этих пунктов, пешеходных переходов. |  |  | 2015 г. |  | Бюджеты сельских поселений | Обустройство 1 остановочной площадки – 50000; всего 500000 | Главы сельских поселений |
| 4 | Обеспечить проведение регулярных занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей и подростков на улице. |  |  | В течении года |  | Бюджеты сельских поселений |  | Управление образования |
| 5 | Оборудование искусственным освещением пути подхода к образовательным учреждениям, пешеходных переходов на территории сельских поселений. |  |  | 2015 г. |  | Бюджеты сельских поселений | 2000000 | Главы сельских поселений |
| 7 | Установка дополнительного светофорного объекта по ул. Николаева с.Кунашак, а также реконструкции существующего светофорного объекта по ул.Коммунистическая с.Кунашак для приведения в соответствующие технические нормы. |  |  | 2015 г. |  |  | 4 000 000 | Администрация КМР |
| 8 | Нанесение дорожной разметки на асфальтобетонном покрытии в местах пешеходных переходов |  |  | До 30 апреля; до 30 сентября 2015г. |  | Бюджеты сельских поселений | 750 000 | Главы сельских поселений |
| 9 | Установка дорожных знаков 1.23 «Дети» в местах близкого расположения детских игровых площадок к проезжей части. |  |  | 2015г. |  | Бюджеты сельских поселений | 1 знак – 2500 рубл., Всего 50 000 | ГИБДД Главы сельских поселений |
|  | ИТОГО за 2015г. |  |  | 7 300 000 |  |  |  |  |
| 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | С целью информирования водителей о приближении к участкам интенсивного движения детей к детским общеобразовательным учреждениям установить таблички с надписью «Внимание, дети!» на желтом светоотражающем фоне. |  |  | До 30 августа 2016г | Бюджеты сельских поселений | 1 табличка – 3000 рубл., Всего 60000 | Главы сельских поселений. |
| 2 |  | Приблизить маршруты патрулирования ИДПС к местам скопления людей, нерегулируемым пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. Ориентировать личный состав ДПС на жесткий контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и водителями в местах проезда пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. |  |  | Постоянно | Без дополнительного финансирования |  | ГИБДД |
| 3 |  | Обеспечить содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах в безопасном для движения состоянии, проведение ремонта дорожного покрытия и асфальтирование улиц, строительство тротуаров, оборудование в каждом сельском поселении обеспечить дополнительное освещение пешеходных переходов расположенных вблизи детских образовательных учреждений, а также освещение на маршруте движения пассажирского транспорта и пешеходов. |  |  | В течении года | Бюджеты сельских поселений | Затраты включены в бюджеты сельских поселений | Главы сельских поселений |
| 4 |  | По итогам обследований УДС определить и оборудовать специальными остановочными знаками пункты посадки и высадки детей на маршрутах движения транспортных средств для перевозки школьников. Проводить первоочередной ремонт дорожного покрытия в местах расположения этих пунктов, пешеходных переходов. |  |  | 2016 г. | Бюджеты сельских поселений | Обустройство 1 остановочной площадки – 55000; всего 550000 | Главы сельских поселений |
| 5 |  | Обеспечить проведение регулярных занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей и подростков на улице. |  |  | В течении года | Бюджеты сельских поселений |  | Управление образования |
| 6 |  | Оборудование искусственным освещением пути подхода к образовательным учреждениям, пешеходных переходов на территории сельских поселений. |  |  | 2016 г. | Бюджеты сельских поселений |  | Главы сельских поселений |
| 7 |  | Установка пешеходных ограждений с. Усть Багаряк, ул.Ленина (100 метров), с.Ново Бурино, ул.Центральная (80 метров),с.Халитово, ул.Советской Армии (150 метров), п.Дружный, ул.Комсомольская (100 метров), с.Куяш, ул.Ленина (100 метров), |  |  | 2016г. | Бюджеты сельских поселений | 1605000 | Главы сельских поселений |
| 8 |  | Нанесение дорожной разметки на асфальтобетонном покрытии в местах пешеходных переходов |  |  | До 30 апреля; до 30 сентября 2014г. | Бюджеты сельских поселений | 750 000 | Главы сельских поселений |
| 9 |  | Установка дорожных знаков 1.23 «Дети» в местах близкого расположения детских игровых площадок к проезжей части. |  |  | 2016г. | Бюджеты сельских поселений | 1 знак – 2500 рубл., Всего 50 000 | ГИБДД Главы сельских поселений |
|  |  | ИТОГО за 2016г. |  |  | 3 015 000 |  |  |  |
| 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | С целью информирования водителей о приближении к участкам интенсивного движения детей к детским общеобразовательным учреждениям установить таблички с надписью «Внимание, дети!» на желтом светоотражающем фоне. |  |  | До 30 августа 2017г | Бюджеты сельских поселений | 1 табличка – 3000 рубл., Всего 60000 | Главы сельских поселений. |
| 2 |  | Приблизить маршруты патрулирования ИДПС к местам скопления людей, нерегулируемым пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. Ориентировать личный состав ДПС на жесткий контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и водителями в местах проезда пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. |  |  | Постоянно | Без дополнительного финансирования |  | ГИБДД |
| 3 |  | Обеспечить содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах в безопасном для движения состоянии, проведение ремонта дорожного покрытия и асфальтирование улиц, строительство тротуаров, оборудование в каждом сельском поселении обеспечить дополнительное освещение пешеходных переходов расположенных вблизи детских образовательных учреждений, а также освещение на маршруте движения пассажирского транспорта и пешеходов. |  |  | В течении года | Бюджеты сельских поселений | Затраты включены в бюджеты сельских поселений | Главы сельских поселений |
| 4 |  | По итогам обследований УДС определить и оборудовать специальными остановочными знаками пункты посадки и высадки детей на маршрутах движения транспортных средств для перевозки школьников. Проводить первоочередной ремонт дорожного покрытия в местах расположения этих пунктов, пешеходных переходов. |  |  | 2017 г. | Бюджеты сельских поселений | Обустройство 1 остановочной площадки – 60000; всего 300000 | Главы сельских поселений |
| 5 |  | Обеспечить проведение регулярных занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей и подростков на улице. |  |  | В течении года | Бюджеты сельских поселений |  | Управление образования |
| 6 |  | Оборудование искусственным освещением пути подхода к образовательным учреждениям, пешеходных переходов на территории сельских поселений. |  |  | 2017 г. | Бюджеты сельских поселений |  | Главы сельских поселений |
| 7 |  | Нанесение дорожной разметки на асфальтобетонном покрытии в местах пешеходных переходов |  |  | До 30 апреля; до 30 сентября 2017г. | Бюджеты сельских поселений | 750 000 | Главы сельских поселений |
| 8 |  | Установка дорожных знаков 1.23 «Дети» в местах близкого расположения детских игровых площадок к проезжей части. |  |  | 2017г. | Бюджеты сельских поселений | 1 знак – 2500 рубл., Всего 50 000 | ГИБДД Главы сельских поселений |
|  |  | ИТОГО за 2017 г. | 1160 000 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО для реализации программы 2015-2017г. – 11 475 000руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о. начальника ОМВД России по Кунашакскому району

подполковник полиции                                                                                                Р.А. Ибрагимов

Заместитель главы по финансовым вопросам                                                           Д.Р. Ибрагимова

Начальник ОГИБДД ОМВД России   по Кунашакскому району

майор полиции                                                                                                            Д.С. Нуриахметов