|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  gerb3**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**от 23.01.2023г. № 88

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Кунашакского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы», согласно приложению.2. Отделу информационных технологий Администрации Кунашакского муниципального района (Ватутин В.Р.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кунашакского муниципального района.3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и инженерной инфраструктуре – руководителя Управления по ЖКХ, строительству и энергообеспечению Мухарамова Р.Я.Глава района С.Н.Аминов

|  |
| --- |
| Приложение 1к Постановлению администрации Кунашакского муниципального районаот 23.01.2023 г. № 88 |

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе 2023 - 2027 годы»Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском муниципальном районе на 2023 - 2027 годы» (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик  | Муниципальное образование «Кунашакский муниципальный район» Челябинской области |
| Основные разработчики программы  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района. |
| Основные цели | - снижение негативных последствий автомобилизации, - сокращение количества ДТП с участием пешеходов, обеспечение их охраны жизни и здоровья, улучшения дорожных условий для их движения,- улучшение состояния дорог общего пользования районного значения,- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах района. |
| Основные задачи | Основными задачами данной Программы, являются: -повышение безопасности дорожного движения;-проведение работы по совершенствованию нормативно правовой базы в области обеспечения безопасности дорожного движения;-осуществление непрерывного мониторинга динамики дорожно-транспортного травматизма;-снижение числа погибших в ДТП;-улучшение технического состояния и потребительских свойств, автомобильных дорог общего пользования местного значения;-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;-организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, изучение общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;-создание системы информационного воздействия на население с целью повышения правового сознания участников дорожного движения, формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;-обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети;-совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности, направленной на соблюдение участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;-выявление и устранение участков дорожно-транспортных происшествий (ДТП), контроль скоростных режимов и поведения водителей в местах повышенной опасности;-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;-повышение безопасности на пассажирском автотранспорте;-повышение уровня технической оснащенности организаций, непосредственно работающих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения;-совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения;-совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения;-выявление и устранение участков ДТП;-повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения;-развитие улично-дорожной сети и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. |
| Сроки реализации программы | 2023 - 2027 годы |
| Подпрограммы | - Создание безопасных условий для движения пешеходов в Кунашакском муниципальном районе на 2023 - 2027 годы (приложение1)- Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения в Кунашакском муниципальном районе (приложение 2). |
| Объемы финансирования программы | 2023 год – 99 588,900 тыс. рублей;2024 год – 103 695 800,00 тыс. рублей;2025 год - 104 980 100,00 тыс. рублей2026 год – 0,00 тыс. рублей2027 год – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Реализация Программы должна обеспечить:-снижение основных показателей аварийности; -сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;-повышение безопасности на пассажирском автотранспорте;-улучшение состояния дорожных сетей общего пользования,-повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети. |

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ПрограммаАварийность на дорогах Кунашакского муниципального района является одной из важных социально-экономических проблем.К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, как в области, так и в районе, следует отнести:- недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения;- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения (далее - БДД) со стороны участников дорожного движения; недостаточная поддержка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, со стороны общества;- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня дорожно-уличной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;- несвоевременность оказания медицинской помощи пострадавшим.Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения, является высокий уровень автомобилизации.Наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий резко повышается.Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажирских грузов.На протяжении ряда лет (анализ выполнен за период с 2015 по 2021 год) на территории района наблюдается снижение основных показателей аварийности.Раздел II. Основные цели и задачи ПрограммыЦелью Программы являются снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам.Исходя из вышеизложенного, основными задачами, решаемыми данной Программой, являются: - повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;-проведение работы по совершенствованию нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности дорожного движения;-осуществление непрерывного мониторинга динамики дорожно-транспортного травматизма;- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;-организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, изучение общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;- создание системы информационного воздействия на население с целью повышения правового сознания участников дорожного движения, формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;- обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети;- совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности, направленной на соблюдение участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;- выявление и устранение участков концентрации ДТП, контроль скоростных режимов и поведения водителей в местах повышенной опасности;- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;- повышение безопасности на пассажирском автотранспорте;-повышение уровня технической оснащенности организаций, непосредственно работающих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.Поставленная цель достигается за счет:- снижения уровня аварийности в результате совершенствования системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, совершенствования политики в работе с участниками дорожного движения и повышения надежности работы водителей;- снижения тяжести ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, снижения тяжести возможных последствий для пострадавших в ДТП и сокращения смертности за счет оказания своевременной медицинской помощи.Раздел III. Перечень программных мероприятийЦель Программы предполагает достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в 6 направлений:- «Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения»;- «Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения»;- «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения»;- «Выявление и устранение участков концентрации ДТП»;- «Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения»;Настоящая Программа предусматривает дальнейшее развитие наиболее важных и эффективных направлений деятельности по повышению БДД.В целях повышения качества управления и обоснованности принимаемых решений предполагается совершенствование аналитических систем для обеспечения органов местного самоуправления оперативной и текущей информацией о состоянии и проблемах БДД, принимаемых мерах по снижению аварийности, повышению их эффективности, а также системы изучения и учета общественного мнения при подготовке и принятии управленческих решений.В рамках проекта запланировано проведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы.Основной целью направления "Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения" является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, повышение надежности водителей транспортных средств, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение тяжести возможных последствий для пострадавших в ДТП.Предусматривается осуществить комплекс мер, направленный на формирование безопасного поведения участников дорожного движения; выступления руководителей и специалистов с разъяснением состояния БДД и мер, направленных на снижение аварийности.Предполагается организация и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения о необходимости соблюдения ПДД. Эти кампании должны быть скоординированы с деятельностью контрольно-надзорных органов и подкрепляться осуществлением целенаправленного контроля за поведением участников дорожного движения.Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у участников дорожного движения.В рамках данного направления предусматривается осуществить комплекс мер, направленный на сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий, повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.Особое внимание уделяется детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения. Предусмотрена разработка и внедрение новых, более эффективных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков, обеспечивающих активное, творческое овладение ими знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах; проведение выставки детских рисунков "Безопасное поведение на дорогах", смотра-конкурса отрядов "Юный инспектор движения", детских соревнований "Безопасное колесо", конкурсной программы для детей и подростков "Красный, желтый, зеленый".Основной целью направления "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения" является сокращение аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов путем совершенствования их организационного, информационного и технического обеспечения.Запланированы меры, направленные на:- обеспечение допуска к осуществлению перевозок пассажиров только операторов, обеспечивающих соблюдение требований БДД;- снижение уровня риска возникновения ДТП с участием автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров по маршрутам и перевозящего опасные грузы;- снижение аварийности за счет профилактики правонарушений на автотранспорте;- снижение риска возникновения ДТП по вине водителей в состоянии опьянения;- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.Основной целью направления "Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий" является снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленных дорожными факторами.Средством достижения поставленной цели является осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, включающих комплексы мер по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.Деятельность по данному направлению предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентраций дорожно-транспортных происшествий, меры по недопущению возникновения ДТП на железнодорожных переездах.При этом в условиях недостаточно высокого технического состояния существующей сети дорог общего пользования и сохранения в ближайшей перспективе ограниченного финансирования дорожной отрасли существенные сдвиги в снижении аварийности могут быть достигнуты путем концентрации имеющихся ресурсов для поэтапного проведения на отдельных дорогах, имеющих приоритетность по уровню ДТП, комплексов мероприятий, дающих максимальную эффективность при данных объемах вкладываемых средств.Основным принципом при разработке проектов по конкретным дорогам должен стать принцип выравнивания скоростных режимов на отдельных участках дороги и обеспечения равномерных условий движения на всем ее протяжении.Раздел IV. Обоснование ресурсного обеспечения ПрограммыПрограмма реализуется в 2023-2027 годах. Программа финансируется за счет средств областного и местного бюджета, объем финансирования составляет:2023 год – 99 588,900 тыс. рублей (в т.ч. 48 467,300 тыс. рублей средства областного бюджета и 51 121,600 тыс. рублей средства местного бюджета);2024 год – 103 695,800 тыс. рублей (в т.ч. 48 467,300 тыс. рублей средства областного бюджета и 55 228,500 тыс. рублей средства местного бюджета);2025 год - 104 980,100 тыс. рублей (в т.ч. 48 164,600 тыс. рублей средства областного бюджета и 56 815,500 тыс. рублей средства местного бюджета)2026 год – 0,00 тыс. рублей2027 год – 0,00 тыс. рублейРаздел V. Оценка социально-экономической эффективности ПрограммыРеализация Программы позволит:1. Повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность за счет профилактики правонарушений на автотранспорте;
2. Укрепить транспортную дисциплину водителей, снизить риск возникновения ДТП по вине водителей в состоянии опьянения;
3. Снизить количество ДТП с участием детей, предупредить опасное поведение участников дорожного движения.

Руководитель Управления ЖКХСЭ Р.Я.МухарамовПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Муниципальной программе«Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском  муниципальном районе на 2023-2027 годы   |

Подпрограмма «Создание безопасных условий для движения пешеходов в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы».

Порядок финансирования мероприятий на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб | В том числе | ГРБС |
| Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб |
|
| 1 | Тротуар по ул. Николаева в с. Кунашак | 8 171 200,00 | 0,00 |  8 171 200,00 | УЖКХСЭ |
| 1.1 | Подрядные работы | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | УЖКХСЭ |
| 1.2 | Строительный контроль | 171 200,00 | 0,00  | 171 200,00 | УЖКХСЭ |
| 2 | Приобретение (закупка) целевой литературы, методических пособий по безопасности дорожного движения для образовательных учреждений. | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Управление Образования |
| 3 | Воспитание транспортной культуры у детей и подростков (выставка рисунков «Безопасное поведение на дорогах», проведение детских соревнований «Безопасное колесо», «Папа, мама, я и ПДД») | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Управление Образования |
| 4 | Изготовление стендов по БДД, щитков социальной рекламы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | УЖКХСЭ |
| 6 | Разработка проекта организации дорожного движения  | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | УЖКХСЭ |
| 7 | Изготовление технических (кадастровых) планов | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | УИЗО |
| 8 | Установка остановочных павильонов | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | УЖКХСЭ |
|   | **Итого** | **11 421 200,00** | **0,00** | **11 421 200,00** |   |

Прогнозный план финансирования на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе | ГРБС |
| Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | Устройство тротуаров в Кунашакском муниципальном районе | 12 000 000,00 | 0,00 |  6 167 473,70 | УЖКХСЭ |
| 2 | Проектные работы | 5 003 439,68 | 0,00 | 5 003 439,68 | УЖКХСЭ |
| 3 | Приобретение (закупка) целевой литературы, методических пособий по безопасности дорожного движения для образовательных учреждений. | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Управление Образования |
| 4 | Воспитание транспортной культуры у детей и подростков (выставка рисунков «Безопасное поведение на дорогах», проведение детских соревнований «Безопасное колесо», «Папа, мама, я и ПДД») | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Управление Образования |
| 5 | Изготовление технических (кадастровых) планов | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | УИЗО |
|   | **Итого** | **19 153 439,68** | **0,00** | **19 153 439,68** |   |

Прогнозный план финансирования на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе | ГРБС |
| Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |  |
| 1 | Устройство тротуаров в Кунашакском муниципальном районе | 10 000 000,00 | 0,00 |  10 000 000,00 | УЖКХСЭ |
| 2 | Проектные работы | 8 230 521,00 | 0,00 | 8 230 521,00 | УЖКХСЭ |
| 3 | Приобретение (закупка) целевой литературы, методических пособий по безопасности дорожного движения для образовательных учреждений. | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Управление Образования |
| 4 | Воспитание транспортной культуры у детей и подростков (выставка рисунков «Безопасное поведение на дорогах», проведение детских соревнований «Безопасное колесо», «Папа, мама, я и ПДД») | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Управление Образования |
| 5 | Изготовление технических (кадастровых) планов | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | УИЗО |
|   | **Итого** | **19 880 521,00** | **0,00** | **19 880 521,00** |   |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3к Муниципальной программе  «Повышение безопасности дорожного движения в Кунашакском  муниципальном районе на 2023-2027 годы  |

Подпрограмма «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения в Кунашакском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

Порядок финансирования мероприятий на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма ВСЕГО, руб. | В том числе | ГРБС |
| Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, |
| руб. |
| 1 | **Содержание дорог местного значения в Кунашакском муниципальном районе (Дорсервис)** | **24 665 664,42** | **0,00** | **24 665 664,42** | УЖКХСЭ |
| МБУ «Дорсервис» |
| 2 | **Иные цели (Дорсервис)** | **8 734 335,58** | **0,00** | **8 734 335,58** | УЖКХСЭ |
| МБУ «Дорсервис» |
| 3 | **Ремонт автодороги по ул. Советской Армии в с.Халитово Кунашакского муниципального района**  | **4 742 406,62** | **4 505 286,29** | **237 120,33** | УЖКХСЭ |
| 3.1 | подрядные работы  | 4 643 045,46 | 4 410 893,19 | 232 152,27 | УЖКХСЭ |
| 3.2 | строительный контроль  | 49 680,58 | 47 196,55 | 2 484,03 | УЖКХСЭ |
| 3.3 | лабораторный контроль  | 49 680,58 | 47 196,55 | 2 484,03 | УЖКХСЭ |
| 4 | **Ремонт автодороги по ул. Пионерская в с.Кунашак Кунашакского муниципального района** | **2 526 494,01** | **2 400 169,31** | **126 324,70** | УЖКХСЭ |
| 4.1 | подрядные работы | 2 473 559,83 | 2 349 881,84 | 123 677,99 | УЖКХСЭ |
| 4.2 | строительный контроль | 26 467,09 | 25 143,74 | 1 323,35 | УЖКХСЭ |
| 4.3 | лабораторный контроль | 26 467,09 | 25 143,74 | 1 323,35 | УЖКХСЭ |
| 5 | **Ремонт автодороги по ул. Центральная в с.Аширово Кунашакского муниципального района** | **5 433 083,02** | **5 161 428,87** | **271 654,15** | УЖКХСЭ |
| 5.1 | подрядные работы | 5 319 251,05 | 5 053 288,50 | 265 962,55 | УЖКХСЭ |
| 5.2 | строительный контроль | 56 915,99 | 54 070,19 | 2 845,80 | УЖКХСЭ |
| 5.3 | лабораторный контроль | 56 915,99 | 54 070,19 | 2 845,80 | УЖКХСЭ |
| 6 | **Ремонт автодороги по ул. Рыбозаводская в с.Кунашак Кунашакского муниципального района** | **3 200 451,95** | **3 040 429,35** | **160 022,60** | УЖКХСЭ |
| 6.1 | подрядные работы  | 3 133 397,25 | 2 976 727,39 | 156 669,86 | УЖКХСЭ |
| 6.2 | строительный контроль  | 33 527,35 | 31 850,98 | 1 676,37 | УЖКХСЭ |
| 6.3 | лабораторный контроль  | 33 527,35 | 31 850,98 | 1 676,37 | УЖКХСЭ |
| 7 | **Ремонт автодороги по ул Труда в с. Новобурино Кунашакского муниципального района**  | **2 855 609,89** | **2 712 829,40** | **142 780,49** | УЖКХСЭ |
| 7.1 | подрядные работы  | 2 795 780,19 | 2 655 991,18 | 139 789,01 | УЖКХСЭ |
| 7.2 | строительный контроль  | 29 914,85 | 28 419,11 | 1 495,74 | УЖКХСЭ |
| 7.3 | лабораторный контроль  | 29 914,85 | 28 419,11 | 1 495,74 | УЖКХСЭ |
| 8 | **Ремонт автодороги по ул. Учителей в п. Дружный Кунашакского муниципального района** | **2 910 157,51** | **2 764 649,63** | **145 507,88** | УЖКХСЭ |
| 8.1 | подрядные работы  | 2 849 184,95 | 2 706 725,70 | 142 459,25 | УЖКХСЭ |
| 8.2 | строительный контроль | 30 486,28 | 28 961,97 | 1 524,31 | УЖКХСЭ |
| 8.3 | лабораторный контроль  | 30 486,28 | 28 961,97 | 1 524,31 | УЖКХСЭ |
| 9 | **Ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Усть-Багаряк Кунашакского муниципального района** | **3 657 317,26** | **3 474 451,39** | **182 865,86** | УЖКХСЭ |
| 9.1 | подрядные работы | 3 580 690,48 | 3 401 655,96 | 179 034,52 | УЖКХСЭ |
| 9.2 | строительный контроль | 38 313,39 | 36 397,72 | 1 915,67 | УЖКХСЭ |
| 9.3 | лабораторный контроль  | 38 313,39 | 36 397,72 | 1 915,67 | УЖКХСЭ |
| 10 | **Ремонт автодороги по ул. Парковая, Молодежная в п. жд.ст.Муслюмово Кунашакского муниципального района** | **2 889 229,82** | **2 744 768,33** | **144 461,49** | УЖКХСЭ |
| 10.1 | подрядные работы | 2 828 695,73 | 2 687 260,94 | 141 434,79 | УЖКХСЭ |
| 10.2 | строительный контроль | 30 267,04 | 28 753,69 | 1 513,35 | УЖКХСЭ |
| 10.3 | лабораторный контроль  | 30 267,04 | 28 753,69 | 1 513,35 | УЖКХСЭ |
| 11 | **Ремонт автодороги по ул. Трудовая в с. Сары Кунашакского муниципального района** | **5 035 681,31** | **4 783 897,24** | **251 784,07** | УЖКХСЭ |
| 11.1 | подрядные работы | 4 930 175,55 | 4 683 666,77 | 246 508,78 | УЖКХСЭ |
| 11.2 | строительный контроль | 52 752,88 | 50 115,23 | 2 637,64 | УЖКХСЭ |
| 11.3 | лабораторный контроль  | 52 752,88 | 50 115,23 | 2 637,64 | УЖКХСЭ |
| 12 | **Ремонт автодороги от ул. Комарова в с. Большой Куяш Кунашакского муниципального района** | **3 137 184,86** | **2 980 325,62** | **156 859,24** | УЖКХСЭ |
| 12.1 | подрядные работы | 3 071 455,71 | 2 917 882,92 | 153 572,79 | УЖКХСЭ |
| 12.2 | строительный контроль | 32 864,58 | 31 221,35 | 1 643,23 | УЖКХСЭ |
| 12.3 | лабораторный контроль  | 32 864,58 | 31 221,35 | 1 643,23 | УЖКХСЭ |
| 13 | **Ремонт автодороги по ул. З. Мухамадеева в с. Кунашак Кунашакского муниципального района** | **2 844 894,13** | **2 702 649,43** | **142 244,71** | УЖКХСЭ |
| 13.1 | подрядные работы | 2 785 288,95 | 2 646 024,50 | 139 264,45 | УЖКХСЭ |
| 13.2 | строительный контроль | 29 802,59 | 28 312,46 | 1 490,13 | УЖКХСЭ |
| 13.3 | лабораторный контроль  | 29 802,59 | 28 312,46 | 1 490,13 | УЖКХСЭ |
| **14** | **Ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Баракова Кунашакского муниципального района** | **5 608 348,53** | **5 327 931,10** | **280 417,43** | УЖКХСЭ |
| 14.1 | подрядные работы | 5 490 844,45 | 5 216 302,23 | 274 542,22 | УЖКХСЭ |
| 14.2 | строительный контроль | 58 752,04 | 55 814,43 | 2 937,60 | УЖКХСЭ |
| 14.3 | лабораторный контроль  | 58 752,04 | 55 814,43 | 2 937,60 | УЖКХСЭ |
| **15** | **Ремонт автодороги по ул. Комсомольская в с.Халитово Кунашакского муниципального района**  | **2 985 451,60** | **2 836 179,02** | **149 272,58** | УЖКХСЭ |
| 15.1 | подрядные работы | 2 922 901,51 | 2 776 756,43 | 146 145,08 | УЖКХСЭ |
| 15.2 | строительный контроль | 31 275,05 | 29 711,29 | 1 563,75 | УЖКХСЭ |
| 15.3 | лабораторный контроль  | 31 275,05 | 29 711,29 | 1 563,75 | УЖКХСЭ |
| **16** | **Ремонт автодороги по ул. Переездная на ст. Тахталым Кунашакского муниципального района**  | **3 191 900,49** | **3 032 305,02** | **159 595,47** | УЖКХСЭ |
| 16.1 | подрядные работы | 2 828 147,53 | 2 686 740,15 | 141 407,38 | УЖКХСЭ |
| 16.2 | строительный контроль | 181 876,48 | 172 782,44 | 9 094,04 | УЖКХСЭ |
| 16.3 | лабораторный контроль  | 181 876,48 | 172 782,43 | 9 094,05 | УЖКХСЭ |
| **17** | **Благоустройство территории входа на стадион по ул. Коммунистическая 13А в с. Кунашак** | **2 296 107,20** |  | **2 296 107,20** | УЖКХСЭ |
| 17.1 | подрядные работы | 2 248 000,00 |  | 2 248 000,00 | УЖКХСЭ |
| 17.2 | строительный контроль | 48 107,20 |  | 48 107,20 | УЖКХСЭ |
| **18** | **Благоустройство клуба Бараково** | **984 838,02** |  | **984 838,02** | УЖКХСЭ |
| **19** | **Благоустройство ДОЛ им. Баймурзина** | **468 543,78** |  | **468 543,78** | УЖКХСЭ |
|  | **Итого**  | **88 167 700,00** | **48 467 300,00** | **39 700 400,00** | УЖКХСЭ |

Прогнозный план финансирования на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма ВСЕГО | В том числе | ГРБС |
| Областной бюджет | Местный бюджет |
| **1** | **Содержание дорог местного значения в Кунашакском муниципальном районе (Дорсервис)** | **24 665 664,42** | **0,00** | **24 665 664,42** | УЖКХСЭ |
| МБУ «Дорсервис» |
| **2** | **Иные цели (Дорсервис)** | **8 858 484,90** | **0,00** | **8 858 484,90** | УЖКХСЭ |
| МБУ «Дорсервис» |
| **3** | **Ремонт автодороги по ул. Южная в с. Кунашак Кунашакского муниципального района** | **4 480 000,00** | **4 256 000,00** | **224 000,00** | УЖКХСЭ |
| 3.1 | подрядные работы  | 4 384 128,00 | 4 164 921,60 | 219 206,40 | УЖКХСЭ |
| 3.2 | строительный контроль  | 47 936,00 | 45 539,20 | 2 396,80 | УЖКХСЭ |
| 3.3 | лабораторный контроль  | 47 936,00 | 45 539,20 | 2 396,80 | УЖКХСЭ |
| **4** | **Ремонт автодороги по ул. Тихая в с.Кунашак Кунашакского муниципального района** | **8 625 850,68** | **8 194 557,63** | **431 293,05** | УЖКХСЭ |
| 4.1 | подрядные работы  | 8 562 750,00 | 8 134 612,50 | 428 137,50 | УЖКХСЭ |
| 4.2 | строительный контроль  | 31 550,34 | 29 972,56 | 1 577,78 | УЖКХСЭ |
| 4.3 | лабораторный контроль  | 31 550,34 | 29 972,57 | 1 577,77 | УЖКХСЭ |
| **5** | **Ремонт автодороги по ул. Ленина в д. Курманово Кунашакского муниципального района (от а/д Муслюмово-Нугуманово до Школы)** | **9 660 000,00** | **9 177 000,00** | **483 000,00** | УЖКХСЭ |
| 5.1 | подрядные работы  | 9 453 276,00 | 8 980 612,20 | 472 663,80 | УЖКХСЭ |
| 5.2 | строительный контроль  | 103 362,00 | 98 193,90 | 5 168,10 | УЖКХСЭ |
| 5.3 | лабораторный контроль  | 103 362,00 | 98 193,90 | 5 168,10 | УЖКХСЭ |
| **6** | **Ремонт автодороги по ул. Озерная в д. Чебакуль Кунашакского муниципального района**  | **2 450 000.00** | **2 327 500,00** | **122 500,00** | УЖКХСЭ |
| 6.1 | подрядные работы  | 2 397 570,00 | 2 277 691,50 | 119 878,50 | УЖКХСЭ |
| 6.2 | строительный контроль  | 26 215,00 | 24 904,25 | 1 310,75 | УЖКХСЭ |
| 6.3 | лабораторный контроль  | 26 215,00 | 24 904,25 | 1 310,75 | УЖКХСЭ |
| **7** | **Ремонт автодороги по ул. Сов. Армии в с.Халитово Кунашакского муниципального района**  | **7 760 000,00** | **7 372 000,00** | **388 000,00** | УЖКХСЭ |
| 7.1 | подрядные работы  | 7 593 936,00 | 7 214 239,20 | 379 696,80 | УЖКХСЭ |
| 7.2 | строительный контроль  | 83 032,00 | 78 880,40 | 4 151,60 | УЖКХСЭ |
| 7.3 | лабораторный контроль  | 83 032,00 | 78 880,40 | 4 151,60 | УЖКХСЭ |
| **8** | **Ремонт автодороги по ул. Центральная в д. Мусакаева Кунашакского муниципального района** | **7 476 000,00** | **7 102 200,00** | **373 800,00** | УЖКХСЭ |
| 8.1 | подрядные работы  | 7 316 013,60 | 6 950 212,92 | 365 800,68 | УЖКХСЭ |
| 8.2 | строительный контроль  | 79 993,20 | 75 993,54 | 3 999,66 | УЖКХСЭ |
| 8.3 | лабораторный контроль  | 79 993,20 | 75 993,54 | 3 999,66 | УЖКХСЭ |
| **9** | **Ремонт автодороги по ул. Молодежная в п. Дружный Кунашакского муниципального района** | **1 400 000,00** | **1 330 000,00** | **70 000,00** | УЖКХСЭ |
| 9.1. | подрядные работы  | 1 370 040,00 | 1 301 538,00 | 68 502,00 | УЖКХСЭ |
| 9.2 | строительный контроль  | 14 980,00 | 14 231,00 | 749,00 | УЖКХСЭ |
| 9.3 | лабораторный контроль  | 14 980,00 | 14 231,00 | 749,00 | УЖКХСЭ |
| **10** | **Ремонт автодороги по ул. Янбаева в п. Дружный Кунашакского муниципального района** | **2 800 000,00** | **2 660 000,00** | **140 000,00** | УЖКХСЭ |
| 10.1 | подрядные работы  | 2 740 080,00 | 2 603 076,00 | 137 004,00 | УЖКХСЭ |
| 10.2 | строительный контроль  | 29 960,00 | 28 462,00 | 1 498,00 | УЖКХСЭ |
| 10.3 | лабораторный контроль  | 29 960,00 | 28 462,00 | 1 498,00 | УЖКХСЭ |
| **11** | **Ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Усть-Багаряк Кунашакского муниципального района** | **6 366 360,32** | **6 048 042,37** | **318 317,95** | УЖКХСЭ |
| 11.1 | подрядные работы  | 6 232 777,00 | 5 921 138,22 | 311 638,78 | УЖКХСЭ |
| 11.2 | строительный контроль  | 66 791,66 | 63 452,08 | 3 339,58 | УЖКХСЭ |
| 11.3 | лабораторный контроль  | 66 791,66 | 63 452,07 | 3 339,59 | УЖКХСЭ |
|  | **Итого за 2024 год** | **84 418 211,00** | **48 467 300,00** | **35 950 911** |  |

Прогнозный план финансирования на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сумма ВСЕГО | В том числе | ГРБС |
| Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | **Содержание дорог местного значения в Кунашакском муниципальном районе (Дорсервис)** | **24 665 664,42** |  | **24 665 664,42** | УЖКХСЭ |
| МБУ «Дорсервис» |
| 2 | **Иные цели (Дорсервис)** | **8 734 335,58** |  | **8 734 335,58** | УЖКХСЭ |
| МБУ «Дорсервис» |
| 3 | **Ремонт автодороги по ул. Ломоносова в с. Кунашак Кунашакского муниципального района** | **5 998 950,00** | **5 699 002,50** | **299 947,50** | УЖКХСЭ |
| 3.1 | подрядные работы  | 5 870 572,00 | 5 577 043,40 | 293 528,60 | УЖКХСЭ |
| 3.2 | строительный контроль  | 64 189,00 | 60 979,55 | 3 209,45 | УЖКХСЭ |
| 3.3 | лабораторный контроль  | 64 189,00 | 60 979,55 | 3 209,45 | УЖКХСЭ |
| 4 | **Ремонт автодороги по ул. 2 Труда в с.Кунашак Кунашакского муниципального района**  | **2 242 360,00** | **2 130 242,00** | **112 118,00** | УЖКХСЭ |
| 4.1 | подрядные работы  | 2 194 373,50 | 2 084 654,82 | 109 718,67 | УЖКХСЭ |
| 4.2 | строительный контроль  | 23 993,25 | 22 793,59 | 1 199,66 | УЖКХСЭ |
| 4.3 | лабораторный контроль  | 23 993,25 | 22 793,59 | 1 199,66 | УЖКХСЭ |
| 5 | **Ремонт автодороги по ул. Новая в п. Маяк Кунашакского муниципального района** | **10 349 010,00** | **9 831 559,50** | **517 450,50** | УЖКХСЭ |
| 5.1 | подрядные работы  | 10 127 541,19 | 9 621 164,13 | 506 377,06 | УЖКХСЭ |
| 5.2 | строительный контроль  | 110 734,41 | 105 197,69 | 5 536,72 | УЖКХСЭ |
| 5.3 | лабораторный контроль  | 110 734,41 | 105 197,69 | 5 536,72 | УЖКХСЭ |
| 6 | **Ремонт автодороги по ул. М.Джалиля в д. Борисовка Кунашакского муниципального района** | **8 041 360,00** | **7 639 292,00** | **402 068,00** | УЖКХСЭ |
| 6.1 | подрядные работы  | 7 869 274,90 | 7 475 811,15 | 393 463,74 | УЖКХСЭ |
| 6.2 | строительный контроль  | 86 042,55 | 81 740,42 | 4 302,13 | УЖКХСЭ |
| 6.3 | лабораторный контроль  | 86 042,55 | 81 740,42 | 4 302,13 | УЖКХСЭ |
| 7 | **Ремонт автодороги по ул. Школьная в д. Каинкуль Кунашакского муниципального района** | **3 480 320,00** | **3 306 304,00** | **174 016,00** | УЖКХСЭ |
| 7.1 | подрядные работы  | 3 405 841,15 | 3 235 549,09 | 170 292,06 | УЖКХСЭ |
| 7.2 | строительный контроль  | 37 239,42 | 35 377,45 | 1 861,97 | УЖКХСЭ |
| 7.3 | лабораторный контроль  | 37 239,42 | 35 377,45 | 1 861,97 | УЖКХСЭ |
| 8 | **Ремонт автодороги по ул. Школьная в с. Т.Караболка Кунашакского муниципального района** | **5 249 570,00** | **4 987 091,50** | **262 478,50** | УЖКХСЭ |
| 8.1 | подрядные работы  | 5 137 229,20 | 4 880 367,74 | 256 861,46 | УЖКХСЭ |
| 8.2 | строительный контроль  | 56 170,40 | 53 361,88 | 2 808,52 | УЖКХСЭ |
| 8.3 | лабораторный контроль  | 56 170,40 | 53 361,88 | 2 808,52 | УЖКХСЭ |
| 9 | **Ремонт автодороги по ул. Целинная в с.Халитово Кунашакского муниципального района**  | **5 734 420,00** | **5 447 699,00** | **286 721,00** | УЖКХСЭ |
| 9.1 | подрядные работы  | 5 611 703,41 | 5 331 118,24 | 280 585,17 | УЖКХСЭ |
| 9.2 | строительный контроль  | 61 358,29 | 58 290,38 | 3 067,91 | УЖКХСЭ |
| 9.3 | лабораторный контроль  | 61 358,29 | 58 290,38 | 3 067,91 | УЖКХСЭ |
| 10 | **Ремонт автодороги по ул. Береговая в п. Дружный Кунашакского муниципального района** | **2 085 489,00** | **1 981 214,55** | **104 274,45** | УЖКХСЭ |
| 10.1 | подрядные работы  | 2 040 859,54 | 1 938 816,56 | 102 042,98 | УЖКХСЭ |
| 10.2 | строительный контроль  | 22 314,73 | 21 199,00 | 1 115,74 | УЖКХСЭ |
| 10.3 | лабораторный контроль  | 22 314,73 | 21 199,00 | 1 115,74 | УЖКХСЭ |
| 11 | **Ремонт автодороги по ул. С.Юлаева в д. Ибрагимова Кунашакского муниципального района** | **7 518 100,00** | **7 142 194,95** | **375 905,05** | УЖКХСЭ |
| 11.1 | подрядные работы  | 7 357 212,66 | 6 989 351,98 | 367 860,68 | УЖКХСЭ |
| 11.2 | строительный контроль  | 80 443,67 | 76 421,48 | 4 022,19 | УЖКХСЭ |
| 11.3 | лабораторный контроль  | 80 443,67 | 76 421,49 | 4 022,18 | УЖКХСЭ |
| 12 | Благоустройство территории | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | УЖКХСЭ |
|  | **Итого за 2025 год** | **85 099 579,00** | **48 164 600,00** | **36 934 979,00** |  |